**UMOWA NR I-4/**……..**/**……..

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . roku w Zielonej Górze **pomiędzy:**

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad** zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

NIP 929-011-65-88 Regon 017511575

**a**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(NIP………………………………….. REGON ……………….………………)

(Nr KRS[[1]](#footnote-1)……………………………..……………………..)

reprezentowanym przez:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

zwaną dalej **„WYKONAWCĄ”**

- łącznie zwane dalej **Stronami.**

została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

**PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU:**

**„Rozbudowa drogi krajowej nr 27**   
**na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1181F Wilkanowo – Słone”**

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
2. Opis Przedmiotu Zamówienia,
3. Dokumentacja projektowa – PB, PW, STWiORB, dotycząca zadania, o którym mowa w ust. 1.,
4. Oferta Wykonawcy z dnia . . . . . . . . . . wraz z załącznikami – zwana dalej „Ofertą”,
5. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadku niejasności lub różnic w interpretacji zapisów umowy i dokumentów,   
   o których mowa w ust. 2, dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo   
   w kolejności: najpierw zapisy Umowy, następnie w kolejności określonej w ust. 2.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić określone w Ofercie środki do skutecznego   
   i efektywnego prowadzenia nadzoru.
3. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest Koordynator Zespołu Inwestorskiego (Inspektor nadzoru robót mostowych):

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót   
   z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), pozwoleniami na wykonanie robót, zasadami wiedzy technicznej oraz podejmowanie innych czynności określonych jako zadania inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa - w sposób zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz postanowieniami warunków niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać sprawozdania techniczne zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie powierzone osobom przedstawionym   
   w Ofercie.
4. W przypadku:
5. zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia przez niego jakichkolwiek prac związanych z realizacją umowy osobom innym niż wskazane   
   w Ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego;

lub

b) gdy którakolwiek z osób realizujących umowę nie wykonuje lub wykonuje swoje obowiązki nienależycie, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany tej osoby.

Strona umowy postulująca zmianę jest zobowiązana uzasadnić zmianę.

1. Zmiana o której mowa w ust. 7 podpunkt a) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie **7 dni** od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych   
   w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ocenianych w kryterium oceny ofert na etapie postępowania przetargowego dla przedmiotowego zadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż **7 dni** przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robót którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła   
   z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do zastosowania ustaleń § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa   
   w ust. 6, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania nad robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i może stanowić podstawę do nałożenia kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zamawiający wyznacza jako Przedstawiciela Zamawiającego: ………………………….........
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby o której mowa w § 2 ust. 12.   
   O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany

**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz kopie dokumentów, które mogą dotyczyć wykonania Umowy.
2. Badania laboratoryjne kontrolne będą prowadzone przez Wydział Technologii -laboratorium drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra z siedzibą w Raculi. Koszty tych badań pokrywa Zamawiający.

**§ 4**

1. Czas pełnienia nadzoru nad realizacją robót wynosi **21 miesięcy, w tym:**

* **9 miesięcy nadzoru w trakcie robót;** w tym 1 miesiąc na rozliczenie zadania i odbiór końcowy,
* **12 miesięcy** nadzoru w Okresie Gwarancji Jakości i rękojmi.

1. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy pismem (w tym e-mailem) na 5 dni przed tym terminem.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – **marzec 2021 r**.

1. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania Robót budowlanych oraz terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

**§ 5**

1. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą wynosi:
2. wartość netto nadzoru w okresie trwania robót wraz z rozliczeniem zadania:

- . . . . . . . . . . . . . . . zł.

1. wartość netto nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi:

- . . . . . . . . . . . . . . . zł.

1. łączna wartość nadzoru w okresie trwania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi wynosi:

RAZEM netto: . . . . . . . . . . . . . . . zł

Plus podatek VAT 23 %: . . . . . . . . . . . zł.

**RAZEM BRUTTO:** **. . . . . . . . . . . . . . . . zł**.

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….)

1. Wydłużenie lub skrócenie okresu pełnienia nadzoru określonego w § 4 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi w formie pisemnej i będzie stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1
2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozliczenie za wykonane prace nastąpi   
   w oparciu o ceny jednostkowe podane w Formularzu Cenowym.
3. W przypadku skrócenia realizacji robót, powodującego skrócenie czasu trwania nadzoru, Zamawiający zobowiązuje się zmniejszyć proporcjonalnie wynagrodzenie do rzeczywistego czasu trwania nadzoru.
4. W przypadku gdy rozpoczęcie lub zakończenie usługi nastąpi w trakcie miesiąca rozliczeniowego, rozliczenie z Wykonawcą nastąpi wg cen zaproponowanych   
   w formularzu cenowym i faktycznego czasu realizacji danej pozycji (ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne zostanie podzielone przez ilość dni w miesiącu, w których należało świadczyć usługę i pomnożone przez faktyczną ilość dni świadczenia usługi).
5. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:

a) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

b) zwiększenia zakresu robót z tytułu robót zamiennych i/lub koniecznych,

c) zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w Ofercie,

d) wydłużenie okresu rozliczenia robót.

1. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

**§ 6**

1. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenia za wykonaną usługę w trakcie realizacji robót budowlanych i rozliczenia zadania nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Zamawiającego,   
   z zastrzeżeniem pkt. 3.
2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowią podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego, o których mowa w ust. 3 i 6 poniżej.
3. Protokół odbioru częściowego w okresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót sporządza się w okresach miesięcznych na podstawie:
4. comiesięcznych sprawozdań z postępu robót z dokumentacją fotograficzną,
5. comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Sprawozdania, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Zamawiający w terminie 7 dni zobowiązuje się dokonać weryfikacji złożonego sprawozdania i w wypadku jego zgodności z OPZ podpisać protokół odbioru częściowego.

1. W okresie gwarancyjnym rozliczenie usługi będzie następowało w okresie półrocznym.
2. Podstawę do wystawienia faktur w okresie Gwarancji Jakości i rękojmi stanowi sporządzony protokół odbioru częściowego.
3. Protokół odbioru częściowego w trakcie pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie Gwarancji Jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się sporządzać na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych przeglądów z dokumentacją fotograficzną.
4. Sprawozdania, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu przeglądu. Zamawiający w terminie   
   7 dni zobowiązuje się dokonać weryfikacji złożonego sprawozdania i w wypadku jego zgodności z OPZ podpisać protokół odbioru częściowego.

Protokół sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym ustępie po ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy strony traktują, jako protokół odbioru końcowego.

1. Należności z tytułu faktur Zamawiający zobowiązuje się uiszczać przelewem na konto Wykonawcy nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 7**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi nadzoru inwestorskiego pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację umowy   
   i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Za przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy nie mogą być uznane zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia, bądź których Wykonawca miał lub mógł mieć świadomość biorąc pod uwagę zawodowy charakter swojej działalności.
4. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania umowy inne osoby niż wskazane w umowie lub czynności objęte niniejsza umową wykonuje osoba/podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego,
5. Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, OPZ, jednakże odstąpienie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1-5 w terminie do 40 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę wystąpienia przyczyny odstąpienia od umowy. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może wypowiedzieć umowę, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§ 8**

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10%** łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1,
2. za naruszenie obowiązku Wykonawcy określonego w § 2 ust. 6 - w wysokości 1 000,00 zł za każde naruszenie, a gdy naruszenie trwa dłużej niż jeden dzień - 1 000,00 zł za każdy kolejny dzień naruszenia;
3. za wykonywanie usługi objętej umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub zatwierdzony Podwykonawca w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, a gdy ten stan trwa dłużej niż jeden dzień - w wysokości 2 000,0 zł za każdy kolejny dzień;
4. za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót (ulegających zakryciu, zanikających, częściowych) z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6. za każdy dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego Koordynatora lub którejkolwiek innej osoby Zespołu Nadzoru Wykonawcy trwający powyżej 5 dni od daty usunięcia przez Zamawiającego dotychczasowej osoby, w wysokości 1 000,00 zł ;
7. za każdy dzień przerwy w realizacji robót wykonawcy robót budowlanych, spowodowanej niewywiązywaniem się przez Wykonawcę (Nadzór Inwestorski)   
   z terminów określonych w zapisach OPZ - 500,00 zł za każdy dzień przerwy; za każdy przypadek niewykonania przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym -   
   - w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek;
   * + 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
8. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego   
   w wysokości **10%** łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1. Kara nie należy się w wypadku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 4.
9. Za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne w sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody.
12. Każde ze zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne   
    i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak   
    i każdego z osobna.
13. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych   
    z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy , na co Wykonawca wyraża zgodę.
14. Wartość sumaryczna kar umownych, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie może być wyższa niż 50% wartości umowy. W przypadku Zamawiającego te ograniczenia nie występują w razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 i 5.

**§ 9**

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, następujący zakres przedmiotu umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozostały zakres Wykonawca wykona siłami własnymi.

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac,   
   o których mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
3. Powierzenie prac konkretnemu Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Powierzenie Podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy/wskazanych powyżej lub powierzenie prac innemu Podwykonawcy niż zaakceptowanemu przez Zamawiającego musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w zakresie o którym mowa w ust. 1
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w zakresie o którym mowa w ust. 1 , w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.
8. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy w rozumieniu 7 ust. 1 pkt. 4)

**§ 10**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w 5 ust. 1, tj. . . . . . . . . . . zł (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .).
2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zamawiający uzna umowę za należycie wykonaną przez podpisanie ostatniego protokołu częściowego, który będzie uznany za protokół odbioru końcowego, zgodnie z § 6 ust. 7 powyżej.
5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie na cały czas trwania umowy. W wypadku wydłużenia czasu trwania umowy Wykonawca ma obowiązek utrzymania wniesionego zabezpieczenia, aż do jej zakończenia.

**§ 11**

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedstawić je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

**§ 12**

* + 1. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
    2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ich obciążać.

**§ 13**

* + - 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy lub świadczenia stron;
  2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwia usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
  3. odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
  4. konieczności realizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach o których mowa w §1 ust. 2 lit. b) jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
  5. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami
  6. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
  7. działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową,
  8. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zakresu przedmiotu Umowy.
     + 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie w niej wskazanymi oraz zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów, rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie druga stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dniu o dokonania zmiany.
       2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy może nastąpić każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  9. na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
  10. na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  11. na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
  12. na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany zasad gromadzenia   
      i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałów (zwane dalej PPK),   
      o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
      + 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1), polega na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
        2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób, o których mowa w §2 ust. 6 umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej.
        3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom, o których mowa w §2 ust. 6 umowy.
        4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kwot wpłat do PPK Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom, o których mowa w §2 ust. 6 umowy
        5. Złożony przez Wykonawcę wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 pkt 2,3 i 4 musi zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości cen ryczałtowych wskazanych w ofercie wraz z uzasadnieniem zmiany oraz następujące dokumenty określające:

1. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do przyszłych kosztów jej wykonania, w tym:
2. zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób, o których mowa w §2 ust. 11 umowy, wraz   
   z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
3. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) osób,   
   o których mowa w §2 ust. 6 umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany,   
   o której mowa w ust. 3 pkt 3.
4. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałów) osób,   
   o których mowa w §2 ust. 6 umowy, wraz z kwotami wpłat do PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany,   
   o której mowa w ust. 3 pkt 4.
5. różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wnioskowanej zmiany cen ryczałtowych wskazanych w ofercie;
6. wysokość wnioskowanej zmiany poszczególnych cen ryczałtowych wskazanych   
   w ofercie.
   * + 1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia   
          w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b.
       2. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę,   
          o której mowa w ust. 3 pkt 1, 2,3 lub 4. Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany.
       3. W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
       4. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.
       5. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,   
          o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
       6. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcie aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 14**

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych, w trybie   
art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,   
w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych   
w drodze pisemnej umowy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

**§15**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących związanych z przedmiotem umowy.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny w Zielonej Górze.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Umowa niniejsza zawiera . . . . ponumerowanych i parafowanych stron.

PODPISY STRON:

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

……………………………………………….. …………………………………………………..

1. *Wykonawcy będący wpisani do KRS (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna) podają numer wpisu do KRS.* [↑](#footnote-ref-1)