Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w KIELCACH

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

tel. 41 345 74 31	fax 41 366 48 04

www.gddkia.gov.pl 	e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79,

odcinek Szewce – Łoniów,

od km 201+270  do km 211+513

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAMÓWIENIE NR 34/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sporządził:                                                                                        Zatwierdził:

Kielce, dnia ……………………. r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.     Kosztorys ofertowy: Tabela elementów scalonych

Formularz 2.1.1. Kosztorys ofertowy: Remont DK 79

Formularz 2.1.2. Tabela elementów scalonych: Budowa chodnika w m. Koprzywnica.

Formularz 2.1.2.1. Kosztorys ofertowy: Branża drogowa

Formularz 2.1.2.2. Kosztorys ofertowy: Stała organizacja ruchu

Formularz 2.1.2.3. Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna

Formularz 2.1.2.4. Kosztorys ofertowy: Branża elektryczna

Formularz 2.1.2.5. Kosztorys ofertowy: Branża teletechniczna

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.2.	   Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Formularz 3.3.	Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych;

Formularz 3.4	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1).  Dokumentacja Techniczna „Remont drogi krajowej nr 79 odc. od km   201+270 do km 211+513”:

a. Część opisowa

b. Część rysunkowa

c. Organizacja ruchu

2). Projekt Wykonawczy budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 79 w m. Koprzywnica na odcinkach: od km 205+100 ÷2 05+360 str. L., od km 205+280÷205+530 str. P., od km 205+530 ÷ 206+400 str. L., od km 206+400 ÷ 207+330 obustronny Str. L i P., od km 207+330÷207+600 str. L.

3). Warunki Oznakowania Robót Drogowych

Tom IV:	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- D-M-00.00.00   - Wymagania ogólne

- D-01.01.00	- Odtworzenie trasy w terenie

- D-01.01.01	- Wyniesienie granic pasa drogowego

- D-01.02.01	- Wycinka drzew i krzewów

- D-01.02.02	- Zdjęcie warstwy humusu (i lub) darniny

- D-01.02.04	- Rozbiórka elementów dróg , ulic i ogrodzeń

- D-01.02.11/a	- Regulacja pionowa studzienek

- D-01.03.01	- Przebudowa napowietrznych linii energetycznych

- D-01.03.03	- Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych

- D-01.03.04	- Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

- D-01.03.05	- Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

- D-01.03.06	- Przebudowa podziemnych linii gazowych

- D-02.01.01	- Wykonanie wykopów

- D-02.03.01	- Wykonanie nasypów

- D-03.01.01	- Przepusty

- D-03.01.03	- oczyszczenie przepustów z namułu i innych zanieczyszczeń

- D-03.02.01	- Kanalizacja deszczowa

- D-03.02.02	- Regulacja studzienek

- D-03.03.01/a	- Sączki liniowe

- D-04.01.01	- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

- D-04.02.01a	- Wykonanie warstwy odcinającej w postaci geotkaniny separacyjnej

- D-04.02.03	- Warstwa odcinająca

- D-04.03.01	- Oczyszczenie i skropienie

- D-04.04.03	- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- D-04.05.01/d   - Ulepszone podłoże z gruntu  stabilizowanego cementem R28=1,5

2,5MPa

- D-04.05.01.k	- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5-5,0 MPa

- D-04.06.02	- Podbudowa z betonu cementowego klasy B20 pod nawierzchnię

ulepszoną

- D-04.07.01/A	- Podbudowa z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na

odkształcenia trwałe dla dróg o ruchu KR3 i klasy G

- D-04.08.01/b	- Wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu betonem

asfaltowym o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe dla dróg

o ruchu KR3 i klasy G

- D-05.02.01	- Nawierzchnia tłuczniowa

- D-05.03.05/b	- Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej

odporności na odkształcenia trwałe dla dróg o ruchu KR3 i klasy G

- D-05.03.05/f	- Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej

odporności na odkształcenia trwałe dla dróg o ruchu KR3 i klasy G

- D-05.03.11	- Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej

- D-05.03.13/a	- Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki grysowo – mastyksowej

SMA dla dróg o ruchu KR3 i klasy G

- D-05.03.23/a	- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- D-05.03.26/a	- Naprawa, wzmocnienie lub zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi

nawierzchni asfaltowej przy użyciu geosiatki syntetycznej

- D-06.01.01	- Umocnienie rowów przez hydroobsiew

- D-06.01.03	- Umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi

- D-06.01.05	- Umocnienie skarp płytami żelbetowymi prefabrykowanymi

- D-06.02.01/a   - Przepusty pod zjazdami z prefabrykowanymi murkami czołowymi

- D-06.03.02/a	- Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

- D-06.04.01	- Renowacja istniejących rowów

- D-07.01.01.a	- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

- D-07.02.01	- Oznakowanie pionowe – demontaż, zakup i montaż

- D-07.02.01.a	- Zakup i montaż pylonów U-5a

- D-07.02.02	- Słupki prowadzące – demontaż, zakup i montaż

- D-07.05.01	- Bariery ochronne stalowe

- D-07.06.01	- Ogrodzenia dróg – zakup i montaż

- D-07.06.02/b	- Ogrodzenia łańcuchowe U-12b

- D-08.01.01	- Krawężniki betonowe

- D-08.02.02	- Chodniki z kostki brukowej betonowej

- D-08.03.01	- Obrzeża betonowe

- D-08.05.01	- Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

- D-08.05.01/a	- Odwodnienia liniowe

- D-08.05.01/b	- Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej wibroprasowanej

Tom V:	PRZEDMIAR ROBÓT

- Budowa chodnika w m. Koprzywnica

  - Branża drogowa

  - Stała organizacja ruchu

  - Branża sanitarna

  - Branża elektryczna

  - Branża teletechniczna

- Remont DK 79

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ:

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.      Kosztorys ofertowy

Formularz 2.1.1. Kosztorys ofertowy: Remont DK 79

Formularz 2.1.2. Tabela elementów scalonych: Budowa chodnika w m. Koprzywnica.

Formularz 2.1.2.1. Kosztorys ofertowy: Branża drogowa

Formularz 2.1.2.2. Kosztorys ofertowy: Stała organizacja ruchu

Formularz 2.1.2.3. Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna

Formularz 2.1.2.4. Kosztorys ofertowy: Branża elektryczna

Formularz 2.1.2.5. Kosztorys ofertowy: Branża teletechniczna

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.3.	Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych;

Formularz 3.4	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

25-950 Kielce, ul. I. Paderewskiego nr 43/45

telefon: +48 413457431. faks: +48 413664804

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej: http://www.gddkia.gov.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 16:15

2.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: 34/2011.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79 odcinek Szewce – Łoniów, od km  201+270 do km 211+513, o długości 10,243 km”

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.

Zamawiający wymaga aby Oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot: 45230000-9 „Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg”

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

5.2.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

5.3.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „Specyfikacją”.

5.5. 	Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

  - W celu ograniczenia utrudnień w ruchu dla użytkowników dróg oraz zapewnienia właściwego tempa prowadzonych robót wymaga się prowadzenia robót minimum sześć dni w tygodniu od świtu do zmroku.

  - Drewno z wycinki po odkupieniu od Zamawiającego stanowi własność Wykonawcy.

  - Destrukt z frezowania nawierzchni po odkupieniu od Zamawiającego stanowi własność Wykonawcy.

  - W celu wyeliminowania zabrudzenia nawierzchni jezdni w czasie prowadzonych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do instalacji stanowisk do czyszczenia opon pojazdów skierowanych do wykonania zamówienia.

6.	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

7.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

7.1 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

7.2 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań polegających na budowie (przebudowie, modernizacji, odnowie, rehabilitacji) dróg każde o wartości nie mniejszej niż 6 mln PLN netto,  w tym co najmniej 1 zadanie z wykonaniem nawierzchni w technologii SMA o powierzchni co najmniej 25 000 m2

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu Odbioru Robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia), podając datę i kurs.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny

Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione w poniższej tabeli

| L.p | Wyszczególnienie (parametry) | Min. liczba jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h | 1 1 szt. |

b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:

  - liczba osób: 1

  - minimalne kwalifikacje:

- osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Polskiej Izby Budownictwa.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

7.3.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

7.4.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp       i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

7.5.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

8.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.	Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

8.1.2.	Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. 	
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

8.1.3.	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3)a) IDW.

8.1.4.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2.3)b) IDW.

8.2.	W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.3.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty:

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,

8.3.2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

8.3.3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.3.4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3.5.	Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.3.5.a.	Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.3.6.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.4.	Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4.1.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)	w pkt 8.3.2. – 8.3.4. i 8.3.6 IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2)	w pkt 8.3.5. IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

8.4.2.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.4.3.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1) lit a) i c) oraz pkt 8.4.1.2) IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.4.4.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.5.	Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

8.5.1.	Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 8.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania o którym mowa w pkt 8.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.5.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3., 8.2. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.	
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.5.3.	Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.5.4.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .

8.6.	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a)	oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b)	dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.6. składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

c)	oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2. – 8.3.6. albo odpowiadające im określone w pkt 8.4.1. i 8.4.2. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

9.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium.

9.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Kosztorysy ofertowe  (Formularz: 2.1., 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5. ), w wersji papierowej.

9.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

    - Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

    - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

9.7	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.8	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.10	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

9.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

9.12.	Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

9.13.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.14.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

ul. I. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

oraz opisane:

Oferta na zadanie 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów,   od km 201+270 do km 211+513.”

„Nie otwierać przed dniem 27.04.2011 r., godz. 10:00”

9.15.	Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.16.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony kosztorysy ofertowe, których wzór stanowią Formularze: 2.1., 2.1.1.,  2.1.2., 2.1.2.1.,  2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5. Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V SIWZ.

10.2.	Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Kosztorysach. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysach ofertowych.

10.3.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje opisane w Przedmiarach Robót i Kosztorysach. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

10.4.	Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

10.5.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót, Kosztorysach ofertowych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót, Kosztorysach ofertowych.

10.6.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.7.	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN i 00/100).

11.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

nr  85 1130 1192 0027 6143 8320 0006

- poręczeniach bankowych;

- poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

11.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione: GDDKiA Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na  wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

11.6. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1-4 ustawy Pzp

  - Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

    - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.	Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego 43/45, w pokoju nr 241 w terminie do 27.04.2011r. do godziny 09.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego 43/45, w pokoju nr 340, w dniu 27.04.2011r. o godzinie 10.00.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.	Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |  |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

14.2.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

15.2. 	O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

15.3	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 16.

16.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt 11.2.a) IDW rachunek bankowy,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

17. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5.	Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.5.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;

2) 	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18.	OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 41 366 48 04) lub drogą elektroniczną (e-mail: mniewadzil@gddkia.gov.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

ul. I. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

  - Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający wyznacza Pana Marcina Niewadził do kontaktowania się z Wykonawcami.

Rozdział 2

# Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

25 – 950 Kielce

ul. Paderewskiego 43/45

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zadanie nr 34/2011:

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ..........................................zł  + podatek VAT ( ............ %) ............................ zł, co daje razem cenę brutto: ................................................................... zł (słownie złotych brutto:……………………………………. ................................................................................................................................)

zgodnie z załączonymi do oferty Kosztorysami Ofertowymi .

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

adres: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: _______________________________

- OFERTĘ składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20_ _ roku

* niepotrzebne skreślić				_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Tabela Elementów Scalonych |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Lp | Nazwa elementu | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remont drogi krajowej Nr 79 |  |
| 2 | Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |  |
| 3 | WARTOŚĆ Razem netto |  |
| 4 | Podatek VAT 23% |  |
| 5 | WARTOŚĆ Razem brutto |  |

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.1.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy Remont DK 79 |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej **) | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3,00 | 4. | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| I | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | X |
| 1 | D.01.01.00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- trasa dróg w terenie równinnym- z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | km | 10,25 |  |  |
| 2 | D.01.01.00 | Odtworzenie punktu referencyjnego | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | D.01.01.00 | Wyniesienie granic pasa drogowego | km | 10,25 |  |  |
| 4 | D.01.02.01 | Karczowanie pni drzew średnicy 66 - 75 cm, | szt. | 4,00 |  |  |
| 5 | D.01.02.01 | Wycinka drzew średnicy 16 - 25 cm, | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 | Wycinka drzew średnicy 36 - 45 cm, | szt. | 4,00 |  |  |
| 7 | D.01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu śr. grubość 10 cm, | m3 | 5655,25 |  |  |
| 8 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego śr. grubości 12 cm (jezdnia główna na odc. od km 206+44 207+160, zatoki autobusowe, zjazdy bitumiczne, korekty skrzyżowań), z odwozem i utylizacją | m2 | 5397,95 |  |  |
| 9 | D.01.02.04 | Rozbiórka podbudowy śr. grubość 35 cm z kruszywa łamanego (jezdnia główna na odc. od km 206+44 207+160, zatoki autobusowe, zjazdy bitumiczne, korekty skrzyżowań), z odwozem i utylizacją | m2 | 5397,95 |  |  |
| 10 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt beton. 100x200x15cm, z odwozem i utylizacją | m2 | 62,00 |  |  |
| 11 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego i naturalnego średniej grubości 15cm (zjazdy) | m2 | 454,00 |  |  |
| 12 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego i naturalnego średniej grubości 30cm (zatoki autobusowe) z odwozem i utylizacją | m2 | 397,25 |  |  |
| 13 | D.01.02.03 | Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych "trylinka", z odwozem i utylizacją | m2 | 18,00 |  |  |
| 14 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z betonu średniej gr. 15 cm, z odwozem i utylizacją | m2 | 51,30 |  |  |
| 15 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej i kamiennej gr. 8 cm (materiał właściciela zjazdu) | m2 | 153,00 |  |  |
| 16 | D.01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm, z odwozem i utylizacją | m | 188,00 |  |  |
| 17 | D.01.02.01 | Rozbiórka wiat przystankowych o konstrukcji stalowej z wypełnieniem lekkim (blacha, plexi), z odwozem w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy z transportem do 15km o wym. 2,5x1,5m | szt. | 4,00 |  |  |
| 18 | D.01.02.02 | Rozbiórka wiaty przystankowej murowanej z cegły o wym. 3,5x2m z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m3 | 5,60 |  |  |
| 19 | D.01.02.03 | Demontaż pylonu reklamowego "Miasto i Gmina Koprzywnica" wraz z rozbiórką fundamentu 1x1x1,2 oraz ustawienie w nowym miejscu uzgodnionym z Urzędem Gminy na nowo wykonanym fundamencie | szt. | 1,00 |  |  |
| 20 | D.01.02.04 | Rozbiórka fundamentów betonowych znajdujących się w śladzie rowu, z odwozem i utylizacją | m3 | 4,80 |  |  |
| 21 | D.01.02.04 | Rozbiórka ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi krajowej i dróg bocznych, | m3 | 54,87 |  |  |
| 22 | D.01.02.04 | Rozbiórka przepustów betonowych pod zjazdami średnicy 500 mm | m | 425,00 |  |  |
| 23 | D.01.02.04 | Rozbiórka przepustów betonowych pod zjazdami średnicy 600 mm | m | 145,00 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| II | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | X |
| 24 | D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład Wykonawcy wraz z jego utylizacją, | m3 | 10931,65 |  |  |
| 25 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, | m3 | 5599,94 |  |  |
| RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| III | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | X |
| 26 | D.03.01.03. | Oczyszczenie przepustu skrzynkowego 200 x 150 cm z namułu - zamulenie 45% | m | 8,00 |  |  |
| 27 | D.03.01.03. | Oczyszczenie przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm z namułu - zamulenie 80% km 203+313 (droga boczna) | m | 17,00 |  |  |
| 28 | D.03.01.03. | Oczyszczenie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z namułu - zamulenie 80% | m | 109,00 |  |  |
| 29 | D.03.01.03. | Oczyszczenie przepustu z rur betonowych o średnicy 100 cm z namułu - zamulenie 70% km 210+002 | m | 12,00 |  |  |
| 30 | D.03.01.03. | Oczyszczenie przepustów łukowych 1,8x1,3m z namułu - zamulenie 60% km 210+500, km 211+431 | m | 22,00 |  |  |
| 31 | D.03.01.01. | Wydłużenie przepustu skrzynkowego 200 x 150 cm | m | 6,00 |  |  |
| 32 | D.03.01.01. | Wydłużenie przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm | m | 8,00 |  |  |
| 33 | D.03.01.01. | Wydłużenie przepustu z rur betonowych o średnicy 100 cm | m | 2,00 |  |  |
| 34 | D.03.01.01. | Wydłużenie przepustu łukowego 1,8x1,3m | m | 3,00 |  |  |
| 35 | D.06.02.01/a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu - z rur betonowych o średnicy 50cm - z betonu klasy B30, wg KPED | m3 | 2,30 |  |  |
| 36 | D.06.02.01/a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu - z rur betonowych o średnicy 60cm - z betonu klasy B30, wg KPED | m3 | 17,78 |  |  |
| 37 | D.06.02.01/a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu - z rur betonowych o średnicy 100cm - z betonu klasy B30, wg KPED | m3 | 4,84 |  |  |
| 38 | D.06.02.01/a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu - skrzynkowego 200x150cm - z betonu klasy B30, | m3 | 13,20 |  |  |
| 39 | D.06.02.01/a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu - łukowego 1,8mx1,3m - z betonu klasy B30, | m3 | 21,12 |  |  |
| 40 | D.03.02.01 | Wykonanie studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem 0,8 m, z wpustami krawężnikowymi, w zestawie | szt. | 21,00 |  |  |
| 41 |  | Wykonanie przkanalików z rur PP DN 200mm (Sn 8 kN/m2) | m | 58,00 |  |  |
| 42 | D.03.01.01. | Wykonanie rowu krytego z rur PHED o średnicy 50 cm | m | 146,00 |  |  |
| 43 | D.06.02.01/a | Murki czołowe prefabrykowane trapezowe rowu krytego z rur o średnicy 50 cm | szt. | 6,00 |  |  |
| RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| IV | D.04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | X |
| 44 | D.04.04.03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | m2 | 19853,10 |  |  |
| 45 | D-04.04.03. | Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, | m2 | 4790,21 |  |  |
| 46 | D.04.05.01/d | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 - 2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych, | m2 | 2121,96 |  |  |
| 47 | D.04.05.01/d | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża grubości 25 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5-2,5MPa wytworzo-nego w mieszarkach stacjonarnych, | m2 | 24568,30 |  |  |
| 48 | D.04.06.02. | Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 20 cm z betonu B-20 (zatoki autobusowe). | m2 | 684,00 |  |  |
| 49 | D.04.07.01/a | Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z betonu asfaltowego 0/25 mm | m2 | 73604,30 |  |  |
| 50 | D.04.08.01/b | Wyrównanie nawierzchni jezdni głównej i skrzyżowań do wymaganego profilu betonem asfaltowym | Mg | 3937,80 |  |  |
| RAZEM PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| V | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | X |
| 51 | D.05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 2 cm | m2 | 644,50 |  |  |
| 52 | D.05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 3-4cm | m2 | 60309,90 |  |  |
| 53 | D.05.02.01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm (zjazdy). | m2 | 6880,00 |  |  |
| 54 | D.05.03.05/f | Ułożenie warstwy wiążącej grubości 6 cm z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe o uziarnieniu 0/20 mm. | m2 | 72587,12 |  |  |
| 55 | D.05.03.26/a | zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi nawierzchni bitumicznej przy użyciu geosiatki syntetycznej szer. 1,0m | m2 | 19199,00 |  |  |
| 56 | D.05.03.05/b | Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm (drogi gminne i powiatowe). | m2 | 3040,85 |  |  |
| 57 | D.05.03.13 | Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/9,6 mm lub 12,8mm. | m2 | 71050,60 |  |  |
| RAZEM NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| VI | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | X |
| 58 | D.06.04.01 | Renowacja istniejących rowów na średnią głębokość 40 cm wraz z umocnieniem skarp humusem grubości 10 cm i obsianiem trawą | mb | 8363,00 |  |  |
| 59 | D.06.04.01. | Renowacja istniejących rowów na średnią głębokość 80 cm wraz z umocnieniem skarp humusem grubości 10 cm i obsianiem trawą | mb | 3752,00 |  |  |
| 60 | D.06.01.05 | Ułożenie korytek betonowych trójkątnych na ławie betonowej | mb | 155,00 |  |  |
| 61 | D.06.01.05 | Umocnienie rowu poprzez ustawienie korytek betonowych typ krakowski na ławie z pospółki | mb | 473,00 |  |  |
| 62 | D.06.04.02 | Uzupełnienie opaski przy chodniku humusem grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą | m2 | 1789,00 |  |  |
| 63 | D-06.03.02.a | Utwardzenie poboczy ziemnych mieszanką kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm i szerokości 125 cm | m2 | 19885,00 |  |  |
| 64 | D-06.01.05. | Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi 40 x 60 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 3942,00 |  |  |
| 65 | D.06.02.01 | Wykonanie przepustów zjazdowych z rur PHED średnicy 50 cm na ławie żwirowej gr.15cm | mb | 1818,00 |  |  |
| 66 | D.06.02.01 | Murki czołowe trapezowe dla przepustów o średnicy 50 cm | szt. | 604,00 |  |  |
| 67 | D.06.02.01 | Wykonanie przepustów zjazdowych z rur PHED średnicy 60 cm na ławie żwirowej gr.15cm | mb | 65,00 |  |  |
| 68 | D.06.02.01 | Murki czołowe trapezowe dla przepustów o średnicy 60 cm | szt. | 6,00 |  |  |
| 69 |  | Nasadzenie nowych drzew | szt. | 5,00 |  |  |
| RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| VII | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | X |
| 70 | D.07.01.01/a | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - malowane | m2 | 3736,00 |  |  |
| 71 | D.07.05.01. | Ustawienie energochłonnej bariery stalowej j SP-09/2 rozstaw słupków co 2 m zakończone elementami krańcowymi ( baranie rogi) | m | 872,00 |  |  |
| 72 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu A | szt. | 35,00 |  |  |
| 73 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu B | szt. | 20,00 |  |  |
| 74 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu C | szt. | 2,00 |  |  |
| 75 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu D | szt. | 68,00 |  |  |
| 76 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu E | szt. | 29,00 |  |  |
| 77 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu F | szt. | 12,00 |  |  |
| 78 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu T | szt. | 19,00 |  |  |
| 79 | D.07.02.01. | Wymiana słupków prowadzących U-1, U-7, U-8 | szt. | 287,00 |  |  |
| 80 | D.07.02.01. | Wymiana znaków U-3a, U-3b | szt. | 30,00 |  |  |
| 81 | D.07.02.01. | Wymiana znaków U-3c, U-3d | szt. | 4,00 |  |  |
| 82 | D.07.02.01. | Wymiana znaków U-3e | szt. | 13,00 |  |  |
| 83 | D.07.02.01. | Montaż barier U-11 | m | 126,00 |  |  |
| 84 | D.07.02.01. | Ustawienie znaków U-5a | szt. | 2,00 |  |  |
| 85 | D.07.02.01. | Wymiana znaków U-12 | m | 4,00 |  |  |
| 86 | D.07.02.01. | Wymiana znaków typu PEO | szt. | 34,00 |  |  |
| 87 | D.07.02.01. | Wymiana tablic kierunkowych | m2 | 52,30 |  |  |
| 88 | D.07.02.01. | Ustawienie wiat przystankowych modułowych konstrukcja szkieletowa wypełniona szkłem hartowanym zgodnie z rys. 6 | szt. | 8,00 |  |  |
| RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| VIII | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | X |
| 89 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych typu ulicznego 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem | m | 1923,00 |  |  |
| 90 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm | m | 2994,00 |  |  |
| 91 | D.08.05.01.b | Ściek przykrawężnikowy o szerokości 30 cm z brukowej kostki betonowej szarej typu Hollanad grubości 8 cm na ławie betonowej | m2 | 573,30 |  |  |
| 92 | D.05.03.23.a. | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej, typ Behaton, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, | m2 | 2668,25 |  |  |
| 93 | D.05.03.23.a. | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki kamiennej szarej, z rozbiórki grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, | m2 | 28,00 |  |  |
| 94 | D.05.03.23.a. | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej, typ Behaton, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, | m2 | 2805,96 |  |  |
| RAZE ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ RAZEM NETTO |  |  |  |  | - |  |
| PODATEK VAT 23 % |  |  |  |  | - |  |
| WARTOŚĆ RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | - |  |

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Tabela Elementów Scalonych Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| L.P. | Nazwa elementu | wartość netto |
| --- | --- | --- |
| I. | Branża drogowa |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |
| 3 | Odwodnienie korpusu drogowego |  |
| 4 | Podbudowy |  |
| 5 | Nawierzchnia |  |
| 6 | Roboty wykończeniowe |  |
| 7 | Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |
| 8 | Elementy ulic |  |
| 9 | RAZEM : Branża drogowa |  |
| II | Organizacja ruchu na czas stały |  |
| 1 | Likwidacja lub przestawienie istniejącego oznakowania pionowego. |  |
| 2 | Projektowane oznakowanie pionowe. |  |
| 3 | RAZEM: Organizacja ruchu na czas stały | - |
| III | Branża sanitarna |  |
| 1 | Przełożenie wodociągu- 29 MB, montaż rur ochronnych FI 160 2 szt. o dł.16 mb oraz przełożenie hydrantu podziemnego |  |
| 2 | Przedłużenie rur ochronnych na gazociągu. rury ochronne dn 90 1110 ilość 6 szt. |  |
| 3 | Rur ochronnych na gazociągu - sączki liniowe |  |
| 4 | Rur ochronnych na gazociągu |  |
| 5 | RAZEM: Branża sanitarna |  |
| IV | Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych |  |
| V | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych |  |
| WARTOŚĆ RAZEM netto: |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |
| WARTOŚĆ RAZEM brutto: |  |  |

_________________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2.1.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy: Branża drogowa Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Lp | Nr spec. Kod CPV | Opis | Jedn | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  | 45112740-4 | Roboty w zakresie kształtowania dróg |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym: 0,001* (207600-205100)=2,5 km |  |  |  |  |
|  |  | koszty uwzględniono w kosztorysie "Remont drogi nr 79 na odcinku Szewce - Łoniów od km 201+270 do km 211+513" |  |  |  |  |
| 1.2 | D-01.01.01 | ODTWORZENIE PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ - tab. wykaz punktów osnowy geodezyjnej - 7pkt. | szt. | 7 |  |  |
|  | 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |  |  |  |  |
| 1.3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm | szt. | 1 |  |  |
| 1.4 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65·cm | szt. | 2 |  |  |
| 1.5 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew | szt. | 5 |  |  |
|  |  | f85: 2=2 f80: 2=2 f90: 1=1 |  |  |  |  |
| 1.6 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni, Fi·90·cm wraz z utylizacją | szt. | 3 |  |  |
| 1.7 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubość warstwy do 15·cm - wraz z utylizacją - tabela | m2 | 15339 |  |  |
| 1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15·cm, ręcznie wraz z utylizacją | m2 | 142,9 |  |  |
|  |  | tab. wykaz zjazdów: 142,9=142,9 |  |  |  |  |
| 1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z B-A, ręcznie wraz z utylizacją | m2 | 891,3 |  |  |
|  |  | tab. wykaz zjazdów: 317,3=317,3 zatoki BUS, zatoka w km 207+040, plac (parking) w km 206+800: 2*112+280+70=574 |  |  |  |  |
| 1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, kostki- wraz z utylizacją | m2 | 617,2 |  |  |
|  |  | tab. wykaz zjazdów: 114,7=114,7 chodnik z płyt chodnikowych 50x50: 390=390 umocnienie rowu płytami chodnikowymi w km 206+750: 45*2,5=112,5 |  |  |  |  |
| 1.11 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych Fi·60·cm pod koroną drogi- wraz z utylizacją | m | 13 |  |  |
| 1.12 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych, pod zjazdami- wraz z utylizacją | m | 182 |  |  |
|  |  | tab. wykaz zjazdów: 137=137 umocnienie dna rowu korytkami betonowymi: 45=45 |  |  |  |  |
| 1.13 | D-01.02.04 | Rozebranie elementów betonowych, prefabrykowanych i monolitycznych | m3 | 66,7 |  |  |
|  |  | tab. wykaz zjazdów: 4,5=4,5 ścianki czołowe - przepusty pod koroną drogi: 1,8*4=7,2 umocnienie rowu w km 205+350: 45=45 itp: 10=10 |  |  |  |  |
| 1.14 | D-01.02.04 | Obrzeża trawnikowe 8x30·cm- rozebranie wraz z utylizacją | m | 380 |  |  |
| 1.15 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych - rozebranie wraz z utylizacją | m | 500 |  |  |
| 1.16 | D-01.02.04 | Rozbiórka ogrodzeń | m | 148,5 |  |  |
|  |  | działka nr ewid. 1851/2 - ogr. z segmentów z kontownika z wypełnieniem siatką - rozbiórka i ponowny montaż: 35,0=35 działka nr ewid. 546 - ogr. z wypełnieniem drewnianymi sztachetami: 39,0=39 działka nr ewid. 552 - ogr. z wypełnieniem drewnianymi sztachetami: 39,5=39,5 działka nr ewid. 567 - ogr. z wypełnieniem drewnianymi sztachetami: 35,0=35 |  |  |  |  |
| 1.17 | D-01.02.04 | Bariery drogowe stalowe - rozebranie z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora | m | 120 |  |  |
| 1.18 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - wraz z utylizacją | m3 | 407,8 |  |  |
|  |  | 0,15*(142,9+891,3)+0,08*617,2+0,5*(13+182)+66,7+0,08*0,3*380+0,3*0,2*500=407,826 |  |  |  |  |
| 1.21 | D-01.02.11a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne | szt. | 1 |  |  |
| 1.22 | D-01.02.11a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, | szt. | 15 |  |  |
|  |  | zawory wodociągowe: 5=5 gazowe: 10=10 |  |  |  |  |
| 2 | D-02.00.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  | 45233320-8 | Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |
| 2.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywozem i utylizacją na odległość do 10 km, kategoria gruntu III | m3 | 8850,5 |  |  |
|  |  | tab. robót ziemnych kol.8 - 90%: 9276*0,9=8348,4 przepust w km 207+537 i w km 205+350 - 80%: (4*13,0+1,5*8,0)*0,8=51,2 rów kryty odcinek od WL8 do S22- 80%: 155,0*0,8=124 studnie rewizyjne, osadniki, separatory - 80%: 51*1,8*0,8=73,44 wpusty - 80%: 1,5*1,5*2,2*64*0,8=253,44 |  |  |  |  |
| 2.2 | D-02.01.01 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 10 km, kategoria gruntu III | m3 | 1053,1 |  |  |
|  |  | tab. robót ziemnych kol.8 - 10%: 9276*0,1=927,6 przepust w km 207+537 i w km 205+350 - 20%: (4*13,0+1,5*8,0)*0,2=12,8 rów kryty odcinek od WL8 do S22- 20%: 155,0*0,2=31 studnie rewizyjne, osadniki, separatory - 20%: 51*1,8*0,2=18,36wpusty - 20%: 1,5*1,5*2,2*64*0,2=63,36 |  |  |  |  |
| 2.4 | D-02.03.01 | Dostarczenie gruntu budowlanego (G-1 i G-2) pod nasyp | m3 | 13070,8 |  |  |
|  |  | tab. robót ziemnych kol.7 - grunt kat. G-1 i G-2: 12466=12466: (4*13,0+1,5*8,0)+155,0+51*1,8+1,5*1,5*2,2*64=627,6 zjazdy indywidualne z przepustem i korytkiem betonowym: 12,0*0,5+140,0*0,25=41 minus objętość studni i wpustów: -(51*3,0+64*0,95)=-213,8 nasyp w obrębie separatora Sp2: 150=150 |  |  |  |  |
| 2.5 | D-02.03.01 | Mechaniczne zasypanie wykopów, nasypów wraz z zagęszczeniem, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II | m3 | 13074,3 |  |  |
| 2.6 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II | m3 | 13074,3 |  |  |
| 2.7 | D-02.03.01 | Plantowanie skarp nasypów i rowów mechanicznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 2483 |  |  |
|  |  | 50% powierzchni: 4966*0,5=2483 |  |  |  |  |
| 2.8 | D-02.03.01 | Plantowanie skarp nasypów i rowów ręcznie, kategoria gruntu I-III | m2 | 2483 |  |  |
|  |  | 50% powierzchni: 4966*0,5=2483 |  |  |  |  |
| 3 | D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  |
|  | 45232121-6 45232130-2 | Rurociągi do odprowadzania wody burzowej |  |  |  |  |
| 3.1 | D-03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·80·cm na ławie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 50cm | m | 20 |  |  |
|  |  | przepust w km 205+354 i 207+535,2: 8+12=20 |  |  |  |  |
| 3.2 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe | m3 | 7,4 |  |  |
|  |  | : 2,46*3=7,38 |  |  |  |  |
| 3.3 | D-03.01.01 | Ogodzeniowe, ława betonowa- beton B-20 | m3 | 70,3 |  |  |
|  |  | belka podwalinowa ogrodzenia posesji nr ewid. działki 1851/2 - wymiar 0,2x0,4: 0,2*0,4*35,0=2,8 belka podwalinowa ogrodzenia posesji nr ewid. działki 567 - wymiar 0,2x0,4: 0,2*0,4*35,0=2,8 belka podwalinowa ogrodzenia posesji nr ewid. działki 546 - 39,0mb: 0,57*39,0=22,23 belka podwalinowa ogrodzenia posesji nr ewid. działki 552 - 39,5mb: 0,57*39,5=22,515 ława betonowa w obrębie rzeki koprzywianki - szczegół rys. nr 29: 0,25*0,80*100,0=20 |  |  |  |  |
| 3.4 | D-03.01.01 | Osadnik S'5 i osadnik O5- betonowe monolityczne 120x120 z ścianką gr. 20cm. Beton B-30 | szt | 2 |  |  |
| 3.5 | D-03.01.01 | Osadnik betonowy monolitycznyO3 o wym.150x150 z ścianką gr.25cm- beton B-30 | szt | 1 |  |  |
| 3.6 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 64 |  |  |
|  |  | wpusty boczne: 53=53 wpusty zwykłe z zawiasem: 11=11 |  |  |  |  |
| 3.7 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 368 |  |  |
| 3.8 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·300·mm, | m | 22,5 |  |  |
| 3.9 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·400·mm, betonowe | m | 516,4 |  |  |
| 3.10 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·600·mm, betonowe | m | 217,7 |  |  |
| 3.11 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·800·mm, | m | 388,1 |  |  |
| 3.12 | D-03.02.01 | Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·1000·mm, | m | 263,7 |  |  |
| 3.13 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały z kruszywa łamanego, grubość 15·cm | m3 | 137,7 |  |  |
|  |  | (22,5*0,3+516,4*0,4+217,7*0,6+388,1*0,8+263,7*1,0)*0,15=137,7165 |  |  |  |  |
| 3.14 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m | szt. | 2 |  |  |
|  |  | studnie S'22 z włazem betonowym: 1 studnia W'29 - wpust z studną f100 i 2xkrata żeliwna ściekowa: 1 |  |  |  |  |
| 3.15 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | szt. | 18 |  |  |
|  |  | studnie z włazem betonowym: 4+7+5+2=18 |  |  |  |  |
| 3.16 | D-03.02.01 | Osadnik O1 i O4 z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm- studnie z włazem betonowym | szt. | 2 |  |  |
| 3.17 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1400·mm, głębokość 3·m | szt. | 6 |  |  |
|  |  | studnie z włazem betonowym: 2+4=6 |  |  |  |  |
| 3.18 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m | szt. | 21 |  |  |
|  |  | studnie z włazem betonowym: 13+8=21 |  |  |  |  |
| 3.19 | D-03.02.01 | Separator koalescencyjny o wydajności 30l/s | szt. | 2 |  |  |
| 3.20 | D-03.02.01 | Wlot kolektora Fi 40·cm, wlot z betonu B-30 - rys. nr 21_szczegół wylotu WL1 | szt. | 1 |  |  |
| 3.21 | D-03.02.01 | Wylot kolektora Fi 40·cm, wylot z betonu B-30 - rys. nr 19_szczegół wlotu WL3 i rys. nr 27_szczegół wylotu WL5 | szt. | 2 |  |  |
| 3.22 | D-03.02.01 | Wlot kolektora Fi 60·cm, wlot z betonu B-30 - rys. nr 20_szczegół wlotu WL3' | szt. | 1 |  |  |
| 3.23 | D-03.02.01 | Wylot kolektora Fi 100·cm, wylot z betonu B-30 - rys. nr 22_szczegół wylotu WL4 | szt. | 1 |  |  |
| 3.24 | D-03.02.01 | Wylot kolektora Fi 80·cm, wylot z betonu B-30 wraz z odcinkiem rowu umocnionego płytą betonową monolityczną gr. 20cm dł. ok.16mb - rys. nr 23_szczegół wylotu WL7_WL8 | szt | 1 |  |  |
| 3.25 | D-03.01.01/a | Sączki podłużne, kategoria gruntu III, głębokość ułożenia 100·cm | m2 | 55 |  |  |
| 4 | D-04.00.00 | Podbudowy |  |  |  |  |
|  | 45233320-8 | Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |
| 4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu II-IV | m2 | 8052,3 |  |  |
|  |  | chodniki : 5330,0=5330 zjazdy z kostki "8": 1238,0=1238 zjazdy z kruszyw: 886,0=886 zjazdy z B-A: 109*1,20=130,8 zatoka postojowa: 2*(90+42,5*0,7)=239,5 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 28+60+16+36+32+32+24=228 |  |  |  |  |
| 4.2 | D-04.02.01A | Ułożenie geowłókniny o wytrzymałości o klasie wytrzymałości GRK-4- umocnienie skarp i dna rzeki i rowu melioracyjnego | m2 | 600 |  |  |
|  |  | skarpy nasypu drogowego w obrębie rzeki: 250=250 dno i skarpa rzeki Koprzywianki i rowu melioracyjnego w obr. wylotu WL8: 350=350 |  |  |  |  |
| 4.3 | D-04.02.03 | Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek | m2 | 7454 |  |  |
|  |  | chodniki z kostki : 5330,0=5330 zjazdy z kostki "8" : 1238,0=1238 zjazdy z kruszywa: 886,0=886 |  |  |  |  |
| 4.4 | D-04.02.03 | Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, pospółka | m2 | 344,4 |  |  |
|  |  | zjazdy indywidualne bitumiczne: 109*1,2=130,8 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 213,6=213,6 |  |  |  |  |
| 4.5 | D-04.02.03 | Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm, pospółka | m2 | 239,5 |  |  |
|  |  | zatoka postojowa : 2*(90+42,5*0,7)=239,5 |  |  |  |  |
| 4.6 | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie - zjazdy indywidualne z B-A | m2 | 230 |  |  |
|  |  | 15%: 0,15*109=16,35 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 213,6=213,6 |  |  |  |  |
| 4.7 | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie - zjazdy indywidualne z B-A | m2 | 92,7 |  |  |
|  |  | 85%: 0,85*109=92,65 |  |  |  |  |
| 4.8 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją - zjazdy indywidualne z B-A | m2 | 431,6 |  |  |
|  |  | : 2*109=218 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 213,6=213,6 |  |  |  |  |
| 4.9 | D-04.05.01/k | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 561,5 |  |  |
|  |  | zatoka postojowa: 2*(90+42,5*0,5)=222,5 zjazdy z B-A: 109*1,15=125,35 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 213,6=213,6 |  |  |  |  |
| 4.10 | D-04.06.02 | Podbudowy betonowe z B-20, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 25·cm | m2 | 180 |  |  |
|  |  | zatoki BUS: 2*90=180 |  |  |  |  |
| 4.11 | D-04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 672,6 |  |  |
|  |  | zjazdy bitumiczne z zaklinowaniem i zamiałowaniem : 109=109 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów z zaklinowaniem i zamiałowaniem : 213,6=213,6 dno i skarpy rzeki Koprzywianki: 350=350 |  |  |  |  |
| 4.12 | D-04.04.03 | Ława pod ściek betonowy z przykryciem. Ława o wym. 86x15cm - szczegół, | m2 | 195,22 |  |  |
|  |  | w km 205+200, : 0,86*57,0=49,02 tabela wykaz zjazdów: 0,86*170,0=146,2 |  |  |  |  |
| 4.13 | D-04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych po zagęszczeniu 15 cm - tab. wykaz zjazdów | m2 | 2124 |  |  |
|  |  | : 1238+886=2124 |  |  |  |  |
| 4.14 | D-04.04.03 | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 5580 |  |  |
|  |  | chodnik: 5330,0=5330 skarpy nasypu drogowego w obrębie rzeki: 250=250 |  |  |  |  |
| 5 | D-05.00.00 | Nawierzchnia |  |  |  |  |
|  | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |
| 5.1 | D-05.03.05/f | Warstwa wiążąca z B-A grubość po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 322,6 |  |  |
|  |  | : 35+39+35=109 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 213,6=213,6 |  |  |  |  |
| 5.2 | D-05.03.05/b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 322,6 |  |  |
|  |  | : 35+39+35=109 przekroczenie rowem krytym dróg gminnych i powiatowych i dr. woj.- tab. wykaz zjazdów: 213,6=213,6 |  |  |  |  |
| 5.3 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 1430 |  |  |
|  |  | zjazdy- tab. zjazdów: 1238=1238 zatoka BUS: 2*90=180 wyspy azylu: 12=12 |  |  |  |  |
| 6 | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
|  | 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |  |  |  |  |
| 6.1 | D-06.01.01 | Hydroobsiew - tab. profilowania skarp rowów | m2 | 4966 |  |  |
| 6.2 | D-06.01.03 | Umocnienie płytami ażurowymi | m2 | 856,2 |  |  |
|  |  | - podsypka piaskowa - rowy zgodnie z opisem technicznym: 1,1*102,75+2,0*(25,0+5,0+10,0*2)=213,025 skarpy nasypu drogowego w obrębie rzeki: 250=250 dno i skarpy rzeki Koprzywianki: 350=350 rów w km 205+430: 57,5*0,75=43,125 |  |  |  |  |
| 6.3 | D-06.01.03 | Ściek podchodnikowy- umocnienie dna i skarp płytami 35*35 | m2 | 67,2 |  |  |
|  |  | : 16*(0,35*3*4,0)=67,2 |  |  |  |  |
| 6.4 | D-06.02.01/a | Ława z kruszywa łamanego przepusty pod zjazdami - tabela wykaz zjazdów: 12,0*0,15*0,5=0,9 ława z pospółki 60x40cm - szczegół rys. nr 29: 0,4*0,6*100,0=24 | m3 | 24,9 |  |  |
| 6.5 | D-06.02.01/a | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe tabela wykaz zjazdów - dla przepustów rurowych f50 ścianki czołowe prefabrykowane: 4=4 tabela wykaz zjazdów - dla przepustów z korytek - murki monolityczne z betonu B-20: 64-4=60 | szt | 64 |  |  |
| 6.6 | D-06.02.01/a | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50·cm tabela wykaz zjazdów | m | 12 |  |  |
| 6.7 | D-06.02.01/a | Korytka betonowe z nakrywą pod zjazdami na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm | m | 227 |  |  |
|  |  | tabela wykaz zjazdów: 170 ściek z przykryciem w km 205+200: 57,0=57 |  |  |  |  |
| 7 | D-07.00.00 | Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  | 45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |
| 7.1 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe SP-06/2 | m | 284 |  |  |
| 7.2 | D-07.06.01 | Regulacja pionowa bram zjazdów indywidualnych | m | 25 |  |  |
|  |  | 5szt.: 5*5=25 |  |  |  |  |
| 7.3 | D-07.06.01 | Ogrodzenie z segmentów stalowych wypełnionych siatką - ogrodzenie z rozbiórki | mb | 35 |  |  |
| 7.4 | D-07.06.01 | Ogrodzenie z wypełnieniem siatką stalową powlekaną wys. 1,2m, słupki stalowe w rozstawie 2,0m, brama wjazdowa z rozbiórki | mb | 113,5 |  |  |
|  |  | posezja nr ewid.: 456, 552, 567: 39+39,5+35=113,5 |  |  |  |  |
| 8 | D-08.00.00 | Elementy ulic |  |  |  |  |
|  | 45233222-1 | Roboty w zakresie budowy chodników |  |  |  |  |
| 8.1 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające 15x30, wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem z betonu B15, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. | m | 677 |  |  |
|  |  | zjazdy indywidualne - krawężnik na płask: 454,0=454 : 77,0=77; zjazdy indywidualne- ściek z przykryciem blachą: 73*2=146,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława z B-15 gr.15cm, podsypka cementowo-piaskowa | m | 2246 |  |  |
|  |  | : 3547,0=3547 : -1301=-1301 |  |  |  |  |
| 8.3 | D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa wraz z ławą pod ściek przykrawężnikowy szer. 50cm | m | 1301 |  |  |
| 8.4 | D-08.01.01 | Ława 15x70cm pod ściek betonowy | m | 743 |  |  |
|  |  | umocnienie rowu ściekiem betonowym: 619=619 ściek podchodnikowy: 16*1,5=24 ściek szer. 50cm z kostki brukowej wzdłuż zatoki BUS: 2*50,0=100 |  |  |  |  |
| 8.5 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr.6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara holland | m2 | 5330 |  |  |
| 8.6 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 3047,56 |  |  |
|  |  | : 2981=2981 ściek podchodnikowy: 16*2,08*2=66,56 |  |  |  |  |
| 8.7 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa | m | 656 |  |  |
|  |  | : 632=632 przy ścieku podchodnikowym: 16*1,5=24 |  |  |  |  |
| 8.8 | D-08.05.01 | Przykrycie ścieku korytkowego blachą stalową ryflowaną gr. 1cm wzmocnioną ceownikiem - szczegół zjazdu indywidualnego | m | 103 |  |  |
| 8.9 | D-08.05.01/a | Ściek linowy z rusztem żeliwnym - typ ciężki - zatoka BUS w Km 205+100 | m | 25 |  |  |
| 8.10 | D-08.05.01/b | Ściek przykrawężnikowy szer. 50cm z kostki brukowej betonowej gr. 8cm | m | 1301 |  |  |

________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2.2.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy: Stała organizacja ruchu Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D-07.01.01 | Projektowane oznakowanie poziome. |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty wykonania projektowanego oznakowania poziomego uwzględniono w zakresie wykonania "Remontu drogi nr 79 na odcinku Szewce - Łoniów" |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Likwidacja lub przestawienie istniejącego oznakowania pionowego. |  |  |  |  |
| 2.1 | 45233290-8 | D-07.02.01. | Zdjęcie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne | szt | 48 |  |  |
| 2.2 | 45233290-8 | D-07.02.01. | Rozebranie słupków do znaków | szt | 63 |  |  |
| 2.3 | 45110000-1 | D-01.02.04. | Rozebranie barier stalowych pojedynczych SP-09 | m | 52 |  |  |
| 2.4 | 45233290-8 | D-07.02.01. | Ponowne przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 | szt | 44 |  |  |
| 2.5 | 45233290-8 | D-07.02.01. | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm | szt | 44 |  |  |
| 2.6 | 45233290-8 | D-07.02.02. | Ustawienie słupków prowadzących U-1a ze znakami U-7 i U-8. | szt | 19 |  |  |
| 3 |  |  | Projektowane oznakowanie pionowe. |  |  |  |  |
| 3.1 | 45233290-8 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 | szt | 9 |  |  |
| 3.2 | 45233290-8 | D-07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych, tablica ze znakiem D-6 i T-27 na tle fluorescencyjnym. | szt | 2 |  |  |
| 3.3 | 45233290-8 | D-07.02.01a | Słupki U-5a, zespolone ze znakiem C-9, na azylach dla pieszych. | szt | 2 |  |  |
| 3.4 | 45233292-2 | D-07.06.02b | Poręcze ochronne, łańcuchowe podwójne z rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m | m | 16 |  |  |
| 4 | WARTOŚĆ Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | WARTOŚC Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

_________________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2.3.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Np. | Nr spec. Kod CPV | Opis pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45232100-3 | ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW |  |  |  |  |  |
| 1 | PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU- 29 mb, MONTAŻ RUR OCHRONNYCH fi 160 2 szt. o długości 16 mb oraz PRZEŁOŻENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO |  |  |  |  |  |
|  | D-01.03.05 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do l km.Grunt kat.I-II | m3 | 112,3 |  |  |  |
| 1.2 |  | Wykopy liniowe o ścianach podruroc.I kolektoiy w gnmtach such.z wydobyciem urobku łopatą ręcz„głęb.l,5m,szer.0,S-ł.Sm.kat.3-4 | m3 | 12,5 |  |  |  |
| 1.3 |  | RĘCZNE zasypanie rur PIASKIEM do wysokości 0,30 m powyżej rury z zagęszczeniem do 95 %. | m3 | 31,2 |  |  |  |
| 1.4 |  | Zasypywanie wykopów piaskiem koparko-spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.Inr 8/96) | m3 | 93,6 |  |  |  |
| 1.5 |  | Zagęszczanie wykopów ubijakami mechanicznymi. ZAGĘSZCZENIE DO 95% | m3 | 93,6 |  |  |  |
| 1.6 |  | Ażurowe umocnienie pionowych Ścian wykopów liniowych szer.do Im i glęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskamifw gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.IH-IV | m2 | 160 |  |  |  |
| 1.7 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE.PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm | m | 2 |  |  |  |
| 1.8 |  | Połączenie rurpolietylenowych,ciśnieniowych PE.PEHD o średnicy zewnętrznej 90 min metodą zgrzewania czolowego.Zgrzewarka z agregatem prądotwórczym | złącze | 2 |  |  |  |
| 1.9 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE.PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz) | szt | 2 |  |  |  |
| 1.10 |  | Przełożenie hydrantu nadziemnego na podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm | kpi | 1 |  |  |  |
| 1.11 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętiznej 110 mm | m | 65 |  |  |  |
| 1.12 |  | Połączenie rurpolietylenowych.ciśnieniowych PE.PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czolowego.Zgrzewarka z agregatem prądotwórczym | złącze | 8 |  |  |  |
| 1.13 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE.PEHD o połączeniach zgizewano-kołnieizowych ŁUKI DN110 | szt | 2 |  |  |  |
| 1.14 |  | Rwy ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 160 mm | m | 32 |  |  |  |
| 1.15 |  | Połączenie rurpolietyłenowych.ciśnieniowych PE.PEIID o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) | złącze | 2 |  |  |  |
| 1.16 |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 110 mm prowadzonych w rurach ochronnych | m | 32 |  |  |  |
| 1.17 |  | Połączenie z istniejącym rurociągiem £W 110 mm | szt | 6 |  |  |  |
| 1.18 |  | Uszczelnienie końców ruty ochronnej o średnicy nominalnej 160 mm | szt | 4 |  |  |  |
| 1.19 |  | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. | m2 | 100 |  |  |  |
|  | 45231223-4 | Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazociągu |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.03.06 | PRZEDŁUŻENIE RUR OCHRONNYCH NA GAZOCIĄGU. RURY OCHRONNE DN 90 1110 ILOŚĆ 6 SZT |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Wykopy ręczne liniowe grunt kategorii III | m3 | 19,2 |  |  |  |
| 2.2 |  | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich | ml | 19 |  |  |  |
| 2.3 |  | Obsypanie rurociągu o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 19 |  |  |  |
| 2.4 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,0 m. PIASKIEM | m3 | 12,5 |  |  |  |
| 2.5 |  | Zagęszczenie nasypów ttbijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii l-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 19,2 |  |  |  |
| 2.6 |  | Spawanie kształtki stalowe o Średnicy nominalnej do 32 mm -Przecięcie gazociągu, przedłużenie RO oraz połączenie gazociągu. | szt | 6 |  |  |  |
| 2.7 |  | Połączenie rury stalowej z przejściem PE-stal o średnicy nominalnej 80 mm | kpi | 5 |  |  |  |
| 2.8 |  | Rwy ochronne (osłonowe) zPEo średnicach nominalnych 90 mm | ni | 28 |  |  |  |
| 2.9 |  | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 90 mm za pomocą kształtek PE- STAL | złącze | 5 |  |  |  |
| 2.10 |  | Połączenie nity stalowej z przejściem PE-stał o średnicy nominalnej 100 min | kpi | 1 |  |  |  |
| 2.11 |  | Rwy ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110 mm | ni | 4 |  |  |  |
| 2.12 |  | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek ełektrooporowych PE - STAL | złącze | 1 |  |  |  |
| 2.13 |  | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej do 110 mm | szt | 12 |  |  |  |
| 2.14 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | ni | 32 |  |  |  |
| 2.15 |  | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym | kpi | 6 |  |  |  |
| 2.16 |  | Dwukrotne przedmuchanie gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm | km | 0,04 |  |  |  |
| 2.17 |  | Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | km | 0,04 |  |  |  |
| 2.18 |  | Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm.stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 2 |  |  |  |
| 2.19 |  | Malowanie podkładem PR1KIER rur stalowych ZXV 50 mm | m2 | 2 |  |  |  |
| 2.20 |  | Izolacja taśmą plastyczną PE wewnętrzną rurocigów o średnicy zewnęh-znej do 55 mm | m2 | 2 |  |  |  |
| 2.21 |  | Izolacja taśmą plastyczną PE zewnętrzna rwociągów o średnicy zewnętrznej do 55 mm | m2 | 2 |  |  |  |
| 3. | D-01.03.06 | RUR OCHRONNYCH NA GAZOCIĄGU - SĄCZKI LINIOWE |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Wykopy ręczne liniowe grunt kategorii III | m3 | 28,8 |  |  |  |
| 3.2 |  | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich | m2 | 28,8 |  |  |  |
| 3.3 |  | Obsypanie gazociągu - ŻWIREM | m2 | 28,8 |  |  |  |
| 3.4 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,0 m. PIASKIEM | m3 | 18,7 |  |  |  |
| 3.5 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii l-UI (B. I .nr 8/96) | ni3 | 28,8 |  |  |  |
| 3.6 |  | Sączki liniowe węchowe z iw drenarskich o średnicy nominalnej gazociągu 80 mm | m | 48 |  |  |  |
| 3.7 |  | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 90 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 3.8 |  | Połączenia rur polietylenowych o Średnicach nominalnych 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych PE - odgałęzienia siodłowego do nawiercania (WACETOB-PZITB) | złącze | 5 |  |  |  |
| 3.9 |  | Montaż rm-ociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 40 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZITB) | m | 6 |  |  |  |
| 3.10 |  | Sączki węchowe o średnicy nominalnej 25 mm nad rwą ochronną | szt. | 5 |  |  |  |
| 4 | D-01.03.06 | RUR OCHRONNYCH NA GAZOCIĄGU |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Wykopy ręczne liniowe grunt kategorii III | m3 | 73,2 |  |  |  |
| 4.2 |  | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich | m2 | 67,2 |  |  |  |
| 4.3 |  | Obsypanie rurociągu o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 67,2 |  |  |  |
| 4.4 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,0 m. PIASKIEM | m3 | 43,6 |  |  |  |
| 4.5 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B. I. nr S/96) | m3 | 73,2 |  |  |  |
| 4.6 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110 mm | m | 115,5 |  |  |  |
| 4.7 |  | Uszczelnienie końców ruty ochronnej o średnicy nominalnej do 110 mm | szt. | 24 |  |  |  |
| 4.8 |  | Rury ochronne /osłonowe/polietylenowe PE o średnicach nominalnych 160 mm (WACETOB-PZITB) | m | 6,5 |  |  |  |
| 4.9 |  | Uszczelnienie końców iwy ochronnej o średnicy nominalnej do 160 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 4.10 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 75 mm montowanych z rur w zwojach (WACETOB-PZYTB) | m | 148 |  |  |  |
| 4.11 |  | Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego .Średnica nominalna twociągu z rur polietylenowych 75 mm (WACETOB-PZITB) | złącze | 26 |  |  |  |
| 4.12 |  | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 75 mm za pomocą kształtek przejście PE-stal | złącze | 26 |  |  |  |
| 4.13 |  | Wspawanie kształtki stalowe - włączenie rury PEHD | szt. | 26 |  |  |  |
| 4.14 |  | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 148 |  |  |  |
| 4.15 |  | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym | kpi | 13 |  |  |  |
| 4.16 |  | Dwukrotne przedmuchanie gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm | km | 0,15 |  |  |  |
| 4.17 |  | Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | km | 0,15 |  |  |  |
| 4.18 |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 8,5 |  |  |  |
| 4.19 |  | Malowanie podkładem PRIMER rur stalowych | m2 | 8,5 |  |  |  |
| 4.20 |  | Izolacja taśmą plastyczną PE wewnętrzną | m2 | 8,5 |  |  |  |
| 4.21 |  | Izolacja taśmą plastyczną PE zewnętrzna | m2 | 8,5 |  |  |  |
| 5 | WARTOŚĆ Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | WARTOŚĆ Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

_________________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2.4.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy: Branża elektryczna Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Np. | Nr spec. Kod CPV | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45232200-4 | ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII ENERGETYCZNYCH - ZABEZPIECZENIE KOLIZJI linii LNN |  |  |  |  |
| 1. | D-01.03.01 | Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznego z podporą Obmiar: 2,0000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznego Obmiar: 2,0000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Demontaż stupa żelbetowego linii NN bliźniaczego Obmiar: 2,0000 | szt. | 2 |  |  |
| 1.4 |  | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na slupie leżącym poprzeczników przelotowych Obmiar: 0,1400 | 100 szt. | 0,14 |  |  |
| 1.5 |  | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na slupie stojącym trzonu kabląkowego z izolatorem Obmiar: 0,4400 | 100 szt. | 0,44 |  |  |
| 1.6 |  | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na stupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika Obmiar: 0,0600 | 100 szt. | 0,06 |  |  |
| 1.7 |  | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na stupie lub ścianie Obmiar: 6,0000 | szt. | 6 |  |  |
| 1.8 |  | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysięgniku Obmiar: 6,0000 | kpl | 6 |  |  |
| 1.9 |  | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na stupie stojącym trzonu kabląkowego z izolatorem-analogia demontaż izolatorów Obmiar: 0,800 | 100 szt. | 0,8 |  |  |
| 1.10 |  | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN - demontaż na slupie stojącym trzonu kabląkowego z izolatorem-analogia demontaż śrub hakowych i uchwytów końcowych Obmiar: 0,0700 | 100 szt. | 0,07 |  |  |
| 1.11 |  | Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów nieizolowanych, z udziałem podnośnika samochodowego Obmiar: 22,0000 | przewód | 22 |  |  |
| 1.12 |  | Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej nn z żerdzi epv 12 m wirowanych,pojedyńczych-EI2/l2 Obmiar: 4,0000 | słup | 4 |  |  |
| 1.13 |  | Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej nn z żerdzi epv 12 m wirowanych,pojedyńczych-E12/10 Obmiar: 2,0000 | słup | 2 |  |  |
| 1.14 |  | Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leźących.dla linii nn-PN-2 Obmiar: 0,0300 | 100 szt. | 0,03 |  |  |
| 1.15 |  | Montaż poprzecziiików narożnych lub krańcowych na słupach Ieżących,dla linii nn-PK-2 Obmiar: 0,0500 | 100 szt. | 0,05 |  |  |
| 1.16 |  | Montaż poprzeczników przelotowych na slupach leźących.dla linii nn-PP4 Obmiar: 0,0100 | 100 szt. | 0,01 |  |  |
| 1.17 |  | Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leźących.dla linii nn-Kp-4 Obmiar: 0,0100 | 100 szt. | 0,01 |  |  |
| 1.18 |  | Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na slupach leźących.dla linii nn-Km-2 Obmiar: 0,26 = 0,2600 | 100 szt. | 0,26 |  |  |
| 1.19 |  | Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leźących.dla linii nn-analogia montaż obejm 0-2,3,4 Obmiar: 0,10 = 0,1000 | 100 szt. | 0,1 |  |  |
| 1.20 |  | Montaż na słupach leżących trzonów kabląkowych z izolatorami.dla linii nn-analogia montaż izolatorów SI 15/2 Obmiar: 0,6200 | 100 szt. | 0,62 |  |  |
| 1.21 |  | Montaż na slupach leżących trzonów kabląkowych z izolatorami,dIa linii nn-analogia montaż izolatorów N-95 Obmiar: 0,0500 | 100 szt. | 0,05 |  |  |
| 1.22 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruntach kategorii III Obmiar: 210,0000 | m | 210 |  |  |
| 1.23 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii III Obmiar: 110,0000 | m | 110 |  |  |
| 1.24 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane na slupach, bednarka o przekroju do 200 mm2 Obmiar: 0,60 = 0,6000 | 100 m | 0,6 |  |  |
| 1.25 |  | Montaż ręczny przyłączy wykonywanych przewodami izoilowanymi typu asxsn lub podobnymi o przekroju 2x25 mm2 Obmiar; 1,0000 | przewód | 1 |  |  |
| 1.26 |  | Montaż ręczny przyłączy wykonywanych przewodami izoilowanymi typu asxsn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm2 Obmiar: 5,0000 | przewód | 5 |  |  |
| 1.27 |  | Montaż poprzeczników przelotowych na słupach ]ezących,d!a linii nn-analogia montaż uchwytów mocnych typu SO Obmiar: 0,0600 | 100 szt. | 0,06 |  |  |
| 1.28 |  | Montaż bezpieczników.dta linii nn Obmiar: 0,0600 | 100 szt. | 0,06 |  |  |
| 1.29 |  | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg,mocowanych na siupie-Wo-3, Wo-I Obmiar: 6,0000 | szt. | 6 |  |  |
| 1.30 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznegOjiia wysięgnikach-oprawy z demontażu Obmiar: 6,0000 | szt. | 6 |  |  |
| 1.31 |  | Prace związane z przesunięciem słupa nr 1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (demontaż słupa oraz ponowny montaż w innym miejscu osprzęt istniejący) Obmiar: 1,0000 | kpl | 1 |  |  |
| 1.32 |  | Prace związane z odłączeniem oraz ponownym zawieszeniem przewodów Ai linii napowietrznej oraz linii odgałężnych Al i AsXSn Obmiar: 1,0000 | kpl | 1 |  |  |
| 2 | WARTOŚĆ Razem netto: |  |  |  |  |  |
| 3 | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| 4 | WARTOŚC Razem brutto: |  |  |  |  |  |

____________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1.2.5.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Kosztorys ofertowy: Branża teletechniczna Budowa chodnika w c. DK 79 w m. Koprzywnica |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Np | Nr spec.Kod CPV | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.03.03 D-01.03.04 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych |  |  |  |  |
|  | 45232300-5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Przestawianie słupów pojedynczych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu IV | szt. | 1 |  |  |
| 1.2 |  | Przekładanie haków | szt. | 1 |  |  |
| 1.3 |  | Przekładanie 2 kabli miedzianych na drugą stronę słupa | km | 0,1 |  |  |
| 1.4 |  | Wymiana pokryw studni 600x1000 | szt. | 1 |  |  |
| 1.5 |  | Wymiana ramy studni 600x1000 | szt. | 1 |  |  |
| 1.6 |  | Podwyższenie o 20 cm włazu studni 600x1000 | szt. | 1 |  |  |
| 1.7 |  | Budowa obiektów podziemn. z rur ochronnych dwudzielnych PCW pod drogami i ulicami w gr.kat. IV, 1 warstw. w ciągu, 1 rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu | m | 14 |  |  |
| 2 | WARTOŚĆ Razem netto: |  |  |  |  |  |
| 3 | PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |
| 4 | WARTOŚĆ Razem brutto: |  |  |  |  |  |

____________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Formularz 3.1.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.2.	Wykaz wykonanych robót budowlanych;

Formularz 3.3.	Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych;

Formularz 3.4.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Formularz 3.1.1

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.1.2

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

w imieniu Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.2.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

| Poz. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Wartość zadania wykonanego przez Wykonawcę PLN netto | Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.2) IDW | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | początek dzień/ miesiąc/ rok | koniec dzień/ miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

  - W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót  lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs

  - W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

oświadczamy, że w celu realizacji zamówienia dostępne nam są następujące, w pełni sprawne, narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:

| Poz. | Wymagania dla danej jednostki | Wyszczególnienie (nazwa i parametry potwierdzające spełnianie wymagań) | Liczba jednostek | Podstawa dysponowania: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h |  |  |  |

UWAGA:

- W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (5) wskaże inną niż „własność Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __ __ _____ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.4.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Potencjał Kadrowy- osoby zdolne do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 34/2011

„Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Poz. | Funkcja | Wymagania dla danej funkcji | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań | Podstawa dysponowania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kierownik Budowy | liczba osób: 1, minimalne kwalifikacje: - osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów-przynależność do Polskiej Izby Budownictwa |  |  |  |

UWAGA:

- W przypadku podania w kolumnie (5) wartości zamówienia w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia  (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), podając ten dzień i kurs.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Tom II

###### ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Remontu nawierzchni drogi krajowej nr 79, odcinek Szewce – Łoniów, od km 201+270 do km 211+513”

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposób wykonania robót określają:

  - Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności  Instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca załącznik nr 2 oraz Warunki Techniczne -  załącznik nr 3,

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące załącznik nr 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3.

§ 2

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.

- Materiały z rozbiórki:

    - nadające się do powtórnego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje te materiały oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie właściwego Rejonu Dróg Krajowych.

2. pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

3. drewno z wycinki po odkupieniu stanowi własność Wykonawcy.

4. destrukt uzyskany z frezowania, po odkupieniu, stanowi własność Wykonawcy

5. W celu wyeliminowania zabrudzenia nawierzchni jezdni w czasie prowadzonych robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do instalacji stanowisk do czyszczenia opon pojazdów skierowanych do wykonania zamówienia.

§ 3

- Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy z datą nie późniejszą niż 7 dni od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4  i § 20 ust. 3 i 4. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy/dziennik postępu robót.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas  trwania tych okoliczności.

§ 4

1.	Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.

2.	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

3.	Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy również aktualizacji harmonogramu wynikającej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

§ 5

1.	Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ____________________ PLN, (słownie złotych: _____________________________________________________________________________ )

plus _____ % podatek VAT _________________________ PLN, (słownie złotych _____________________________________________________________________________ )

co łącznie stanowi kwotę brutto __________________________ PLN (słownie złotych: _____________________________________________________________________________ )

2.	Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 i 8.

3.	W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zapłata należności dla Podwykonawców będzie dokonywana przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz zgodnie z umową cesji wierzytelności na rzecz Zamawiającego.

6.	Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto:

1)	Wykonawcy podane w  fakturze,

2)	Podwykonawców podane w fakturze.

7.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 7

1.	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

- wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót nieprzewidzianych, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których konieczność zrealizowania wynikła w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.	Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

3.	Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 8

1.	Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2.	Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.	Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4.	Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 9

# 1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie terenu budowy, dziennika budowy/dziennika postępu robót oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

# 2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. OST,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w OST i SST,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy/dziennika postępu robót,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 OST,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w OST i SST,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego,

3.  Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11, 12.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 10

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

  - Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

  - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

  - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

## § 12

1.	Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: p. ______________________

- Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:    p _______________________

- Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

### 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 umowy,

        - za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

        - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

        - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

        - za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia - w wysokości 1000 zł,

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia - w wysokości 5000 zł.

### 2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

### 3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 15

1.	Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2.  W uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dopuszcza  się wykonanie przy udziale Podwykonawców robót innych niż określone w § 15 ust. 1.

3.   Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

4.	Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji wierzytelności.

5.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

6.	Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

- zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 niniejszej umowy,

- zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za     swoje własne.

§ 16

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni.

  - odbiór częściowy-  bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni.

  - odbiór ostateczny- w ciągu 28 dni od daty wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy/dziennika postępu robót, potwierdzającego zakończenie robót i gotowości do odbioru.

  - odbiór przed upływem okresu rękojmi - przed datą upływu okresu rękojmi.

  - odbiór pogwarancyjny- w ciągu 30 dni od daty upływu okresu gwarancji.

- Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego, odbioru w okresie rękojmi i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w  § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na 24 miesiące.

2.	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2)	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3)	w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 18

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę _________________________ PLN (słownie złotych: _______________________________________________________________).

2.	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ______________________________________ .

3.	Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

5.	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 19

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w harmonogramie robót, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie  7dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

- Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców,

- Warunki Techniczne,

- Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Tom III:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom V

PRZEDMIAR ROBÓT

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę