Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularz Oferta i formularze załączników do oferty

Formularz 2.1. FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT „Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych”

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ

Formularz 3.2	Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia

Formularz 3.3	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami

Tom IV:        FORMULARZ CENOWY

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74

REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl

Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa).

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

71351914-3 – usługi archeologiczne

Kategoria usług: 12

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Usługą”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” 
lub „Specyfikacją”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

5.2. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - IV SIWZ.

5.4. 	Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – IPU  i OPZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) 	sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

b) 	uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) 	rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5.5.	PODWYKONAWSTWO:

a) 	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) 	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9. IDW.

d) 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

5.6. 	Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówienia, jakie mogą zostać ustalone w danym okresie, w szczególności cen, terminów wykonania.

5.7. 	Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie czterema (4) wykonawcami, którzy uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert opisanych w niniejszej IDW, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej niż 4 wykonawców.

5.8. 	Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawcom z którymi zostanie zawarta

umowa ramowa zwracając się o złożenie ofert wg. następujących zasad:

1) Zamawiający w zaproszeniach do składania ofert określi co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, sposób i termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą, kryteria wyboru oferty.

2) Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu na podstawie umowy ramowej nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy ramowej.

3) Zamówienie/a będą udzielane Wykonawcy, który złoży w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, ofertę najkorzystniejszą przy uwzględnieniu kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

4) Podstawą realizacji zamówienia opartego na umowie ramowej będzie odrębna umowa jednostkowa.

6. 	TERMIN REALIZACJI USŁUGI

- Umowa ramowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia jej podpisania lub do wyczerpania ilości szacowanych jednostek normatywnych dla badań wykopaliskowych/ilości szacowanych arów dla badań sondażowych.

- Terminy realizacji częściowych zamówień publicznych na:

- wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz ze sprawozdaniem z badań od 7 do 90 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań. Termin ten będzie każdorazowo dostosowany przez Zamawiającego do wskazanego przez WKZ rodzaju i zakresu badań;

- opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych dla poszczególnych stanowisk od 10 do 16 miesięcy od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań;

- wykonanie archeologicznych badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań od 10 do 45 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań. Termin ten będzie każdorazowo dostosowany przez Zamawiającego do wskazanego przez WKZ rodzaju i zakresu badań.

- Wykonawca złoży do WKZ wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na przeprowadzenie badań w ciągu:

- 3 dni roboczych od podpisania umowy jednostkowej, jeśli teren przeznaczony do badań archeologicznych jest w dyspozycji Zamawiającego,

- 30 dni od podpisania umowy jednostkowej, jeśli teren przeznaczony do badań archeologicznych nie znajduję się w dyspozycji Zamawiającego.

- Wykonawca przystąpi do wykonania badań terenowych w terminie zadeklarowanym w ofercie do zamówienia na umowę ramową.

- W ofertach na realizację cząstkowych zamówień publicznych Wykonawca może proponować terminy krótsze niż powyższe.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

„Nie dotyczy”

2)	sytuacji ekonomicznej i finansowej:

„Nie dotyczy”

3)	zdolności technicznej lub zawodowej:

a)	Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem naukowym wyników tych badań na łącznej powierzchni co najmniej 200 arów.

b) 	osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się wykształceniem, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. Kierownik stanowiska archeologicznych badań wykopaliskowych

Wymagana liczba osób :  10

Kwalifikacje i doświadczenie:

Wykształcenie wyższe archeologiczne (zakończone uzyskaniem tytuł magistra). Zakończona co najmniej 12-miesięczna praktyka zawodowa (zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat samodzielnej funkcji Kierownika archeologicznych badań wykopaliskowych na co najmniej 1 stanowisku archeologicznym (z wyłączeniem badań sondażowych)

2. Konsultant badań archeologicznych

Wymagana liczba osób: 1

Kwalifikacje:

Samodzielny pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego w zakresie archeologii.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.	Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:

1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

8.3.	Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu;

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. W zakresie części IV jednolitego dokumentu, Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”

Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

- przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;

- przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego;

- przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

W związku z tym, że zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp to wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.

9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.3.

9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty o których mowa w pkt  9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):

1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) lit. b) IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.10. 	Dokumenty, o których mowa w pkt  9.9.1) i 9.9.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

9.11. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się odpowiednio.

9.12. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w 9.9.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10. IDW stosuje się odpowiednio.

9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.14.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Formularz 3.2.).

10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW

10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW.

10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą,  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10.7. 	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a) – d) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.

10.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) 	jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.

c) 	jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

10.10.	Wykonawca składając jednolity dokument, w części IV: Kryteria kwalifikacji jest zobowiązany wypełnić jedynie sekcję „α”.

11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.

11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt 9.2. IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW  składa każdy z Wykonawców.

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym :

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1.	W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

Pana Sebastiana Chadę, tel. + 48 (22) 209 23 62, email: schada@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

12.2.	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.3.	W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

12.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.

12.7.	Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

Ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1.) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.

13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

14.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.

14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:

1) 	Formularz Cenowy (Tom IV SIWZ);

2) Formularz 2.1. FORMULARZ KRYTERIUM OCENY OFERT „Liczba pracowników techniczno-dokumentacyjnych”.

14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) 	Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2)  	Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;

3)	Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

5) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

6) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

14.7.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa oraz opisane: OFERTA „Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa)” GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017 „Nie otwierać przed dniem 31.08.2017r. godz. 12:00.”

14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ dla zadania na które składana jest oferta.

15.2.  Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 15.1, należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczy wartość netto łącznie.

15.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Formularza Cenowego.

15.4.  Obliczoną w ten sposób „Wartość netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczona w ten sposób „Wartość  brutto – cena oferty” należy następnie przenieść do Formularza Oferty.

15.5.  Ceny jednostkowe i wartości w poszczególnych pozycjach Formularza oraz cena oferty muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.6. 	W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ustawy Pzp.

15.7.	Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.

15.8.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ.

15.9.	Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł, 00/100).

16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001

(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017

b) 	poręczeniach bankowych;

c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) 	gwarancjach bankowych;

e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

16.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

16.6. 	Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

1) 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) 	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) 	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1.	Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa OFERTA w pokoju 713 w terminie do 31.08.2017r., do godz. 11:30

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie 31.08.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie wskazanej w ust. 17.1, w pok. 824.

17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

17.5.	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

17.6. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) 	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena	                        		– 60 %	=	60 pkt

Termin rozpoczęcia badań

po uzyskaniu decyzji WKZ		– 20 %	=	20 pkt

Liczba  osób

techniczno-dokumentacyjnych	    	– 15 %	=	15 pkt

Aspekt społeczny

(zatrudnienie osób bezrobotnych)	–   5 %	=	  5 pkt

19.1.1.	Kryterium „Cena”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =; C min; x 60 pkt. C o. gdzie:; C min; – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł). C o; – cena brutto badanej oferty (zł).

19.1.2.	Kryterium „Termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ”:

Kryterium  „Termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ” będzie rozumiane jako Termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań i rozpatrywane będzie  na podstawie deklaracji złożonej przez wykonawcę w pkt 3.1. Formularza oferta w części dotyczącej terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Najdłuższy możliwy termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 7 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań.

Najkrótszy możliwy termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań (brany pod uwagę do oceny ofert) – 1 dzień od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań.

Wykonawca może zadeklarować termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań: 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7dni.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższych zasad:

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 1 dzień Wykonawca otrzyma 20 punktów

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 2 dni Wykonawca otrzyma 18 punktów

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 3 dni Wykonawca otrzyma 12 punktów

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 4 dni Wykonawca otrzyma 10 punktów

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 5 dni Wykonawca otrzyma 5 punktów

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 6 dni Wykonawca otrzyma 3 punkty

- za zadeklarowanie terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań – 7 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta (pkt 3) terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy termin tj. 7 dni, a w kryterium Termin terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ zostanie przyznane 0 pkt.

Zaoferowany przez Wykonawcę termin terminu rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ zostanie uwzględniony w jednostkowej umowie realizacyjnej z Wykonawcą.

19.1.3.	Kryterium „Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych”:

Ocena w kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru Formularza nr 2.1.: Kryterium oceny ofert „Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Dokument ten winien zawierać wykaz osób z wykształceniem wyższym archeologicznym (posiadających tytuł magistra archeologii), które wykonawca deklaruje skierować do prac w zespole wykonującym badania wykopaliskowe.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższych zasad:

za zadeklarowanie powyżej 8 osób –  15 punktów

za zadeklarowanie od 5 do 8 osób –  10 punktów

za zadeklarowanie od 2 do 4 osób –  5 punktów

za zadeklarowanie 1 osoby –  2 punkty

za zadeklarowanie 0 osób –  0 punktów

Wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz informacji na temat wykształcenia.

W przypadku gdy wykonawca wraz z ofertą nie złoży Formularza nr 2.1.: Kryterium oceny ofert „Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych” w kryterium  zostanie przyznane 0 pkt.

19.1.4.	Kryterium „Aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych)”:

Ocena w kryterium „Aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych)” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt. 3.2. Formularza Oferta, ilości osób bezrobotnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Wykonawca może zaoferować zatrudnienie: 1 osoby bezrobotnej lub 2 osób bezrobotnych lub 3 osób bezrobotnych.

Liczba punktów w ramach kryterium „Aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych)” zostanie przyznana następująco:

za zadeklarowanie zatrudnienia 3 osób bezrobotnych – 5 pkt

za zadeklarowanie zatrudnienia 2 osób bezrobotnych – 3 pkt

za zadeklarowanie zatrudnienia 1 osoby bezrobotnych – 1 pkt

za zadeklarowanie zatrudnienia 0 osób bezrobotnych – 0 pkt

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta pkt 3.2. ilości osób bezrobotnych, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie zatrudnienie 0 osób bezrobotnych, a w kryterium „Aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych)” zostanie przyznane 0 pkt.

Zaoferowana przez Wykonawcę ilość osób bezrobotnych podlegających zatrudnieniu zostanie uwzględniona w jednostkowej umowie realizacyjnej z Wykonawcą.

19.2.	Zamawiający zawrze umowę ramową z czteroma Wykonawcami (chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców), którzy spełniają wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyskają łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T + L + A

gdzie: 	 C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”

T- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ

L – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych”

A – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych)”

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) 	unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca zamówienia cząstkowego zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53.

21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5.	Terminy wniesienia odwołania:

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

22.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział 2

# Formularz „Oferta”

# i Formularze załączników do Oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział ________________

ul. ____________________

_______________________

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa)

Nr ref: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017

MY NIŻEJ PODPISANI

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:__________________________________________________________), zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym.

  - Deklarujemy Termin rozpoczęcia badań ……… dni po uzyskaniu decyzji WKZ pozwalającej na prowadzenie badań  (kryterium  oceny ofert – termin rozpoczęcia badań po uzyskaniu decyzji WKZ może zostać określony na: 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 dni).

  - Deklarujemy zatrudnienie …… osób bezrobotnych (kryterium  oceny ofert – Aspekt społeczny (zatrudnienie osób bezrobotnych) może zostać określone na: 0, 1, 2 lub 3 osoby).

  - INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **.

- ZAMIERZAMY*** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

_____________________________________________________________________

(nr zadania i zakres)

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie ___________________________________________________

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr _________________________________________________*

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy ramowej zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OFERTĘ składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:__________________________________________________________

adres:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

tel. _____________ fax ________________ e-mail: ____________________________

__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

*** oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w Jednolitym dokumencie część II Sekcja C i D

Formularz 2.1.

KRYTERIUM OCENY OFERT

„Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych”

Formularz 2.1.

| (nazwa Wykonawcy/ Wykonawców) | KRYTERIUM OCENY OFERT „Liczba osób techniczno-dokumentacyjnych” Zadanie 1 |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa)

Nr ref: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017

Deklarujemy, że do  prac w zespole wykonującym badania wykopaliskowe skierujemy …… osób techniczno-dokumentacyjnych. Składamy wykaz osób z wykształceniem wyższym archeologicznym (posiadających tytuł magistra archeologii) potwierdzający powyższe.

| Imię i nazwisko | Wykształcenie |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

UWAGA: Zamawiający informuje, że niniejszy formularz nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postepowaniu, wobec czego art 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
nie ma zastosowania.

__________________ dn. ______________2017 r.

________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ

Formularz 3.2	Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia

Formularz 3.3	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Formularz 3.2

| (nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) | ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia |
| --- | --- |

Ja:

_________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno - finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa)

znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

e) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ dnia ____ ____ 2017 roku

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

*niepotrzebne skreślić

Formularz 3.3

Wykonawca:

________________________________

________________________________

(pełna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ………………………..

KRS/CEiDG) …………………………

reprezentowany przez:

____________________________

_______________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc  udział w postępowaniu na Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa)

znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017

prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie , po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co wykonawca:

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;

- niepotrzebne skreślić

UWAGA:

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie    składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.

- W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

Data: .....................................    	 ...........................................................

podpis Wykonawcy

TOM II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA RAMOWA NR ……………

Zawarta w dniu ________ 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1.…………………………………………

2.…………………………………………

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Niniejsza Umowa Ramowa (w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określa warunki realizacji cząstkowych zamówień, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania.

Cząstkowe zamówienia będą realizowane każdorazowo na podstawie jednostkowych umów realizacyjnych.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY RAMOWEJ

- Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień polegających na wykonaniu archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego, w szczególności na stanowiskach:

- znanych i wskazanych decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków (dalej: WKZ) do badań archeologicznych,

- nowo odkrytych przez nadzór archeologiczny pełniony nad pracami ziemnymi w trakcie budowy,

- wcześniej znanych i wskazanych decyzją WKZ do stałego ścisłego nadzoru archeologicznego,

- wcześniej znanych, które w wyniku ewentualnych zmian projektowych wejdą w kolizję z inwestycją,

- na których WKZ poszerzył obszar badań.

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” (bez węzła) od km 0+433,71 do km 18+950,

- Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła „Lotnisko” na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61,

- Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. "Paszków" od km 430+000 do km 441+621”,

- Budowa węzła „Lubelska” na przecięciu drogi ekspresowej S17 (od km 16+728,00 do km 18+666,19) i S2 (od km 18+950,00 do km 20+564,96) do autostrady A2,

- Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odcinek w. Zakręt (DK nr 2) – w. Lubelska (A-2) od km ok. 14+200 do km 18+666,19,

- Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 (km 22+680 do 27+790) Zadanie II i drogi krajowej nr 50 (km 175+700 do 179+550) Zadanie III,

- Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego,

- Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.

- Niniejsza umowa ramowa określa warunki realizacji zamówień, których przedmiot objęty jest niniejszą Umową (zwanych dalej: cząstkowymi zamówieniami), jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania.

- Cząstkowe zamówienia, o których mowa w ust. 3 będą każdorazowo realizowane na podstawie jednostkowych umów realizacyjnych.

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powinien odpowiadać w szczególności wymaganiom określonym w:

- Umowie;

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w dalszej części Umowy: SIWZ);

- Opisie Przedmiotu Zamówienia;

- Ofercie Wykonawcy wraz z formularzami.

§ 2

TERMINY

  - Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia jej podpisania lub do wyczerpania ilości szacowanych jednostek normatywnych dla badań wykopaliskowych/ilości szacowanych arów dla badań sondażowych.

  - Terminy realizacji cząstkowych zamówień na:

- wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz ze sprawozdaniem z badań od 7 do 90 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań. Termin ten będzie każdorazowo dostosowany przez Zamawiającego do wskazanego przez WKZ rodzaju i zakresu badań;

- opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych dla poszczególnych stanowisk od 10 do 16 miesięcy od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań;

- wykonanie archeologicznych badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań od 10 do 45 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań. Termin ten będzie każdorazowo dostosowany przez Zamawiającego do wskazanego przez WKZ rodzaju i zakresu badań.

  - Wykonawca złoży do WKZ wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na przeprowadzenie badań w ciągu:

- 3 dni roboczych od podpisania umowy jednostkowej, jeśli teren przeznaczony do badań archeologicznych jest w dyspozycji Zamawiającego,

- 30 dni od podpisania umowy jednostkowej, jeśli teren przeznaczony do badań archeologicznych nie znajduję się w dyspozycji Zamawiającego.

  - Wykonawca przystąpi do wykonania badań archeologicznych w terminie do …… dni od uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na wykonanie badań.

§ 3

MAKSYMALNE WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają maksymalną wartość Umowy w wysokości ……………………………………….zł netto + podatek VAT w wysokości …..…………………., co łącznie stanowi kwotę ……………………………….……… zł brutto (słownie złotych ………………).

- Wynagrodzenie za wykonanie cząstkowych zamówień następowało będzie każdorazowo na podstawie szczegółowej kalkulacji powynikowej za stawkę jednostkową, określoną w jednostkowej umowie realizacyjnej, nie większą niż, w tym:

- wykonanie badań wykopaliskowych: stawka za 1 jednostkę normatywną: ………………zł netto + obowiązujący podatek VAT w wysokości - ………, co daje wartość stawki ……………….zł brutto (słownie złotych: ………..../100);

- wykonanie opracowania wyników badań wykopaliskowych: stawka za 1 jednostkę normatywną: ………………zł netto + podatek VAT w wysokości - ………, co daje wartość stawki ……………….zł brutto (słownie złotych: ………..../100);

- wykonanie badań sondażowych wraz z opracowaniem ich wyników: stawka za 1 ar: ………………zł netto + podatek VAT w wysokości - ………, co daje wartość stawki ……………….zł brutto (słownie złotych: ………..../100).

- Rozliczenie za:

- wykonane prace wykopaliskowe i opracowanie ich wyników nastąpi na podstawie szczegółowej kalkulacji powynikowej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia z zastosowaniem stawki za jednostkę normatywną określoną w ust. 2,

- wykonanie badań sondażowych nastąpi na podstawie kalkulacji powynikowej zgodnie z rzeczywistym wykonaniem zakresu badań.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie i ujął na podstawie własnych kalkulacji i szacunków w stawce za 1 jednostkę normatywną oraz 1 ar sondażowy:

- wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ, a w szczególności koszty i starania związane z możliwością dostępu do terenu nienabytego jeszcze na rzecz Skarbu Państwa, a przewidzianego do badań w celu ich przeprowadzenia przez uzyskanie zgody właściciela lub posiadacza terenu, koszty dojazdu i transportu sprzętu na poszczególne nieruchomości, na których znajdują się stanowiska archeologiczne oraz koszty robót ziemnych i geodezyjnych;

- ryzyko dodatkowych kosztów związanych z realizacja przedmiotu Umowy.

§  4

ZMIANA WYNAGRODZENIA

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 i 2 ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do rozliczeń finansowych z Wykonawcami, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową będą ceny określone w jednostkowych umowach realizacyjnych, dotyczących cząstkowych zamówień - udzielanych zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy.

2. Ceny jednostkowe określone w ofertach, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy będą zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot jednostkowej umowy realizacyjnej nastąpi na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej do Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zatwierdzenie protokołu przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za realizację usługi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ CZĄSTKOWYCH

- Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację cząstkowego zamówienia wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową.

- Zaproszenia do składania ofert na realizację cząstkowego zamówienia będą wysyłane Wykonawcom pocztą lub drogą elektroniczną. W zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający określi co najmniej: OPZ, informację o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert, terminie realizacji cząstkowego zamówienia, wymaganiach co do niezbędnej liczby kierowników badań archeologicznych (będą to osoby wskazane w ofercie do zamówienia na umowę ramową lub inne osoby wskazane przez Wykonawcę spełniające wymagania zawarte w SIWZ odnośnie wykształcenia i doświadczenia).

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

- Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 2, nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od oferty, którą Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z uwzględnieniem warunku, że stawka za jednostkę normatywną i 1 ar sondażowy w ofercie Wykonawcy składanej w wyniku zaproszenia nie może być wyższa od maksymalnej stawki określonej w §3 ust. 2.

- Wybór oferty składanej na zaproszenie Zamawiającego będzie rozstrzygany na podstawie najniższej ceny.

- Oferty na realizację zamówienia cząstkowego:

    - niespełniające warunku określonego w §6 ust. 4,

    - niespełniające warunku określonego w §2 ust. 2,

    - złożone po terminie,

nie będą brane pod uwagę.

- Jednostkowe umowy realizacyjne zawierane będą z Wykonawcami oddzielnie do każdego cząstkowego zamówienia.

- W przypadku wyboru oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia jednostkowej umowy realizacyjnej, zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Treść umowy jednostkowej zostanie dostosowana w zależności od rodzaju badań wskazanych do wykonania (tj. badania sondażowe, badania wykopaliskowe lub badania sondażowe i wykopaliskowe).

- W przypadku niezłożenia ofert przez żadnego z Wykonawców, z którymi zawarto umowy ramowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponawiania procedury zaproszenia do składania ofert również dla tego samego lub zbliżonego zakresu zamówienia cząstkowego.

§ 7

KARY UMOWNE

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy ramowej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy ramowej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie art. 145 lub art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo potrącić wysokość należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty tych kar.

- Zamawiający ma prawo do sumowania kar i obciążenia nimi Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku naruszenia postanowień jednostkowej umowy realizacyjnej w zakresie skutkującym prawem do odstąpienia od niej.

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    - Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – dalej Ustawa powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

    - Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), które są niezbędne do realizacji Umowy.

    - Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

    - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.

    - Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania Umowy.

    - W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

§ 10

CESJA WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

2. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W przypadku gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na czynność określoną w ust. 1 musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie.

- Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

  - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

  - zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od Stron,

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej Stronie;

za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 3 powyżej wywarła wpływ.

- Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:

- wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;

- wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku do podwykonawców, których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za usługi wykonanie do dnia rozwiązania Umowy.

- Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 6-9, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

- dla Wykonawcy: (adres pocztowy i e-mail).

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny wg siedziby Oddziału GDDKiA w Warszawie.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

# Zał. nr 1 Jednostkowa umowa realizacyjna

# UMOWA NR …………………

Zawarta w dniu ....................... roku w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..

Oddziału GDDKiA w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie ofertowe w celu udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie umowy ramowej nr ……… z dnia ………………… dotyczącej zamówienia: „Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie”.

W zakresie zamówienia cząstkowego pn. ……..

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

- archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych oraz/lub archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych (w dalszej części Umowy: badania wykopaliskowe oraz badania sondażowe) na trasie .......................................................................

- opracowań wyników badań wykopaliskowych oraz/lub badań sondażowych, o których mowa w ust. 1a (w dalszej części Umowy: opracowanie wyników).

- Zakres badań, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie badań wykopaliskowych na obszarze …. stanowisk wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w dalszej części Umowy: OPZ) o łącznej powierzchni określonej w OPZ …..arów oraz badań sondażowych na powierzchni ….. arów wskazanych w OPZ wraz z opracowaniami wyników badań.

- W przypadku stanowisk, na których Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej: WKZ) lub Zamawiający nakazał prowadzenie badań wykopaliskowych etapami, należy w pierwszej kolejności przebadać tylko wskazaną w decyzji lub/i OPZ powierzchnie. Zasadność podjęcia dalszych badań na danym stanowisku zostanie ustalona po odbiorze komisji odbiorowej oraz WKZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zmniejszenia określonej w ust. 2 powierzchni badań w przypadku popartym decyzją WKZ.

- Złożenie przez Wykonawcę wniosku do WKZ o rozszerzenie powierzchni badań oraz zakres tego poszerzenia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

  - Umowa ramowa;

  - Umowa jednostkowa wraz z załącznikami;

  - OPZ dla cząstkowego zamówienia;

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w dalszej części Umowy: SIWZ);

  - Oferta Wykonawcy z dnia … na realizację cząstkowego zamówienia;

  - Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy (w dalszej części Umowy: Wykaz osób).

- Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w ust. 6.

§ 2

Wynagrodzenie

  - Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………… brutto),            w tym:

    - W zakresie badań wykopaliskowych w wysokości  ………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę …………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..  brutto), w tym:

- wykonanie badań: ………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT, co daje kwotę ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………… brutto) przy stawce za jednostkę normatywną równą ……………… zł netto.

- wykonanie opracowania wyników: ……………………... zł netto + obowiązujący podatek VAT, co daje kwotę …………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………..brutto) przy stawce za jednostkę normatywną równą ……………… zł netto.

    - W zakresie badań sondażowych (badania terenowe z opracowaniem tych badań) łączne wynagrodzenie w wysokości …………………… zł netto + obowiązujący podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę …………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………… złotych brutto), przy stawce za jeden ar sondażowy ……………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT, co daje wartość stawki ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………. złotych brutto).

  - Rozliczenie za wykonane prace w zakresie badań wykopaliskowych i opracowania tych badań nastąpi na podstawie szczegółowej kalkulacji powynikowej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia z zastosowaniem stawki za jednostkę normatywną określoną w ust. 1 pkt a), a rozliczenie badań sondażowych nastąpi na podstawie kalkulacji powynikowej zgodnie z rzeczywistym wykonaniem zakresu badań.

  - Wykonawca oświadcza, że w swojej ofercie uwzględnił ryzyko rozszerzenia lub zmniejszenia określonej w § 1 ust. 2 powierzchni badań w przypadku popartym decyzją WKZ. Okoliczność taka nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

  - W zakresie badań wykopaliskowych Wykonawca może, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonać korekt bieżących, polegających na przemieszczeniu wysiłku badawczego i środków finansowych pomiędzy pracami cząstkowymi, bez naruszenia ogólnego zakresu rzeczowego i finansowego Umowy.

  - Badania sondażowe rozliczane będą wynikowo. Przyjęto powierzchnię do badań sondażowych w ilości …… arów zgodnie z decyzją WKZ. Wykonawca, dysponując powierzchnią …… arów winien ją wykorzystać zgodnie z decyzją WKZ. W przypadku wykonania mniejszej ilości sondaży (wymagana zgoda WKZ) kwota umowy ulega zmniejszeniu odpowiednio do przebadanej powierzchni.

  - Strony ustalają termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT do 30 dni od  dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru przez Strony bez zastrzeżeń oraz zatwierdzenie protokołu przez Dyrektora Oddziału.

  - Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy o numerze ………………………………………………………………………..……… w banku …………………………………..

  - Strony ustalają dzień zapłaty należności na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

Terminy realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy określony w § 1 zrealizuje zgodnie z postanowieniami umownymi i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w terminach jak niżej:

    - badania wykopaliskowe część terenową wraz ze sprawozdaniem z badań Wykonawca wykona i przekaże w terminie do ………… dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań;

    - badania wykopaliskowe część opracowania wyników Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie do …… miesięcy od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań;

    - badania sondażowe wraz z opracowaniem wyników badań Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie do …… dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań.

- Wykonawca złoży do WKZ wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na przeprowadzenie badań w terminie do … dni od podpisania umowy jednostkowej.

- Wykonawca przystąpi do wykonania badań archeologicznych w terminie do …… dni od uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na wykonanie badań.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w opracowaniu wyników badań za datę wykonania opracowania uważać się będzie datę złożenia opracowania bez wad, a za datę odbioru uważać się będzie datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem określonym w OPZ.

§ 4

Zmiany terminu umowy

- Zmiana terminów określonych w § 3 możliwa jest w sytuacji zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, mających wpływ na termin wykonania umowy, za które strony uznają:

- wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy (w tym rozszerzenia zakresu badań na podstawie decyzji WKZ);

- dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów, czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy;

- zmiany przepisów prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;

- wstrzymanie prac terenowych przez Wykonawcę (po uzgodnieniu z Zamawiającym) z uwagi na długotrwałe, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację badań terenowych (potwierdzone pisemnym zgłoszeniem wstrzymania i wznowienia prac do WKZ oraz do Zamawiającego);

- konieczność wykonania innych wcześniej niemożliwych do przewidzenia przez Strony robót w obszarze przekazywanego Wykonawcy terenu wykopalisk archeologicznych;

- niedostępność terenu w całości lub w części;

- wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy               i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, których zaistnienie skutkuje niemożnością dotrzymania terminów określonych w § 3, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

# § 5

Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu prac archeologicznych i sporządzaniu dokumentacji dotyczącej ich wyników, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

  - Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.

  - Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest do:

- uzyskania od WKZ pozwoleń na prowadzenie badań (decyzja w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oddzielnie dla każdego stanowiska. W przypadku trudności z pozyskaniem zgód właścicieli lub posiadaczy na udostępnienie do badań wszystkich działek na danym stanowisku sugeruje się złożenie wniosku do WKZ na część działek już pozyskanych;

- uzyskania pisemnej zgody właściciela na wykonanie badań na terenie jego nieruchomości w przypadku, gdy teren ten nie został jeszcze nabyty na rzecz Skarbu Państwa a jest przewidziany do badań;

- uzyskania pisemnego oświadczenia właściciela o odmowie udzielenia zgody na wykonanie badań na terenie jego nieruchomości lub sporządzenia pisemnego oświadczenie Wykonawcy, że właściciel odmówił złożenia takiego oświadczenia na piśmie;

- uzyskania od WKZ decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości udostępnienie nieruchomości w przypadku, gdy wykonanie badań na terenie tej nieruchomości jest niezbędne a właściciel lub posiadacz nieruchomości odmówił zgody na czasowe jej zajęcie (decyzja w trybie art. 30 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wszelkie roszczenia właściciela lub posiadacza nieruchomości, spowodowanie działalnością Wykonawcy, zaspokaja Wykonawca;

- zapewnienia konsultanta dla badań archeologicznych będącego samodzielnym pracownikiem naukowym ze stopniem doktora habilitowanego w zakresie archeologii;

- wykonania:

- badań wyłącznie w granicach linii rozgraniczających pas drogowy, zabezpieczenia, utrzymania i dozoru stanowisk archeologicznych do czasu odbioru badań przez WKZ i przez Zamawiającego;

- koniecznych robót ziemnych (tj. odhumusowania, hałdowania, odwodnienia itp.) wraz z wyznaczeniem granic pola badań. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia odhumusowania ręcznego na każdym stanowisku archeologicznym. Zastosowanie maszyn do eksploracji wykopów w celu zdjęcia nakładu humusu lub uzyskania przekrojów przez stratyfikacje stanowiska jest dopuszczalne, ale  użycie tej techniki powinno być uzasadnione oraz uzgodnione z WKZ. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oddzielnego składowania humusu (niemieszania go z pozostałą ziemią z wykopów). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składowania ziemi pochodzącej z badanych obiektów poza obszarem wykopu, chyba że WKZ zezwoli inaczej;

- rekultywacji terenu (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac terenowych), rozumianej jako przywrócenie nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań, polegającej na:

  - zasypaniu wykopów i negatywów po przebadanych obiektach archeologicznych materiałem ziemnym z tych obiektów oraz zagęszczeniu tego gruntu,

  - rozplantowaniu i wyrównaniu humusu na terenie badań,

  - wykonaniu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej rekultywację i przekazaniu zdjęć Zamawiającemu w ciągu 2 dni od ich wykonania,

  - w przypadku uzyskania pisemnej zgody od wykonawcy robót budowlanych Wykonawca może zostać zwolniony z wykonania rekultywacji;

- ewentualnej naprawy uszkodzonych w czasie prac badawczych urządzeń infrastruktury technicznej;

- magazynowania, konserwacji i dozoru pozyskanych dóbr kultury oraz przekazania ich, w uzgodnieniu z WKZ, do odpowiednich zbiorów muzealnych;

- wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego, na którym przeprowadzono badania wykopaliskowe, sprawozdania z badań objętych zamówieniem w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej;

- uzyskania potwierdzenia WKZ o zakończeniu i odbiorze końcowym badań;

- wykonania w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej (w twardej oprawie, czytelnie opisanych na przedniej stronie okładki oraz na grzbiecie) i 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie PDF (całe opracowanie w jednym pliku) opracowania wyników badań:

    - sondażowych,

    - dla każdego stanowiska archeologicznego z badań wykopaliskowych;

- wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego aktualnej i uwzględniającej dotychczasowe badania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego (KEZA) w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej;

- uzyskania dla każdego opracowania wyników badań wykopaliskowych dwóch niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych, tj. posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie archeologii;

- otrzymania dla każdego opracowania wyników pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa (w dalszej części Umowy: NID);

- uzyskania od WKZ potwierdzenia przekazania i odebrania kompletnej dokumentacji z badań wraz z opracowaniem wyników.

- W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z umową osobie innej niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę „Wykazie osób” Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań.

- w trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności:

- zabezpieczania wykopów i negatywów po obiektach przed dostępem chronionych gatunków zwierząt,

- zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach,

- uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na niszczenie gatunków chronionych, siedlisk chronionych i siedlisk gatunków chronionych,

- uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na chwytanie i przenoszenie gatunków chronionych;

- przestrzegania zaleceń określonych w decyzji WKZ nr … z dnia … r. określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych i ewentualnych kolejnych zaleceń WKZ;

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację dotyczącą nieruchomości, na której prowadzone będą badania, leżącej w granicach inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia tej dokumentacji i jej ewentualnej aktualizacji.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną do sprawdzenia czy prowadzone przez niego badania mieszczą się w granicach inwestycji.

- Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie orzeczenia organów administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania Umowy.

- Wykonawca jest obowiązany umożliwić wstęp na teren nieruchomości, gdzie prowadzone są badania, przedstawicielom WKZ i NID.

- Nadzór merytoryczny nad wykonaniem Umowy będą sprawować upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz NID.

- W przypadku wykonywania badań archeologicznych po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania harmonogramu badań z harmonogramem robót budowlanych i współdziałania w tym zakresie z wykonawcą tych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać badania wykopaliskowe na każdym stanowisku przy pomocy …… pracowników techniczno-dokumentacyjnych.

§ 6

Kontrola realizacji Umowy

- Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony, w każdej chwili do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, tj.:

- Doświadczenia kierownika stanowiska zgodnie z warunkami SIWZ,

- Liczby pracowników techniczno-dokumentacyjnych zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie do umowy ramowej,

- Realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób wykluczonych społecznie.

- Wykonując uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy stosownych dokumentów lub wyjaśnień.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu wykonania kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym wstępu do siedziby Wykonawcy lub do miejsca wykonywania przedmiotu Umowy i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniego powiadomienia.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzonych przez Wykonawcę badaniach, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać badania, a Zamawiający ma prawo:

  - zażądać zmiany kierownika badań na stanowisku;

  - zażądać usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości;

  - wstrzymać lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy, do czasu nieodpłatnego uzupełnienia braków lub usunięcia błędów przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego zakresie i terminie.

§ 7

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

- odhumusowanie obszaru badań,

- eksploracja warstwy kulturowej i obiektów archeologicznych,

- usuwanie materiału ziemnego z wykopów powstałego w trakcie eksploracji,

- wykonywanie terenowej dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z zakresem przedmiotu umowy wskazane w ustępie 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w  § 14  ust. 4 pkt 6). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

Klauzula społeczna

- W celu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić ……………………. osobę bezrobotną/osób bezrobotnych na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie:

  - skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub

  - właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wyżej wskazana/e osoba/y ma/ją być zatrudniona/e w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, przez cały okres trwania prac terenowych.

- Wykonawca w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu komplet dokumentów, stwierdzających zatrudnienie osoby bezrobotnej, tj.:

  - zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy;

  - odpisu skierowania osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy;

  - umowę o pracę.

- Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, dotyczących zatrudnienia osoby na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku niezatrudnienia wymaganej liczby osób bezrobotnych, zamawiający będzie naliczał wykonawcy co miesiąc karę na podstawie § 14 ust. 4 pkt 5 umowy, do momentu spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia z PUP o braku możliwości zatrudnienia osoby. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawiania tego zaświadczenia do momentu zatrudnienia wymaganej osoby.

- Dopuszcza się zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 1. W przypadku wypowiedzenia/ rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 3 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

- Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną na podst. ust. 1 i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 3.

§ 9

Zmiana wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 2 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1)  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3)  wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany  wykazać, że  proponowany  nowy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu przetargowym, gdyby to na wiedzę i doświadczenie tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda  Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

§ 11

Odbiór przedmiotu umowy i płatności

- W zakresie badań wykopaliskowych:

      - Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich badań i opracowań wyników, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

      - Badania objęte umową będą rozliczane na podstawie faktur częściowych/ostatecznych za badania terenowe i opracowania wyników badań na podstawie protokołu odbioru prac terenowych potwierdzonego załącznikiem graficznym dokumentującym przebadaną przestrzeń reliktową i protokołu odbioru opracowań, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

      - Odbiór częściowy/końcowy badań terenowych rozpocznie się w terminie nie później niż 15 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru badań. Zgłoszenie winno zawierać wyliczenie stanowisk wraz z określeniem zakresu wykonanych prac.

      - Zamawiający dokona wizji w terenie wykonanych prac oraz zweryfikuje przedłożoną dokumentację, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do OPZ. Potwierdzenie należytego wykonania badań stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru częściowego/końcowego badań bez uwag, który będzie każdorazowo podstawą do wystawienia faktury częściowej/ostatecznej, płatnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

      - Odbiór częściowy/końcowy opracowania wyników badań rozpocznie się w ciągu 30 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

      - Wykonawca dostarczy opracowanie wyników badań do siedzib Zamawiającego wraz z pozytywną opinią NID, potwierdzeniem przekazania i odebrania opracowania przez WKZ oraz dwiema niezależnymi recenzjami wydanymi przez samodzielnych pracowników naukowych, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego lub pieczęcią wpływu Biura Podawczego.

      - Zamawiający dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę opracowania wyników badań w terminie określonym w protokole przekazania. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od złożenia opracowania.

      - W przypadku nienależytego wykonania opracowania wyników, w tym otrzymania negatywnej opinii NID dla opracowania wyników, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do dokumentacji, przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności dokumentacji z Umową i ponownego przekazania jej do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 15 dni.

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego lub NID niezgodności przedstawionej dokumentacji z Umową.

      - Potwierdzenie należytego wykonania opracowania wyników stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru częściowego/końcowego opracowania wyników bez uwag, który będzie każdorazowo podstawą do wystawienia faktury częściowej/ostatecznej, płatnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. W protokole odbioru Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację bez uwag.

      - Badania objęte Umową będą rozliczane, w okresach nie częstszych niż co 21 dni, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, których to suma każdej z nich nie przekroczy 80% wynagrodzenia, jakie należy się Wykonawcy za prace, które zostały objęte protokołem odbioru badań. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają fakturę z załączonym do niej protokołem odbioru z przygotowanymi przez Wykonawcę załącznikami zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do OPZ.

      - Zamawiający dokona rozliczenia końcowego badań w pełnym wymiarze po ich zakończeniu i przedstawieniu przez Wykonawcę sprawozdania, oraz po przywróceniu nieruchomości przez Wykonawcę do co najmniej takich wartości użytkowych jak przed rozpoczęciem badań, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 12), pozostałą cześć kwoty z każdego protokołu, stanowiącą nie mniej niż 20 % wynagrodzenia, jakie należy się Wykonawcy za prace, które protokołem zostały objęte.

      - Strony ustalają, iż odbiory częściowe opracowania wyników objętego Umową będą rozliczane w okresach nie częstszych niż co 28 dni, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur do 80% wynagrodzenia przewidzianego w Umowie na opracowanie wyników. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają fakturę z załączonym do niej protokołem odbioru z przygotowanymi przez Wykonawcę załącznikami zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do OPZ.

      - Strony ustalają, iż pełne rozliczenie opracowania wyników nastąpi po ich zakończeniu oraz  wypełnieniu procedur określonych w załączniku nr 1 do OPZ.

- W zakresie badań sondażowych:

      - Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takiego opracowania wyników, które zostało wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

      - Odbiór opracowania badań rozpocznie się w terminie nie później niż 28 dni, licząc od złożenia opracowania wyników badań do Zamawiającego wraz z pozytywną opinią NID i pisemnymi potwierdzeniami przyjęcia przez WKZ.

      - Wykonawca dostarczy opracowanie wyników do siedziby Zamawiającego wraz z pozytywną opinią NID oraz potwierdzeniem przekazania i odebrania opracowania przez WKZ, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

      - Zamawiający dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę opracowania wyników w terminie określonym w protokole przekazania. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia opracowania wyników badań do Zamawiającego.

      - W przypadku nienależytego wykonania opracowania wyników, w tym otrzymania negatywnej opinii NID dla opracowania wyników, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowania, przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowania z Umową i ponownego przekazania go do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia opracowania do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego lub NID niezgodności przedstawionego opracowania z Umową.

      - Potwierdzenie należytego wykonania opracowania wyników stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru opracowania wyników bez uwag, który będzie podstawą do wystawienia faktury, płatnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. W protokole odbioru Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację bez uwag.

# § 12

# Informacje wrażliwe

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone, poufne, tajne lub ściśle tajne;

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

- Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

# § 13

Majątkowe prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy, Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników badań.

# § 14

# Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie art. 145 lub art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- przekroczenia terminów pośrednich określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, dla każdej części przedmiotu zamówienia: badania wykopaliskowe, opracowanie wyników badań wykopaliskowych, badania sondażowe wraz z opracowaniem wyników badań;

- niewypełniania zobowiązań wynikających z Oferty Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium „Liczba pracowników techniczno-dokumentacyjnych na każdym stanowisku” - w wysokości 0,001% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde takie naruszenie;

- niewypełniania zobowiązań wynikających z Oferty Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium „Termin rozpoczęcia badań terenowych” - w wysokości 0,001% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- niewypełniania zobowiązań wynikających z Oferty Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium „realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób wykluczonych społecznie” - w wysokości 0,001% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde takie naruszenie;

- niewypełniania zobowiązań wynikających z § 7 Umowy - w wysokości 0,001% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde takie naruszenie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo potrącić wysokość należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty tych kar.

- Zamawiający ma prawo do sumowania kar i obciążenia nimi Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

§ 15

Rękojmia

- Strony ustalają, że okres rękojmi na sprawozdanie i opracowanie wyników będącą przedmiotem Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy                i kończy się w ciągu 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego opracowania wyników badań.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad sprawozdań i opracowań wyników. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………).

2.	Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ………………………………………………………………….

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym opracowania wyników badań, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

Odpowiedzialność Wykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a także za szkody wyrządzone przez osoby trzecie i osobom trzecim, wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia badań.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu Umowy.

3. 	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- usługi objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu Umowy;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi badaniami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. 	Wykonawca oświadcza, że w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi, w stosunku do osób trzecich, pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi badaniami, w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

5. 	Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty w tym zakresie przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- gdy Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia;

- gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;

- gdy Wykonawca naruszy § 5 ust. 8 Umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

- trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tej samej części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 14 dni sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z zestawieniem wartości wykonanych badań i opracowań wyników, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 1 ust. 2 według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu;

- W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt. a, Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstąpienia oraz ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia,           o którym mowa w § 2 Umowy, Zamawiający nabywa prawa autorskie w zakresie określonym w § 11 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

§ 19

Osoby do kontaktu

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego: Katarzyna Hryniewicka, tel. 22 209 23 14, Zbigniew Mroziński, tel. 22 209 23 13,

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………..

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze. zm.) – dalej Ustawa powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), które są niezbędne do realizacji Umowy.

- Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowiedzenie).                     Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.

- Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania Umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

§ 21

Cesja wierzytelności

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W przypadku gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na czynność określoną w ust. 1 musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

§ 22

Postanowienia końcowe

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie.

- Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

- zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od Stron,

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej Stronie;

za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                 i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej         w ust. 3 powyżej wywarła wpływ.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

- dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….

- W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						   	        WYKONAWCA

………………………………..						………………………………..

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą:

Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie

- Zakres rzeczowy zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod planowane inwestycje drogowe poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez pełnomocników z Oddziału GDDKiA w Warszawie.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych kolidujących z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” (bez węzła) od km 0+433,71 do km 18+950,

- Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła „Lotnisko” na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61,

- Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. "Paszków" od km 430+000 do km 441+621”,

- Budowa węzła „Lubelska” na przecięciu drogi ekspresowej S17 (od km 16+728,00 do km 18+666,19) i S2 (od km 18+950,00 do km 20+564,96) do autostrady A2,

- Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odcinek w. Zakręt (DK nr 2) – w. Lubelska (A-2) od km ok. 14+200 do km 18+666,19,

- Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 (km 22+680 do 27+790) Zadanie II i drogi krajowej nr 50 (km 175+700 do 179+550) Zadanie III,

- Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego,

- Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.

- Badania archeologiczne będą polegały na wykonaniu badań archeologicznych: sondażowych i/lub wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych kolidujących z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego na stanowiskach:

- znanych i wskazanych decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków (dalej: WKZ) do badań archeologicznych,

- nowo odkrytych przez nadzór archeologiczny pełniony nad pracami ziemnymi w trakcie budowy,

- wcześniej znanych i wskazanych decyzją WKZ do stałego ścisłego nadzoru archeologicznego,

- wcześniej znanych, które w wyniku ewentualnych zmian projektowych wejdą w kolizję z inwestycją,

- na których WKZ poszerzył obszar badań.

3. Dane szczegółowe:

- Badania będą zlecane przez Zamawiającego i wykonywane na podstawie jednostkowej umowy realizacyjnej.

- Całkowita liczba oraz powierzchnia stanowisk przeznaczonych do badań archeologicznych nie jest znana. Zakres i rodzaj badań oraz ich pracochłonność zostanie szczegółowo określony przez Zamawiającego w zależności od treści decyzji WKZ określającej zakres i rodzaj badań archeologicznych lub nakazującej przeprowadzenie badań archeologicznych.

- Szacowana maksymalna ilość jednostek normatywnych i arów sondażowych objętych umową ramową

| Archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników badań na potencjalnych stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenie inwestycji GDDKiA Oddział w Warszawie | Badania terenowe [j.n.] | Opracowanie wyników badań [j.n.] | Razem [j.n.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksymalna ilość jednostek normatywnych objętych umową ramową | 228 944 | 80 000 | 308 944 |

| Archeologiczne badania sondażowe wraz z opracowaniem wyników badań na potencjalnych stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenie inwestycji GDDKiA Oddział w Warszawie | Ilość arów |
| --- | --- |
| Maksymalna ilość arów objętych umową ramową | 10 |

- W przypadku badań archeologicznych na gruntach nieznajdujących się w dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca powinien uzyskać dostęp do tych gruntów własnym staraniem.

- Zadania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich możliwych starań (organizacyjnych, kadrowych, sprzętowych, itp.) w celu jak najszybszego uzyskania decyzji WKZ zezwalającej na prowadzenie badań i wykonania badań.

Termin oraz czas prowadzenia badań archeologicznych ma bezpośredni wpływ na harmonogram realizacji inwestycji, z tego też względu wymagana jest maksymalna mobilizacja Wykonawcy oraz sprawna współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, inżynierem kontraktu, kierownikiem budowy i ich służbami.

W przypadku badań archeologicznych prowadzonych podczas realizacji inwestycji Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania obszarów (w obrębie danych stanowisk archeologicznych), które Wykonawca powinien przebadać w pierwszej kolejności.

1. W zakresie badań wykopaliskowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania od WKZ pozwoleń na prowadzenie badań (decyzja w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

- złożenia do WKZ wniosków o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości udostępnienie nieruchomości w przypadku, gdy wykonanie badań na terenie tej nieruchomości jest niezbędne a właściciel lub posiadacz nieruchomości odmówił zgody na czasowe jej zajęcie (decyzja w trybie art. 30 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wszelkie roszczenia właściciela lub posiadacza nieruchomości, spowodowane działalnością Wykonawcy, zaspokaja Wykonawca;

- wykonania:

- badań w granicach inwestycji zgodnie z decyzjami WKZ oraz zabezpieczenia, utrzymania i dozoru stanowisk archeologicznych do czasu odbioru badań przez WKZ i Zamawiającego,

- koniecznych robót ziemnych (tj. odhumusowania, hałdowania, odwodnienia itp.) wraz z wyznaczeniem granic pola badań,

- rekultywacji terenu, rozumianej jako przywrócenie nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań (zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie), po zakończeniu badań;

- zlokalizowanie wykopów wcześniej wykonanych badań sondażowych oraz wyznaczenie ich na swoich planach, jako obszary już przebadane;

- magazynowania, konserwacji i dozoru pozyskanych dóbr kultury oraz przekazania ich, w uzgodnieniu z WKZ, do odpowiednich zbiorów muzealnych oraz uzyskanie potwierdzenia przyjęcia tam tych zabytków;

- wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego sprawozdania z badań objętych zamówieniem w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej (w twardej oprawie, czytelnie opisanych na przedniej stronie okładki oraz na grzbiecie)i 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej;

- uzyskania potwierdzenia WKZ o zakończeniu i odbiorze końcowym badań;

- wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego opracowania wyników badań w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej (w twardej oprawie, czytelnie opisanych na przedniej stronie okładki oraz na grzbiecie) i 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej oraz w formacie PDF całe opracowanie w jednym pliku;

- wykonania dla każdego stanowiska archeologicznego aktualnej i uwzględniającej dotychczasowe badania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego (KEZA) w liczbie 4 egzemplarzy w formie tekstowej papierowej i 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w formie edytowalnej;

- uzyskania dla każdego opracowania wyników dwóch niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych, tj. posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie archeologii;

- otrzymania dla każdego opracowania wyników pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa;

- uzyskania od WKZ potwierdzenia przekazania kompletnej dokumentacji z badań wraz z opracowaniem wyników.

2. W zakresie badań sondażowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania od WKZ pozwolenia na prowadzenie badań (decyzja w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

- złożenia do WKZ wniosków o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości udostępnienie nieruchomości w przypadku, gdy wykonanie badań na terenie tej nieruchomości jest niezbędne a właściciel lub posiadacz nieruchomości odmówił zgody na czasowe jej zajęcie (decyzja w trybie art. 30 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wszelkie roszczenia właściciela lub posiadacza nieruchomości, spowodowane działalnością Wykonawcy, zaspokaja Wykonawca;

- wykonania:

  - badań w granicach inwestycji zgodnie z decyzją WKZ oraz zabezpieczenia, utrzymania i dozoru stanowisk archeologicznych do czasu odbioru badań przez WKZ i przez Zamawiającego,

  - koniecznych robót ziemnych (tj. odhumusowania, hałdowania, odwodnienia itp.) wraz z wyznaczeniem granic pola badań,

  - rekultywacji terenu, rozumianej jako przywrócenie nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań (zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie), po zakończeniu badań;

- wykonania badań sondażowych wykopami wąsko przestrzennymi zlokalizowanymi w siatce arowej zorientowanej według magistrali N-S, W-E. Ich wielkość, ilość i umiejscowienie powinno określić zasięg stanowiska, jego rodzaj oraz rozpoznać strukturę i chronologię. Narożniki wykopów muszą być domierzone w układzie współrzędnych geograficznych;

- eksploracji odsłoniętych w czasie badań sondażowych obiektów archeologicznych wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji oraz dowiązaniem do siatki geodezyjnej pozwalającym na późniejszą lokalizację wykopów i ewentualnych obiektów w trakcie badań wykopaliskowych;

- magazynowania, konserwacji i dozoru pozyskanych dóbr kultury oraz przekazania ich w uzgodnieniu z WKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych oraz uzyskania potwierdzenia przyjęcia tam tych zabytków;

- wykonania dokumentacji badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz zawierającą przede wszystkim:

    - aktualne Karty Ewidencyjne Zabytku Archeologicznego,

    - opracowanie pozyskanych materiałów zabytkowych wraz z określeniem ich atrybucji kulturowej,

    - pełną dokumentację wyeksplorowanych obiektów archeologicznych;

- opracowania wyników badań sondażowych wykonane w 4 egz. drukowanych w twardej oprawie + 4 egzemplarze w  wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie PDF w jednym pliku dla archeologicznych badań sondażowych zawierającego:

a)	Informacje ogólne:

- nazwę i adres Zamawiającego

- nazwę i adres Wykonawcy

- nazwę inwestycji

- tytuł opracowania

- imiona, nazwiska, daty i podpisy autorów opracowania oraz

sprawdzającego

- zezwolenie MWKZ na prowadzenie prac

b) 	Charakterystykę geograficzno-przyrodniczą obszaru badań

c)	Charakterystykę historyczno-osadniczą obszaru badań

d)	Opis historii, metodyki oraz przebiegu badań zilustrowany fotografiami 		 każdego stanowiska wskazanego do badań

e)	Wykaz stanowisk archeologicznych, wraz z zaznaczeniem ich na mapie w 		skali 	1:1000, przebadanych podczas badań sondażowych z podaniem 		w szczególności:

- nazwy miejscowości,

- nazwy gminy, powiatu i województwa,

- nr obszaru i stanowiska wg klasyfikacji AZP,

- nr stanowiska na mapie,

- położenia geograficznego,

- kilometrażu w pasie drogowym,

- klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

- charakteru stanowiska,

- pozyskanych lub zaobserwowanych zabytków ruchomych lub nieruchomych,

- przybliżonego zasięgu stanowiska o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie,

- stopnia zagrożenia stanowiska planowaną budową,

- wskazań konserwatorskich,

f) 	Wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych 		wytypowanych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych lub nadzoru

archeologicznego  zawierający:

- nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

- powierzchnię stanowiska,

- powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

- proponowaną powierzchnię badawczą stanowiska do badań wykopaliskowych lub nadzorów zlokalizowaną wyłącznie w liniach rozgraniczenia inwestycji,

- informacje odnośnie funkcji, datowania i przynależności kulturowej, charakteru oraz natężenia obiektów i nawarstwień kulturowych a także rodzaju podłoża,

g)	Mapę w skali 1:1000 z naniesioną inwestycją wraz z liniami rozgraniczającymi 	oraz naniesionymi stanowiskami bezpośrednio z nią kolidującymi z zaznaczoną 	strefą kolizji i przeznaczonymi wstępnie do          badań 	wykopaliskowych lub nadzoru archeologicznego a także                  naniesionymi sondażami ( w wersji drukowanej 	jedynie mapy  odcinków inwestycji ze stanowiskami  przebadanymi sondażowo wraz z najbliższym sąsiedztwem),

h) 	Mapę orientacyjną w skali 1:10000 ( lub dokładniejszej) z naniesionym 	przebiegiem inwestycji i naniesionymi stanowiskami opisanymi	w punkcie 7)

i)	Charakterystykę sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych,

j)	Analizę materiałów ruchomych i nieruchomych z podziałem na fazy,

k)	Inwentarz materiałów zabytkowych,

l)	Zdjęcia oraz rysunki reprezentatywnych zabytków,

m)	Zdjęcia oraz rysunki sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych 		(plany i profile) oraz dokumentację fotograficzną terenu przeznaczonego

do badań sondażowych przed wykonaniem tych badań i po rekultywacji

terenu,

n)	Karty ewidencji zabytków archeologicznych KEZA,

o)	      Wnioski konserwatorskie.

3. W trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do

przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.

U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności:

- zabezpieczania wykopów i negatywów po obiektach przed dostępem chronionych gatunków zwierząt;

- zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach;

- uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na niszczenie gatunków chronionych, siedlisk chronionych  i siedlisk gatunków chronionych;

- uzyskiwania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych decyzji na chwytanie i przenoszenie gatunków chronionych.

- Warunki terminowe wykonania zamówienia

  - Umowa ramowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia jej podpisania lub do wyczerpania ilości szacowanych jednostek normatywnych dla badań wykopaliskowych/ilości szacowanych arów dla badań sondażowych.

  - Terminy realizacji częściowych zamówień publicznych na:

- wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz ze sprawozdaniem z badań od 7 do 90 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań. Termin ten będzie każdorazowo dostosowany przez Zamawiającego do wskazanego przez WKZ rodzaju i zakresu badań;

- opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych dla poszczególnych stanowisk od 10 do 16 miesięcy od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań;

- wykonanie archeologicznych badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań od 10 do 45 dni od dnia uzyskania decyzji WKZ pozwalającej na przeprowadzenie badań. Termin ten będzie każdorazowo dostosowany przez Zamawiającego do wskazanego przez WKZ rodzaju i zakresu badań.

  - Wykonawca złoży do WKZ wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na przeprowadzenie badań w ciągu:

- 3 dni roboczych od podpisania umowy jednostkowej, jeśli teren przeznaczony do badań archeologicznych jest w dyspozycji Zamawiającego,

- 30 dni od podpisania umowy jednostkowej, jeśli teren przeznaczony do badań archeologicznych nie znajduję się w dyspozycji Zamawiającego.

  - Wykonawca przystąpi do wykonania badań terenowych w terminie zadeklarowanym w ofercie do zamówienia na umowę ramową.

  - W ofertach na realizację cząstkowych zamówień publicznych Wykonawca może proponować terminy krótsze niż powyższe.

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy jednostkowej osób wykonujących następujące czynności:

1)	odhumusowanie obszaru badań,

2)	eksploracja warstwy kulturowej i obiektów archeologicznych,

3)	usuwanie materiału ziemnego z wykopów powstałego w trakcie odhumusowania i eksploracji obiektów,

4)	wykonywanie terenowej dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej.

- Klauzula społeczna

  - W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy osób bezrobotnych, do jednostkowej umowy realizacyjnej zostanie dodany § Klauzula społeczna.

- Wymagania dodatkowe od Wykonawcy

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymogom zawartym w:

- Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1446);

- Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265);

- Załączniku nr 2 i 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w brzmieniu określonym w Zarządzeniu nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik nr 7);

- wydanych przez WKZ decyzjach o zakresie i rodzaju badań archeologicznych oraz w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych;

- terminom określonym każdorazowo w jednostkowych umowach realizacyjnych.

- wymaganiom dotyczącym posiadanej wiedzy i doświadczenia określonym w SIWZ.

- Wszelkie uzyskane decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, uzgodnienia i opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. O wszelkie, konieczne orzeczenia organów administracyjnych, opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt, informując o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia odhumusowania ręcznego na każdym stanowisku archeologicznym. Zastosowanie maszyn do eksploracji wykopów, w celu zdjęcia nakładu humusu lub uzyskania przekrojów przez stratyfikacje stanowiska jest dopuszczalne, ale  użycie tej techniki powinno być uzasadnione oraz uzgodnione z WKZ.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oddzielnego składowania humusu (niemieszania go z pozostałą ziemią z wykopów).

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składowania ziemi pochodzącej z badanych obiektów poza obszarem wykopu, chyba że WKZ zezwoli inaczej.

- Wykonawca dokona naprawy uszkodzonych w czasie prac badawczych urządzeń infrastruktury technicznej niezwłocznie, na własny koszt.

- Warunki socjalne i higieniczne: w pobliżu terenu badań, przy stanowisku archeologicznym, należy urządzić wydzielone pomieszczenia na przebranie (szatnie) oraz toalety. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym punkcie, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że podczas prac terenowych mogą panować  niekorzystne warunki atmosferyczne i przedsięwziąć odpowiednie działania umożliwiające prowadzenie badań podczas niekorzystnych warunków pogodowych i przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami, tak aby nie powodowały one opóźnień w realizacji zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram badań terenowych w ciągu 7 dni od dnia podpisania jednostkowej umowy realizacyjnej.

- Pozostałe informacje

  - Wykonawca badań własnymi siłami i w ramach ceny uzyska możliwość dostępu do terenu nienabytego jeszcze na rzecz Skarbu Państwa, a przewidzianego do badań w celu ich przeprowadzenia przez uzyskanie zgody właściciela lub posiadacza terenu.

  - W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza terenu na przeprowadzenie badań Wykonawca wystąpi do WKZ o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi terenu udostępnienie nieruchomości na czas niezbędny do przeprowadzenia badań (zgodnie z art. 30 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

  - W przypadku niewykonania badań na stanowisku z powodu braku zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości i braku zgody WKZ na wydanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi udostępnienie terenu na czas niezbędny do przeprowadzenia badań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić decyzję WKZ odmawiającą wydania decyzji nakazującej udostępnienie terenu przez właściciela lub posiadacza.

  - Ewentualne koszty związane z uzyskaniem zgody właściciela lub posiadacza na wejście w teren niebędący własnością bądź w zarządzie Zamawiającego Wykonawca uwzględni w cenie zamówienia i pokryje we własnym zakresie.

  - Wszelkie roszczenia właściciela lub posiadacza nieruchomości za szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy zaspokaja Wykonawca (art. 30, ust. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wykonawca winien wypłacić odszkodowanie na podstawie porozumienie zawartego z właścicielem lub posiadaczem nieruchomości, a w przypadku nie osiągnięcia kompromisu przez te strony na podstawie opinii niezależnego biegłego powołanego przez GDDKiA – jako zleceniodawcy badań archeologicznych.

  - Niezależnie od podanych w SIWZ informacji, zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem, przeprowadził kwerendę w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i zdobył wszelkie niezbędne według niego informacje potrzebne do przygotowania oferty, podpisania i wykonania umowy.

  - Wykonawca uzyska własnym staraniem możliwość dojazdu i transportu sprzętu na teren badań.

  - Teren, na którym przeprowadzono badania należy poddać rekultywacji (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac terenowych), rozumianej jako przywrócenie nieruchomości co najmniej takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań, polegającej na:

- zasypaniu wykopów oraz negatywów po przebadanych obiektach archeologicznych materiałem ziemnym z tych obiektów oraz zagęszczeniu tego gruntu,

- rozplantowaniu i wyrównaniu humusu na terenie badań,

- wykonaniu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej rekultywację i przekazaniu zdjęć Zamawiającemu w ciągu 2 dni od ich wykonania,

- w przypadku uzyskania pisemnej zgody od wykonawcy robót budowlanych Wykonawca może zostać zwolniony z wykonania rekultywacji;

  - Równolegle do prowadzonych badań objętych zamówieniem mogą być prowadzone roboty budowlane związane z Inwestycją. Utrudnienia z tego wynikające nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy. Harmonogram badań terenowych oraz sposób rekultywacji po badaniach musi być w takim przypadku konsultowany z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca badań musi wybrać taką formę składowania humusu z odsłoniętych części stanowisk, która zapewnieni skuteczną współpracę z wykonawcą robót budowlanych (np. funkcjonowanie drogi serwisowej).

  - Przekazanie na czas wykonania badań archeologicznych gruntów należących do Zamawiającego zostanie potwierdzone protokolarnie.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania inspekcji terenu badań w czasie realizacji umowy.

VI. Wykaz załączników

- Załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w brzmieniu określonym w Zarządzeniu nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Załącznik nr 1 do OPZ

Archeologiczne badania ratownicze – normatywy szacowania pracochłonności ratowniczych badań wykopaliskowych i opracowań

I. PRACE TERENOWE

I.1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ:

1)	plan warstwicowy;

2) 	eksploracja obiektów i nawarstwień archeologicznych;

3) 	pełna dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna obiektów i nawarstwień archeologicznych;

4) 	wstępna konserwacja i inwentaryzacja materiałów ruchomych;

5) 	sprawozdanie z badań zawierające następujące elementy:

| a) | kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii, |  |
| --- | --- | --- |
| b) | informacje ogólne o stanowisku (dane ‘metrykalne’ stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie), |  |
| c) | charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii), |  |
| d) | aktualna karta stanowiska i wnioski konserwatorskie, |  |
| e) | tabele: |  |
|  | - tab. 1. | ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia, |
|  | - tab. 2. | charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych, |
|  | - tab. 3. | wykaz zawartości obiektów, |
| f) | ryciny: |  |
|  | ryc. 1. | mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska, |
|  | ryc. 2. | plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją, |
|  | ryc. 3. | rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji (tylko w przypadkach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp. |
|  | ryc. 4. | fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów) |
|  | ryc. 5 | rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków |

I.2.  OSZACOWANIE PRACOCHŁONNOŚCI NORMATYWNEJ PRAC

TERENOWYCH DLA POLA BADAŃ O POWIERZCHNI 1 ARA:

Pracochłonność standardowego 1 ara pola badań wynosi 146 godzin normatywnych. Ar standardowy jest charakteryzowany przez modyfikatory A-F (wg poniższego wykazu) o wartości 1,0.

Gdy na podstawie wyników badań wykopaliskowych stwierdza się odmienne parametry niż właściwe dla ara standardowego, uzasadniona jest korekta podstawowej pracochłonności normatywnej. Korekta ta dokonywana jest poprzez zastosowanie współczynników modyfikujących (modyfikatory), przez które mnoży się (w ciągu iloczynowym) pracochłonność podstawową.

I.3.  MODYFIKATORY OSZACOWANIA ARA STANDARDOWEGO

Modyfikator A. Funkcja stanowiska

| A0 | osada lub cmentarzysko ciałopalne | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| A1 | współwystępowanie osady i cmentarzyska ciałopalnego | 1,1 |
| A2 | cmentarzysko szkieletowe lub birytualne, współwystępowanie osady i cmentarzyska szkieletowego lub birytualnego | 1,2 |
| A3 | stanowisko szczególne | 1,3 - 2,5 |

Modyfikator B. Fazy użytkowania

| B1 | jedna faza użytkowania | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| B2 | dwie fazy użytkowania | 1,1 |
| B3 | trzy fazy użytkowania | 1,2 |
| B4 | cztery fazy użytkowania | 1,3 |
| B5 | powyżej czterech faz użytkowania | 1,4 |

Modyfikator C. Ilość obiektów na 1 arze

| Cx | brak obiektów | 0,25 |
| --- | --- | --- |
| C0 | 0,2 - 3,9 obiektów | 1,0 |
| C1 | 4,0 - 8,9 obiektów | 1,2 |
| C2 | 9,0 - 16 obiektów | 1,4 |
| C3 | powyżej 16 obiektów | 1,6 |
| Cw | Warstwa akumulacyjna (E) bez współwystępowania z obiektami (C) | 1,0 |

zastosowanie tego modyfikatora wymaga następującej kategoryzacji obiektów:

| 1. | obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m = powierzchnia w przekroju poziomym do 0,4 m kw) | = 0,2 „obiektu” |
| --- | --- | --- |
| 2. | obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 - 2,5 m = powierzchnia w przekroju poziomym poniżej 5 m kw) | = 1 „obiekt” |
| 3. | obiekty duże (obiekty o średnicy 2,51 - 5,0 m = powierzchnia w przekroju poziomym do 20 m kw), | = 4 „obiekty” |
| 4. | obiekty bardzo duże - (obiekty o średnicy > 5,1 m = powierzchnia w przekroju poziomym > 20 m kw.; nie dotyczy domów słupowych), | = 9 „obiektów” |

Modyfikator D. Średnia głębokość obiektów na 1 arze

| D0 | do 80 cm | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| D1 | do 140 cm | 1,2 |
| D2 | do 200 cm | 1,4 |
| D3 | powyżej 200 cm | 1,6 |

Modyfikator E. Warstwa akumulacyjna

| E0 | brak warstwy akumulacyjnej | 1.0 |
| --- | --- | --- |
| E1 | warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 20 cm | 1.1 |
| E2 | warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 50 cm | 1.2 |
| E3 | warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 80 cm | 1.3 |
| E4 | warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości powyżej 80 cm | 1.4 |

Modyfikator F. Gleby

| F0 | piasek | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| F1 | piasek gliniasty | 1,1 |
| F2 | lessy, gleby pylaste, gliny i gleby bagienne | 1,5 |
| F3 | badania na zrębie leśnym | 1,6 |

II. OPRACOWANIA

II.1 ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ1:

1) mapa lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1: 5 000;

2) plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1: 1000 lub dokładniejszy) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania obiektów i warstw;

3) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 1:200 lub dokładniejsze;

4) charakterystyka geomorfologiczna;

5) charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych;

6) charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych;

7) wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska;

8) w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą GDDKiA wydaną na wniosek wykonawcy, ekspertyzy przyrodnicze, fizykochemiczne lub historyczne, które będą stanowiły podstawę do uwzględnienia modyfikatora ilości ekspertyz;

9) ilustracje (rysunki i fotografie reprezentatywnych dla danego stanowiska obiektów nieruchomych i materiałów zabytkowych);

10) archiwizacja danych o stanowisku w komputerowej bazie danych;

11) konserwacja i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej wskazanej w pozwoleniu na badania w formie  wymaganej przez daną jednostkę - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe).

II.2. OSZACOWANIE PRACOCHŁONNOŚCI NORMATYWNEJ OPRACOWAŃ WYNIKÓW BADAŃ:

Wartość opracowań naukowych wylicza się z przemnożenia pracochłonności bazowej przez modyfikatory opracowań, tj. modyfikator datowania obiektów oraz modyfikator ilości materiałów ruchomych.

a. Pracochłonność bazowa

pracochłonność bazową (PB) oblicza się wg następującego wzoru:

PB = sgt x 0,35

przy czym sgt = SGT:F

gdzie:

SGT- suma godzin terenowych rozliczonych na danym stanowisku,

F - wartość modyfikatora: gleby

0,35 - współczynnik pracochłonności bazowej.

b. Modyfikator datowania obiektów

x - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 0,0- 4,9% obiektów - 	0,8

0 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 5,0-14,9% obiektów - 	1,0

1 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 15,0-24,9% obiektów - 	1,1

2 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 25,0-44,9% obiektów - 	1,2

3 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 45,0-79,9% obiektów - 	1,4

4. oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego >80% obiektów - 	1,5

c. Modyfikator ilości materiałów ruchomych

x - 0,0 - 10 fragmentów/ar -				0,8

0 - 11 - 50 fragmentów/ar -				1,0

1 - 51- 150 fragmentów/ar - 				1,1

2 - 151- 300 fragmentów/ar - 				1,2

3 - 301- 450 fragmentów/ar - 				1,3

4 - 451- 800 fragmentów/ar - 				1,4

5 - > 800 fragmentów/ar -			 		1,5

d.  Modyfikator ilości ekspertyz

obliczany dla danego stanowiska według wzoru:

gdzie:

b - modyfikator datowania obiektów,

c - modyfikator ilości materiałów ruchomych,

d – modyfikator ilości ekspertyz,

z tym że wartość tego modyfikatora (d) nie może być niższa od 1 i nie wyższa niż 1,4.

Uwaga: aby nie dopuścić do przekroczenia sumy środków określonych w umowie jako przeznaczonych na opracowania przyjmuje się, że finansowanie opracowań poszczególnych stanowisk będzie realizowane dwuetapowo: najpierw do poziomu wartości przewidzianej we wstępnym oszacowaniu (0,5 wartości prac terenowych na tym stanowisku pomniejszonych o modyfikator glebowy), potem - jeśli pracochłonność okaże się wyższa - w granicach możliwości wyznaczonych kwotą umowy, po zbilansowaniu wszystkich opracowań przewidzianych w danej umowie.

Inwestorskie odbiory archeologicznych badań

wykopaliskowych – standaryzacja procedur

i dokumentacji odbioru badań wykopaliskowych

I. PRACE TERENOWE

I.1. ODBIÓR PIERWSZY – czynności wymagane od wykonawcy:

- okazanie zezwolenia na badania;

- wskazanie muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, w której złożone zostaną zabytki i dokumentacja z badanego stanowiska - o ile miejsca te nie są wskazane 
w pozwoleniu na badania archeologiczne konieczne jest pisemne oświadczenie dyrektora muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, że zabytki te przejmie i na jakich warunkach oraz oświadczenie wykonawcy, że warunki te spełni.;

- przekazanie pisemnego oświadczenia kierownika badań na stanowisku (osoba posiadająca zezwolenie na badanie danego stanowiska), że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi procedur odbiorowych, metodycznych i dokumentacyjnych, a zwłaszcza obowiązkiem wnioskowania o wizytacje konserwatorskie na stanowisku i koniecznością przedstawienia przy odbiorze końcowym zaświadczenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim do zaistniałych zagrożeń;

- okazanie planu warstwicowego stanowiska z zaznaczoną siatką i zasięgiem stanowiska;

- prezentacja stanowiska w aspekcie:

  - sposobu usunięcia warstwy ornej oraz jej składowania,

  - metod wykopaliskowych i dokumentacyjnych,

  - wglądu do dokumentacji wykopaliskowej,

- okazanie dokumentacji odbiorowej (patrz pkt. I.4).

I.2. ODBIORY KOLEJNE

Następują na podstawie przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej (patrz pkt. I.4) stanowiącej potwierdzenie stopnia zaawansowania prac oraz charakterystyki przestrzenno-kulturowej poszczególnych części badanego stanowiska archeologicznego.

I.3. ODBIÓR KOŃCOWY:

Podstawą do końcowego rozliczania finansowego prac terenowych jest pełny odbiór końcowy. Dopuszcza się dwuetapowy odbiór końcowy prac terenowych:

- Odbiór samych prac terenowych wg opisanego wyżej standardu (plus oświadczenie WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku).

- Odbiór pozostałej dokumentacji wg poniższego zestawienia:

  - kopia oświadczenia podpisanego przez właściwego dla danego terenu WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim do zaistniałych zagrożeń;

  - okazanie dokumentacji wykopaliskowej (rysunkowej, opisowej i fotograficznej) celem stwierdzenia jej kompletności i zgodnie z uzgodnionym standardem;

  - kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii (ksero lub elektroniczna);

  - sprawozdanie z badań zawierające dane z poniższej listy:

- nazwiska autorów sprawozdania

- tekst:

- informacje ogólne o stanowisku (dane „metrykalne” stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie),

- charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniem do ich fotografii),

- aktualna karta stanowiska i wnioski konserwatorskie,

- tabele:

- ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia,

- charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych,

- wykaz zawartości obiektów,

- ryciny:

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5 000 z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i lokalizacją wykopów,

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczoną siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np. hektary, odcinki) i numeracją,

- rozplanowanie obiektów w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki, itp.

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów),

- rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków,

I.4.  STANDARDOWA DOKUMENTACJA ODBIORU PRAC

- dokumentacja graficzna:

    - plan w skali 1:1000 pokazujący zasięg stanowiska, ewentualny podział stanowiska na sektory (lub hektary itp.), granice powierzchni już odebranych (każda oznaczona rozdzielnie z podaniem daty odbioru) oraz aktualnie oddawaną powierzchnię wykopaliskową,

    - plan w skali 1:200 obrazujący aktualnie oddawaną powierzchnię wykopaliskową, z oznaczonymi i ponumerowanymi (zgodnie z dokumentacją polową) obiektami w następującej konwencji:

- obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m) – kółko o średni. 3 mm jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych – uwaga: legenda oznaczeń kulturowych będzie tworzona według upodobań autorów danej dokumentacji, ale musi być jednolita dla wszystkich odbiorów na danym stanowisku,

- obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 – 2,5 m = powierzchnia w przekroju poziomym poniżej 5 m kw) – kółko o średnicy 6 mm (jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych),

- obiekty duże (obiekty o średnicy 2,51 – 5,0 m = powierzchnia w przekroju poziomym do 19,6 m kw) – realistycznie (kreskowanie ukośne, kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych),

- obiekty bardzo duże (obiekty o średnicy powyżej 5,1 m = powierzchnia w przekroju poziomym powyżej 20 m kw) – realistycznie (kreskowanie poziome, kolor wg legendy oznaczeń kulturowych),

- warstwa kulturowa – realistycznie (oznaczenie zasięgu np. znakiem „ψ” którego podstawa jest skierowana do wnętrza),

- oznaczenia modyfikatorów kolorami dla poszczególnych arów,

- opis do planu zawierający dane metrykalne stanowiska, datę odbioru oraz charakterystykę ilościową oddawanej powierzchni uwzględniająca efekty poprzednich odbiorów (dane bieżące oraz sumaryczne dla całości prac) zgodnie z załączonym protokołem odbioru,

    - dokumentacja fotograficzna (dostępna do wglądu w czasie odbioru),

- każdy ar, który jest przedmiotem odbioru, powinien być zilustrowany dwiema fotografiami (każda dla odrębnej połowy ara, ze sfotografowaną! tabliczką znamionową pozwalającą na jednoznaczną lokalizację na planie) przedstawiającymi widok stropów wszystkich obiektów przedstawianych na dokumentacji graficznej (jeśli obiekty były wyróżniane na kilku poziomach to odpowiednio powinna się zwiększyć liczba fotografii),

- obiekty duże i bardzo duże oraz warstwa kulturowa powinny być zilustrowane także fotografiami ich przekrojów pionowych,

- dokumentacja opisowa:

protokół odbioru zawierający opis rozliczanej powierzchni (zgodny z załącznikiem graficznym) – zostanie podpisany przez Komisję Odbioru na zakończenie wizytacji stanowiska.

II. OPRACOWANIA

II. 1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ:

- mapa lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1: 5 000;

- plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1: 1000 lub dokładniejszy) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania obiektów i warstw;

- graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 1:200 lub dokładniejsze;

- charakterystyka geomorfologiczna;

- charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych;

- charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych;

- wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska;

- w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą GDDKiA wydaną na wniosek wykonawcy, ekspertyzy przyrodnicze, fizykochemiczne lub historyczne, które będą stanowiły podstawę do uwzględnienia modyfikatora ilości ekspertyz;

- ilustracje (rysunki i fotografie reprezentatywnych dla danego stanowiska obiektów nieruchomych i materiałów zabytkowych);

- archiwizacja danych w komputerowej bazie danych;

- konserwacja i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej wskazanej w pozwoleniu na badania w formie  wymaganej przez daną jednostkę - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe).

Przyjmuje się następujący tryb postępowania:

II.2. ODBIÓR PIERWSZY: - zaawansowanie prac do 50 %

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni wykonać:

- oznaczenie kulturowo-chronologiczne materiałów ruchomych;

- określenie form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych;

- wyróżnienie faz zasiedlenia stanowiska;

- wprowadzenie danych o stanowisku do komputerowej bazy danych.

Do rozliczenia prac wykonawcy winni przekazać:

1) protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami do sprawozdania będą tabele 1-3: prace wymienione w p. 1-3 zostaną udokumentowane i rozliczone tabelami zgodnymi ze  wzorem obowiązującym w sprawozdaniu z badań terenowych;

2) płyta CD z danymi wymienionymi w p. 4.

II.2.1. ODBIÓR DRUGI – zaawansowanie prac do 80%

Podstawą odbioru jest wykonanie pełnego opracowania wyników na stanowisku obejmującego prace wymienione wyżej w p. II.1. 1-11.

Do rozliczenia prac wykonawcy winni przekazać:

protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami do sprawozdania będą:

maszynopis opracowania wraz z rycinami, fotografiami i tabelami, całość wykonana w konwencji publikacji książkowej w twardej oprawie.

NID zgodnie z warunkami porozumienia z GDDKiA w ciągu dwóch miesięcy od podpisania protokołu odbioru oświadczy – wspierając się dwiema recenzjami - czy opracowanie przyjmuje, czy też oczekuje poprawek, których listę przekaże wykonawcy.

II.3. ODBIÓR KOŃCOWY – 100% zaawansowania prac

Do rozliczenia prac Wykonawcy winni przekazać:

- Oświadczenie muzeum lub innej jednostki organizacyjnej (odpowiednich do wydanego pozwolenia na badania) o przejęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, stwierdzające, że zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą dokumentację muzealną i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, że materiały i dokumentację przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Potwierdzenie przez właściwego WKZ przekazania w/w prac.

TOM IV

FORMULARZ CENOWY

Formularz cenowy

Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa)

I. Archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe

| Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość szacowanych jednostek normatywnych | Stawka za jednostkę normatywną (netto) [PLN] | Wartość (netto) [PLN] Kol. 2 x Kol. 3 | Podatek VAT 23% [PLN] | Wartość (brutto) [PLN] = Wartość (netto) [PLN]+Podatek VAT 23% [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe (badania terenowe łącznie z pracami ziemnymi i geodezyjnymi) | 228 944 |  |  |  |  |
| 2. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych | 80 000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Cena oferty powinna uwzględniać koszt uzyskania dostępu do terenu badań, niebędącego własnością bądź w zarządzie Zamawiającego

Dla pozycji nr 1 i 2 obowiązuje jedna stawka za jednostkę normatywną.

II. Archeologiczne, rozpoznawcze badania sondażowe

| Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość arów | Cena za 1 ar (netto) [zł] | Wartość (netto) [PLN] Kol. 2 x Kol. 3 | Podatek VAT 23% [PLN] | Wartość (brutto) [PLN] = Wartość (netto) [PLN]+Podatek VAT 23% [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Badania sondażowe wraz z opracowaniem badań | 10 |  |  |  |  |

III.  Razem - Cena oferty

| LP. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość (netto) [PLN] | Podatek VAT 23% [PLN] | Wartość (brutto) [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe |  |  |  |
| II | Archeologiczne, rozpoznawcze badania sondażowe |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Cena oferty powinna uwzględniać koszt uzyskania dostępu do terenu badań, nie będącego własnością bądź w zarządzie Zamawiającego

__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

O ile inaczej nie rozstrzyga decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Stanowisko wymagające szczególnych nakładów pracy w związku z wyjątkowymi cechami lub walorami (np. kopalnia krzemienia, krzemienica). Kwalifikacja do tej kategorii i ustalenie wartości współczynnika (w przedziale od 1,3 do 2,5) wymaga odrębnego protokołu uzgodnień podpisanego na wniosek Wykonawcy przez Inwestora po zapoznaniu się z opinią WKZ.

Ilość faz jest ustalana realistycznie dla każdego ara rozpatrywanego w danym odbiorze osobno. Podział na fazy odnosi się do występowania na danym arze obiektów nieruchomych, które można przypisać odrębnym jednostkom kulturowym na podstawie występującego w nich materiału zabytkowego.

Obiekt, który w przedstawionej kategoryzacji ma wartość od 0,2 do 1 ‘obiektu’ w rozliczeniu musi być przypisany przez Wykonawcę do jednego ara nawet jeśli fizycznie jest zlokalizowany na pograniczu 2 lub więcej arów. Obiekty większe zlokalizowane na pograniczu arów powinny być ‘rozdzielone’ przez Wykonawcę proporcjonalnie między ary zgodnie ze swoją wartością (np.: obiekt o wartości ‘9’ może być rozdzielony między ary w proporcji 4/5; 3/6; 3/3/3).

Do tej kategorii zalicza się też groby ciałopalne o średnicy mniejszej niż 0,7 m.

W przypadku bardzo dużych obiektów podłużnych (np. rowów, wałów), które przechodzą przez co najmniej cztery ary, stosuje się zasadę zwielokrotnienia obliczeniowej wartości obiektu. Wartość obliczeniową tego typu obiektów ustala się oddzielnie dla części obiektu zalegającej na dwóch arach zgodnie z zasadą proporcjonalnego podziału (przypis 3). Jeżeli obiekt przechodzi przez nieparzystą liczbę arów pozostały z podziału ar dolicza się do ostatniej pary (np. wartość obliczeniowa obiektu-rowu przechodzącego przez 7 arów powinna zostać zwielokrotniona przez podział obiektu na trzy obiekty zalegające kolejno na 2, 2 i 3 arach).

Średnia głębokość jest obliczana biorąc pod uwagę wartości obiektów przypisywane im w modyfikatorze C, a więc obiekt bardzo mały jest liczony jako 0,2 a obiekt bardzo duży jako 9. Głębokość obiektów jest mierzona od poziomu, na którym zarejestrowano ich strop.

Pojęciem tym określono nawarstwienia popularnie określane wśród archeologów jako “warstwa kulturowa”. W niniejszym opracowaniu jest to pojęcie techniczne, opisujące nawarstwienia glebowe nasycone materiałem archeologicznym. Zasięg warstwy będzie oznaczany na planach i liczony realistycznie zgodnie z zasięgiem bez przypisywania do konkretnych arów. Przedłożona do rozliczenia warstwa kulturowa powinna być ręcznie wyeksplorowana oraz zadokumentowana w formie rysunkowej, fotograficznej i opisowej (rzuty poziome warstwy rejestrowane co najmniej co 30 cm, rzuty pionowe warstwy rejestrowane co najmniej co 20 m, planigrafia zabytków ruchomych wykonana z uwzględnieniem pomiarów trójwymiarowych dla zabytków wydzielonych, inwentaryzacja zabytków masowych z dokładnością przynajmniej do ćwiartki ara i przypisaniem do konkretnej warstwy stratygraficznej lub poziomu mechanicznego, opis zastosowanej metody badawczej, karty jednostki stratygraficznej dla każdej zarejestrowanej warstwy). W każdym przypadku warstwa winna zostać zilustrowana rysunkowo oraz fotograficznie.

Zastosowanie tego modyfikatora oznacza, że w kosztach badań mieści się również ręczne odhumusowanie stanowiska.

Na wykonanie prac związanych z konserwacją i zabezpieczeniem zbiorów powinno być zarezerwowane do 10% środków przeznaczonych na opracowanie stanowiska.

W przypadku odbiorów częściowych opracowań wyników badań bierze się pod uwagę jedynie pracochłonność bazową.

Pod terminem „materiały ruchome” rozumie się artefakty w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej oraz zabytki krzemienne, a także poddane analizie antropologicznej lub archeozoologicznej kości oraz przeanalizowane, zadokumentowane i zabezpieczone zabytki wydzielone.

Możliwość zastosowania tego modyfikatora daje wykonanie zaakceptowanych przez GDDKiA ekspertyz przyrodniczych, fizykochemicznych lub historycznych. Za ekspertyzy uznaje się wykonane przez specjalistów z danej dziedziny badania izotopowe, chemiczne analizy składu zabytków, badania antropologiczne, archeozoologiczne i genetyczne, badania dendrochronologiczne i traseologiczne, wykonanie profili palinologicznych i geologicznych, oraz oparte na analizie źródeł pisanych osadnicze studia historyczne.

Przedmiotem odbioru będzie więc nie tylko zgodność dokumentacji graficznej obrazującej lokalizację, wielkość, głębokość i rodzaj podłoża na powierzchni, z której usunięto warstwę orną, ale i prawidłowość podjętej decyzji co do zastosowanej metody (w tym ewentualnie rodzaju użytego sprzętu mechanicznego) oraz głębokości. Komisja może odmówić odbioru prac na stanowisku i odnieść się do decyzji WKZ w sprawie możliwości kontynuacji wykopalisk, jeśli stwierdzi, że warstwę orną usunięto naruszając istniejący jeszcze in situ układ nawarstwień, obiektów lub zabytków. Szczególną uwagę należy zwrócić na stanowiska piaskowe (zwłaszcza wydmy), na których często jedynym sposobem odtworzenia pierwotnego układu osadniczego jest ręczna eksploracja warstwy ornej z jednoczesnym wykonaniem planigrafii materiału ruchomego.

Przy usuwaniu warstwy ornej należy zapewnić oddzielne miejsce na złożenie humusu, który nie może być wymieszany z niżej występującymi warstwami gleby. Również podczas niwelacji hałd po zakończeniu eksploracji należy warstwę humusu rozplantować jako ostatnią.

Dokumentacja fotograficzna może być okazana także w wersji cyfrowej zapisanej na CD. CD powinien mieć opis (etykieta + zapisany plik tekstowy) zawierający informację o oznaczeniach administracyjnych stanowiska, dacie odbioru i spis fotografii: nazwa pliku – treść.