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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW


Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)



1.	ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
telefon: (22) 209 23 60, faks (22) 209 24 74
REGON: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl 
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.	Przedmiotem zamówienia jest: 
„Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości

Kategoria usług: 12

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Usługą”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” 
lub „Specyfikacją”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności : ustawie z 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.2. 	Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - IV SIWZ.
5.4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone 
w Tomie II SIWZ.
        Powyższe wymagania określają w szczególności:
a)   sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c)   rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5.4.	PODWYKONAWSTWO:
a)	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
b) 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.8 IDW.
d) 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ

6. 	TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 
48 miesięcy od daty podpisania Umowy.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy” 
2)	sytuacji ekonomicznej i finansowej:
„Nie dotyczy” 

3)	zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
- 3 zadań polegających na podziale nieruchomości dla projektów o minimalnej liczbie 30 działek ewidencyjnych podlegających podziałowi (w każdym zadaniu) 
Oraz
- 3 zadań polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych pod pas drogowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3) a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. Geodeta:
- wymagana liczba osób: 4;
Wymagane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2
Doświadczenie zawodowe:
-wymóg doświadczenia w wykonaniu 3 zadań polegających na podziale nieruchomości dla projektów o minimalnej liczbie 30 działek ewidencyjnych podlegającej podziałowi - w każdym zadaniu.


2. Rzeczoznawca majątkowy:
- wymagana liczba osób: 2;
Wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości
Doświadczenie zawodowe:
- wymóg doświadczenia w wykonaniu 3 zadań polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych pod pas drogowy
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 7.2.3) b) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
8.2.	Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8.3.	Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.
8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)	nie podlega wykluczeniu;
b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. W zakresie części IV jednolitego dokumentu, Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”
Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
· przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego; 
· przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego; 
· przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 
W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp to wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.3.
9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty o których mowa w pkt  9.7.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.9.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2): 
1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
2) lit. b) IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
9.10. 	Dokumenty, o których mowa w pkt  9.9.1) i 9.9.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
9.11. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się odpowiednio.
9.12. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w 9.9.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10. IDW stosuje się odpowiednio.
9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.14.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Formularz 3.2.).
10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW 
10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW.
10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą,  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W zakresie  części IV jednolitego dokumentu wypełniona winna zostać tylko sekcja „α”.
10.7. 	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) a) – d) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.
10.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) 	jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;
b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.
c) 	jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt 9.2. IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW  składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym :
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1.	W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Joannę Gomoradzką, tel. 22 209 24 63, fax: 22 810 03 27 email: jgomoradzka@gddkia.gov.pl 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
12.2.	Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3.	W postępowaniu oświadczenia, w tym jednolity dokument, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale. 
12.7.	Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie
Ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1.) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5.1 IDW.
14.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.
14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
1) 	Wykaz płatności (Tom IV SIWZ);
14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) 	Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
2)  	Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;
3)	Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
5) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
6) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
14.7.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13 IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy  umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

oraz opisane:

OFERTA
„Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”.
GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018

„Nie otwierać przed dniem  28.05.2018r. godz. 12:00.”



14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.


15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
15.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu Wykaz płatności sporządzony na Formularzu stanowiącym integralną część SIWZ - Tom IV.
15.2. Wykonawca w Wykazie płatności  określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich podanych i opisanych tam pozycji, a następnie wyliczy podatek VAT i ostateczną wartość brutto. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Kosztorysu ofertowego. 
15.3.  Obliczoną w ten sposób wartość netto łącznie należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten sposób „Razem wartość brutto (cena oferty)” należy następnie przenieść Formularza „Oferta”.
15.4.	W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ustawy Pzp.
15.5.  Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT 
         w wysokości przewidzianej ustawowo.
15.6.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.7.	Ceny określone przez Wykonawcę w Wykazie płatności nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Tom II SIWZ.
15.8.  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ.
15.9.	Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 38.200,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych).
16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018)
b) 	poręczeniach bankowych;
c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) 	gwarancjach bankowych;
e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
16.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
16.6. 	Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) 	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) 	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1.	Oferty powinny być złożone w:

	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

OFERTA
w pokoju 714 w terminie do 28.05.2018r., do godz. 11:30



17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie 28.05.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie wskazanej w ust. 17.1, w pok. 603.
17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.
17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5.	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
17.6. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) 	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1.		Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria:
a) Cena – 60%
            b)  Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4 - 40%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 punkt = 1%. 
19.1.1	Opis kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

		
	C =
	C min
	x 60 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:
	C min 
	– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

	
	C o 
	– cena brutto badanej oferty (zł)







Ilość punktów w tym kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

19.1.2. Opis kryterium „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4” (T):
W ramach kryterium „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie terminu wykonania zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w pkt. 7 Formularza Oferta.

19.1.3. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:
19.1.3.1.	Podkryterium 1 (P1) Termin wykonania zleceń w ramach zadania nr 2, tj. Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy na terenie Oddziału. W tym Podkryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
         Punkty w tym Podkryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:
· Wykonawca, który zaoferuje termin 90 dni – otrzyma 0 pkt;
· Wykonawca, który zaoferuje termin 85 dni – otrzyma 10 pkt; 
· Wykonawca, który zaoferuje termin 80 dni – otrzyma 20 pkt. 

19.1.3.2.	Podkryterium 2 (P2) 
a)	Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie stanowiących pas drogowy dróg nie będących drogami krajowymi (grunty wraz z naniesieniami, nasadzeniami i obiektami budowlanymi), a także nieruchomości zbędnych na cele statutowe GDDKiA. W tym Podkryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Punkty w tym Podkryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:

· Wykonawca, który zaoferuje termin 60 dni – otrzyma 0 pkt;
· Wykonawca, który zaoferuje termin 50 dni – otrzyma 5 pkt; 
· Wykonawca, który zaoferuje termin 40 dni – otrzyma 10 pkt. 

b) 	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego umożliwiających złożenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oferty nabycia nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg krajowych. W tym Podkryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Punkty w tym Podkryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:

· Wykonawca, który zaoferuje termin 60 dni – otrzyma 0 pkt;
· Wykonawca, który zaoferuje termin 50 dni – otrzyma 5 pkt; 
· Wykonawca, który zaoferuje termin 40 dni – otrzyma 10 pkt. 

Przyznane w Podkryterium a) i b) punkty zostaną zsumowane.
Następnie zostaną wyliczone punkty w kryterium „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4” wg poniższego wzoru:
T= P1+P2
Gdzie:
T - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4”,
[bookmark: _GoBack]P1, P2 – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w poszczególnych Podkryteriach 

Uwaga:
1. Maksymalny termin brany pod uwagę przy ocenie podkryterium P1 (punktowany) –  90 dni.
2. Minimalny termin brany pod uwagę przy ocenie podkryterium P1 (punktowany) –  80 dni.
3. Maksymalny termin brany pod uwagę przy ocenie podkryterium P2 a) i b) (punktowany) –  60 dni.
4. Minimalny termin brany pod uwagę przy ocenie podkryterium P2 a) i b) (punktowany) –  40 dni.
5. W sytuacji, w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta (pkt 7) Terminu wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4, Zamawiający do oceny oferty przyjmie we wszystkich Podkryteriach najdłuższe możliwe terminy a w kryterium „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4” zostanie przyznane 0 pkt. 
6. Zadeklarowany „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4” stanowi zobowiązanie Wykonawcy, stanowiące integralny element umowy.

19.2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T
 gdzie:
 P – suma ilości uzyskanych punktów 
 C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena (cena ofertowa brutto)”,
 T  – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania zleceń w ramach zadań: 2 i 4”,

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) 	unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53.
21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.5.	Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.











Rozdział 2




Formularz „Oferta”



	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA



Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział ________________
ul. ____________________
_______________________
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”.

Nr ref: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018

MY NIŻEJ PODPISANI 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ___________ zł (słownie złotych:_________________________________________________________), zgodnie z załączonym Wykazem płatności.

4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):
· wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto *.


5. ZAMIERZAMY** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
_____________________________________________________________________

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia  Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich, określonych w Tomie III IDW oraz następujących terminów pośrednich, które wskazujemy dla zleceń w ramach Kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami punktu 19.1.3. IDW:

Zadanie nr 2
Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy na terenie Oddziału
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie ……… dni; (Kryterium oceny ofert - Powyższy termin Wykonawca określa jako: 80 dni lub 85 dni lub 90 dni).

Zadanie nr 4
a)	Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie stanowiących pas drogowy dróg nie będących drogami krajowymi (grunty wraz z naniesieniami, nasadzeniami i obiektami budowlanymi), a także nieruchomości zbędnych na cele statutowe GDDKiA.
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie …… dni, (Kryterium oceny ofert - Powyższy termin Wykonawca określa jako: 40 dni lub 50 dni lub 60 dni).
b)	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego umożliwiających złożenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oferty nabycia nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg krajowych. 
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie …… dni; (Kryterium oceny ofert - Powyższy termin Wykonawca określa jako: 40 dni lub 50 dni lub 60 dni).

8. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie ___________________________________________________
	Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr _________________________________________________*
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:__________________________________________________________ 
adres:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
tel. _____________ fax ________________ e-mail: ____________________________


__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
· mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
· importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
** oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w Jednolitym dokumencie część II Sekcja C i D, oraz uwzględniać zapisy  pkt 5.4 IDW.








Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 
Formularz 3.2	Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia 
Formularz 3.3	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp


Formularz 3.2

	(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
	ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia




Ja:
 _________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:
 _________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno - finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)


w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:

„Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”.

znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018


Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



e) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:
 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





__________________ dnia ____ ____ 2018 roku



___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)


*niepotrzebne skreślić


















Formularz 3.3


Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)
NIP/PESEL, ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
____________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Biorąc  udział w postępowaniu pn: 
 „Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”.

znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018

prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie , po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu* 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca:
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*; 


· niepotrzebne skreślić  

UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie    składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.  




Data: .....................................    	 ........................................................... 
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 





























































TOM II



ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY wraz Załącznikiem

































UMOWA NR ___2018

Zawarta w dniu ……………………2018 r. w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad                  w imieniu, którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………,
zwanym dalej: „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej: Stronami 


Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mającej m.in. m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2018
Prawa i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia umowy.
§ 1
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w postaci regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie umożliwiającej przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – zwanej dalej „Usługą”. 
2. Zakres i sposób świadczenia Usługi został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:
1) Umowa;
2) Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ);
3) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… wraz z Formularzem Cenowym; 
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (dalej Wykaz osób) – złożony przez wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   
4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w  kolejności wskazanej w ust. 2 i łącznie z dokumentami, których dotyczą.

§ 2
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w terminie 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do ………………………………….
2. W ramach wykonania Usługi ustala się następujące terminy pośrednie dla każdego zlecenia w ramach Zadania określonego w OPZ (części Usługi):
1) Zadanie nr 1
a) Etap I Wykonanie projektów podziału: 
Termin realizacji Usługi rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 330 dni (w tym terminie zawarte są: 14-dniowy termin na odbiór przez Zamawiającego wykonanych projektów podziału),
b) Etap II Określenie wartości nieruchomości drogowych stanowiących pas drogowy dróg nie będących drogami krajowymi (grunty wraz z naniesieniami, nasadzeniami i obiektami budowlanymi):
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 330 dni,
c) Etap III Wykonanie stabilizacji nowoutworzonych granic pasa drogowego, ujawnienie podziałów w księgach wieczystych, złożenie wniosków o wygaszeniu prawa trwałego zarządu dla działek zbędnych na cele statusowe GDDKiA.
Termin realizacji rozpocznie się od uzyskania przez Wykonawcę od właściwego organu ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziału przedmiotowych działek i będzie trwał maksymalnie 150 dni,
d) Etap IV Uzyskanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu dla działek zbędnych na cele statutowe GDDKiA i ujawnienie w/w decyzji w księgach wieczystych,
Termin realizacji rozpocznie się z dniem złożenia przez Wykonawcę wniosku o wygaszenie prawa trwałego zarządu do właściwego miejscowo organu i będzie trwał maksymalnie 20 miesięcy;
2) Zadanie nr 2 - Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy na terenie Oddziału
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie ……… dni;
Zadanie nr 3 - Uzyskanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu dla działek zbędnych na cele statusowe GDDKiA i ujawnienie w/w decyzji w księgach wieczystych.
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 20 miesięcy;
3) Zadanie nr 4
a) Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie stanowiących pas drogowy dróg nie będących drogami krajowymi (grunty wraz z naniesieniami, nasadzeniami i obiektami budowlanymi), a także nieruchomości zbędnych na cele statutowe GDDKiA.
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie …… dni,
b) Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego umożliwiających złożenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oferty nabycia nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg krajowych. 
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie …… dni; 
Zadanie nr 5 - Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie polegająca na:
a) Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej podziału działek w oparciu o wstępne projekty podziału w celu nabycia przez GDDKiA części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260), w tym wyjście ze współwłasności;
· Etap I Wykonanie projektu podziału: 
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 330 dni (w tym terminie zawarte są: 14-dniowy termin na odbiór przez Zamawiającego wykonanych projektów podziału).
· Etap II Wykonanie stabilizacji nowoutworzonych granic pasa drogowego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji celem złożenia w kancelarii notarialnej, uzyskanie stosownych wpisów na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA w księgach wieczystych:
Termin realizacji rozpocznie się od uzyskania przez Wykonawcę ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziału przedmiotowych działek i będzie trwał maksymalnie 150 dni.
b) Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej w celu uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości z dniem 01.01.1999r. w oparciu o przepisy art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) i ujawnieniu decyzji w księgach wieczystych z wpisem w dziale II Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:
· Etap I  Wykonanie projektu podziału:
Termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 150 dni (w tym terminie zawarte są: 14-dniowy termin na  uzgodnienie przez Zamawiającego wykonanych wstępnych projektów podziału).
· Etap II Uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. własności przedmiotowych nieruchomości, ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa do przedmiotowych nieruchomości w księdze wieczystej, wykonanie stabilizacji nowoutworzonych granic pasa drogowego:
Termin realizacji rozpocznie się od przyjęcia mapy z projektem podziału do zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie trwał maksymalnie 330 dni.
3. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wymienionej w § 3 ust. 1 przed terminem zakończenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1 lub 3 termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 3
Wynagrodzenie i płatności
1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie Usługi nie przekroczy kwoty …………………………zł netto + 23% podatku VAT w kwocie ……………….. zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości: …………………………zł (słownie: ……………………………………………………) z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego Etapów każdego zlecenia oraz cen jednostkowych podanych w Wykazie płatności.
2. Ilość jednostek obmiarowych jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach realizacji Usługi, prawo wyłączenia/zmniejszenia/zwiększenia ilości/krotności zakresu wykonywanych usług – zleceń. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w częściach: 
1) w ramach Zadania nr 1
a) 25% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej etapu I danego zlecenia, 
b) 25% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, dokumentacji dotyczącej etapu II danego zlecenia, 
c) 25% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, dokumentacji dotyczącej etapu III danego zlecenia,
d) 25% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, dokumentacji dotyczącej etapu IV danego zlecenia.
2) w ramach Zadania nr 2 100% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej danego zlecenia;
3) ramach Zadania nr 3 100% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej danego zlecenia;
4) w ramach zadania nr 4
a) w zakresie pkt 1) 100% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej danego zlecenia,
b) w zakresie pkt 2) 100% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej danego zlecenia;
5) w ramach Zadania nr 5
a) w zakresie pkt 1)
· 50% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, dokumentacji dotyczącej etapu I danego zlecenia,
· 50% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej etapu II danego zlecenia.
b) w zakresie pkt 2)
· 50% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, dokumentacji dotyczącej etapu I danego zlecenia,
· 50% wynagrodzenia po wykonaniu czynności i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej etapu II danego zlecenia.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi protokołu odbioru częściowego, sporządzony zgodnie z § 5 Umowy. Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany dołączyć do faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię właściwego protokołu odbioru częściowego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
6. Wynagrodzenie jest regulowane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………. 
7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty pozyskania dokumentacji, wykonania i transportu znaków granicznych leżą po stronie Wykonawcy.



§ 4
Zmiana Wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust.1 ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 1.
3.	W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
4.	W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1)  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Usługę na rzecz Zamawiającego.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu:
1) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
2) zmiany ilości danego elementu – wg faktycznej ilości wykonanych prac dla elementów rozliczanych obmiarowo;
3) innych niż wskazane w ust. 1 zmian przepisów prawa, o ile będzie to uzasadnione.
§ 5
Zatrudnienie na umowę o pracę
1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) pozyskanie niezbędnych materiałów i danych z Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostw Powiatowych oraz urzędów prowadzących ewidencję gruntów i budynków danych;
2) wykonanie terenowych czynności geodezyjnych;
3) badanie ksiąg wieczystych (zbiorów dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości; 
4) uzyskanie decyzji administracyjnych, właściwych wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych;
5) skompletowanie dokumentacji dla Zamawiającego oraz innych organów wg ich właściwości (PODGiK, organ prowadzący ewidencję, sądy rejonowe) dotyczącej poszczególnych zleceń w ramach zadań. 
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z zakresem przedmiotu umowy wskazane w punkcie 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 3). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 6
Odbiór
1. Poszczególne części Usługi Wykonawca jest zobowiązany wykonać na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego wystawionego przez Naczelnika Wydziału Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie lub innego - upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danej części Usługi do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 14 dni dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionej przez Wykonawcę części Usługi.
3. Potwierdzeniem odbioru częściowego w zakresie pojedynczego zlecenia w ramach każdej części Usługi jest protokół odbioru częściowego nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanej części Usługi. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu daną część Usługi. Za termin wykonania danej części Usługi uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu daną część Usługi odebraną następnie protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do danej części Usługi.
4. W przypadku nienależytego wykonania danej części Usługi, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności danej części Usługi z Umową i ponownego przekazania danej części Usługi do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym jednak niż 45 dni.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia danej części Usługi do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych części Usługi z Umową.
6. Do ponownego dostarczenia danej części Usługi do odbioru, o którym mowa w ust. 5, stosuje się procedurę określoną w ust. 2-4, aż do dostarczenia danej części Usługi zgodnej z Umową, potwierdzonego protokołem odbioru częściowego.
7. Wykonawca zamieści w protokole, o którym mowa w ust. 2, oświadczenie, że Usługa została wykonana zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8. Protokół odbioru ostatniej części Usługi będzie jednocześnie protokółem odbioru końcowego, stanowiącym potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 1 Umowy.
9. Usługa musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi na dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego danej części Usługi.

§ 7
Zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany terminu realizacji Umowy 
lub terminów wykonania poszczególnych Zadań i Etapów Usługi lub wynagrodzenia Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Usługi lub jego poszczególnych Zadań i Elementów, w następujących przypadkach:
1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych elementów ponad zakres przewidziany Umową;
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;
4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi;
5) zmiany przepisów prawa;
6) udzielenie Wykonawcy przez Zamawiającego innego zlecenia wpływającego na termin realizacji Umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.
3. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub odstąpić od Umowy, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 8
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Usługę zgodnie z niniejszą umową, SIWZ, OPZ oraz należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność polegającą na opracowywaniu dokumentacji z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności przy spełnieniu wymagań przewidzianych prawem.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania Umowy w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania zleceń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.
4. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy będzie działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
5. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w ust. 1-4, jest zobowiązany:
1) sprawnie prowadzić proces wykonywania Umowy wraz z właściwą koordynacją;
2) poszukiwać i proponować rozwiązania, mające wpływ na skrócenie czasu trwania prac;
3) pozyskać we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji;
4) uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia;
5) współpracować, w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego;
6) do dokonywania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 wszelkich uzupełnień i poprawek na żądanie organów opiniujących;
7) zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony i bezpłatny dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Umowy.
6. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w ust. 1-5, jest zobowiązany także:
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Zadań i Etapów Umowy;
3) przekazać Zamawiającemu wszystkie orzeczenia organów administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania Umowy wraz ze stanowiskiem Wykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu skorzystanie z trybu odwoławczego;
4) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych oraz licencji;
5) realizować umowę na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego określających zakres prac;
6) w zakresie sporządzonych przez siebie opracowań Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązany jest do współdziałania w sprawie z Zamawiającym do czasu uzyskania wpisów do ksiąg wieczystych. Ponadto Wykonawca udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień, w tym także w toku postępowania wieczystoksięgowego.
7. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.
§ 9
Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy, personel
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany nowy podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu przetargowym, gdyby to na wiedzę i doświadczenie tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
4. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane imiennie w przedłożonym przez Wykonawcę Wykazie osób. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia w/w wymagań.
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania zamówienia innych osób niż wskazane Wykazie Osób stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowiązany:
1) nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy;
2) zapewnić, że personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innych zajęć kolidujących z realizacją Umowy;
3) zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy;
4) odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Finansów w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 10
Cesja wierzytelności
1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
4. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  ……………………zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………).
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ……………………………………………………………………………….
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady równowartość 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 4 nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą Umową oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia związane z realizacją zamówienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), w terminie do 15 dni przed datą ustania ważności poprzedniej polisy.
§ 13
Rękojmia
1. Strony ustalają, że okres rękojmi na dokumentację wykonaną w ramach Usługi wynosi 2 lata.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego poszczególnych części Usługi.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej części Usługi. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej z tytułu rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3  ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za wykonanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę w wysokości 1000zł za każdy przypadek. Zamawiający przewiduje możliwość kolejnego naliczenia kar umownych za tę samą osobę w przypadku gdy podczas kolejnej kontroli będzie wykonywać czynności bez umowy o pracę.  
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej z tytułu rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.




§ 15
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli:
1) Wykonawca nie podjął czynności związanych z wykonaniem Usługi w terminie 7 dni od daty zlecenia usługi przez Zamawiającego,
2) Wykonawca realizuje Usługę niezgodnie z postanowieniami Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, sporządzi on wykaz czynności określających stopień zaawansowania prac wraz z zestawieniem wartości wykonanych czynności według stanu na dzień rozwiązania i zgłosi je do odbioru przez Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa zależne i majątkowe prawa autorskie w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
§ 16
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1. Wykonawca oświadcza, że zapewni ochronę interesów Zamawiającego 
i bezpieczeństwo informacji związanych z realizacją niniejszej umowy, oraz ochronę danych osobowych wynikającą z ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. Wszelkie rezultaty pracy Wykonawcy, włączając w to wszelkie dokumenty wystawione i otrzymane w związku z realizacją umowy lub z nią związane, będą wyłączną własnością Zamawiającego.
3. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy, jak i też po jej wygaśnięciu nie może użyć informacji pozyskanych w czasie jej realizacji do celów innych jak opisane 
w umowie, jak również nie ma prawa przekazywać informacji, dokumentów i kopii dokumentów żadnej nieuprawnionej osobie.

§ 17
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Usługi, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Usługi Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
7) nadawanie za pośrednictwem satelity,
8) reemisja,
9) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
10) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
12) wprowadzanie zmian, skrótów,
13) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
14) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
§18
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
oraz zabezpieczenie powierzonych danych osobowych)
1.  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w drodze odrębnej umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.

§19
Dane do kontaktu
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są: 
1) ze strony Zamawiającego: ……;
2) ze strony Wykonawcy: …….
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1) dla Zamawiającego: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
2)  dla Wykonawcy: Nazwa, adres, email ………………………………………………………………….
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§20
Zmiany umowy, postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia.
4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić 
w następujących przypadkach: 
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4) wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;
5) wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania Umowy z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji Umowy, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy;
6) w przypadku opisanym w ust. 6.
5. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż: 
1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;
2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, 
w stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp;
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców (dostawców, usługodawców).
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za usługi wykonanie do dnia rozwiązania Umowy.
9. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 1-4, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Załącznik nr 1 do Umowy


UMOWA 
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………………… w ………………… (dalej – „Umowa o powierzenie”)
pomiędzy:
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………, zwanym dalej  „Administratorem Danych”
a 
……………………………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………………………………………………………, nr KRS ……………………………… REGON …………………………………………, NIP ……………………………………………, reprezentowaną przez:
…………………………………………, zwaną  dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwane „Stronami”
§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W celu wykonania umowy Nr …………… z dnia …………………………………… (dalej – „Umowa”) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, dalej „rozporządzenie”,
1. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe  ……………………………………… …………………………………………………………………………………………… (należy określić kategorie osób, których dane dotyczą, np. pracowników, właścicieli nieruchomości, osób zawartych w dokumentacji przetargowej)
w zakresie:………………………………………………………………………
(należy wskazać rodzaj (zakres) danych osobowych określonych kategorii osób, których dane dotyczą np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel, nr rachunku bankowego, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek),
1. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na powyższych danych osobowych jak: ………… (zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie, inne).
1. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie …………… (np. od ………… do …………, realizacji Umowy). 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej.
1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.
1. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.
1. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora Danych. W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie …… dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca.  
§ 3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
0. przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie,
0. podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia, 
0. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,
0. zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy,
0. pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III a także z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia,
0. udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia,
0. prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy rozporządzenia.  
3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych: 
a. stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia, 
b. otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 
c. wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, 
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie. 
1. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca: 
1. zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
1. przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,
1. umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
1. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.
1. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień.

§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

§ 6
Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia ……… do dnia ………….
1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych.
1. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.




ADMINISTRATOR DANYCH                                              WYKONAWCA                     
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OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Przedmiot zamówienia publicznego

Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Wydział wykonawczy Zamawiającego:
Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego
Tel: (22) 209 23 03  ………………………………..
Fax: (22) 209 23 06 ………………………………………….
I. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. - dalej jako pzp).
II. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności w ramach niżej opisanych zadań:
1. Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz określeniu wartości nieruchomości drogowych położonych na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie umożliwiającej przekazanie odcinków dróg nie będących drogami krajowymi oraz gruntów zajętych pod ich pasy drogowe właściwym zarządcom dróg, a także umożliwiającej przekazanie nieruchomości zbędnych dla GDDKiA do zasobu Skarbu Państwa, w tym zaktualizowanie operatu ewidencji gruntów, polegające na doprowadzeniu zapisów ewidencji do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.11.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013r.) - §9 ust.3a stanowiący, iż „Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym”. 
Zamówienie obejmuje wykonanie czynności w czterech etapach:
Etap I - Wykonanie projektów podziału - termin realizacji Usługi rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 330 dni (w tym terminie zawarte są: 14-dniowy termin na odbiór przez Zamawiającego wykonanych projektów podziału):
a. zgłoszenie prac we właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostw Powiatowych;
b. pozyskanie niezbędnych materiałów do sporządzenia wstępnych projektów podziału staraniem i na koszt Wykonawcy;
c. wykonanie wstępnych projektów podziału na aktualnych mapach zasadniczych, w uzgodnieniu z Wydziałem Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego GDDKiA O/Wa, na bazie materiałów i załączników graficznych otrzymanych od Zamawiającego i uzgodnienie ich z właściwym zarządcą drogi, któremu nieruchomość stanowiąca pas drogowy zostanie przekazana;
d. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wstępnych projektów podziału;
e. złożenie kompletnych wniosków do właściwego miejscowo organu prowadzącego postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości celem uzyskania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działek (o ile będzie wymagane do zatwierdzenia podziału nieruchomości);
f. sporządzenie projektu podziału działek (w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego) wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych (w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego);
g. skompletowanie operatów i złożenie do właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostw Powiatowych celem zaewidencjonowania;
h. złożenie wniosków przez Wykonawcę o zatwierdzenie podziałów wraz z wykonaną dokumentacją oraz stosownymi załącznikami do właściwego miejscowo organu;
i. uzyskanie ostatecznych decyzji podziałowych, ujawnienie ich w ewidencji gruntów i budynków, dalej: egib, prowadzonej przez właściwe miejscowo Starostwa Powiatowe, uzyskanie przez Wykonawcę wypisów z egib na działki powstałe w wyniku podziałów;
j. przygotowanie wniosków do właściwego organu o wygaszenie prawa trwałego zarządu lub pisma o wykreślenie GDDKiA z egib;
k. protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej etapu I w ramach zadania nr 1, składającej się z: kopii ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, uwierzytelnionych przez właściwe Starostwo Powiatowe map z projektem podziału (w 4 egzemplarzach), kopii wypisów z rejestru gruntów na działki powstałe w wyniku podziałów, potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę wniosku o wygaszenie prawa trwałego zarządu do właściwego organu.

Etap II – Określenie wartości nieruchomości drogowych stanowiących pas drogowy dróg nie będących drogami krajowymi (grunty wraz z naniesieniami, nasadzeniami i obiektami budowlanymi) – termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 330 dni:
a. sporządzenie opracowania określającego wartość poszczególnych przekazywanych odcinków dróg, wydzielonych w etapie I, niezbędnego  do przygotowania protokołu przekazania jako środka trwałego zgodnie z: 
- obowiązującymi przepisami prawa wymienionymi w punkcie VI.14 OPZ;
- uzgodnionymi z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju standardami zawodowymi;
b. przedmiotowe opracowanie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny, opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
c. opracowanie dotyczące określenia wartości poszczególnych odcinków dróg ma stanowić zbiór opracowań jednostkowych określających wartość działek ewidencyjnych wchodzących w skład przekazywanego odcinka drogi;
d. opracowanie określające wartość przekazywanego odcinka drogi ma zawierać dodatkowo w formie tabelarycznej: 
- liczbę porządkową;
- nazwę przekazywanego odcinka;
- kilometraż w układzie sieci drogowej GDDKiA;
- powiat, w którym położona jest działka ewidencyjna;
- gminę, w której położona jest działka ewidencyjna;
- obręb, w którym położona jest działka ewidencyjna;
- nazwę ulicy
- numer działki ewidencyjnej;
- powierzchnię działki ewidencyjnej;
- określoną wartość działki ewidencyjnej;
- rodzaje występujących na działce ewidencyjnej naniesień, nasadzeń i obiektów budowlanych;
e. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji dotyczącej etapu II w ramach zadania nr 1, składającej się z opracowań określających wartość przekazywanego odcinka drogi.
Etap III Wykonanie stabilizacji nowoutworzonych granic pasa drogowego, ujawnienie podziałów w księgach wieczystych, złożenie wniosków o wygaszenie prawa trwałego zarządu dla działek zbędnych na cele statusowe GDDKiA - termin realizacji rozpocznie się od uzyskania przez Wykonawcę od właściwego organu ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziału przedmiotowych działek i będzie trwał maksymalnie 150 dni:
a. wskazanie Zamawiającemu na gruncie działek, powstałych w wyniku podziału i stabilizacja punktów granicznych drogowym znakiem granicznym w punktach granicznych tworzących nową granicę pasa drogowego (po uprzednim Uzgodnieniu przez Wykonawcę projektu stabilizacji z Zamawiającym),  zgodnie z Wzorem drogowego znaku granicznego, stanowiącym załącznik do OPZ, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa, dotyczące typu znaku granicznego jaki należy stosować do utrwalenia na gruncie punktów granicznych pasa drogowego oraz sposobu jego umieszczenia na gruncie, odstępstwo każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym;
b. przygotowanie wniosków do właściwych Sądów Rejonowych;
c. ujawnienie przedmiotowych podziałów w księdze wieczystej;
d. złożenie wniosków o wygaszenie prawa trwałego zarządu do właściwego organu;
e. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji dotyczącej etapu III w ramach zadania nr 1, składającej się: z kopii wniosku o wygaszenie prawa trwałego zarządu; z zawiadomienia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o dokonaniu stosownych wpisów w księgach wieczystych; z dokumentacji fotograficznej obrazującej zastabilizowane znaki graniczne wraz z numerem punktu granicznego oraz z najbliższą okolicą w celu umożliwienia identyfikacji znaku w terenie, nazwą pliku ze zdjęciem znaku granicznego będzie nr punktu granicznego; z opisów topograficznych punktów granicznych, dla których stabilizacja została wykonana oraz dla punktów granicznych, których trwała stabilizacja w terenie była uniemożliwiona; z wykazu współrzędnych punktów granicznych nowopowstałych działek; z kopii protokołów z utrwalenia punktów granicznych na gruncie wraz z potwierdzeniem, że dokumentacja z tych czynności została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Etap IV Uzyskanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu dla działek zbędnych na cele statusowe GDDKiA i ujawnienie w/w decyzji w księgach wieczystych - termin realizacji rozpocznie się z dniem złożenia przez Wykonawcę wniosku o wygaszenie prawa trwałego zarządu do właściwego miejscowo organu i będzie trwał maksymalnie 20 miesięcy:
a. uzyskanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu i ujawnienie ich w księgach wieczystych;
b. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji dotyczącej etapu IV  w ramach zadania nr 1, składającej się: z kopii ostatecznej decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu; z zawiadomienia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o dokonaniu stosownych wpisów w księgach wieczystych.
Zadanie nr 2
Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy na terenie Oddziału - termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 90 dni:
a. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych drogowym znakiem granicznym w punktach granicznych tworzących granicę pasa drogowego (po uprzednim Uzgodnieniu przez Wykonawcę projektu stabilizacji z Zamawiającym), zgodnie z Wzorem drogowego znaku granicznego, stanowiącym załącznik do OPZ, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa, dotyczące typu znaku granicznego jaki należy stosować do utrwalenia na gruncie punktów granicznych pasa drogowego oraz sposobu jego umieszczenia na gruncie, odstępstwo każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym;
b. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji w ramach zadania nr 2, składającej się: z dokumentacji fotograficznej obrazującej zastabilizowane znaki graniczne wraz z numerem punktu granicznego oraz z najbliższą okolicą w celu umożliwienia identyfikacji znaku w terenie, nazwą pliku ze zdjęciem znaku granicznego będzie nr punktu granicznego; z opisów topograficznych punktów granicznych, dla których stabilizacja została wykonana oraz dla punktów granicznych, których trwała stabilizacja w terenie była uniemożliwiona; z wykazu współrzędnych punktów granicznych nowopowstałych działek; z kopii protokołów wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych na gruncie wraz z potwierdzeniem, że dokumentacja z tych czynności została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zadanie nr 3
Uzyskanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu dla działek zbędnych na cele statusowe GDDKiA i ujawnienie w/w decyzji w księgach wieczystych - termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 20 miesięcy:
a. przygotowanie i złożenie wniosków o wygaszenie prawa trwałego zarządu do właściwego miejscowo organu;
b. uzyskanie ostatecznych decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu lub pisma    o wykreślenie GDDKiA z egib;
c. przygotowanie wniosków do właściwych Sądów Rejonowych;
d. ujawnienie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu w księgach wieczystych   i wykreślenie GDDKiA z ksiąg wieczystych założonych dla działek, które stały się zbędne dla GDDKiA;
e. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji w ramach zadania nr 3, składającej się: z kopii wniosku o wygaszenie prawa trwałego zarządu; z zawiadomienia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o dokonaniu stosownych wpisów w księgach wieczystych; z kopii decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu.
Zadanie nr 4
1) Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie stanowiących pas drogowy dróg nie będących drogami krajowymi (grunty wraz z naniesieniami, nasadzeniami i obiektami budowlanymi), a także nieruchomości zbędnych na cele statutowe GDDKiA - termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 60 dni:
a. sporządzenie opracowania określającego wartość poszczególnych przekazywanych odcinków dróg niezbędnego do przygotowania protokołu przekazania jako środka trwałego oraz nieruchomości zbędnych dla GDDKiA celem przekazania do zasobu Skarbu Państwa zgodnie z: 
- obowiązującymi przepisami prawa wymienionymi w punkcie VI.14 OPZ;
- uzgodnionymi z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju standardami zawodowymi;
b. przedmiotowe opracowanie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny, opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
c. opracowanie dotyczące określenia wartości poszczególnych odcinków dróg ma stanowić zbiór opracowań jednostkowych określających wartość działek ewidencyjnych wchodzących w skład przekazywanego odcinka drogi;
d. opracowanie określające wartość przekazywanego odcinka drogi ma zawierać dodatkowo w formie tabelarycznej: 
- liczbę porządkową;
- nazwę przekazywanego odcinka;
- kilometraż w układzie sieci drogowej GDDKiA;
- powiat, w którym położona jest działka ewidencyjna;
- gminę, w której położona jest działka ewidencyjna;
- obręb, w którym położona jest działka ewidencyjna;
- nazwę ulicy
- numer działki ewidencyjnej;
- powierzchnię działki ewidencyjnej;
- określoną wartość działki ewidencyjnej;
- rodzaje występujących na działce ewidencyjnej naniesień, nasadzeń i obiektów budowlanych.
e.	protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji w ramach zadania nr 4.1), składającej się z opracowań określających wartość przekazywanego odcinka drogi lub innych nieruchomości będących we władaniu GDDKiA.
2) Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego umożliwiających złożenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oferty nabycia nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg krajowych - termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 60 dni: 
a. operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
· obowiązującymi przepisami prawa wymienionymi w punkcie VI.14 OPZ;
·  uzgodnionymi z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju standardami zawodowymi.
b. przedmiotowe opracowanie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny, opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
c. operaty szacunkowe muszą zawierać w szczególności zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań, z podaniem: nazwy miejscowości, ulicy, powierzchni, obrębu i nr działki ewidencyjnej oraz nr Repertorium aktu notarialnego, numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, a także dokumentację fotograficzną wycenianej nieruchomości;
d. protokolarne przekazanie Zamawiającemu sporządzonych operatów szacunkowych w ramach zadania nr 4.2).
Zadanie nr 5
Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie polegająca na:
1) wykonaniu dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej podziału działek w oparciu o wstępne projekty podziału w celu nabycia przez GDDKiA części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260), w tym wyjście ze współwłasności;
Etap I Wykonanie projektu podziału - termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 330 dni (w tym terminie zawarte są: 14-dniowy termin na odbiór przez Zamawiającego wykonanych projektów podziału):
a. zgłoszenie prac we właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostw Powiatowych;
b. pozyskanie niezbędnych materiałów do sporządzenia wstępnych projektów podziału staraniem i na koszt Wykonawcy;
c. wykonanie wstępnych projektów podziału w oparciu o faktyczną zajętość gruntu pod drogę krajową oraz w oparciu o materiały otrzymane od Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wydziałem Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego GDDKiA O/Wa; 
d. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wstępnych projektów podziału;
e. złożenie kompletnych wniosków do właściwego miejscowo organu prowadzącego postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości celem uzyskania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działek (o ile będzie wymagane do zatwierdzenia podziału nieruchomości);
f. sporządzenie projektu podziału działek (w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego) wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych (w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego);
g. skompletowanie operatów i złożenie do właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostw Powiatowych celem zaewidencjonowania;
h. złożenie wniosków przez Wykonawcę o zatwierdzenie podziałów wraz z wykonaną dokumentacją oraz stosownymi załącznikami do właściwego miejscowo organu;
i. uzyskanie ostatecznych decyzji podziałowych, ujawnienie ich w ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej „egib”, prowadzonej przez właściwe miejscowo Starostwa Powiatowe, uzyskanie przez Wykonawcę wypisów z egib na działki powstałe w wyniku podziałów;
j. protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej etapu I w ramach zadania nr 5.1), składającej się z: kopii ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, uwierzytelnionych przez właściwe Starostwo Powiatowe map z projektem podziału (w 4 egzemplarzach), kopii wypisów z rejestru gruntów na działki powstałe w wyniku podziałów.

Etap II Wykonanie stabilizacji nowoutworzonych granic pasa drogowego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji celem złożenia w kancelarii notarialnej, uzyskanie stosownych wpisów na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA w księgach wieczystych - termin realizacji rozpocznie się od uzyskania przez Wykonawcę ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziału przedmiotowych działek i będzie trwał maksymalnie 150 dni:
a. złożenie kompletnej dokumentacji w kancelarii notarialnej (koszty notarialne ponosi GDDKiA) celem nabycia nowopowstałej działki w formie aktu notarialnego;
b. uzyskanie stosownych wpisów na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA w księdze wieczystej;
c. wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych działek, powstałych w wyniku podziału i stabilizacja punktów granicznych drogowym znakiem granicznym w punktach granicznych tworzących nową granicę pasa drogowego, zgodnie z Wzorem drogowego znaku granicznego, stanowiącym załącznik do OPZ, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa, dotyczące typu znaku granicznego jaki należy stosować do utrwalenia na gruncie punktów granicznych pasa drogowego oraz sposobu jego umieszczenia na gruncie, odstępstwo każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym;
d. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji dotyczącej etapu II w ramach zadania nr 5.1), składającej się: z zawiadomienia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o dokonaniu wpisu, z dokumentacji fotograficznej obrazującej zastabilizowane znaki graniczne wraz z numerem punktu granicznego oraz z najbliższą okolicą w celu umożliwienia identyfikacji znaku w terenie, nazwą pliku ze zdjęciem znaku granicznego będzie nr punktu granicznego; z opisów topograficznych punktów granicznych, dla których stabilizacja została wykonana oraz dla punktów granicznych, których trwała stabilizacja w terenie była uniemożliwiona; z wykazu współrzędnych punktów granicznych nowopowstałych działek; z kopii protokołów z utrwalenia punktów granicznych na gruncie wraz z potwierdzeniem, że dokumentacja z tych czynności została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2) wykonaniu dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej w celu uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości z dniem 01.01.1999r. w oparciu o przepisy art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) i ujawnieniu decyzji w księgach wieczystych z wpisem w dziale II Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Etap I  Wykonanie projektu podziału - termin realizacji rozpocznie się od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia od Zamawiającego i będzie trwał maksymalnie 150 dni (w tym terminie zawarte są: 14-dniowy termin na  uzgodnienie przez Zamawiającego wykonanych wstępnych projektów podziału):
a. zgłoszenie prac we właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
b. pozyskanie i analiza niezbędnych materiałów do sporządzenia dokumentacji geodezyjno – kartograficznej;
c. pomiar w terenie i ustalenie faktycznej zajętości gruntu pod drogę krajową, sporządzenie wstępnych projektów podziału, a następnie przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu;
d. sporządzenie protokołu z ustalenia granic nieruchomości zajętej pod drogę krajową według stanu na dzień 31.12.1998r.;
e. sporządzenie projektu podziału działek (w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego) wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych (w 4 egzemplarzach dla Zamawiającego);
f. skompletowanie operatów technicznych i złożenie do właściwych miejscowo Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem zaewidencjonowania;
g. protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej etapu I zamówienia w ramach zadania nr 5.2), składającej się z uwierzytelnionych przez właściwe miejscowo Starostwa Powiatowe map z projektem podziału (w 4 egzemplarzach).
Etap II Uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r własności przedmiotowych nieruchomości, ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa do przedmiotowych nieruchomości w księdze wieczystej, wykonanie stabilizacji nowoutworzonych granic pasa drogowego) - termin realizacji rozpocznie się od przyjęcia mapy z projektem podziału do zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie trwał 3 maksymalnie 30 dni:
a. przygotowanie wniosków przez Wykonawcę do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r własności przedmiotowych nieruchomości wraz z załącznikami (w tym m.in.: uwierzytelniona mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych sporządzona w etapie I; protokołu z ustalenia granic nieruchomości zajętej pod drogę krajową według stanu na dzień 31.12.1998r.; informacja właściwego Starosty, że przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa w dniu 31.12.1998r.; informacja właściwego Starosty o zapisach w ewidencji gruntów i budynków na dzień 31.12.1998r. dotyczących przedmiotowej działki);
b. uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r własności przedmiotowych nieruchomości;
c. przygotowanie wniosków do właściwych Sądów Rejonowych;
d. uzyskanie stosownych wpisów na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA w księgach wieczystych;
e. wskazanie Zamawiającemu na gruncie działek powstałych w wyniku podziału i stabilizacja punktów granicznych drogowym znakiem granicznym w punktach granicznych tworzących nową granicę pasa drogowego, zgodnie z Wzorem drogowego znaku granicznego, stanowiącym załącznik do OPZ, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa, dotyczące typu znaku granicznego jaki należy stosować do utrwalenia na gruncie punktów granicznych pasa drogowego oraz sposobu jego umieszczenia na gruncie, odstępstwo każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym;
f. protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji dotyczącej etapu II zamówienia w ramach zadania nr 5.2), składającej się: z zawiadomienia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o dokonaniu stosownych wpisów w księgach wieczystych; z kopii decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r własności przedmiotowych nieruchomości; z kopii ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, z uwierzytelnionej przez właściwe Starostwo Powiatowe mapy z projektem podziału (w 4 egzemplarzach), z wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej na działki powstałe w wyniku podziałów; z dokumentacji fotograficznej obrazującej zastabilizowane znaki graniczne wraz z numerem punktu granicznego oraz z najbliższą okolicą w celu umożliwienia identyfikacji znaku w terenie, nazwą pliku ze zdjęciem znaku granicznego będzie nr punktu granicznego; z opisów topograficznych punktów granicznych, dla których stabilizacja została wykonana oraz dla punktów granicznych, których trwała stabilizacja w terenie była uniemożliwiona; z wykazu współrzędnych punktów granicznych nowopowstałych działek; z kopii protokołów z utrwalenia punktów granicznych na gruncie wraz z potwierdzeniem, że dokumentacja z tych czynności została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).


III. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
1. Każde opracowanie powinny zostać sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej (w zależności od rodzaju dokumentu w formatach: PDF, JPG, TXT, DXF).
2. Załącznik do OPZ - Wzór drogowego znaku granicznego.
3. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z następującymi przepisami prawa, obowiązującymi na dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego każdego zlecenia w ramach Zadania (danej części zamówienia):
[1] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287)
[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454)
[1.3] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013r. poz. 1551)
[1.4] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r. poz. 914)
[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572)
[1.6] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.352)
[1.7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247)
[1.8] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.383)
[1.9] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917)
[1.10] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r. poz. 924)
[2] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 897)
[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651)
[3.1.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 207 poz. 2109)
[3.2] Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109)
[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 260)
[5] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami)
[6] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 707).
[7] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.687)
[8] Ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami).
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133)

































TOM IV

Wykaz płatności


WYKAZ PŁATNOŚCI

„Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi”.


	Wykaz płatności

	Rodzaj zadania
	jednostka obmiarowa
	ilość jednostek obmiarowych
	cena netto za jednostkę
	wartość netto

	Zadanie 1 (4 etapy)
	Działka ewidencyjna*
	2500
	 
	 

	Zadanie 2
	Punkt graniczny
	500
	 
	 

	Zadanie 3
	Działka ewidencyjna
	600
	 
	 

	Zadanie 4.1
	Działka ewidencyjna
	600
	 
	 

	Zadanie 4.2
	Działka ewidencyjna
	15
	 
	 

	Zadanie 5.1 (2 etapy)
	Działka ewidencyjna*
	20
	 
	 

	Zadanie 5.2 (2 etapy)
	Działka ewidencyjna*
	50
	 
	 

	
	
	
	Razem netto:
	 

	
	
	
	Podatek VAT (23%):
	 

	
	
	
	Razem wartość brutto (cena oferty):
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

	Uwaga:
	
	
	
	

	* jednostką obmiarową jest działka ewidencyjna, która przeznaczona jest do podziału
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