[image: image2.emf]

[image: image1.jpg]



KONFERENCJA PRASOWA
28 grudnia 2011 r.

Podsumowanie 2011 roku i plan na rok 2012

w opolskim Oddziale GDDKiA

ZADANIA REALIZOWANE W 2011 ROKU

	Likwidacja skutków powodzi w 2011 roku 

	Lp.
	Nr
drogi
	Nazwa odcinka
	Lata

realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku
[tys. zł]

	1
	39
	Lubsza - Rogalice, Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie,  Namysłów - Kamienna – dokumentacja
	2010-2011
	
	142,680

	2
	41
	m. Prudnik - Gr. Państwa
	2011
	4,92
	18 760,057

	3
	42
	Praszka-Rudniki
	2010-2011
	
	2 217,694

	4
	42/45
	Dębina – Praszka
	2011
	
	1 561,42

	5
	45
	Boguszyce – Winów
	2010-2011
	4,45
	10 705,891

	6
	45
	Zawada
	2011
	1,699
	8 537,269

	7
	46
	Lędziny - Dębska Kuźnia
	2011
	
	117,400

	8
	46
	Dębska Kuźnia – Schodnia
	2010-2011
	5,422
	17 924,927

	9
	46
	Schodnia
	2010-2011
	1,044
	7 573,908

	10
	94/88
	Strzelce Opolskie
	2011
	2,16
	9 461,481

	RAZEM
	19,695
	77 025,624


	Gambit/BRD - drogi zaufania w 2011 roku

	Lp.
	Nr

drogi
	Nazwa zadania
	Lata
realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku

[tys. zł]

	1
	46
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odc. Grodziec – Myślina
	2010-2011
	4,600
	2 145,831

	2
	45
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odc. węzeł "Dąbrówka-Boguszyce" 
	2010-2011
	6,836
	4 480,466

	3
	42
	przebudowa dk nr 42 w m. Praszka (53+490-55+250)
	2011
	1,760
	3 412,808

	RAZEM
	13,2
	10 039,105


	Gambit/BRD - Przebudowa odcinków dróg w celu poprawy szorstkości i równości w 2011 roku

	Lp.
	Nr

drogi
	Nazwa zadania
	Lata
realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku

[tys. zł]

	1
	45
	gr. woj. opolskiego - Polska Cerekiew 34+785-35+785 
	2011
	1,0
	425,020

	2
	45
	dk 45 Polska Cerekiew 
39+800-41+200 
	2011
	1,4
	522,257

	3
	45
	Długomiłowice- Reńska Wieś 
50+900-52+000 
	2011
	1,1
	679,446

	4
	45
	Mechnica - Stradunia 
62+900-63+600 
	2011
	0,7
	378,674

	5
	45
	Krapkowice - węzeł Dąbrówka 
78+950-81+750 
	2011
	2,8
	1 356,540

	6
	45
	gr. woj. opolskiego - Polska Cerekiew  35+785-37+285 
	2011
	1,5
	674,564

	RAZEM
	8,5
	4 036,501


	Remonty dróg w 2011 roku 

	Lp.
	Nr
drogi
	Nazwa odcinka
	Lata

realizacji
	Długość
odcinka

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku
[tys. zł]

	1
	11
	m. Gotartów - obejście Kluczborka 

487+800-490+900
	2011
	3,1
	1 598,531

	1
	45
	odc. Długomiłowice - Reńska Wieś
 41+400-47+600 
	2011
	6,2
	2 727,351

	1
	11
	obw. Kluczborka 

490+900-494+150 
	2011

	3,25
	2 054,173

	1
	45
	odc. Krapkowice - w. Dąbrówka 

76+700-78+950 
	2011

	2,25
	1 049,637

	RAZEM
	14,8
	7 429,692


	Nawierzchnie razem
	56,195 km

	Gambit/BRD Program redukcji liczby ofiar śmiertelnych w 2011 roku

	Lp.
	Nr

drogi
	Nazwa zadania
	Lata
realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku

[tys. zł]

	1
	41
	Nysa przebudowa skrzyżowania w m. Nysa (ul. Piłsudskiego, Jagiellońska, Sudecka)(1+735)
	2010-2011
	0,400
	1 627,257

	2
	45
	Ligota Krapkowicka - budowa zatok autobusowych (70+100-71+156)
	2011
	1,056
	183,269

	3
	45
	Trzebiszyn - Lasowice Wlk. - przebudowa skrzyżowania (136+900-137+100)
	2011
	0,200
	1 189,427

	4
	46
	Nysa - budowa ronda na Placu Kilińskiego (52+600-53+100)
	2010-2011
	0,500
	613,841

	5
	46
	Dąbrowa wraz z budową sygnalizacji świetlnej (94+700-94-900)  
	2011
	0,200
	2 995,886

	RAZEM
	2,356
	6 609,680


	Remonty obiektów mostowych w 2011 roku

	Lp.
	Nr

drogi
	Nazwa zadania
	Lata
realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku

[tys. zł]

	1
	40
	rz. Odra  m. Kędzierzyn – Koźle
	2010-2011
	1szt./ 92,8mb
	1 378,050

	2
	41
	dw 411, m. Nysa (2+156)
	2011
	1szt./405mb
	3 626,550

	3
	42
	PKP, m. Kluczbork   (33+911,33+986)
	2011
	1szt./29,73mb
1szt./32,71mb
	3 631,300

	4
	46
	rz. Korzkiew, m. Pakosławice (61+143)
	2011
	1szt./ 12mb
	1 192,036

	5
	94
	rz. Dorzyna, m.Karczów (172+059)
	2011
	1szt./ 5,0mb
	410,806

	RAZEM
	10 238,742


	Wagi Ważna Sprawa w 2011 roku

	Lp.
	Nr

drogi
	Nazwa zadania
	Lata
realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku

[tys. zł]

	1
	45
	m. Osowiec budowa systemu preselekcji
(2 kierunki ruchu) 116+900
	2011
	-
	1 240,669

	2
	46/94c
	północna obwodnica Opola budowa systemu preselekcji (2 kierunki ruchu) 4+150
	2011
	-
	1 325,251

	RAZEM
	2 565,920


	Pozostałe inwestycje w 2011 roku

	Lp.
	Nr

drogi
	Nazwa zadania
	Lata
realizacji
	Długość

[km]
	Wykonanie
w 2011 roku

[tys. zł]

	1
	
	Rozbudowa Laboratorium Drogowego w Opolu
	2011
	---
	2 800,000

	RAZEM
	2 800,000


	Łącznie, w 2011 r. Oddział przewiduje wykonanie planu na kwotę 
	303 702  tys. zł


ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI  W 2012 ROKU

	Program Budowy Dróg Krajowych 2011-2015
Budowa drogi ekspresowej S-8 na odc. Syców – Kępno – Wieruszów - Walichnowy

	
	Nazwa odcinka
	dł.
[km]
	Wartość
zadania
	nakłady

2011
	plan

2012
	plan

2013
	plan

2014

	1a
	Syców-Kępno
	15,30
	418 650,00
	2 098,89
	137 227,00
	275 524,58
	846,83

	1b
	Kępno-Wieruszów
	16,60
	641 100,00
	2 311,17
	211 990,00
	422 676,26
	918,78

	1c
	Wieruszów-Walichnowy
	13,10
	311 000,00
	750,13
	104 880,00
	200 358,66
	725,06

	
	RAZEM
	45,00
	1 370 750,00
	5 160,19
	454 097,00
	898 559,50
	2 490,67

	odc. Syców - Kępno 
podpisanie umowy na roboty: 28.12.2011
podpisanie umowy na nadzór: 21.12.2011
czas realizacji: 22 m-ce
obiekty inżynierskie: 16

odc. Kępno - Wieruszów 
podpisanie umowy na roboty: 28.12.2011
podpisanie umowy na nadzór: 21.12.2011
czas realizacji: 22 m-ce
obiekty inżynierskie: 18

odc. Wieruszów - Walichnowy
podpisanie umowy na roboty: 28.12.2011
podpisanie umowy na nadzór: 21.12.2011
czas realizacji: 22 m-ce
obiekty inżynierskie: 10


	Program Budowy Dróg Krajowych 2011-2015 – obwodnice w przygotowaniu

	L.p.
	Nazwa i lokalizacja inwestycji
	długość
[km]
	Lata realizacji
	Wartość kosztorysowa zadania
	Projekt planu na 2012

	Prace przygotowawcze – dokumentacja
	3 712,500

	2
	Budowa obwodnicy m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu dk nr 40 – etap 2 (pn) (KP, PB, PW)
	14,1
	2013
2014
	273 817,000
	1 098,400

	3
	Budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu dk nr 46 (KP, PB, PW)
	16,5
	po 2013
	460 772,000
	2 056,300

	4
	Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu dk nr 46 (KP, PB, PW)
	11,4
	po 2013
	328 253,000
	557,800

	Prace przygotowawcze – wykupy gruntów
	200,000

	6
	Budowa obwodnicy m. Bąków
w ciągu dk nr 11
	3,82
	po 2013
	78 375,000
	200,000

	RAZEM
	3 912,500


	Likwidacja skutków powodzi w 2012 roku

	Lp.
	Nr
drogi
	Nazwa odcinka
	Lata

realizacji
	Długość

[km]
	Projekt planu na 2012

	1
	39
	Lubsza –Rogalice; Nowe Smarchowice - Smarchowice Wlk, Namysłów - Kamienna 
	2012
	14,569
	26 878,663

	2
	42
	Praszka – Rudniki
	2011-2012
	10,450
	24 495,160

	3
	42/45
	Dębina – Praszka
	2011-2012
	8,920
	19 274,670

	4
	46
	Lędziny - Dębska Kuźnia
	2011-2012
	3,848
	22 240,17

	                                 RAZEM                            
	37,787
	92 888,658


[image: image2.emf]
Generalna Dyrekcja
ul. Niedziałkowskiego 6  
e-mail: sekretariat@opole.gddkia.gov.pl

Dróg Krajowych i Autostrad
45-085 Opole
www.gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
tel.: (077) 401 63 00  


fax: (077) 454 44 68


