OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie:

Sondażowych  badań archeologicznych

na trasie planowanej inwestycji pn. „budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Lubień – Rabka” wraz z opracowaniem wyników badań

I. Ustalenia ogólne

 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań sondażowych mających na celu ustalenie zasięgu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym planowanej budowy drogi ekspresowej S7 odc. Lubień – Rabka w woj.  Małopolskim, wraz z opracowaniem wyników badań zgodnie z warunkami uzyskanego zamówienia, zezwolenia na prowadzenie tych prac, a w szczególności: złożenie wniosku i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie badań, wykonanie badań, magazynowanie i konserwacja pozyskanych zabytków, opracowanie wyników oraz uzyskanie potwierdzenia WKZ o zakończeniu i odbiorze końcowym prac objętych zamówieniem. 
Badania mają być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji 445/13 z dnia12 grudnia 2013 roku, wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.
Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Lokalizacja:


Stanowiska zlokalizowane są w pasie drogowym planowanej budowy drogi ekspresowej S7 odc. Lubień – Rabka w woj. Małopolskim (patrz mapka sytuacyjna). Obszar ten objęty jest działalnością WUOZ w Krakowie.

II. Zakres rzeczowy zamówienia:

• Lubień st. Nr 4 (AZP 110-56/1), rejon około od km 
114+160 do km 114+310 planowanej inwestycji,

• Lubień st. Nr 5 (AZP 110-56/2), rejon około od km 
113+760 do km 114+000 planowanej inwestycji,,

• Lubień st. Nr 6 (AZP 110-56/3), rejon około od km 
113+270 do km 113+440 planowanej inwestycji,

• Lubień st. Nr 7 (AZP 110-56/4), rejon około od km 
113+050 do km 113+130 planowanej inwestycji,,

• Krzeczów st. Nr 1 (AZP 110-56/5), rejon około od km 
111+760 do km 111+840 planowanej inwestycji,

• Krzeczów st. Nr 2 (AZP 110-56/6), rejon około od km 
110+635 do km 110+700 planowanej inwestycji,

• Naprawa st. Nr 1 (AZP 110-56/7), rejon około od km 
110+395 do km 110+540 planowanej inwestycji,

• Skawa st. Nr 1 (AZP 112-56/1), rejon około od km 
109+610 do km 109+740 planowanej inwestycji,

Tabela 1. Charakterystyka znanych stanowisk archeologicznych kolidujących z przebiegiem drogi:

	Nr stanowiska
	AZP
	Funkcja, kultura bliższa chronologia
	Materiał masowy
	Powierzchnia sondaży w arach

	Lubień, st. 4
	110-56/1
	Punkt osadniczy, późne średniowiecze-nowożytność
	10 fragmentów ceramiki
	1,5

	Lubień, st. 5
	110-56/2
	Punkt osadniczy, nowożytność
	4 fragmenty ceramiki
	1,5

	Lubień, st. 6
	110-56/3
	Punkt osadniczy, nowożytność
	6 fragmentów ceramiki
	1,5

	Lubień, st. 7
	110-56/4
	Punkt osadniczy, nowożytność
	7 fragmentów ceramiki
	1,5

	Krzeczów, st. 1
	110-56/5
	Punkt osadniczy, epoka kamienia i nowożytność
	1 drapacz krzemienny

4 fragmenty ceramiki
	1,5

	Krzeczów, st. 2
	110-56/6
	Punkt osadniczy, nowożytność
	2 fragmenty ceramiki
	1,5

	Naprawa, st. 1
	110-56/7
	Punkt osadniczy, nowożytność
	11 fragmentów ceramiki
	1,5

	Skawa, st. 1
	112-56/1
	Punkt osadniczy, epoka kamienia i nowożytność
	1 odłupek krzemienny

9 fragmentów ceramiki
	1,5


Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca archeologicznych badań rozpoznawczych w ramach zamówienia ma za zadanie:

· wykonać badania sondażowe na wyżej wymienionych stanowiskach kolidujących z inwestycją. Zakres badań sondażowych zgodnie z decyzją WKZ obejmuje 12 arów przy założeniu, iż na każdym stanowisku należy  łącznie wykonać określoną w tabeli ilość arów sondaży. Powierzchnia sondaży winna zostać wykorzystana w całości o ile WKZ w trakcie trwania prac nie nakaże zmniejszenia zakresu badań. 

· opracować naukowo wyniki badań (z uwzględnieniem ewentualnych wniosków i zaleceń konserwatorskich,– 4 egz. w wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie pdf całe opracowanie w postaci jednego pliku; 
· dokonać wytyczenia wykopów metodami geodezyjnymi, odhumusować teren i składować humus osobno, a po dokonaniu odbioru prac terenowych przez WKZ i Inwestora, teren zasypać, wyrównać i uporządkować 

Termin wykonania badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy.

Opracowanie powinno zawierać:

1) Charakterystykę geograficzno-przyrodniczą obszaru badań;

2) Charakterystykę historyczno-osadniczą obszaru badań;

3) Opis historii, metodyki oraz przebiegu badań zilustrowany fotografiami każdego stanowiska wskazanego do badań;

4) Opis przebadanych sondażowo stanowisk archeologicznych zawierający, w szczególności: 

a) zbiorczy wykaz stanowisk archeologicznych wraz z zaznaczeniem ich na mapie z przebiegiem inwestycji w skali 1:5 000 zawierający dane odnośnie: 

· nazwy miejscowości, 

· nazwy gminy, powiatu i województwa, 

· nr obszaru i stanowiska wg klasyfikacji AZP,

· nr stanowiska na mapie,

· położenia geograficznego,

· kilometrażu w pasie drogowym,

· klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

· charakteru stanowiska,

· pozyskanych lub zaobserwowanych zabytków ruchomych lub nieruchomych,

· przybliżonego zasięgu stanowiska o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie,

· stopnia zagrożenia stanowiska planowaną budową, 

· wskazań konserwatorskich,

b) wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych zawierający:

· nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

· powierzchnię stanowiska,

· powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

· proponowaną powierzchnię badawczą stanowiska do badań wykopaliskowych zlokalizowaną wyłącznie w liniach rozgraniczenia inwestycji,

· informacje odnośnie funkcji, datowania i przynależności kulturowej, charakteru oraz natężenia obiektów i nawarstwień kulturowych, rodzaju podłoża,

c) wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do nadzorów:

· nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

· powierzchnię stanowiska,

· powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

· proponowaną powierzchnię stanowiska do objęcia nadzorem, w tym nadzorem ścisłym,

5) Charakterystykę sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych;

6) Analizę materiałów ruchomych i nieruchomych z podziałem na fazy;

7) Inwentarz materiałów zabytkowych;

8) Zdjęcia oraz rysunki reprezentatywnych zabytków;

9) Zdjęcia oraz rysunki sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych (plany i profile);

10) Karty ewidencji zabytków archeologicznych (KEZA);

11) Wnioski konserwatorskie;

12) Mapę w skali 1:5 000 z zaznaczonym przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją wszystkich stanowisk w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dla fragmentów inwestycji, na których zlokalizowano przeznaczone do badań stanowiska archeologiczne.

2. Wykonawca zamówienia ma obowiązek uzyskać od właściwego WKZ:

a. wymagane przepisami pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,

b. pisemną akceptację o przyjęciu  opracowania wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. 

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

III. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

1. Badania sondażowe należy wykonać wyłącznie w liniach rozgraniczających inwestycji.

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sobie obsługę geodezyjną do sprawdzenia czy prowadzone przez niego badania sondażowe mieszczą się w liniach rozgraniczających inwestycji.

3. Wszelkie uzyskane decyzje, zezwolenia, warunki, uzgodnienia i opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. O konieczne oświadczenia organów, opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt.
4. „W trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Przede wszystkim dotyczy to wykonywania wykopów, które muszą być zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt, w szczególności bezkręgowców i płazów, lub wyposażone w pochylnie umożliwiające wydostanie się zwierzętom z wykopów.”
5. „Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że podczas badań terenowych mogą panować niekorzystne warunki atmosferyczne i przedsięwziąć odpowiednie działania umożliwiające prowadzenie badań podczas niekorzystnych warunków pogodowych i przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami, tak aby nie powodowały opóźnień w realizacji zamówienia.”

6. Za datę wykonania umowy uznaje się datę złożenia opracowania bez wad a za datę  odbioru datę podpisania przez Strony protokołu odbioru poprawnie wykonanego opracowania wyników badań sondażowych zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 załączonego wzoru umowy  

5. Potwierdzenie należytego wykonania opracowania wyników stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru końcowego opracowania wyników bez uwag. W protokole odbioru Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu opracowanie bez uwag.
6. Badania sondażowe rozliczane będą wynikowo.

7. Zakres badań sondażowych zgodnie z decyzją WKZ obejmuje 12 arów. Dane szczegółowe odnośnie zakresu prac na poszczególnych stanowiskach określa tabela w punkcie I. Powierzchnia sondaży winna zostać wykorzystana w całości, o ile WKZ w trakcie trwania prac nie nakaże zmniejszenia zakresu badań. 

8. Zamawiający bezzwłocznie udzieli Wykonawcy stosownego zezwolenia na prowadzenie prac w terenie objętym inwestycją.
IV. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż:

- prace terenowe wraz z opracowaniem wyników badań - trzy miesiące od daty podpisania umowy

V. Ustalenia dodatkowe

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren niezbędny do wykonania badań będących przedmiotem zamówienia.

2. Niezależnie od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia informacji zaleca się, aby oferent dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie niezbędne wg niego informacje, potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

3. Zainteresowanym oferentom Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną dokumentację m.in. „Raport o oddziaływaniu na środowisko kulturowe dotyczący trasy planowanej budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Rabka Zrój”, dostępną w siedzibie Oddziału w Krakowie, ul. Mogilska 25, pok. nr 615, VI piętro, w godz. 7.00 - 15.00, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu wizyty (tel. 012 417-15-14 – Wojciech Tabaszewski).

VI. Załączniki:

1. karty AZP 
2. mapa poglądowa
3. Decyzja WUOZ nr 445/13 z dnia 12.12.2013r.
4. wzór umowy

