[image: image1.jpg]| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA 7] GDDKIA s -




Zadanie: Budowa drogi S8 Syców-Kępno-Sieradz-A1 (Łódź)

odcinek III: Wieruszów-Walichnowy (13,1 km)
CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI

· Celem realizacji drogi ekspresowej S8 na rozważanym odcinku jest przyczynienie się do utworzenia ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:

· Roboty drogowe w zakresie:

- budowa odcinka III drogi ekspresowej S8, o długości 13,1 km,

- budowa odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego

terenu,

- budowę pary MOP I Dziadoki

- przebudowa dróg powiatowych Nr 4712E Zdzierczyzna-Sokolniki, 4715E Galewice-Bolesławiec,

- przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 118170E, 118169E, 118209E, 118203E, 118202E, 118207E, 118206E

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony

przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej S8).

· Obiekty inżynierskie:

- obiekt WD-1 (wiadukt nad S-8 w ciągu drogi gminnej nr 118170E)

- obiekt WD-2 (wiadukt nad S-8 w ciągu drogi gminnej nr 118169E)

- obiekt PZ-3 (wiadukt nad S-8 – przejście dla zwierząt dużych)

- obiekt PG-4 (wiadukt nad S-8 – przejazd gospodarczy)

- obiekt WD-5 (wiadukt nad S-8 w ciągu drogi gminnej nr 118203E)

- obiekt PZ-6 (wiadukt nad S-8 – przejście dla zwierząt dużych)

- obiekt WD-7 (wiadukt nad S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 4175E)

- obiekt WS-8 (wiadukt w ciągu S-8 nad drogą  gminną nr 118207E),

- obiekt WD-9 (wiadukt nad S-8 w ciągu drogi powiatowej nr 4712E)

- obiekt WD-10 (wiadukt nad S-8 w ciągu drogi gminnej nr 118206E)

· Urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie:

- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej S8,

- budowa oświetlenia,

- zasilanie oświetlenia,

- przebudowa sieci wodociągowych ,

- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia,

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,

· Melioracje w zakresie:

- przebudowa istniejących rowów melioracyjnych,

- budowa przepustów na rowach melioracyjnych,

- przebudowa istniejącej sieci drenarskiej,

· Zieleń w zakresie:

- wycinka istniejących drzew i krzewów,

- ochrona istniejącej zieleni,

- projektowe nasadzenia zieleni w pasie drogowym,

- projektowe nasadzenia kompensacyjne w liniach rozgraniczających (w kierunku leśnym)

· Urządzenia ochrony środowiska w zakresie:

- zieleń projektowana,

- budowa ekranów akustycznych,

- ogrodzenie drogi ekspresowej S8 przed wtargnięciem zwierząt,

- przejścia dla zwierząt,

- urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni.

Budowa niezbędnej dla inwestycji drogowej infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia, wraz z urządzeniami technicznymi.

Generalna Dyrekcja
ul. Niedziałkowskiego 6
e-mail: sekretariat@opole.gddkia.gov.pl

Dróg Krajowych i Autostrad
45-085 Opole
www.gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
tel.: (077) 401 63 00

 
fax: (077) 454 44 68


