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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2
Formularz „Oferta” i Formularze załączników do oferty

Formularz 2.1.         Formularz „Oferta”  

Formularz 2.1.1.      Formularz cenowy 

Rozdział 3 
          Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału   
                               w postępowaniu:
Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.1.2. 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.; 

Formularz 3.1.3.  
LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej/ INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej
Formularz 3.2.         Wiedza i doświadczenie - Wykaz usług;
Formularz 3.3.         Potencjał kadrowy;
Formularz 3.4.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. –
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;  
Formularz 3.5.
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
Tom II:
     
Istotne dla stron postanowienia umowy - Wzór umowy 
Tom III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZEM
ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. 
ZAMAWIAJĄCY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie 



Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 


telefon: (22) 209 23 60; fax.: (22) 209 24 74

REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244


adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D3.241.7.2016
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.  
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
71247000-1
71520000-9
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

4.2.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu  Oferta”) nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.3. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na warunkach,                o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości nie większej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.
4.4.  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164).
4.5
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy 
6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki              o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp.
6.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu   w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:


  Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. G o łącznej wartości robót co najmniej 12 mln PLN brutto;

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 260 ze zm.).

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:



a)  Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.
b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:

	Lp. 
	Stanowisko
	Minimalna 

liczba

personelu
	Minimalne doświadczenie 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Koordynator – Inspektor Nadzoru Robót drogowych
	1
	Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min G, o łącznej wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach:

Inżyniera Kontraktu /Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru Robót Drogowych.

	2.
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min G, o łącznej wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach:

Inżyniera Kontraktu /Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru Robót Drogowych.

	3.
	Inspektor Nadzoru Robót Elektroenergetycznych
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat  przy realizacji 1 lub 2 zadań, których zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych lub nadzór nad budową lub przebudową sieci elektroenergetycznych o łącznej wartości robót co najmniej 200 000,00 PLN brutto, 
na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Energetycznych lub Inspektora Nadzoru Robót Elektroenergetycznych.

	4.
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat  przy realizacji 1 lub 2  zadań, których zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych lub nadzór nad budową lub przebudową sieci teletechnicznych o łącznej wartości robót co najmniej 200 000,00 PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Telekomunikacyjnych lub Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

	5.
	Inspektor Nadzoru Robót wodno-kanalizacyjnych
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat  przy realizacji 1 lub 2  zadań, których zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę sieci wod.-kan. lub nadzór nad budową lub przebudową sieci wod.-kan. o łącznej wartości robót co najmniej 500 000,00 PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Wod.-Kan. lub Inspektora Nadzoru Robót Wod.-Kan.

	6.
	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat  przy realizacji 1 lub 2  zadań, których zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę sieci gazowych lub nadzór nad budową lub przebudową sieci gazowych o łącznej wartości robót co najmniej 100 000,00 PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót gazowych lub Inspektora Nadzoru Robót gazowych.

	7.
	Inspektor ds. rozliczeń
	1
	Minimum 12 miesiące doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto łącznie.

	8.
	Geodeta
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G, lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy minimum G, na stanowisku: geodeta.

	9.
	Archeolog
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G, lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy minimum G, na stanowisku: archeolog.

	 10.
	Technolog
	1
	Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G, lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy minimum G, na stanowisku: technolog.


Zamawiający nie dopuszcza przestawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji

(więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.
4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

          Potencjał ekonomiczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

6.3. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 
6.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym  z treścią Formularza 3.1.1.
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia 
i dokumenty:
7.2.1.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.
7.3.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.2.
7.3.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.2. („Wiedza i doświadczenie”), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne usługi dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania  spełnienia warunku, o którym mowa w  pkt. 6.2.2 IDW. 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) poświadczenie;

2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
7.3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.3. („Potencjał kadrowy”) - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 6.2.3)b) IDW.
7.4.  W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Formularz nr 3.5.
7.4.a.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. 

7.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.6.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 7.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.7. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5. IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa  w pkt 7.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt 7.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym mowa w pkt 7.4. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.9. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6. IDW, oraz dokumenty  wymienione w pkt 7.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
8.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
8.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
8.2.a   Oferta musi być zabezpieczona wadium.
8.3.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.3.1.
Formularz cenowy (Formularz 2.1).
8.4.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.4.1.
Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;

8.4.2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.4.3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
8.5.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.6.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.7.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.8.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, 
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.9.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.10.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

                                  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

oraz opisane:
postępowanie nr GDDKiA.O.WA.241.7.2016
Oferta na : Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
„Nie otwierać przed dniem 28.01.2016r., godz. 12:00”
8.11.
Wymagania określone w pkt 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.12.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

9.1. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu:+48 (22) 810-03-27 lub drogą elektroniczną (e-mail:mbakula@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 9.2.
          Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

9.2.  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.4. a także zmiany lub wycofania oferty.

9.3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych      i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
9.4. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt 9.4

9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej. 

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach dotyczących procedury P. Sebastian Chada tel. +48 22 209-23-62, fax. +48 22 209-24-74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Paulina Karbowy, tel. +48 (22) 209-24-12.
10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 10.1. 
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.3
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy, którego wzór został zamieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (załącznik do oferty – Formularz cenowy)
11.2. Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 11.1 należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu.

11.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje ujęte w Formularzu Cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian.

11.4.  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Tomach II I III.

11.5.  Każda cena jednostkowa zawarta w ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu / ilości / rozliczenia w  Formularzu cenowym. 

Każda cena jednostkowa dla danego personelu musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia danego personelu, niezbędnego do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ.

11.6. Dla działu 1, Formularza cenowego Zamawiający przewiduje określony W przypadku gdy powyższy  limitów zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

11.7.  Wszystkie kalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „cena netto łączenie”. Obliczoną w ten sposób „cenę netto łączenie” należy powiększyć o podatek VAT określając w ten sposób „cenę oferty brutto”, którą należy przenieść do punktu 3 formularza OFERTA.

11.8. Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego oraz cena oferty powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.9. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Tom II SIWZ. 

11.10. Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.

11.11. Jeżeli złożona zostanie oferta, której  wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

12.1.
 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

12.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) 
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
b) 
poręczeniach bankowych;

c) 
poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) 
gwarancjach bankowych;

e) 
gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

12.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą.


Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział Warszawa ul. Mińska 25 kod 03-808.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

12.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami, w przypadku gdy:

12.6.1Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:


a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;


b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.7.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1.
Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 714 (VII piętro), w terminie do 28.01.2016 roku, do godziny 11:30. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 604a (VI piętro), w dniu 
28.01.2016 roku o godzinie 12:00.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.

13.4.  Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie   
 zwrócona Wykonawcy.
14.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – 90%

b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
14.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularz Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 90 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej



14.1.2. Opis kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT”

Kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności rachunku/faktury VAT zaoferowanego przez Wykonawcę w  Formularzu „Oferty”.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT wymagany przez Zamawiającego: 14 dni.

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę zostanie zawarty w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje  termin płatności rachunku/faktury VAT dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 10 pkt -  maksymalną liczbę punktów ,

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt.

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednia, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:

	
	T =
	T o. 
	x 10 pkt

	
	
	T max.
	

	gdzie:      
	T o. 
	– termin płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowany w ofercie ocenianej

	
	T max.
	- najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT (30 dni)


W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14.1.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT”

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

    miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
16.2.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Nazwa Beneficjenta: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
 Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 2

Formularz „Oferta”

Formularz  2.1
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


         Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział        w Warszawie

03 – 808 Warszawa

ul. Mińska 25

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) za cenę  brutto ………………………………………… PLN, 
słownie złotych: …………………...................................................................................
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym.
2) **Informujemy, że (właściwe zakreślić):
( wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
( wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

· wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

· mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

· importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
3) OFERUJEMY termin płatności rachunku/faktury VAT …….. dni. 

(Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 14 - 30 dni)

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 
……………………………………………. w formie …………………………………………………………………………. 

Wadium należy zwrócić na konto nr …………………………………………………………………………………

6. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)

7.  ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

10.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko _______________________________________  
 

tel.________________fax__________________e-mail___________________________
12.  OFERTĘ składamy na _________ stronach.

13.  ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………………………

14.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 ________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ ____roku
- niepotrzebne skreślić
………………………………, dn. ….. . …… . 2016 r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 2.1.1  
FORMULARZ CENOWY 
	FORMULARZ CENOWY

	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290

	L.p.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn. czasu/ ilości/ rozliczenia 
	Szacowana liczba jednostek 
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto

	
	
	
	
	
	w PLN

	
	
	
	
	
	(4 * 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Koszty administracyjne (pozycja 1) 
	 
	 
	 
	 

	 
	(nie więcej niż 15% ceny oferty netto)

	1.1
	Koszt utrzymania biura w okresie realizacji robót
	miesiąc
	12
	 
	 

	1.2
	Koszt utrzymania biura w okresie rozliczenia inwestycji
	miesiąc
	3
	 
	 

	 
	Koszty administracyjne: Razem 
	 

	2
	Usługi nadzoru (pozycja 2)

	2.1
	Personel kluczowy

	2.1.1
	Koordynator – Inspektor nadzoru robót drogowych
	Dniówka
	250
	 
	 

	2.1.2
	Inspektor nadzoru robót drogowych
	Dniówka
	200
	 
	 

	2.1.3
	Inspektor ds. rozliczeń
	Dniówka
	100
	 
	 

	2.2
	Pozostały personel

	2.2.1
	Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych
	Dniówka
	90
	 
	 

	2.2.2
	Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
	Dniówka
	90
	 
	 

	2.2.3
	Inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych
	Dniówka
	90
	 
	 

	2.2.4
	Inspektor nadzoru robót gazowych
	Dniówka
	50
	 
	 

	2.2.5
	Geodeta
	Dniówka
	100
	 
	 

	2.2.6
	Archeolog
	Dniówka
	25
	 
	 

	2.2.7
	Technolog
	Dniówka
	50
	 
	 

	2.2.8
	Asystent Koordynatora – Inspektora nadzoru robót drogowych
	Dniówka
	200
	 
	 

	 
	Usługi Nadzoru: Razem 
	 

	A
	Cena netto łącznie 
	 

	
	
	PLN
(Razem działy 1+ 2)

	B
	Podatek VAT
	23,00%
	 

	C
	Cena oferty brutto
	 

	
	
	PLN (A + B)

	(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

	 
	Instrukcja wypełniania

	1
	Koszty administracyjne (pozycja 1) 

	Pozycja powinna obejmować całość kosztów opisanych w OPZ i umowie w zakresie kosztów administracyjnych, biurowych, personelu biurowego i pomocniczego w tym asystentów, także asystentów Geodety (oprócz asystentów wymienionych w kategorii "Pozostały personel"), samochodów, telefonów komórkowych etc. W przypadku, gdy łączna wartość kosztów administracyjnych przekroczy 15% ceny oferty netto, Zamawiający odrzuci taka ofertę.

	 
	_____________ dnia ____________
	_______________________________________

	 
	 
	(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)


Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.1.1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia ______2016 roku

_____________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..……

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia ________2016 roku

______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

      Formularz 3.1.3


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
w imieniu Wykonawcy:

_________________________________________________________________________
informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


__________________ dnia __ __ 2016 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Listę / Informację …………” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.2.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
Przedkładamy wykaz głównych usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.2) IDW. 

	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia 
	Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 6.2.2  IDW
	Zakończenie realizacji

dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	4



	
	
	
	

	
	
	
	


UWAGA: 

1)W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4 IDW  oraz załączyć dokumenty o których mowa w pkt. 7.4.b) (jeżeli dotyczy).

__________________ dnia ____ 2016 roku
______________________________

                       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.3) b) IDW.
	Poz.
	Funkcja
	Nazwisko
i imię
	Kwalifikacje, 

doświadczenie zawodowe,

potwierdzające

spełnianie wymagań
	Podstawa

dysponowania

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Koordynator – Inspektor Nadzoru Robót drogowych
	
	
	

	2
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	
	
	

	3
	Inspektor Nadzoru Robót Elektroenergetycznych
	
	
	

	4
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	
	
	

	5
	Inspektor Nadzoru Robót wodno-kanalizacyjnych
	
	
	

	6
	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych
	
	
	

	7
	Inspektor ds. rozliczeń
	
	
	

	8
	Geodeta
	
	
	

	9
	Archeolog
	
	
	

	10
	Technolog
	
	
	


Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale kadrowym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zasobów w trakcie realizacji zamówienia,   o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b
_________________ dnia ____ 2016 roku​
 __________________________________

        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 3.4.

	(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach 
o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp -
 w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które 
to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia


Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia pn. 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________
(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia ___ ___ 2016 roku

_______________________________
(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Formularz 3.5.


W IMIENIU:_____________________________________________________________
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrow)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
numer sprawy GDDKiA.O.WA.241.7.2016
1. Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo określić):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

TOM II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR___/2016
Zawarta w dniu ________________ 2016 r. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 
03-808 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejszą Umowę zawarto w rezultacie postępowania nr………………………. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach Umowy, Usługę pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. usługi zgodnie z obowiązującym prawem, opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy będzie wykonywał czynności przypisane nadzorowi inwestorskiemu, wynikające z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, na zasadach określonych w Umowie i OPZ, który stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

1) Załączniki do Umowy:

a) Załącznik nr 1 – Miesięczny Protokół potwierdzenia wykonania nadzoru inwestorskiego

b) Załącznik nr 2 – Harmonogram płatności

2) Opis przedmiotu zamówienia

3) Oferta Wykonawcy wraz z Załącznikami.
§2
TERMIN REALIZACJI

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia 
i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym:
1) 12 miesięcy – okres prowadzenia robót budowlanych i innych będących przedmiotem umowy z Wykonawcą Robót;
2) 3 miesiące – okres rozliczeniowy.
3. Za datę rozpoczęcia realizacji usługi przyjmuje się dzień przekazania placu budowy Wykonawcy Robót, w tym terminie Zamawiające przekaże całą dokumentację przetargową Wykonawcy.

4. Czas pełnienia usługi określony w ust. 2 pkt 1) jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku 
z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

5. W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji Usługi, Wykonawca jest uprawniony 
do otrzymania wynagrodzenia za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych 
przez Zamawiającego w Formularzu, na zasadach określonych w Umowie.

6. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych i rozpoczęcia nadzoru: …………………… Zamawiający zastrzega, że ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia robót budowlanych i termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie.

7. Przedstawiciel Wykonawcy uczestniczyć będzie w przekazaniu terenu budowy oraz w odbiorze końcowym.

8. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w dniu podpisania umowy, dokumentację projektową, dotyczącą nadzorowanych robót.

9. Wykonawca Nadzoru zapewni dla pracowników bezpośredniego nadzoru: pojazdy samochodowe, materiały biurowe, sprzęt pomiarowy, narzędzia i inne środki techniczne w ilości koniecznej do sprawnego wykonania zamówienia.

10. Godziny pracy Zespołu Nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca Nadzoru powinien przewidzieć konieczność pracy również w soboty 
i inne dni ustawowo wolne od pracy (w razie pracy w tych dniach Wykonawcy Robót budowlanych).

11. Każdy Inspektor z Zespołu Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru.

§3

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 Strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę:

cena umowna netto .............................................. zł,

podatek VAT .... % .............................................. zł,

cena umowna brutto .............................................. zł,

(cena umowna brutto słownie złotych: .................................................................).

2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania Umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Wykonawcy 
w danym miesiącu oraz w przypadku pozycji ryczałtowych – po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu.
3. Cena określona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
4. Rzeczywista wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresu i czasu świadczonej usługi, przy czym wartość zobowiązania nie może przekroczyć ………………… zł obliczonej jako 150% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 .

5. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie odpowiednio dostosowane.
6. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany kwoty określonej w ust. 4 w drodze aneksu 
do Umowy, w oparciu o Ceny jednostkowe netto wykazane przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty związane ze:

1) wzrostem wynagrodzenia za płacę minimalną na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; oraz

2) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega podwyższeniu, zgodnie z ust. 7, o dokumentowaną 
przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów określonych w ust. 7. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w ust. 7 w całości leży po stronie Wykonawcy.

§4

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto 
nr .............................................., w terminie do …….. dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, a płatność końcowa dodatkowo 
po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Kierownika Projektu. 

2. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur VAT częściowych proporcjonalnie 
do zrealizowanych elementów zamówienia w Formularzu Cenowym. Okresem rozliczeniowym faktur częściowych jest jeden pełen miesiąc kalendarzowy. 
4. Warunkiem płatności będzie Miesięczny Protokół potwierdzający należyte wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodny z załączonym wzorcem do niniejszej Umowy „Miesięczny Protokół potwierdzenia wykonania nadzoru inwestorskiego” – Załącznik nr 1 do Umowy.

5. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 spowoduje ponowne naliczenie ………. dniowego terminu płatności liczonego 
od momentu dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów. 
§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację nadzoru w imieniu Zamawiającego w ścisłej 
z nim współpracy, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie.
2. Wykonawca będzie świadczył usługę objętą niniejszą Umową z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.

3. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli 
w opinii Wykonawcy Nadzoru wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia podejmie decyzję 
w sprawie. Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu będą sporządzone w formie pisemnej oraz przekazane niezwłocznie Wykonawcy Nadzoru. W wyjątkowych sytuacjach polecenie może być wydane ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie polecenia są wiążące dla Wykonawcy Nadzoru.
4. W ramach Usługi będącej przedmiotem Zamówienia Wykonawca Nadzoru jest upoważniony 
i zobowiązany do:
1) Reprezentowania Inwestora:

a) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją projektową, w tym Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i obowiązującymi Polskimi Normami.

b) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, 
a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie wskazanym w Umowie.
2) Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Umową w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
3) Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami objętymi zamówieniami dodatkowymi 
i uzupełniającymi.

4) Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały będą pozyskiwane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
5) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości prac projektowych i wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie 
z Warunkami Wykonania oraz najlepszą praktyką inżynierską oraz poświadczania wykonania dziennych zakresów robót.
6) Opiniowania, w terminie 7 dni, przedstawionych przez Wykonawcę Robót budowlanych harmonogramów rzeczowo-finansowych i przedłożenie ich do akceptacji przez Kierownika Projektu.

7) Zatwierdzania harmonogramów badań Wykonawcy Robót i określenia 10% badań 
dla każdego asortymentu do wykonania przez Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Warszawa, zwanej dalej Laboratorium Zamawiającego.

8) Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.

9) Kontroli jakości Robót i Materiałów, w tym kontroli sposobu składowania i przechowywania Materiałów.

10) Kontrolowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów, oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych, a w uzasadnionych przypadkach sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających.

11) Sporządzania comiesięcznego raportu Monitoringu Jakości Robót w terminie 5 dni 
od zakończenia miesiąca wraz z opinią na temat działań Wykonawcy Robót z oceną problemów wynikających z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów, sprzętu i maszyn roboczych ilości pracowników i warunków atmosferycznych, działania podjęte 
w celu eliminacji wyników niespełniających wymagań w poprzednim miesiącu 
oraz z określeniem % udziału badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego w stosunku do sporządzonego planu.

12) Sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót.
13) Odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu.

14) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót oraz Kierownika Projektu o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
15) Przedłożenia Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia następujących działań techniczno-organizacyjnych przed podjęciem ich realizacji:

a) wniosków o wprowadzenie nowych podwykonawców,

b) wniosków na roboty dodatkowe nie ujęte w KOSZTORYSIE OFERTOWYM z kalkulacją,

c) wniosków o rozszerzenie robót Kontraktowych wraz z uzasadnieniem i przedmiarem,

16) Sprawdzania i zatwierdzania PZJ-ów.

17) Dokonywania rozliczeń miesięcznych w terminie 7 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę Robót dokumentów odbiorowych, a rozliczenia końcowego budowy w terminie 30 dnia 
od zakończenia robót, a przed odbiorem ostatecznym.

18) Prowadzenia fotograficznej dokumentacji budowy, którą jest zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Usługi (w formie uzgodnionej 
z Kierownikiem Projektu).

19) Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót, szacowania zaawansowania rzeczowego i wartościowego wykonanych robót.
20) Formułowania wniosków dotyczących realizowanego zadania dla Zamawiającego zawierających wyczerpujące informacje oparte w zależności od sytuacji na analizie 
np. harmonogramu, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku (w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami 
(co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

21) Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

22) Dokonywania na bieżąco, w miarę postępu robót, weryfikacji oraz opiniowania Dokumentacji Projektowej sporządzanej przez Nadzór Autorski, mając na uwadze skutki zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, wywierających wpływ na realizację zadania.

23) Organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację zadania stron (Wykonawca Robót, Wykonawca Nadzoru, Kierownik Projektu 
oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy.

24) Organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Nadzoru i Wykonawcy Robót, sporządzania protokołów i przekazania 
ich w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót.

25) Organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy Robót bądź strony trzeciej, sporządzania protokołów i przekazania 
ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania.

26) Identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego 
wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji.

27) Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 
do nich. Wykonawca Nadzoru w ciągu 21 dni od daty złożenia roszczenia końcowego Wykonawcy Robót opracuje i przekaże do Zamawiającego raport końcowy roszczenia. 

28) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji zadania, Wykonawca Nadzoru będzie wspierał Zamawiającego 
i Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy Nadzoru co do przedmiotu sporu.

29) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji 
i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych chyba, 
że Zamawiający wskaże inny termin.
30) Prowadzenia korespondencji – Wykonawca Nadzoru będzie udzielał odpowiedzi na pisma skierowane do niego przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych chyba, że Zamawiający wskaże inny termin.
31) Kontroli wytyczenia w planie i kontroli wyznaczenia rzędnych elementów robót 
przez uprawnionego geodetę oraz odnotowywanie tego faktu w Dzienniku Budowy.

32) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robót pod ruchem i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania 
przez Wykonawców Robót obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami 
i niewypałami.

33) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

34) Przygotowania Sprawozdania z jakości Robót podsumowującego jakość wykonanych Robót objętych umową przed podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego lub wcześniej, 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być uzgodnione 
z Laboratorium Zamawiającego. Sprawozdanie z jakości robót powinno być oparte 
na zbiorczym zestawieniu badań Laboratorium Zamawiającego, comiesięcznych monitoringach jakości, certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez producentów, badaniach elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, opinii Kierownika Projektu do comiesięcznych monitoringów jakości.

35) Sprawdzenia zgodności planu zagospodarowania terenu z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz skompletowania materiałów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazanie 
ich Zamawiającemu.
36) Przekazywania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego 
na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować 
się w szczególności następujące dane:

a) Specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych 
co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą 
na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR w zakresie dowodów księgowych;

b) Cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót;

c) Data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych na własność Zamawiającemu;

d) Lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

37) Kontroli realizacji robót związanych z ochroną środowiska, współpracą z lokalnymi organizacjami ekologicznymi zapewnienie nadzoru środowiskowego, którego głównym zadaniem jest: kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami w celu ograniczenia strat w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony herpetofauny (płazy i gady) w okresie wiosennym i jesiennym.

38) Zlecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

39) Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą Robót.
40) Sporządzania projektów poleceń zmian wraz z uzasadnieniem i kalkulacją 
oraz przedkładania ich Kierownikowi Projektu w terminie 14 dni od zaistnienia przesłanki wskazującej na konieczność wprowadzenia zmiany.
41) Przedstawiania Koordynatorowi (Kierownikowi Projektu) pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

5. W ramach zamówienia Wykonawca Nadzoru będzie decydować o:

1) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót,
2) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
3) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami określonymi w  Umowie o roboty budowlane,
5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
6. W ramach zamówienia Wykonawca Nadzoru będzie wnioskować o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie,
3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka 
nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,
4) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
5) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
6) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy,
7) usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

8) w uzasadnionych przypadkach w sprawie ewentualnych niezbędnych ekspertyz, dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów wykonywanych przez specjalistyczne, niezależne laboratoria (w takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający).
7. W ramach zamówienia Wykonawca Nadzoru będzie akceptować:

· Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) i urządzeń laboratoryjnych,
· sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz jego propozycję odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń,
· źródła pozyskania materiałów,
· materiały zgłoszone przez Wykonawcę Robót do wbudowania w terminie 3 dni od daty przedłożenia,
· sporządzone przez Wykonawcę Robót protokoły z inwentaryzacji dróg, budynków i urządzeń obcych na i w otoczeniu terenu budowy.

8. Wykonawca Nadzoru wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie 
przez Wykonawcę Robót wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi 
i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

9. Wykonawca Nadzoru, w trakcie wykonywania Zamówienia oraz po jego wykonaniu, przez okres 5 lat, zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Zamówienia, 
która może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione 
do kontroli. Wykonawca Nadzoru zapewni w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowanym Zamówieniem. 

10. Wykonawca Nadzoru zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej 
z realizowanym Zamówieniem przez okres 5 lat od wykonania Zamówienia objętego niniejszą Umową.

§6

PROWADZENIE NADZORU, OBMIARY ROBÓT, KONTROLA JAKOŚCI
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową. Wykonawca Nadzoru jest ponadto zobowiązany do zapoznania się z terenem budowy w terminie do 7 dni 
od zawarcia Umowy.
2. Wykonawca Nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

3. Wykonawca Nadzoru zobowiązuje się prowadzić: nadzór inwestorski, kontrolę obmiarów geodezyjnych robót, kontrolę robót i materiałów oraz sprawozdawczość dotyczącą budowy.

4. Wykonawca Nadzoru dokona sprawdzenia robót przewidzianych do częściowego fakturowania 
pod względem zgodności z SST, obmiarami robót i Tabelą Elementów Rozliczeniowych, 
w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych.

5. Okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesiąca.

1) W ciągu 5 dni (roboczych) od zgłoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę Robót poszczególnych pozycji do odbioru (częściowego) i przedłożeniu Wykonawcy Nadzoru kompletu niezbędnych dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badań i pomiarów odbędzie się odbiór (częściowy) robót.

2) Wykonawca Nadzoru jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną i arytmetyczną Tabeli Elementów Rozliczeniowych przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

6. W przypadku robót bitumicznych, warunkiem ich kontynuacji będzie odbiór robót 
przez Wykonawcę Nadzoru robót drogowych, na podstawie wyników badań Wykonawcy, potwierdzonych badaniami sprawdzającymi wykonanymi przez Laboratorium Zamawiającego.

7. W ramach kontroli jakości Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany do:

1) Uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę Robót 50% pomiarów, badań 
oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy. Fakt uczestnictwa 
w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób Wykonawca Nadzoru potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Wykonawcy Nadzoru przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.
2) Zlecenia wykonania co najmniej 10% kontrolnych badań wymienionych w Specyfikacjach Technicznych, przy czym:

a) Kontrolne badania laboratoryjne zlecane będą przez Wykonawcę Nadzoru 
do Laboratorium Zamawiającego w formie pisemnej.
b) Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Wykonawcę Nadzoru 
do Laboratorium Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego ponosi Zamawiający.

c) Badania do Laboratorium Zamawiającego powinna zlecać drogą e-mailową wyznaczona osoba, bezpośrednio do sekretariatu na formularzu zgodnym z obowiązującym systemem zarządzania, z jednoczesną informacją do Kierownika Projektu. Na zleceniu powinny być wpisane badania zgodnie z wykazem będącym załącznikiem do formularza zleceń. Zalecenia należy przesyłać do godziny 13-ej dnia poprzedzającego badania. 

d) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym.

e) Pobieranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Wykonawcę Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy Robót.

f) W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonania badań dodatkowych.

g) W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy Robót, w których udział wezmą przedstawiciele Wykonawcy Nadzoru lub Zamawiającego.

h) Wykonawca Nadzoru po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę Robót i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej 
dla każdego asortymentu Robót i Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów. Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym z postępu prac, 
w uzgodnionej formie. 

i) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 

j) Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.

k) W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych.

8. Kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót:

1) Wykonawca Nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzającego co najmniej 30% robót zgłoszonych do odbioru (lub fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Wykonawca nadzoru zgłasza Kierownikowi Budowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest:

a) niezwłocznie wziąć udział w dokonaniu pomiarów lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Wykonawcy Nadzoru w dokonaniu pomiarów oraz

b) dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Wykonawcę Nadzoru.

2) W przypadku niestawiennictwa Kierownika Budowy lub jego zastępcy, pomiary dokonane przez (lub w imieniu) Wykonawcę Nadzoru będą uznane za wierne.

3) Kierownik Budowy winien brać udział w obmiarach sprawdzających w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadać i uzgodnić z Wykonawcą Nadzoru zapisy dotyczące obmiarów, 
a po uzgodnieniu potwierdzić je na piśmie - jeśli zostaną uzgodnione. Jeżeli Kierownik Budowy nie weźmie udziału w obmiarach, to zapisy Wykonawcy nadzoru będą uznawane za wierne.

9. W przypadku nieuzgodnienia pomiarów Kierownik Budowy zgłosi Wykonawcy Nadzoru swoje zastrzeżenia. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Wykonawca Nadzoru winien sprawdzić te zapisy i potwierdzić je lub zmienić. Jeżeli Kierownik Budowy po przedstawieniu zweryfikowanych pomiarów nie zgłosi Wykonawcy Nadzoru swojego sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania weryfikacji pomiarów, to zostaną one uznane za wierne.
§7

PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca nadzoru zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane imiennie w Formularzu POTENCJAŁ KADROWY przedłożonym przez Wykonawcę Nadzoru 
wraz z ofertą. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę Nadzoru 
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w SIWZ.

2. Wykonawca Nadzoru musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa 
w ust. 1, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do sprawowania nadzoru którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku członka Zespołu Nadzoru będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy nadzoru i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru innych osób niż wskazane w Formularzu POTENCJAŁ KADROWY złożonym wraz z ofertą Wykonawcy nadzoru, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Nadzoru.

§8

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ 
oraz Ofertą. Wykonawca nie podzleci podwykonawcy innego zakresu niż określony w Ofercie 
bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi do wglądu kopię umów ze swoimi Podwykonawcami.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

4. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

5. Każda zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy musi być zgłaszana Zamawiającemu.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu.
§9

AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Na wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, technologii i podwykonawców nie wskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca Nadzoru musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
§10

PRZEDSTAWICIELE STRON I DOKUMENTY PRZEKAZYWANE WYKONAWCY

1. Wykonawca wyznacza następującą osobę do pełnienia niżej wymienionych funkcji:

1) Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru branży drogowej (Koordynatora Zespołu Nadzoru):

...............................................................................

Tel. .........................................................................

Nr upr. .....................................................................

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Nadzoru w dniu przekazania terenu budowy - Koordynatorowi Zespołu Nadzoru następujące dokumenty:

1) Kopię Umowy zawartej przez GDDKiA Oddział w Warszawie z Wykonawcą robót budowlanych,

2) Kopie Kosztorysów Ofertowych złożonych przez Wykonawcę robót wraz z ofertą,

3) Kopie Formularza POTENCJAŁ KADROWY złożonego przez Wykonawcę Robót budowlanych wraz z ofertą.

3. Funkcję Kierownika Projektu dotyczącą robót budowlanych objętych niniejszym nadzorem pełnić będzie przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie …………………………………………………………………………………………………………

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§11

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 20% ceny umownej brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane.

2. Wykonawca Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność – w szczególności w przypadkach wskazanych w § 9 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każde z naruszeń obowiązków wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 7, 12, 13, 15, 16, 31, 36, w § 5 ust. 5 pkt 1, 2, 3 oraz w § 9 ust. 1, 2.

4. Wykonawca Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki wynikający z nieuzasadnionej nieobecności osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy Nadzoru. Przez nieuzasadnioną nieobecność Zamawiający rozumie niezgłoszenie nieobecności Kierownikowi Projektu.

5. Wykonawca Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie terminów, 
o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 6, 11, 17, 29, 30, 40 oraz § 6 ust. 4 umowy w wysokości 
1 000 zł za każdy dzień zwłoki.

6. Wykonawca Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% ceny umownej brutto za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na roboty budowlane, nad którymi sprawowany będzie niniejszy nadzór, wynikające z winy Wykonawcy niniejszej Umowy.

7. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy Nadzoru kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% ceny umownej brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.

9. Zamawiający potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 1÷6 z wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru lub wystawi notę obciążeniową z terminem płatności do 30 dni od momentu otrzymania przedmiotowej noty. 
§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez wynagrodzenia w przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane. W takim wypadku Wykonawcy Nadzoru nie przysługuje wynagrodzenie, ani nie mają zastosowania zapisy dotyczące kar umownych i odszkodowania.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z 30 dniowym wypowiedzeniem w jednym z niżej wymienionych przypadków:

1) Wykonawca Nadzoru zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze,

2) Wykonawca Nadzoru nie rozpoczął realizacji usługi objętej umową,

3) Wykonawca Nadzoru przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

4) Wykonawca Nadzoru realizuje usługę będącą przedmiotem Umowy w sposób nierzetelny, nieterminowy, niezgodny Umową, z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej lub ze wskazaniami Zamawiającego (w tym z poleceniami Kierownika Projektu).

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy. Po rozwiązaniu Umowy, Kierownik Projektu poświadczy, w terminie 30 dni, wysokość należnego Nadzorowi wynagrodzenia w dacie rozwiązania Umowy.

4. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres do korespondencji wskazany 
w Umowie.
§ 13

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie zwiększenie lub zmniejszenie ilości usług objętych Formularzu Cenowym.
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę – po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę - do zmiany terminu zakończenia jej realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz do ewentualnej zmiany wynagrodzenia, w oparciu o ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcę w wypełnionym Formularzu Cenowym, złożonym wraz z ofertą.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie. Zmiany Umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie 
za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający przewiduje, iż zmiany przedmiotu, wynagrodzenia lub umówionego terminu wykonania zamówienia będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;

3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

4) jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

5) jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

6) gdy konieczność wprowadzenia zmian do Umowy będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót budowlanych;

7) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (usług) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usług podstawowych określonego w niniejszej Umowie;

8) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót budowlanych przed ukończeniem prac robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór 
i obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji usługi zastrzeżeniem;

9) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej Umowy z powodu wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego;

10) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji Umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w Formularzu Cenowym, zaakceptowanych przez Zamawiającego, i możliwe będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej Umowie;
11) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach lub uzgodnieniach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym instytucjami nadzorującymi);
12) z powodu zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania usług z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 14

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania niniejszej Umowy - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (zarówno w zakresie czynów zabronionych, jak również wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) na kwotę równą co najmniej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, bez ograniczeń na wartość jednej szkody i bez limitu zdarzeń.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien uwzględniać specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później niż ciągu 7 dni od chwili zawarcia Umowy.

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu 
na jaki zawarta była umowa poprzednia.

5. Ubezpieczenia, które Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, powinny obejmować wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców i innych podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających w jego imieniu w związku 
z realizacją Umowy.
§ 15

ZABEZPIECZENIE

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………………….………. zł (słownie:…………………………………………………………………………………).

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ..................................................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego zamówienie za należycie wykonane.

§ 16

INFORMACJE WRAŻLIWE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania 
ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 
przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne 
lub ściśle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu 
lub organu władzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.
§ 17

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE UTWORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI USŁUGI

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, filmy i zdjęcia, zwanych dalej utworami,

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu,

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,

l) wprowadzanie zmian, skrótów,

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 1 pkt 2.

5. Po zakończeniu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, 
pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się 
na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§ 18

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) – dalej Ustawa, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji Umowy.

4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada 
jak za własne.

6. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania Umowy.

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania, 
lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy grzywną, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

8. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) - dalej – „Rozporządzenie”.

9. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem,

3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

4) wprowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,

5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych 
i wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych informacji,

6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, 
a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego postępowania,

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie 
od odpowiedzi na żądanie,

4) każdym zdarzeniu, o którym wiedział lub mógł się dowiedzieć mającym istotne znaczenie przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy.
§ 19

CESJA WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody 
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) i ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych stron.

	ZAMAWIAJĄCY
	
	WYKONAWCA


Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………

Miesięczny Protokół

potwierdzenia wykonania nadzoru inwestorskiego

Roboty budowlane p.n.:

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Wykonawca robót:…………………………………………………………………………………..…………..……………..

Potwierdzam wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego świadczonego przez

………………………………..………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z umową nr …………………………………..……… z dnia ………………………… w miesiącu …………………………………

	…………………………………………
	
	…………………………………………

	data
	
	Kierownik Projektu


Załącznik nr 2 do Umowy nr …………………

Harmonogram płatności

	L.p.
	Okres umowny
	Kwota należności netto w okresie rozliczeniowym
	Podstawa i termin płatności

	
	Nazwa
	Ilość rat
	zł
	

	1.
	Okres przygotowania
	0
	0
	

	2.
	Okres nadzoru nad realizacją robót – 
12 m-cy
	
	
	1. Złożenie protokołu potwierdzenia wykonania do 7 dnia następnego miesiąca

2. Zatwierdzenie protokołu wykonania przez Zamawiającego w terminie do 3 dni

3. Wystawienie faktury w terminie do 7 dni od zatwierdzenia protokołu wykonania

	3.
	Okres rozliczenia budowy – 3 m-ce
	
	
	1. Wystawienie faktury w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego rozliczenia budowy

	Kwota należności łącznie netto
	
	


TOM III
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynowania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290. Usługa obejmuje zarządzanie, koordynację, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy. W celu sprawnej realizacji Usługi, Wykonawca niniejszego zamówienia wyodrębni Zespół Nadzoru, na czele którego stać będzie Koordynator.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

71540000    
usługi zarządzania budową

71247000-1
usługi nadzoru budowlanego

2. Cel zamówienia

Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej Umowy, mają zapewnić: sprawną realizację robót budowlanych w ramach przyznanych środków, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów 
przez Zamawiającego.

Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy są: zarządzanie i nadzór 
nad robotami budowlanymi. Usługi te obejmują także administrowanie, wsparcie Zamawiającego w trakcie prowadzenia oraz koordynację wszystkich czynności związanych 
z zadaniem, w tym nadzór nad robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca Nadzoru ma ponadto obowiązek przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania zadania, wykonywać kontrolę finansową 
i związane z nią rozliczenia.
3. Opis robót objętych nadzorem

3.1. Lokalizacja i uwarunkowania realizacyjne

Odcinek drogi krajowej nr 62 Wierzbica – Wyszków, którego dotyczy zamówienie, położony jest w całości w obszarze zabudowanym miasta Wyszków. Odcinek drogi jest prosty w planie 
i posiada przekrój jednojezdniowy o poniższych szerokościach i charakterze:

· ok. 7.0 – 7.8 m – od km 245+650 do skrzyżowania z ul. Sowińskiego (km 245+937) – przekrój półuliczny z jednostronnym chodnikiem, odwodnienie powierzchniowe poza jezdnię – na gruntowe pobocze, punktowo do wpustów kanalizacji deszczowej, 

· 9.0 m od skrzyżowania z ul. Sowińskiego do drogi nr 8 – przekrój uliczny, obustronne chodniki, odwodnienie do kanalizacji deszczowej.

Na odcinku znajdują się skrzyżowania:

· w km 245+800 z ul. 11-go Listopada (skrzyżowanie teowe w lewo),

· w km 245+937 z ul. Sowińskiego (droga woj. nr 618 – strona lewa) i z ul. 3-go Maja (strona prawa),

· w km 246+115 – włączenie (tylko wyjazd) z targowiska (strona lewa),

· w km 246+175 – jednokierunkowa ul. Wąska – tylko wlot, z dojazdem do targowiska (strona lewa),

· w km 246+220 – z ul. Strażacką (skrzyżowanie teowe w prawo)

Zabudowa obustronna, mieszkalno-usługowa, intensywna. Oświetlenie jednostronne, 
z przerwami, sądząc z rozstawienia (odległości pomiędzy samymi latarniami oraz pomiędzy latarniami, a jezdnią) mało efektywne. Na omawianym odcinku w granicach pasa drogowego występuje sieć uzbrojenia: elektroenergetycznego (wraz z oświetleniem), teletechnicznego, gazowego, wodociągowego oraz fragmenty: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłociągu.

W rejonie omawianego odcinka drogi są projektowane 2 obszary ochrony „Natura 2000”: OSO (obszar specjalnej ochrony ptaków) kod PLB140001 „dolina Dolnego Bugu” oraz SOO (specjalny obszar ochrony siedlisk) kod PLH140011 „Ostoja Nadbużańska”. Planowana inwestycja 
nie zmienia aktualnego przebiegu trasy drogi i nie będzie kolidować z projektowanymi obszarami ochrony „Natura 2000”.

W przeprowadzonych badaniach w większości otworów stwierdzono występowanie 
pod konstrukcją nawierzchni oraz w poboczach gruntów bardzo wysadzinowych (piaski gliniaste i piaski pylaste), zaliczonych (z uwagi na dobre warunki wodne) do grupy nośności G3. 
Wodę gruntową stwierdzono jedynie w jednym otworze, od głębokości 140 cm. Ponieważ otwór ten położony jest kilka metrów poniżej jezdni, warunki wodne określono jako dobre.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu szczegółowo przedstawione zostało w następujących opracowaniach:

Tom 01.1
Projekt zagospodarowania terenu

Tom 01.2
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Tom 01.3
Urządzenia ochrony środowiska,

Tom 01.4
Dokumentacja geotechniczna. Badanie nawierzchni i podłoża gruntowego. 

Wyniki pomiaru ugięć

Tom 02
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża drogowa

Tom 05
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża sanitarna. 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie

Tom 06
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża sanitarna. 

Przebudowa sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia

Tom 07.1
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża elektryczna. 

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia (NN)

Tom 07.2
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża elektryczna. 

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia (SN)

Tom 08
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża elektryczna. 

Przebudowa urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego,

Tom 09
Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża teletechnika. 

Przebudowa urządzeń teletechnicznych

Tom 10

Projekt Architektoniczno – Budowlany – branża architektura krajobrazu. Inwentaryzacja roślinności oraz projekt zagospodarowania zielenią.

Po zawarciu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Nadzoru, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów (w 1 egzemplarzu):

· kopię umowy na Roboty budowlane,

· kopię oferty Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym,

· dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,

· decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

· inne będące w jego posiadaniu dokumenty,

· miesięczny Protokół potwierdzenia wykonania nadzoru inwestorskiego – Załącznik nr 1 
do Umowy;

· Harmonogram płatności - przedłożony przez Wykonawcę Robót najpóźniej w terminie 14 dni 
od przekazania terenu budowy –Załącznik nr 2;

· wzór Polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia;

· oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

3.3. Zakres robót

Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 
do km 246+290, nad którą sprawowany będzie nadzór nad realizacją Robót, obejmuje 
w szczególności:

3.3.1. Roboty drogowe

Korekty układu sytuacyjno – wysokościowego.
Na omawianym odcinku zaprojektowano rozbudowę drogi nr 62 polegającą na poszerzeniu 
i wzmocnieniu istniejącej jezdni oraz ograniczeniu dostępności do drogi głównej ze zjazdów bramowych poprzez budowę ciągów pieszo - jezdnych. Zaprojektowano:
· obustronne przystanki autobusowe z zatokami,

· budowę przystanków autobusowych z zatokami, prowadzenie obustronnie chodników 
i prawostronnie ścieżki rowerowej,

· rejon skrzyżowania z ul. 11-go Listopada:

· budowa lewego skrętu w ul. 11-go Listopada,

· budowa lewego skrętu do kościoła,

· rejon skrzyżowania z ul. Sowińskiego / 3-go Maja:

· przebudowa skrzyżowania na małe rondo,

· zakończenie ścieżki rowerowej,

· zmiana wyjazdu z Parku Wazów,

· budowa przystanków autobusowych z zatokami pomiędzy rondem a skrzyżowaniem 
z ul. Wąską

· wyznaczenie pasów dla lewych skrętów w ul. Wąską i Strażacką (na wprost 
ul. Strażackiej wyburzenie budynku, stojącego w chodniku).

W układzie wysokościowym nastąpi podniesienie niwelety istniejącej drogi nr 62 wynikające ze wzmocnienia istniejącej nawierzchni – zasadniczo o ok. 18 cm. 

Parametry techniczne

Projektowana droga będzie posiadać następujące parametry techniczne:

droga klasy 




G

szerokość pasa ruchu na wprost

3,50 m

szerokość pasa dla skrętów w lewo

3,0 m

podstawowy przekrój

uliczny szerokości 7,0 m w krawężnikach + 0,5 m opaski betonowej kostki brukowej

szerokość wysp i azyli

generalnie 3,0 m, w tym wyspa 
w krawężnikach szerokości 2,0m

ronda

małe, jednopasowe (skrzyż. z ul. Sowińskiego / 3-go Maja)

średnica zewnętrzna: 35,0 m

szerokość jezdni pierścieniowej: 5,0 m

szerokość wewnętrznego pierścienia: 2,0 m

wyspy dzielące: generalnie trójkątne

szerokości wlotów: 3,75 m (4,0 m w krawężnikach)

szerokości wylotów: 4,0 m(4,25 m w krawężnikach)

ciągi pieszo – jezdne



szerokość 5,0 m w krawężnikach

podział (krawężnik wtopiony, inny kolor kostki):

3,0 m – część jezdna

2,0 m – część dla pieszych

chodniki i ścieżki rowerowe


szerokość chodnika odsuniętego od jezdni:

na odcinku od 245+650 do drogi nr 8: szerokości istniejące

szerokość chodnika przy krawędzi jezdni: 2 m

szerokość ścieżki rowerowej jednokierunkowej: 1,5 m

szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej: 2,0 m

szerokość zjazdów bramowych:

szerokość bramy, nie więcej niż 5,0 m

Rozwiązania uwzględniające niepełnosprawnych

Na przejściach dla pieszych przewidziano obniżony krawężnik jezdni do 2 cm i dojście 
do przejść pochyleniem całego chodnika. Na całej szerokości przejść zastosowano dwa rzędy (ok. 80 cm) płyt chodnikowych dotykowych. 

Projektowane nawierzchnie

Wzmocnienie nawierzchni na drodze nr 62 zakłada się metodą w górę poprzez wykonanie nakładki bitumicznej o grubości wynikającej z koniecznego wzmocnienia, regulacji jezdni 
w profilu poprzecznym i w niezbędnym zakresie w profilu podłużnym oraz konieczność poszerzenia pasów ruchu i wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez zastosowanie specjalnej metalowej siatki, która pełnić będzie funkcję zmniejszającą odkształcenia całej nawierzchni i zmniejszają naprężenia rozciągające pod warstwami bitumicznymi, zapewniając przy tym optymalny rozkład naprężeń. 

Dodatkowo, w celu zapewnienia wymaganej nośności jezdni po wzmocnieniu, a także prawidłowego pochylenia poprzecznego jezdni i ułożeniu jednakowej założonej grubości nowych warstw ścieralnej i wiążącej,  pod wzmocnieniem z metalowej siatki przewiduje 
się ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej 
o zmiennej, ale wymaganej minimalnej grubości wynikającej z obliczeń. Minimalna całkowita grubość pakietu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca i wzmacniająca) wynosić musi 17,0cm. Po uwzględnieniu założonych grubości warstwy ścieralnej i wiążącej 
oraz technicznych aspektów wykonania robót bitumicznych, grubość warstwy wzmacniającej z betonu asfaltowego wynosić musi minimum 4,0cm. Warstwa ta będzie jednocześnie warstwą wyrównawczą.

Tam gdzie konieczne jest wykonanie poszerzenia jezdni istniejącej oraz w miejscach wymiany istniejącej nawierzchni, zakłada się całkowicie nową nawierzchnię o podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego i zasadniczej z betonu asfaltowego do podbudów ułożonych 
na ulepszonym podłożu z gruntu stabilizowanym cementem. Warstwa ścieralna i wiążąca ułożona będzie na całej szerokością jezdni tj. po wykonaniu warstwy wzmacniająco-wyrównawczej i wykonaniu podbudowy nowych poszerzeń. Zastosowana siatka stalowa zostanie ułożona również na poszerzeniach jezdni istniejącej ze względów technologicznych oraz dla zapewnienia prawidłowego połączenia starej i nowej nawierzchni. 

Przed wykonaniem robót zasadniczych związanych ze wzmocnieniem nawierzchni przewiduje się lokalnie wgłębny remont cząstkowy nawierzchni w miejscach o niedostatecznej nośności podłoża polegający na rozbiórce istniejących warstw konstrukcyjnych i wykonaniu koryta celem uzupełnienia podsypką piaskową oraz odtworzeniu nawierzchni w konstrukcji takiej jak na poszerzeniu.

Konstrukcja nawierzchni dróg
Konstrukcja wzmocnienia przy wykorzystaniu siatek stalowych

· warstwa ścieralna 




gr. 4,0 cm  

mieszanki SMA wg SST D.05.03.13

· warstwa wiążąca 




gr. 9,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

· siatka stalowa +Slurry Seal  


gr. 1,0 cm

wg SST D.05.03.26

· warstwa wzmacniająco - wyrównawcza 

gr. min. 4,0 cm

beton  asfaltowy wg SST D.04.08.01

· istniejąca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nowa poszerzeń jezdni istniejącej, wlotów dróg bocznych, zatok

autobusowych, zatok postojowych przy jezdni

· warstwa ścieralna




gr. 4,0 cm

mieszanka SMA wg SST D.05.03.13

· warstwa wiążąca 




gr. 9,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

· siatka stalowa +Slurry Seal 


gr. 1,0 cm

wg SST D.05.03.26

/ze względów technologicznych i prawidłowego połączenia/

· podbudowa zasadnicza 



gr. 15,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.04.07.01 (w dwóch warstwach 8,0+7,0cm)

· podbudowa pomocnicza 



gr.20,0 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg SST D.04.04.02

· ulepszone podłoże 



gr.15,0 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa wg SST D.04.05.01

Konstrukcja nowa w miejscach napraw wgłębnych istniejącej nawierzchni

· warstwa ścieralna 




gr.4,0 cm

mieszanka SMA wg SST D.05.03.13

· warstwa wiążąca 




gr. 9,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.05.03.05

· siatka stalowa +Slurry Seal 


gr. 1,0 cm

wg SST D.05.03.26

· warstwa wzmacniająco - wyrównawcza 

gr. min. 4,0 cm

beton asfaltowy  wg SST D.04.08.01

· podbudowa zasadnicza 



gr. 8,0 cm

beton asfaltowy wg SST D.04.07.01

/góra warstwy na równo z wierzchem istniejącej nawierzchni/

· podbudowa pomocnicza 



gr.20,0 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg SST D.04.04.02

· ulepszone podłoże 



gr.15,0 cm

grunt stabilizowany cementem  Rm=2,5 MPa wg SST D.04.05.01

· podsypka piaskowa 



gr.30,0 cm

Nawierzchnia na chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo -rowerowych

· betonowa kostka brukowa 


gr.8 cm

· podsypka cem.-piask. 1:4 


gr.3 cm

wg SST D.05.03.23a

· grunt stab. cementem Rm=1,5 MPa 

gr. 10 cm

wg SST D.04.05.01

Kolory kostki: chodnik – kostka szara, ścieżka rowerowa – kostka czerwona.

Przy jezdni należy chodnik ograniczyć krawężnikiem betonowym 20x30 cm (światło krawężnika +12 cm, na przejściach dla pieszych +2 cm), w pozostałych miejscach należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm. Przy przejściach dla pieszych w miejsce kostki należy zastosować dwa rzędy płyt dotykowych w kolorze żółtym.

Wokół drzew, pozostawionych w chodniku, wykonać misy ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm, wypełnione konstrukcją:

· prefabrykowana betonowa płyta ażurowa typu EKO 
gr. 10 cm

· kruszywo naturalne (mieszanka żwirowa 0/50 mm) 
gr. 15 cm

wg SST D.05.03.23a

Nawierzchnia na ciągach pieszo – jezdnych, zjazdach, drogach dojazdowych, parkingach, opaskach, pasach dzielących i azylach

Na wymienionych powierzchniach (poza opaskami wokół rond) zaprojektowano:

· betonowa kostka brukowa 



gr.8 cm

· podsypka cem.-piask. 1:4 



gr.3 cm

wg SST D.05.03.23a

· podbudowa pomocnicza 




gr.20,0 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg SST D.04.04.02

· ulepszone podłoże 




gr.15,0 cm

grunt stabilizowany cementem

Rm = 2,5 MPa wg SST D.04.05.01

Zaprojektowano kostkę w kolorach: szarym na części pieszej ciągu pieszo-jezdnego, parkingach, opaskach, pasach dzielących i azylach, oraz czerwoną na: części jezdnej ciągu pieszo – jezdnego, zjazdach i drogach dojazdowych.

W przypadku wysp, usytuowanych na frezowanej jezdni, nawierzchnię ograniczyć 
do warstwy betonowej kostki brukowej na podsypce cem.-piask. 1:4. Powierzchnie ograniczyć krawężnikiem betonowym 20x30 cm lub obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Nawierzchnia na rondach i opaskach wokół rond

Na rondach zaprojektowano wyburzenie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie na jezdni rond nawierzchni jak na jezdni drogi głównej. Pierścienie rond należy posadowić 
na warstwie podbudowy pomocniczej z kruszywa oraz ulepszonego podłoża, przechodzących spod jezdni pierścieniowych. Pierścienie ograniczyć:

· od jezdni krawężnikiem kamiennym 20x25 cm, ułożonym na płask, 

· od wyspy centralnej krawężnikiem kamiennym 20x35 cm ze światłem.

Wypełnienie pierścieni:

· beton B-40 (kolor czerwony) 




gr. 20 cm

wg SST D.05.03.04

· chudy beton wg






gr. 12-18 cm

SST D.04.06.01

Wokół rond wykonać opaski wzmocnione o konstrukcji:

· beton B-40 (kolor szary) 




gr. 20 cm

wg SST D.05.03.04

· chudy beton






gr. 20 cm

wg SST D.04.06.01

· podbudowa pomocnicza 





gr. 21 cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg SST D.04.04.02

· ulepszone podłoże 





gr.15 cm

grunt stabilizowany cementem

Rm = 2,5 MPa wg SST D.04.05.01

Opaski ograniczyć krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie z oporem, posadowionym 
ze światłem +5 cm.

Krawężniki kamienne

Krawężniki kamienne zaprojektowano wokół pierścieni rond oraz wokół ronda i pozostałych skrzyżowań – krawężnik kamienny 20x35 cm – do przejść dla pieszych wyłącznie 
lub do końca łuków wyokrąglających w przypadku braku przejścia dla pieszych na wlocie.

Ścieki

Zaprojektowano trzy rodzaje ścieków z betonowej kostki brukowej:

· ścieki przykrawężnikowe z trzech kostek betonowych brukowych (kolor szary) odcinkami przy krawędzi jezdni. Zagłębienie ścieku od 0 do 4 cm. Posadowienie ścieku:

· na podsypce cem. – piask. 1:4 o gr. 2 – 4 cm i ławie z betonu B-15 o zmiennej grubości (równej grubości warstwy wyrównawczej min. 6cm) - ściek układany 
na istniejącej nawierzchni,

· na podsypce cem. – piask. 1:4 o gr. 2 – 4 cm i ławie z betonu B-15 o grubości warstwy podbudowy 16 cm - ściek układany na nowej nawierzchni;

· ściek przy krawędzi drogi dojazdowej w parku (2 szt. kolor szary), obramowany obrzeżem betonowym 8x30cm (od strony drogi) i krawężnikiem betonowym 20x30 cm jako opór. Ściek posadowiony na podsypce cem. – piask. 1:4 o gr. 3 cm oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i ławie z betonu B-15 o grub.15 cm.

Wyburzenia

W zakres robót niniejszej inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe elementów dróg (m.in. fragmenty nawierzchni drogi nr 62 oraz wlotów bocznych dróg i ulic, nawierzchnie parkingów, chodników, zjazdów), rozbiórka wiaty przystankowej oraz masztów flagowych, demontaż oznakowania pionowego, itp. 
W zakres robót wchodzą również roboty związane z przeniesieniem w nowe miejsca (wskazane na rysunkach) dwóch istniejących kapliczek (betonowej i kamiennej) w rejonie kościoła Św. Wojciecha. Prace związane z przeniesieniem kapliczek należy wykonywać ostrożnie, aby ich nie uszkodzić. Elementy, których uszkodzenia nie można było uniknąć, należy odtworzyć.

Należy również odtworzyć fragment ogrodzenia betonowo – klinkierowego z elementami metalowymi (przęsłami ozdobnymi) przy kościele, związany z projektowanym zjazdem 
na teren kościelny i podjazd przed kościołem. Zakres prac obejmuje budowę – odtworzenie ogrodzenia i bramy na wzór istniejącego ogrodzenia.

Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami drogi głównej i dróg bocznych wymaga frezowania:

· na wlocie ulic 11-go Listopada, Sowińskiego, 3-go Maja – na głębokość 0 - 14cm,

· na wlotach bocznych ulic Wąskiej – na głębokość ok.4cm – do połączenia z istniejącą nawierzchnią.

Ziemia urodzajna

Przyjęto zdjęcie ziemi urodzajnej grubości 25 cm z wszystkich powierzchni, które 
nie są przykryte nawierzchniami, w granicach projektowanych robót. Rzeczywistą grubość istniejącej ziemi urodzajnej należy ustalać na bieżąco, podczas wykonywania prac, a objętość zdjętej ziemi urodzajnej policzyć z wykonanych niwelacji: zerowej i po zdjęciu ziemi urodzajnej. Projektowane skarpy należy umocnić poprzez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grub. 10cm i obsiew nasionami traw. Zagospodarowanie pozostałych pasów zieleni przedstawiono w Projekcie zieleni.

3.3.2. Organizacja ruchu – wyciąg z OPZ na Roboty budowlane
Dla całego rozbudowywanego odcinka wykonano Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu. 
Zgodnie z zatwierdzeniem do oznakowania należy zastosować znaki z grupy wielkości średniej, pokryte folią typu II. Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca Robót zaktualizuje przekazany 
przez Zamawiającego Projekt Stałej Organizacji Ruchu (w zakresie dotyczącym podcinka objętego Zamówieniem), uzyska jego zatwierdzenie oraz wdroży stałą organizację ruchu zgodnie ze zaktualizowanym projektem. Aktualizacja może dotyczyć korekt w oznakowaniu pionowym, poziomym oraz elementach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym Wykonawca Robót jest zobowiązany 
do opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.

Elementy bezpieczeństwa ruchu

W projekcie organizacji ruchu zastosowano poniższe elementy bezpieczeństwa ruchu:

· w celu oddzielenia ruchu pieszego od jezdni w rejonie kościoła zastosowano ogrodzenia łańcuchowe U-12b, przy narożnikach zjazdu do policji i wlotu ul. Strażackiej – wygrodzenia segmentowe U-12a, 

· wyspy kanalizujące wloty oznakowano słupkami przeszkodowymi U-5a ze znakami C-9,

· na wyspie centralnej rond zastosowano aktywne tablice prowadzące U-3a. 

3.3.3. Odwodnienie. Zabezpieczenie wodociągu.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej o średnicach Ø 400, 315, 250 mm oraz przykanaliki o średnicy Ø 200 mm wykonać z rur kanałowych z polichlorku winylu PVC-U kielichowych klasy S typu SDR 34 (rury ze ścianką litą) łączonych na uszczelkę gumową.
Kanały z rur PVC i PP należy układać na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Obsypka powinna być prowadzona równomiernie z obu stron rury, warstwami 
o gr. ok. 10 cm do wysokości co najmniej 30 cm powyżej rury z ręcznym zagęszczeniem piasku.

W rejonie występowania gruntów plastycznych i miękkoplastycznych zaleca się wykonanie podsypki żwirowej grubości 20 cm o frakcji od 5 do 20 mm w celu wyrównania osiadań (rury obsypać mieszanką piaskowo-żwirową do wysokości 30 cm powyżej rury).

Studnie rewizyjne wykonać z kręgów żelbetowych:

· Ø  1,2 m – dla studni budowanych na kanałach o średnicy do Ø  0,4 m,

Studzienki ściekowe zlokalizowane w jezdni wykonać z kręgów betonowych Ø  500 mm 
z wpustami ulicznymi żeliwnymi klasy D wg PN-EN 124:2000 (o wymiarach 45x65 i nośności min. 40T) z osadnikami wysokości 0,95 m i pierścieniami odciążającymi. Regulację wysokościową istniejących studzienek kanalizacyjnych wykonywać w trakcie prowadzonych prac rozbudowy drogi krajowej nr 62 dostosowując ich rzędną do poziomu nawierzchni modernizowanej drogi.

W związku z przebudową w/w drogi należy zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie wykonać komorę żelbetową (na zasuwę) 
na wodociągu Ø 500 oraz na wodociągu Ø 250 w drodze - na wysokości ulicy 11- Listopada założyć rurę osłonową.

Na wodociągu Ø 500 zaprojektowano komorę żelbetową o wymiarach w rzucie 3,10 m x 
2,35 m. Ściany komory żelbetowe gr 25 cm, płyta górna (jak obrys ścian) żelbetowa 
gr. 20 cm, płyta denna żelbetowa gr 25. Płytę denną należy wykonać na podbudowie betonowej gr. 15 cm (beton B-10 i po 5 cm szerzej od rzutu ścian), i podsypce z pospółki zagęszczonej ID=0,98 o grubości 20 cm.

Przejście istniejącą rurą Ø  500 przez ścianę komory należy wykonać w rurze stalowej dwudzielnej z przyspawanym płaskownikiem łączonym na śruby (uszczelnienie uszczelka gumowa) dostosowaną na roboczo do średnicy istniejącego wodociągu. Komorę wyposażyć we właz żeliwny typ ciężki Ø  600 klasy D o nośności 40 T i w ścianach komory w stopnie włazowe żeliwne.

Istniejący wodociąg Ø 250 żeliwny w miejscu przejścia pod drogą należy umieścić w rurze dwudzielnej stalowej z przyspawanym płaskownikiem łączonym na śruby (uszczelnienie uszczelką gumową) dostosowaną na roboczo do średnicy istniejącego wodociągu. Przewiduje się średnicę zewnętrzną rury osłonowej 406 mm. Istniejący wodociąg należy umieścić 
na pierścieniach dystansowych umieszczonych w odstępach 2 metrowych na całej długości rury osłonowej. Przestrzeń między rurami uszczelnić sznurem białym i pianką poliuretanową.
3.3.4. Przebudowa sieci gazowej

Przedmiotem jest przebudowa sieci gazowej kolidującej z rozbudowywaną ulicą Serocką 
i Kościuszki (droga krajowa nr 62) z jednoczesnym uporządkowaniem lokalizacyjnym tej sieci w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 62 na fragmencie przejścia przez m. Wyszków 
(km 245+650 – km 246+290). Przebudowa uwzględnia zastosowanie rur gazowych dla okresu docelowego. (od 245+650 do drogi krajowej Nr 8) występuje sieć gazowa niskiego ciśnienia.

Technologia wykonania robót zapewnia ciągłość ruchu kołowego i pieszego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót.

Zakres robót obejmuje:

Roboty projektowane:

· budowa sieci gazowej Dn 110x6,3mm PE 100 SDR 17,6 L=229,0 m,

· budowa sieci gazowej Dn 90x8,2mm PE 80 SDR 11 L=68,0,0 m,

· budowa sieci gazowej Dn 63x5,8mm PE 80 SDR 11 L=2,50 m,

· wbudowanie rur osłonowych (R.O.S.) Dn 200 Ø 11,4mm PE 80 SDR 17,6 (dla rur Dn 
90 mm i 110 mm), razem 14 szt. o łącznej długości L=64,0 m (w tym 2 szt. 
o Lc=100 m jako przecisk),

· wbudowanie rur osłonowych (R.O.S.) Dn 160 Ø 9,1 mm PE 80 SDR 17,6 (dla rur 
63 mm), razem 8 szt. o łącznej długości L=18,0 m
Roboty demontażowe:

· demontaż sieci gazowej Ø 100mm stal L Ø 12,0 m,

· demontaż sieci gazowej Ø 80mm stal L Ø 6,0 m,

Pozostałe odcinki wyłączanych z eksploatacji gazociągów do pozostawienia po uprzednim zamuleniu.

Realizowana przebudowa sieci gazowej nie wpływa, nie zmienia i nie ogranicza istn. zagospodarowania działek sąsiednich oraz nie zagraża obiektom istniejącym.

Zapewnia się pełną ochronę:

· środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza i wód gruntowych,

· zdrowia użytkowników.

Technologia zastosowanych materiałów w wykonaniu szczelnym zapewnia pełną ochronę przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją gazu do gruntu.

3.3.5. Usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi. Oświetlenie uliczne.

Energetyka

Zmiana geometrii drogi krajowej nr 62, na odcinku podlegającym przebudowie, powoduje konieczność wprowadzenia zmian w usytuowaniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowie ulegną linie średniego i niskiego napięcia, których właścicielem jest Zakład Energetyczny Warszawa Teren, Rejon Energetyczny Wyszków. Przebudowa odbędzie się na podstawie projektów, uzgodnionych z właścicielem urządzeń. Szczegółowe zasady i terminy przebudowy będą przedmiotem dodatkowych ustaleń pomiędzy Wykonawcą Robót a upoważnionym przedstawicielem Zakładu Energetycznego.

Prace związane z przebudową nie powinny powodować przerw w dostawie energii elektrycznej trwających dłużej niż 8 godzin.

Oświetlenie uliczne

W związku z brakiem możliwości wykorzystania istniejących konstrukcji wsporczych 
do oświetlenia projektowanego układu drogowego, zastosowano całkowicie nowy system, zapewniający uzyskanie nominalnych warunków eksploatacji drogi w warunkach ograniczonej widoczności. Przewidziano wyprowadzenie niezależnych obwodów elektrycznych służących tylko oświetleniu ulicznemu. Szczególną uwagę zwrócono na oświetlenie projektowanych skrzyżowań o ruchu okrężnym. Po wybudowaniu, system oświetlenia pozostanie na majątku inwestora, do czasu przekazania go do eksploatacji, odpowiedniemu operatorowi, zgodnie z obowiązującym prawem.

3.3.6. Telekomunikacja.

W rejonie objętym przebudową istnieją kable i kanalizacja teletechniczna, będące częścią systemu telekomunikacyjnego należącego do dwóch operatorów. Kolidujący z projektowaną inwestycją drogową, fragment sieci telekomunikacyjnej zostanie przebudowany w sposób 
nie powodujący przerw w eksploatacji systemu. Projekt przebudowy został opracowany 
w sposób ograniczający do minimum ingerencję do wewnętrznej struktury systemu.

3.3.7. Zieleń.

Zieleń na omawianym terenie stanowią nasadzenia przydrożne i uliczne w nawiązaniu 
do zabudowy i charakterystyki otaczającego terenu. Przeważające gatunki drzew to:

· jesiony, topole, wierzby

· dęby, brzozy i robinie w mniejszej ilości

Miejscami występują również krzewy oraz zieleń bardziej ozdobna (drzewa i krzewy) 
z przewagą gatunków: lipa, dąb czerwony, klon jawor, jarząb, głóg oraz świerk. Wzdłuż skarpy nasypu przy ul. Serockiej (teren PKP) występuje zieleń charakterystyczna dla terenów podmokłych łąk i nieużytków rolnych. Na omawianym terenie nie występują drzewa zaliczane do egzemplarzy chronionych i pomników przyrody.

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania i ochrony walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz ważny czynnik tworzenia bariery izolacyjnej przed uciążliwościami komunikacyjnymi 
i silnym nawiewem mas powietrza – tylko egzemplarze bezwzględnie kolidujące 
z projektowanym pasem drogi przeznaczono do wycięcia. 

Projekt zieleni obejmuje zagospodarowanie zielenią odcinka drogi jak również wysp centralnych projektowanych rond. Podstawową cechą projektowanej zieleni będzie uzupełnienie drzewami nasadzeń przydrożnych. Projekt zakłada także sadzenie krzewów liściastych, które przewidziano nie tylko wzdłuż trasy drogi, ale także w miejscach bardziej eksponowanych. Ze względu na ograniczone możliwości uzyskania praw do większej szerokości zajęcia pasa drogowego oraz biorąc pod uwagę uzbrojenie terenu zieleń projektowaną przewidziano w miejscach możliwych do realizacji.

Zagospodarowanie zielenią wysp wraz z odpowiednim doborem gatunków roślin ma na celu oprócz ozdobnego charakteru tego miejsca, zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów poprzez wymuszenie zaostrzonej uwagi i koncentracji u użytkowników drogi.

3.3.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Prace wykonywane będą etapowo w miarę postępu robót i zgodnie z warunkami 
i uzgodnieniami określonymi przez poszczególnych właścicieli i zarządców sieci i obiektów budowlanych. W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są jezdnie i ciągi piesze oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejącej drodze. Ponieważ cześć robót realizowany będzie „pod ruchem” należy zwrócić szczególna uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 
Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy wykonywanie prac na części jezdni będącej pod ruchem, wykonywanie wykopów, prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego a w szczególności 
w miejscach ich skrzyżowań, wyładunek elementów prefabrykowanych oraz wpięcia.

W związku z wyżej określonymi kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robót by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i katastrof. Wykonawca Robót przed przystąpieniem 
do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego 
tj. bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobra organizacje robót poprzez prawidłowe ich kierowanie 
i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami 
do wykonywania poszczególnych rodzajów występujących robót.

3.3.9. Podstawowe zasady obowiązujące podczas wdrożenia do realizacji poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu związanych z robotami objętymi zamówieniem

Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca Robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru, Wykonawca Robót ma obowiązek przekazać 
na piśmie Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu należy dokonywać przy udziale upoważnionego pracownika Rejonu lub Kierownika Rejonu. Wykonawca Robót przekazuje każdorazowo 
przy odbiorze na piśmie Rejonowi /Kierownikowi Rejonu/, informacje o powodowanych ograniczeniach i zmianach w ruchu pojazdów, skrajniach itp. oraz o osobie odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie. 

Wykonawca Robót ma obowiązek dokonywać wpisów do dziennika budowy na okoliczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i przedstawienia ich do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wpis powinien określać lokalizację, pikietaż, termin i zakres zmian organizacji ruchu oraz podstawę prawną w postaci numeru zatwierdzonego projektu.

W przypadku zastrzeżenia w projekcie organizacji ruchu obowiązku komisyjnego wdrożenia do realizacji, przy udziale upoważnionego pracownika Rejonu /Kierownika Rejonu/, obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zwołanie Komisji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron opiniujących projekt. Komisja działająca pod przewodnictwem przedstawiciela Rejonu spisuje na okoliczność wprowadzenia zmian protokół, który musi zawierać wszystkie niezbędne dane.
3.3.10. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę Robót
W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowań projektowych 
lub projektów zamiennych w trakcie budowy, Wykonawca Robót jest zobowiązany wykonać te projekty i uzgodnić z Inspektorem nadzoru w ramach ceny ofertowej. Projekty powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca Robót powinien uzyskać do wykonanych projektów opinie, uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawcę Robót powinny być sporządzone i uzgodnione przez odpowiednie instytucje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót których dotyczą. Projekty powinny uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

3.3.11. Zakres prac do wykonania w 2015 r.
Inwestycja planowana jest w cyklu dwuletnim. Zakres robót do wykonania z zabezpieczeniem finansowym rozliczenia tych prac w 2015 r. wg wyspecyfikowanych pozycji kosztorysowych:

I. Wymagania ogólne – wartość pozycji przyjęta zostanie proporcjonalnie z wykonania przypadająca na 2015 r. do kosztów kosztorysu ofertowego całego zadania.

II. Roboty przygotowawcze
· Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych – zakres robót wynikający z przedmiaru dla odcinka od km 245+650 do km 246+290 (D.01.01.01.)

· Usunięcie, drzew, pni i krzewów oraz zabezpieczenie drzew – zakres robót wynikający z przedmiaru dla odcinka od km 245+650 do km 246+290 (D.01.02.01.)

· Rozbiórka elementów dróg - zakres robót wynikający z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) dla odcinka od km  245+650 do km 246+290 (D.01.01.04.) w tym: przestawienie kapliczki betonowej, przestawienie kapliczki z kamienia.
· Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nn i SN - zakres robót wynikający 
z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) 245+650 do km 246+290 (D.01.03.01.)  

· Przebudowa kablowych linii energetycznych nn i SN- zakres robót wynikający 
z przedmiaru (kosztorysu ofertowego)  245+650 do km 246+290 (D-01.03.02)

· Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - zakres robót wynikający 
z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) 245+650 do km 246+290  (D.01.03.03)

· Przebudowa oświetlenia zakres robót wynikający z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) 245+650 do km 246+290 (D.07.07.01)

· Przebudowa gazociągu - zakres robót wynikający z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) 

III. Odwodnienie – budowa sieci kanalizacji deszczowej

· Kanalizacja deszczowa - zakres robót wynikający z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) 245+650 do km 246+290 (D.03.02.01)
IV. Inne roboty

· Cząstkowa naprawa nawierzchni - zakres robót wynikający z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) dla odcinka 245+650 do km 246+ 80+449 (D.10.10.01.)

· Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego - zakres robót wynikający z przedmiaru (kosztorysu ofertowego) 245+650 do km 246+290  (D.10.10.10.)
4. Obowiązki Nadzoru

Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca Nadzoru będzie odpowiedzialny za:
· Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa 
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy;

· Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Koordynatora (Kierownika Projektu), jako osobę odpowiedzialną za realizację Umowy.

Wykonawca Nadzoru wyznaczy osobę wskazaną w Ofercie na Inspektora Koordynatora, jako osobę odpowiedzialną za realizację Usługi.

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca Nadzoru zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją zadania, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminy i budżetu) przebiegu inwestycji. Wykrycie takich problemów, czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Wykonawcę Nadzoru zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii) dla Zamawiającego odnośnie podjęcia takich działań, które wykraczają poza jego kompetencje.

W szczególności, gdyby postęp Robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Wykonawcy Nadzoru będzie należało poinformowanie Zamawiającego, za pośrednictwem Kierownika Projektu, o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy o Roboty budowlane.

Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Wykonawcę Nadzoru do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie 
np. programu, umowy wraz załącznikami, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

4.1. Obowiązki ogólne

1) Wykonawca Nadzoru będzie odpowiedzialny za:

a) zarządzanie Umową o roboty budowlane w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie inwestycji w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,

b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Umowy o Roboty budowlane,

c) wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie oraz w niniejszym OPZ,

d) utrzymanie ubezpieczenia zgodnego przez cały czas trwania umowy, które powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów.

2) Wykonawca Nadzoru:

a) będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy o roboty budowlane, w zakresie określonym w niniejszym OPZ;

b) nie będzie wprowadzał żadnych zmian w dokumentacji bez zgody Zamawiającego;

c) zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;

d) zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją zadania, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. Wykrycie takich problemów, czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań;

e) będzie formułował wszelkie wnioski i rekomendacje dla Zamawiającego tak, 
aby zawierały wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, Umowy o roboty budowlane, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych);

f) każde działanie poprze odniesieniem do Umowy o roboty budowlane lub innych aktów prawnych;

g) przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Wykonawca Nadzoru dokona sprawdzenia dokumentacji Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności 
i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów.

h) Wykonawca Nadzoru dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Wykonawca Nadzoru zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający.

4.2. Obowiązki szczegółowe 
W ramach Usługi będącej przedmiotem Zamówienia Wykonawca Nadzoru jest upoważniony 
i zobowiązany do:
1) Reprezentowania Inwestora:

a) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją projektową, w tym Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i obowiązującymi Polskimi Normami.

b) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, 
a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie wskazanym w Umowie.
2) Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Umową w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
3) Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami objętymi zamówieniami dodatkowymi 
i uzupełniającymi.

4) Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały będą pozyskiwane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
5) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości prac projektowych i wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie 
z Warunkami Wykonania oraz najlepszą praktyką inżynierską oraz poświadczania wykonania dziennych zakresów robót.
6) Opiniowania, w terminie 7 dni, przedstawionych przez Wykonawcę Robót budowlanych harmonogramów rzeczowo-finansowych i przedłożenie ich do akceptacji przez Kierownika Projektu.

7) Zatwierdzania harmonogramów badań Wykonawcy Robót i określenia 10% badań dla każdego asortymentu do wykonania przez Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA O/Warszawa, zwanej dalej Laboratorium Zamawiającego.

8) Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.

9) Kontroli jakości Robót i Materiałów, w tym kontroli sposobu składowania i przechowywania Materiałów.

10) Kontrolowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów, oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych, a w uzasadnionych przypadkach sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających.

11) Sporządzania comiesięcznego raportu Monitoringu Jakości Robót w terminie 5 dni 
od zakończenia miesiąca wraz z opinią na temat działań Wykonawcy Robót z oceną problemów wynikających z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów, sprzętu i maszyn roboczych ilości pracowników i warunków atmosferycznych, działania podjęte 
w celu eliminacji wyników niespełniających wymagań w poprzednim miesiącu 
oraz z określeniem % udziału badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego 
w stosunku do sporządzonego planu.

12) Sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót.
13) Odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu.

14) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót oraz Kierownika Projektu o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
15) Przedłożenia Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia następujących działań techniczno-organizacyjnych przed podjęciem ich realizacji:

a) wniosków o wprowadzenie nowych Podwykonawców Robót,

b) wniosków na roboty dodatkowe nie ujęte w KOSZTORYSIE OFERTOWYM z kalkulacją,

c) wniosków o rozszerzenie robót Kontraktowych wraz z uzasadnieniem i przedmiarem,

16) Sprawdzania i zatwierdzania PZJ-ów.

17) Dokonywania rozliczeń miesięcznych w terminie 7 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę Robót dokumentów odbiorowych, a rozliczenia końcowego budowy w terminie 30 dnia 
od zakończenia robót, a przed odbiorem ostatecznym.

18) Prowadzenia fotograficznej dokumentacji budowy, którą jest zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Usługi (w formie uzgodnionej 
z Kierownikiem Projektu).

19) Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót, szacowania zaawansowania rzeczowego i wartościowego wykonanych robót.
20) Formułowania wniosków dotyczących realizowanego zadania dla Zamawiającego zawierających wyczerpujące informacje oparte w zależności od sytuacji na analizie 
np. harmonogramu, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku (w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

21) Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

22) Dokonywania na bieżąco, w miarę postępu robót, weryfikacji oraz opiniowania Dokumentacji Projektowej sporządzanej przez Nadzór Autorski, mając na uwadze skutki zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, wywierających wpływ na realizację zadania.

23) Organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację zadania stron (Wykonawca Robót, Wykonawca Nadzoru, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy.

24) Organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Nadzoru i Wykonawcy Robót, sporządzania protokołów i przekazania ich 
w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót.

25) Organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy Robót bądź strony trzeciej, sporządzania protokołów i przekazania ich 
w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania.

26) Identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego 
wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji.

27) Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 
do nich. Wykonawca Nadzoru w ciągu 21 dni od daty złożenia roszczenia końcowego Wykonawcy Robót opracuje i przekaże do Zamawiającego raport końcowy roszczenia. 

28) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji zadania, Wykonawca Nadzoru będzie wspierał Zamawiającego 
i Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy Nadzoru co do przedmiotu sporu.

29) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji 
i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych chyba, 
że Zamawiający wskaże inny termin.
30) Prowadzenia korespondencji – Wykonawca Nadzoru będzie udzielał odpowiedzi na pisma skierowane do niego przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych chyba, że Zamawiający wskaże inny termin.
31) Kontroli wytyczenia w planie i kontroli wyznaczenia rzędnych elementów robót 
przez uprawnionego geodetę oraz odnotowywanie tego faktu w Dzienniku Budowy.

32) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robót pod ruchem i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania 
przez Wykonawców Robot obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami 
i niewypałami.

33) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

34) Przygotowania Sprawozdania z jakości Robót podsumowującego jakość wykonanych Robót objętych umową przed podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego lub wcześniej, 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być uzgodnione 
z Laboratorium Zamawiającego. Sprawozdanie z jakości robót powinno być oparte 
na zbiorczym zestawieniu badań Laboratorium Zamawiającego, comiesięcznych monitoringach jakości, certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez producentów, badaniach elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, opinii Kierownika Projektu do comiesięcznych monitoringów jakości.

35) Sprawdzenia zgodności planu zagospodarowania terenu z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz skompletowania materiałów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazanie 
ich Zamawiającemu.
36) Przekazywania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego 
na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować 
się w szczególności następujące dane:

a) Specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych 
co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą 
na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR w zakresie dowodów księgowych;

b) Cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót;

c) Data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych na własność Zamawiającemu;

d) Lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

37) Kontroli realizacji robót związanych z ochroną środowiska, współpracą z lokalnymi organizacjami ekologicznymi zapewnienie nadzoru środowiskowego, którego głównym zadaniem jest: kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami w celu ograniczenia strat w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony herpetofauny (płazy i gady) w okresie wiosennym i jesiennym.

38) Zlecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

39) Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą Robót.
40) Sporządzania projektów poleceń zmian wraz z uzasadnieniem i kalkulacją 
oraz przedkładania ich Kierownikowi Projektu w terminie 14 dni od zaistnienia przesłanki wskazującej na konieczność wprowadzenia zmiany.
41) Przedstawiania Koordynatorowi (Kierownikowi Projektu) pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

W ramach zamówienia Wykonawca Nadzoru będzie decydować o:

1) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót,
2) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
3) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami określonymi w Umowie o roboty budowlane,
5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
W ramach zamówienia Wykonawca Nadzoru będzie wnioskować o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie,
3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka 
nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,
4) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
5) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
6) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy,
7) usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
8) w uzasadnionych przypadkach w sprawie ewentualnych niezbędnych ekspertyz, dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów wykonywanych przez specjalistyczne, niezależne laboratoria (w takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający).
W ramach zamówienia Wykonawca Nadzoru będzie akceptować:
· Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) i urządzeń laboratoryjnych,
· sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz jego propozycję odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń,
· źródła pozyskania materiałów,
· materiały zgłoszone przez Wykonawcę Robót do wbudowania w terminie 3 dni od daty przedłożenia,
· sporządzone przez Wykonawcę Robót protokoły z inwentaryzacji dróg, budynków i urządzeń obcych na i w otoczeniu terenu budowy.
Wykonawca Nadzoru wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie 
przez Wykonawcę Robót wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi 
i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Wykonawca Nadzoru, w trakcie wykonywania Zamówienia oraz po jego wykonaniu, przez okres 5 lat, zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Zamówienia, 
która może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione 
do kontroli. Wykonawca Nadzoru zapewni w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowanym Zamówieniem. 

Wykonawca Nadzoru zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej 
z realizowanym Zamówieniem przez okres 5 lat od wykonania Zamówienia objętego niniejszą Umową.

4.3. Współpraca z Zamawiającym

Dla Wykonawcy Nadzoru stroną bezpośrednią do działania na inwestycji jest Zamawiający – a w jego imieniu Koordynator (Kierownik Projektu) – oraz Wykonawca Robót. Wszelkie kontakty 
z innymi podmiotami muszą się odbywać za wiedzą Koordynatora (Kierownika Projektu) 
i w sposób z nim uzgodniony.

Na każdym etapie realizacji zadania Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Umową o roboty budowlane.

Wykonawca Nadzoru nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wykonawca Nadzoru zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby zadanie było zrealizowany zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.

5. Zarządzanie Umową o roboty budowlane
Wykonawca Nadzoru w terminie 7 dni od przyjęcia obowiązków opracuje, przedłoży oraz uzgodni z Zamawiającym harmonogram pracy zespołu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków 
i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, 
w tym opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów. Wzory dokumentów wymagają akceptacji Koordynatora (Kierownika Projektu).

6. Personel Wykonawcy

Nadzór nad realizacją Umowy o Roboty budowlane będzie powierzony osobom wskazanym 
w ofercie Wykonawcy na formularzu „Potencjał Kadrowy”, oraz osobom spełniającym określone 
w tym punkcie minimalne wymagania, zaakceptowanym przez Koordynatora (Kierownika Projektu) zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem będzie Koordynator, który może częściowo przekazać swoje obowiązki i uprawnienia Inspektorom Nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Koordynatora (Kierownika Projektu) i po powiadomieniu Wykonawcy Robót. Koordynatorowi nie wolno przekazywać uprawnień w zakresie zarządzania Umową o roboty budowlane, roszczeń 
i negocjacji z tym związanych, zmiany kosztów i terminu Umowy o roboty budowlane.

Personel Wykonawcy Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, 
a w szczególności będzie:

· dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane 
w dokumentach rozliczeniowych;

· unikał błędów rachunkowych;

· dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

· potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót Budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki Umowy o Roboty Budowlane i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

· nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy Robót budowlanych (w tym np. nie akceptował harmonogramu robot zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają).
Zaproponowane na dane stanowisko osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnymi z harmonogramem realizacji zamówienia wynikających z SIWZ. Warunkiem zatrudnienia osoby równolegle na innym zadaniu jest uzyskanie pisemnej zgody Koordynatora (Kierownika Projektu). W przypadku ukrywania tego faktu przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę Nadzoru, Koordynator (Kierownik Projektu) będzie mógł niezwłocznie usunąć tą osobę z placu budowy, a Wykonawca Nadzoru będzie musiał niezwłocznie tą osobę zastąpić inną osobą o takich samych kwalifikacjach.

Wykonawca Nadzoru zorganizuje pracę swoich inspektorów w taki sposób, aby zapewnić stały nadzór na realizacją robót w ramach dniówek i ceny ofertowej.

Praca zespołu Wykonawcy Nadzoru w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne 
od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca Nadzoru powinien to uwzględnić w stawkach jednostkowych.

W przypadku zwolnień i urlopów Wykonawca Nadzoru przewidzi zastępstwa. W przypadku, gdy harmonogram zatrudnienia personelu na zadaniu nie będzie odpowiadał harmonogramowi, Wykonawca Nadzoru przedstawi uaktualnienie harmonogramu do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Uaktualnienie może dotyczyć przesunięć w czasie zatrudnienia w zależności od potrzeb na budowie. Niezmienna pozostaje cena jednostkowa w ramach dniówek 
z zastrzeżeniem uwarunkowań umowy.

W przypadku zmniejszonego zatrudnienia w okresie zimowym u Wykonawcy Robót, Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany tak przeformować swoją działalność, aby dostosować się do potrzeb 
na budowie i przedstawić Koordynatorowi (Kierownikowi Projektu) nowy harmonogram zatrudnienia do akceptacji w ramach dniówek oraz terminu realizacji i ceny oferty.

Jeśli Wykonawca Nadzoru po zapoznaniu z charakterystyką zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór uważa, że zaproponowany skład personelu nie pozwala 
na wypełnienie obowiązków omówionych w OPZ, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Kierownik Projektu będzie każdorazowo decydować o liczbie dni pracy personelu Wykonawcy Nadzoru podczas wykonywania każdego etapu.

Zespół Wykonawcy Nadzoru powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

7. Wyposażenie biura, sprzęt, środki transportu i łączności
Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany do zapewnienia pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w punktach 7.1 oraz 7.2. Niezapewnienie pomieszczeń i wyposażenia odpowiadającego wymaganiom Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający będzie traktował jako nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

7.1. Biuro

Od daty rozpoczęcia Usługi przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca Nadzoru zapewni na potrzeby sprawnej realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego Zamówienia pomieszczenia biurowe, w odległości nie większej niż 2 km od placu budowy zgodnie z poniższym opisem. Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane m. in. z:

· zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza nadzoru;

· wykonaniem przyłączy (wodnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych 
i ew. innych);

· eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza (m. in. konserwacja zaplecza i sprzętu komputerowego, zakup: materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, ochronę mienia, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych 
w tym wszystkie koszty rozmów telefonicznych, przesyłania faksów i łącza internetowego, opłat dzierżawy, podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty sprzątania itp.),

· zlikwidowaniem zaplecza.

Wykonawca Nadzoru zapewni biuro zapewniające bezproblemową pracę personelu, o minimalnej powierzchni co najmniej 65 m2 oraz salę konferencyjna dla co najmniej 25 osób. 
Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media: elektryczność, wod./kan., łącze telekomunikacyjne, łącze internetowe. W ww. pomieszczeniach Wykonawca Nadzoru zapewni dostęp do Internetu bezprzewodowego (WiFi). Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biuro na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru oraz wyposaży salę konferencyjną w stół i krzesła dla min. 25 osób.

W biurze Wykonawca Nadzoru zapewni pomieszczenia przeznaczone dla Personelu własnego 
oraz oddzielne pomieszczenie lub stanowiska dla Zamawiającego, które w czasie wizytacji inwestycji będzie mógł zająć Kierownik Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiającego. Wszystkie pomieszczenia biura powinny być wyposażone w pomieszczenia gospodarcze, toaletę 
i kompletne wyposażenie biurowe (m. in. biurka, regały na dokumentację, szafki, wieszaki, krzesła, telefony, fax, xero kolorowe, komputery, urządzenia wielofunkcyjne obsługujące format A3 w kolorze, art. biurowe i papiernicze) umożliwiające sprawne realizowanie Zadania. Meble powinny być w dobrym stanie technicznym nadającym się do użytku i umożliwiającym niezakłócone wykonywanie czynności związanych z realizacją usługi. Minimalna powierzchnia części wydzielonej dla Zamawiającego winna być adekwatna do składu Zespołu Kierownika Projektu  (min. 3 osób) i do faktycznych potrzeb. Powierzchnia użytkowa powinna być nie mniejsza niż 15 m2.
Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest zapewnić bieżące utrzymanie urządzeń biurowych, 
tj. uzupełnianie papieru, tonerów i innych elementów zużywających się jak również stały serwis tych urządzeń. W przypadku awarii urządzenia Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest dokonać jego naprawy w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia awarii. W czasie braku dostępu 
do urządzenia Wykonawca Nadzoru zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania 
z urządzenia zastępczego. Wszystkie urządzenia będące do dyspozycji Zamawiającego (m.in. komputery) zostaną w pełni ubezpieczone. 

Wszystkie pomieszczenia biurowe muszą być klimatyzowane. Sala konferencyjna będzie wyposażona m.in. w: stół konferencyjny, krzesła, rzutnik multimedialny, dostęp do sieci Internet (bezprzewodowy). Powierzchnia biura ma zapewniać możliwość równoczesnej pracy wszystkich osób Personelu Wykonawcy Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Przed biurem Wykonawca Nadzoru zapewni parking na min. 15 samochodów, w tym 4 miejsca postojowe wyznaczone tylko do użytku Zamawiającego. Biuro musi mieć zapewnione utwardzone drogi dojazdowe. Biuro nie może być wykorzystywane inaczej niż na cele związane z realizacją Umowy.

Wszystkie pomieszczenia powinny być ubezpieczone oraz posiadać ochronę. 

7.2. Sprzęt, środki transportu i łączności

Wykonawca Nadzoru wyposaży swój personel w sprzęt środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru, wymienione w poniższej tabeli i spełniające 
co najmniej wskazane wymagania:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Min. liczba jednostek

	A
	Sprzęt
	Wymagania minimalne
	

	1.
	Komputer przenośny wykorzystywany dla potrzeb aplikacji

biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych
	· Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6"

· Pamięć operacyjna RAM – min. 4 GB

· Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, USB, 

· Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną 

· Napęd optyczny DVD-RW, oprogramowania do nagrywania i odtwarzania

· Oprogramowanie:

· Microsoft Windows 7 lub nowszy, 
w pełni współpracujący z eksploatowanymi w GDDKiA Microsoft Office 2013;

· Zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office 2013 nie wymagające aktywacji.

· Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i edycję dokumentacji projektowej (m.in. formaty: .dwg, .dgn)
· Zainstalowane oprogramowanie umożliwiające tworzenie, czytanie i edycję harmonogramów.
	3

	2.
	Urządzenie wielofunkcyjne 
	· Skaner kolorowy, płaski, skanowanie dwustronne A3 i A4

· Drukarka sieciowa, kolorowa, druk dwustronny, format wydruków A6-A3

· Kopiarka kolorowa z funkcja kopiowa dwustronnego;
	1

	3.
	Aparat fotograficzny – cyfrowy
	-
	2

	4.
	Komplet sprzętu geodezyjno-pomiarowego umożliwiającego dokonanie obmiarów i pomiarów kontrolnych
	-


	1

	B
	Środki łączności
	

	1.
	Telefony komórkowe wyposażone w kartę SIM
	-
	10


Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości środków transportu 
i łączności, aby zapewnić sprawne i prawidłowe wykonanie usługi. W szczególności Zamawiający wymaga, by każdy z członków Personelu nadzoru wyposażony był w przypisany do niego telefony komórkowy wraz z karta sim. Zestawienie numerów kontaktowych oraz adresów e-mail poszczególnych Inspektorów Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dani zawarcia Umowy.

8. Kontrola realizacji 

Podstawowym zadaniem Wykonawcy Nadzoru jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. Personel Nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót.

8.1. Laboratorium

Przedstawiciele Wykonawcy Nadzoru uczestniczą w badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane będą prowadzone przez Laboratorium drogowe Zamawiającego, tj. Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Warszawie. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 10% badań określonych w SST. Koszty powyższych badań ponosi Zamawiający.

9. Rady budowy i Narady koordynacyjne

Do obowiązków Wykonawcy Nadzoru należy:

a) organizowanie oraz przewodniczenie comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych 
w realizację zadania stron (Wykonawca Robót, Koordynator – Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy);
b) organizacja i przewodniczenie cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie 
z udziałem co najmniej personelu Wykonawcy niniejszego zamówienia i Wykonawcy Robót.
Rada budowy oraz narada koordynacyjna powinny przebiegać wg poniższego schematu:

1) Otwarcie Rady budowy/narady koordynacyjnej

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej rady budowy/narady koordynacyjnej (uwagi dotyczące protokołu z ostatniej Rady budowy/narady koordynacyjnej o oświadczenie Stron o jego akceptacji)

3) Warunki atmosferyczne w okresie rozliczeniowym wraz z informacja o ilości dni, w których występowały opady deszczu, śniegu, etc.:

a. Informacja przedstawiona przez Wykonawcę na Radzie budowy/naradzie koordynacyjnej;
b. Komentarz Inspektora Koordynatora w wpływie panujących w okresie rozliczeniowym warunków atmosferycznych na możliwość prowadzenia prac.
4) Harmonogram:

a. Czy Wykonawca Robót przedłożył harmonogram, czy został on zaopiniowany przez nadzór i Kierownika projektu, czy został zatwierdzony;
b. Informacja o ew. karach umownych;
c. Informacja o ew. aktualizacjach harmonogramu.
5) Mobilizacja Wykonawcy Robót:

a. Informacja Wykonawcy o zaangażowaniu sił i środków, tj. zasobów kadrowych 
(z podziałem na kadrę zarządzającą, pracowników fizycznych, operatorów sprzętu) 
i sprzętowych - podanie ilości osób i sprzętu;
b. Komentarz Inspektora Koordynatora i Inspektorów Nadzoru odnośnie przedstawionych przez Wykonawcę Robót informacji dotyczących zasobów kadrowych i sprzętowych, 
w tym, czy potencjał Wykonawcy Robót jest adekwatny do prowadzonych Robót, czy jest zgodny z harmonogramem i wystarczający do terminowego zakończenia zadania.
6) Postęp robót w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu:

a. Roboty drogowe

b. Roboty branżowe

Wraz z procentowym zaawansowaniem wykonania głównych asortymentów Robót, przedstawionych na Radzie budowy/naradzie inwestycyjnej przez Wykonawcę Robót 
oraz komentarzem Inspektora Koordynatora, m.in. czy nastąpiło przyspieszenie/opóźnienie w stosunku do planu Robót przedstawionego przez Wykonawcę Robót na poprzedniej radzie budowy etc.

7) Przewidywany postęp Robót na kolejny miesiąc/tydzień w podziale na:

a. Roboty drogowe

b. Roboty branżowe

Wraz z uwagami/komentarzem Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru poszczególnych branż do przedstawionego przez Wykonawcę planu Robót na kolejny miesiąc/tydzień.

8) Informacja o Podwykonawcach:

a. Podwykonawcy

b. Usługodawcy

c. Dostawcy

9) Jakość Robót:

a. Program Zapewnienia jakości (PZJ)

b. Materiały

c. Receptury

d. Laboratorium

e. Wytwórnie

Informacje nt. jakości Robót powinny zawierać przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez laboratorium Zamawiającego, z omówieniem negatywnych wyników badań i przyjętych dla nich działań naprawczych wraz z komentarzem Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, czy działania naprawcze zostały wykonane.

10) Sprawy techniczne/zmiany:

a. Sprawy techniczne, w tym przedstawienie spraw, problemów technicznych i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na terminową realizację zadania.

b. Zmiany, roboty dodatkowe, roboty uzupełniające (wraz z rekomendacją Nadzoru)

11) Sprawy finansowe:

a. Harmonogram rzeczowo-finansowy – wykonanie finansowe ( w tym narastająco) a kwoty w zatwierdzonym harmonogramie, przyczyny niewykonania

b. Miesięczne płatności za roboty

c. Planowane przeroby

d. Stosunek zaawansowania czasowego do zaawansowania finansowego

e. Stosunek zaawansowania czasowego do zaawansowania rzeczowego

f. Wykonanie kamieni milowych – z komentarzem Inspektora Koordynatora

12) Sprawy administracyjne:

a. Współpraca  z jednostkami zewnętrznymi (samorządowymi)

b. Wnioski i skargi władz lokalnych

13) Roszczenia:

a. Wykonawcy

b. Zamawiającego

14) Ochrona Środowiska i Archeologia

15) BHP

16) Inne sprawy

a. Zgłaszane przez Wykonawcę Robót
b. Zgłaszane przez Wykonawcę Nadzoru i Zamawiającego

c. Inne wnioski i skargi

17) Termin następnej Rady budowy/narady koordynacyjnej

Wykonawca Nadzoru jest zobligowany do sporządzania protokołów z Rad budowy i narad koordynacyjnych oraz do i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia Rady/narady. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy wyszczególnione powyżej i odpowiadać przebiegowi Rady/narady.
10. Raporty

Wykonawca Nadzoru przez cały okres obowiązywania Umowy będzie sporządzał raporty 
w zakresie określonym poniżej. Każdy z raportów należy sporządzić w co najmniej 
2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (nie licząc egzemplarza Nadzoru) 
i przekazać adresatom wskazanym przez Koordynatora (Kierownika Projektu).

UWAGA!

Wszystkie raporty, zestawienia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Nadzoru wymagają podpisu Inspektora Koordynatora oraz właściwego Inspektora nadzoru.

10.1. Raport otwarcia 

Raport należy sporządzić w okresie pierwszego miesiąca od daty rozpoczęcia Usługi. Raport winien stanowić komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy na roboty budowlane, listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji zadania, zidentyfikuje rodzaje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.
Raport będzie zawierać następujące części:

· komentarz Wykonawcy Nadzoru dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów;

· strategię uwzględniającą:

· zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia;

· wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów;

· powiązanie działań z wynikami;

· opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji zadania:

· monitorowania postępu Robót;

· kwalifikowania zasobów, personelu, materiałów, sprzętu, itp. do wykonywania Robót;

· opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę;

· odbioru Robót i potwierdzenia płatności;

· wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń;

· wprowadzania zmian;

· procedura szacowania ceny końcowej zadania i niniejszej umowy oraz terminu wykonania.

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem 
im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory dokumentów.

Ponadto Wykonawca Nadzoru zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych 
i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

10.2. Raport miesięczny

Raport stanowić będzie analizę postępu wykonanych Robót przez Wykonawcę Robót w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Kierownika Projektu wraz ze wskazaniem stwierdzonych trudności 
i opóźnień realizowanych prac. Raporty miesięczne zawierać będą wyszczególnienie wykonanych przez Wykonawcę Nadzoru prac i kontrolnych badań laboratoryjnych, informacje o postępie Robót (analiza harmonogramu), informacje dotyczące jakości Robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji inwestycji i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Wykonawca Nadzoru będzie przekazywał raport miesięczny postępu Robót Koordynatorowi (Kierownikowi Projektu), w terminie do 5 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy. Raport będzie zawierał:

· Wprowadzenie

· Ogólne informacje o inwestycji

· Dane Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawcy

· Opis wykonanych prac przez Nadzór

· Personel Nadzoru

· Schemat organizacyjny Nadzoru

· Szczegółowy opis prac wykonanych przez Nadzór w okresie rozliczeniowym

· Materiały dokumentujące postęp Robót (zdjęcia)
· Rada Budowy, cotygodniowe narady koordynacyjno-techniczne

· Wykonanie finansowe Nadzoru w okresie rozliczeniowym narastająco

· Zestawienie i opis kontrolnych badań laboratoryjnych (Monitoringu Jakości Robot 
wraz z opinią na temat działań Wykonawcy z oceną problemów wynikających 
z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów, sprzętu i maszyn roboczych, działania podjęte w celu eliminacji wyników niespełniających wymagań 
w poprzednim miesiącu oraz z określeniem % udziału badań wykonanych przez Laboratorium Inwestora w stosunku do sporządzonego planu)
· Porównanie wyników badań Wykonawcy Nadzoru (wykonywanych przez Laboratorium Zamawiającego) i Wykonawcy robót, jakość Robót.

· Lista Poleceń Zmian i etap ich rozpatrzenia.

· Wykaz Roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

· Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót.

· Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz propozycje ich rozwiązania.

· Postęp Robót Wykonawcy:

· Postęp Robót w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu

· Opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym

· Roboty drogowe

· Roboty branżowe

· Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy:

· Personel Wykonawcy

· Zatwierdzeni Podwykonawcy 
· Lista sprzęt

· Zaawansowanie finansowe uwzględniające ostatnie wydane rozlicznie częściowe
· Informacje dotyczące roszczeń  osób trzecich i kontaktów ze społeczeństwem wraz z etapem rozpatrywania na jakim obecnie się znajdują,

· Plan Robót i finansów na kolejny miesiąc

· Graficzna prezentacja postępu Robót

· Zestawienie końcowe dotyczącego procentowego podsumowania zaawansowania poszczególnych Robót (np. warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, podbudowa, roboty branżowe, itp.)

· Wykaz załączników
10.3. Raporty techniczne 

Sporządzane w terminie 10 dni od przekazanego Nadzorowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia takiego raportu.

Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji Robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu realizacji Robót zgodnie z założeniami Umowy. 

W przypadkach wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań są niezgodne 
ze Specyfikacjami Technicznymi, Wykonawca Nadzoru sporządzi Raport Techniczny, w którym przedstawi przyjęty sposób rozwiązania danego problemu. Omówione w nim powinny być wszystkie te stanowiska, na podstawie których Inspektor Koordynator podjął określoną decyzję. 

Szczególną uwagę w Raporcie Technicznym należy zwrócić 
· na kwestie redukcji Ceny ofertowej

· przyjęte wydłużenie okresu Gwarancji Jakości.

Raport techniczny powinien zawierać:
· zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły podczas wykonywania Robót lub które zgodnie z wiedzą Wykonawcy Nadzoru mogą wystąpić,

· ocenę potencjalnych skutków i rodzajów ryzyka, jakie mogą wyniknąć z tych problemów dla terminowej realizacji Umowy o roboty budowlane oraz utrzymania się w założonym budżecie,

· uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub kolejności Robót (o ile takie wystąpią), 

· założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych,

· propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające z tego konsekwencje kosztowe,

· procentowe zaangażowanie badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego 
w stosunku do ilości badań wykonanych przez Wykonawcę Robót.

10.4. Raporty roszczeń

Wykonawca Nadzoru sporządzi raport roszczenia w terminie:

· 7 dni od przekazanego Wykonawcy Nadzoru na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy Robót;
lub

· wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie, jednakże nie później niż 42 dni 
od otrzymania roszczenia Wykonawcy;
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy Robót w świetle obowiązującej Umowy na roboty oraz zawierał będzie co najmniej:

· przedmiot roszczenia

· dane ogólne: 

· strony Umowy
· aktualne dane dotyczące Umowy
· wskazanie poszczególnych zapisów Umowy związanych z roszczeniem Wykonawcy Robót,
· analizę roszczenia przez Wykonawcę Nadzoru wraz z dokumentacją potwierdzającą stanowisko Wykonawcy nadzoru:

· przebieg wydarzeń – stan faktyczny
· analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę Robót w zakresie roszczenia
· wnioski i rekomendacje Wykonawcy Nadzoru wraz z uzasadnieniem
· inne dokumenty związane z roszczeniem Wykonawcy Robót.
Ostateczna forma Raportu zostanie uzgodniona z Kierownikiem Projektu.
10.5. Raport dotyczący sporu

Wykonawca Nadzoru przedłoży Zamawiającemu raport dotyczący sporu w każdym wypadku, 
gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót.

Raport dotyczący sporu zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron, jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji. Wykonawca Nadzoru będzie zobowiązany do zawarcia w raporcie swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia 
dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

10.6. Raport końcowy 
W terminie 30 dni od zakończenia robót, a przed odbiorem ostatecznym robót, Wykonawca nadzoru przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:
1. 
Wstęp

1.1. 
Strony (inwestor, Nadzór Wykonawca Robót)

1.2. 
Krótki opis inwestycji

2. 
Dokumentację Projektową

2.1. 
Założenia Projektowe

2.2. 
Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.
Organizację i zarządzanie Umową o roboty budowlane

3.1. 
Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2. 
Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. 
Wykonawstwo

4.1. 
Postęp robót

4.2. 
Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.2.1. 
Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych wg Specyfikacji

4.2.2. 
Roboty Ziemne

4.2.3. 
Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska

4.3. 
Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. 
Przyczyny wystąpienia wad

5. 
Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1. 
Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. 
Roszczenia

6. 
Sprawy finansowe

6.1. 
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty wskazanej w Umowie o roboty budowlane
6.2. 
Analiza płatności

6.3. 
Końcowe rozliczenie wykonanych robót

7. 
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Umowy o roboty budowlane dotyczące:

7.1. 
Dokumentacji projektowej

7.2. 
Warunków Umowy na Roboty budowlane

7.3. 
Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4. 
Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. 
Technologii robót

8.
Sprawozdanie z Jakości Robót (Monitoring Jakości Robot) sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy, własnych oraz wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego, wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych asortymentów Robót, opinią na temat działań Wykonawcy Robót, oceną problemów wynikających z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów, sprzętu 
i maszyn roboczych ilości pracowników i warunków atmosferycznych, informacją 
o działaniach podjętych w celu eliminacji wyników niespełniających wymagań oraz 
z określeniem % udziału badań wykonanych przez Laboratorium Inwestora w stosunku do sporządzonego planu. Raport winien składać się z następujących części:
a) Wstęp
b) Kontrola jakości
c) Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty)
d) Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów.

10.7. Inne raporty
Wykonawca Nadzoru jest zobowiązany do sporządzania – poza wyszczególnionymi – wszelkich innych raportów w terminie do 7 dni od przekazanego na piśmie żądania Zamawiającego.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


o braku podstaw do wykluczenia


w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.




















(nazwa Wykonawcy)

















(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp




















(nazwa Wykonawcy)








LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA 


o braku przynależności do grupy kapitałowej

















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)








WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – �wykaz usług











POTENCJAŁ KADROWY




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO


do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia


























(nazwa podmiotu oddającego potencjał �w dyspozycję Wykonawcy)
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