Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont mostu 

nad rzeką Odrą 
w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 63+075 

w m. Kędzierzyn - Koźle 

Nr sprawy : GDDKiA-O/Op-R-2/27-418-13/10
Opole, kwiecień 2010 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera :
Tom I :          INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z  FORMULARZAMI  
Rozdział 1     Instrukcja dla Wykonawców ( IDW )

Rozdział 2      Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty :

Formularz  2.1.1.    Kosztorys ofertowy Roboty mostowe i drogowe
Formularz  2.1.2.    Kosztorys ofertowy Roboty branży telekomunikacyjnej i elektrycznej.
      Formularz  2.2.       Zbiorcze zestawienie elementów robót
Rozdział 3      Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                              w postępowaniu :

Formularz 3.1.1.   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia               z postępowania ;

Formularz 3.1.2.   Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

Formularz 3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        w postępowaniu ;

Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych robót ;

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ;

Tom II:
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Tom III:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
●   Projekt budowlany 
- część opisowa

- część rysunkowa

●   Projekt wykonawczy 

- część opisowa

- część rysunkowa

●   Projekt organizacji ruchu 

- część opisowa

- część rysunkowa

Tom IV:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Tom V :          PRZEDMIAR ROBÓT
Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 
1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu                                               ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole

telefon: 0-77 401-63-00 , 0-77 454-55-05 , faks 0-77 454-44-68 ; 

e-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl ;

adres strony internetowej: w ww.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_opole/ 

godziny urzędowania: 7:30 – 16:15

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                          GDDKiA-O/Op-R-2/27-418-13/10 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się                          na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie :                                        przetargu nieograniczonego                                                                                              na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                                        (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  lub „ustawą” .

4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych budżetu państwa będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  .

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1.
Przedmiotem zamówienia jest  :

    Remont mostu nad rz. Odrą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km  63+075  
     w m. Kędzierzyn Koźle

Parametry i zakres robót budowlanych.

Most trzyprzęsłowy o konstrukcji żelbetowej belkowo-płytowej:

   - długość mostu                            -     92,80m,

   - szerokość mostu                        -      12,25m,

   - szerokość jezdni                        -        7,05m,

   - szerokość chodników                -  2 x 2,60m 

Zakres remontu obejmuje:

· wykonanie, utrzymanie  i demontaż oznakowania pionowego i poziomego  na trasie drogi objazdowej,      

· przełożenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, 

· rozbiórkę wyposażenia mostu (nawierzchnia, krawężniki, izolacja, poręcze mostowe) 

· rozbiórkę wsporników chodnikowych, ścianek żwirowych oraz części płyty pomostu,

· wykonanie nowych wsporników chodnikowych, części płyty pomostu oraz nadbudowę  płyty pomostu pod jezdnią,

· wykonanie izolacji termozgrzewalnej płyty pomostu

· montaż sączków, wpustów mostowych, krawężników polimerowych, 

· montaż desek gzymsowych,

· wykonanie kap żelbetowych,

· montaż dylatacji stalowej modułowej,

· wykonanie oświetlenia mostu – latarnie uliczne

· montaż barieroporęczy,

· rozbiórkę nawierzchni na dojazdach do mostu,

· wykonanie płyt przejściowych,

· wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni na dojazdach do mostu, 

· wykonanie nawierzchni, warstwy ścieralnej z masy SMA na moście

· remont chodników na dojazdach,

· antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonu,

· wykonanie nawierzchni żywicznej na chodnikach,

· remont i konserwację podpór kamiennych,

· oznakowanie poziome w osi drogi
Remont mostu odbywać się będzie przy całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego. Konieczne jest udostępnienie pieszym przejścia po obiekcie przez cały okres trwania remontu. 

Uruchomienie drogi objazdowej i co za tym idzie możliwość rozpoczęcia robót na całym obiekcie będzie możliwe po oddaniu do użytkowania nowobudowanej obwodnicy Kędzierzyna Koźla. Zakłada się, że nastąpi to 15 czerwca br.

W okresie od przekazania placu budowy do uruchomienia drogi objazdowej możliwe będzie prowadzenie prac przygotowawczych i towarzyszących. 

UWAGA: Ewentualne przesunięcie terminu oddania do ruchu obwodnicy Kędzierzyna Koźla nie może stanowić powodu do przesunięcia terminu realizacji remontu mostu. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia przeprowadzenia zawodów sportowych – triatlonu. Zawody odbywać się będą w dniach 27 – 29 sierpnia, w trakcie których jego uczestnicy będą przemieszczać się po obiekcie. Zaawansowanie robót ma pozwalać na odbycie się zawodów  po fragmencie nowowykonanej płyty pomostu o szerokości 6 m. 

Wykonawca fakt ten uwzględni w harmonogramie tzn.: zapewni odpowiedni postęp robót  i przewidzi przerwę w ich realizacji . 

Ponadto w trakcie remontu mostu zostanie wykonana wymiana podwieszonego do obiektu wodociągu  kosztem i staraniem ich właściciela. Wykonawca remontu mostu będzie zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą realizującym wymianę wodociągu.
W ramach zamówienia , oprócz robót wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do :

· opracowania  PZJ i planu BIOZ oraz szczegółowego harmonogramu robót,
· wykonania pomiaru powykonawczego oraz mapy i przekazania wymaganej liczby egzemplarzy (po uprzednim potwierdzeniu przez ODG),

· organizacji placu budowy  

oraz wykonania  wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej  realizacji przedmiotowego zamówienia.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej  Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
45.22.10.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli,  

                                      szybów i kolei podziemnej,       
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę ,

45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45.11.12.91-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655            ze zm.), 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118                ze zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) .

5.2.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

5.5.      Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców . Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie                           (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom . 

6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie              15.12.2010r. 

7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  .

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają n/w warunki ,          o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

7.2.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

7.2.2.    Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu)                       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech zadań polegających na :

· dwóch budowach lub przebudowach obiektów mostowych (most, wiadukt, estakada ) o długości całkowitej minimum 40 metrów;

oraz

· jednej budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego żelbetowego (most, wiadukt, estakada) o długości teoretycznej przęsła minimum 25 m z wykonaniem szalunku wspornika podchodnikowego lub całości płyty pomostowej. 

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia 

1) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem  odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone  -                      zgodnie z poniższym wykazem :
1)  Kierownik Budowy   -  1 osoba - 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiada-jące im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień ,

2)  Kierownik Robót w branży drogowej – 1 osoba – 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiada-jące im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień ,

3)  Kierownik Robót w branży energetycznej – 1 osoba – 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności energetycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (15kV) lub odpowiada-jące im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,

4)  Kierownik Robót w branży telekomunikacyjnej – 1 osoba – 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej  lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,

5)  Geodeta – 1 osoba - 
- uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji (zakres czwarty),

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień,

Uwaga:  Zamawiający dopuszcza aby na stanowisko Kierownika Robót w branży energetycznej oraz Kierownika Robót w branży telekomunikacyjnej Wykonawca zaproponował jedną osobę. Osoba ta musi posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania obu funkcji.
7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

1) Wykonawca musi wykazać średni  przychód roczny za ostatnie trzy  lata obrotowe,                       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN ;                                  

2) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 800.000 PLN .

3) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 2.000.000  PLN .

UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy :
- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego ,
- dla posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej „ wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu 
- dla ubezpieczenia  - wg średniego kursu NBP na 7 dni przed terminem składania ofert .

7.3.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    ( spółki cywilne/konsorcja )
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie.

7.4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW , na zasadzie spełnia – nie spełnia .

8.
OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                      W POSTĘPOWANIU 

8.1.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty : 

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( Formularz 3.1.1.  )

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( Formularz 3.1.2.) 
8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające ,               że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1  , opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Formularz 3.2.1 ) 
8.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. 2(„Wiedza i doświadczenie”) . Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. („Osoby zdolne do wykonania zamówienia ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.2 IDW.

8.2.4. Oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia . 
8.2.5. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe  , ( jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres), a  jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej rachunku zysków i strat.                                                                                      W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa                      w pkt 7.2.4.1 IDW.

8.2.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa jest nie mniejsza od określonej w pkt 7.2.4.2 IDW                                 
8.2.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

Uwaga : Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4 IDW warunku.
8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów .
8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu):

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać –                             w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;
3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wysokość środków finansowych , które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów .

8.3.2.  Jeżeli Wykonawca Wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt 7.2.4.2  IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8.2.6 IDW dotyczącej tych podmiotów.
8.4.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
8.4.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)   w pkt 8.1.2. – 8.1.4. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.4.3. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit a) IDW, lub zastępujący go dokument                     o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa  w pkt 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.      Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu .
8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt  8.2.1. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .
8.5.5. W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione wikt 8.1.2 – 8.1.4 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW . powinny być złożone przez każdego Wykonawcę ; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców ;

c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę ;

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1.   Kosztorysy ofertowe ( Formularz 2.1.1.,  Formularz 2.1.2  oraz Formularz 2.2.) .
9.5.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu                           i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
9.5.4. Wadium , jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

9.6
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.9
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

9.10.
Strony oferty , a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy , wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane , z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. 

9.11.
W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na których zawarto ofertę oraz o ilości/numerach stron na których zawarto oświadczenia                                      i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy.

9.12.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13.
Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu . Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole 

oraz opisane:

„Oferta – Remont Mostu nad rz. Odrą
w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle”
„Nie otwierać przed dniem  17.05.2010r.  przed godz. 11.00”
9.14.
Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których  wzory stanowią  Formularz  2.1.1.,  Formularz  2.1.2.  Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V niniejszej SIWZ.
10.2.
Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarze robót. 

10.3.
Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien wpisać do zbiorczego zestawienia elementów robót, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 2.2.i w zestawieniu tym obliczyć cenę oferty brutto .
10.4.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót.                                                                                    Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach) , w Specyfika-cjach Technicznych Wykonania   i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
10.5.    Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
10.6.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w pkt 5 oraz              w Tomach  II-V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarze robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych  w Przedmiarze robót.
10.7.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnoś cią do dwóch miejsc po przecinku. 

10.8.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 50.000 PLN              ( słownie złotych: pięćdziesiąt  tysięcy złotych  00/100 ) .
11.2.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Banku Gospodarstwa Krajowego  nr 46 1130 1219 0026 3102 9720 0005 

b. poręczeniach bankowych ;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ze zm. ).

11.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone                                   w oryginale i  musi obejmować cały okres związania ofertą.                                                              W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym     jest , aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium , określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp . 
11.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć                       na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5. 
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

11.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,                           nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.
Oferty powinny być złożone w :                                                                                                                siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6 , w pokoju                     nr 101, ( sekretariat ) w terminie do 17.05.2010r. , do godziny 10.50 . 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w :                                                                                                                  siedzibie GDDKiA Oddział w Opolu   przy ul. Niedziałkowskiego nr 6 ,                                                  sala konferencyjna ( parter ) , w  17.05.2010r. , o godzinie 11.00 
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.

W przypadku otrzymania oferty po terminie , Zamawiającego niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania .

13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . 
13.4 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze .

14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt)

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione                        w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1 .
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko ,  siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano , uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy ) , albo imiona i nazwiska  , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia ,
4)   terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta .

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1.   W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

15.2. 
O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt 11.2a rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
18.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ .

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 077 454-44-68 ) ,           z uwzględnieniem pkt. 18.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.
18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole  , fax 077 454-44-68

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,  że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.
18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami.

            - w sprawach przedmiotu zamówienia – Tadeusz Kaczkowski  -  tel. (+48) 77 40-16-338
- w sprawach procedury przetargowej – Jolanta Gaczoł  - tel. (+48) 77 40-16-344
Opole , kwiecień 2010r.
Rozdział 2

Formularz Oferty

i  Formularze załączników do Oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA




Do

Generalnej Dyrekcji                                                                   Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na :

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle 
MY NIŻEJ PODPISANI 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców]

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____________ złotych (słownie złotych:___________________________________________________________) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym .
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie do 15.12.2010r.
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy . 
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                                                                                 Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości  ____________  zł                                  w formie ________________________________________________________.     
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:

 ( część/zakres powierzonych robót ) 

 ( część/zakres powierzonych robót )

 (część/ zakres powierzonych robót )

 9.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
10.   OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane .

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. ___________________    fax __________________                                                                                         e-mail: _________________________________________

13.  OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami  , w tym dotyczącymi  potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach.

14.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach : ________
-
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  ; 

- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
        __________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*)   niepotrzebne skreślić
Formularz 2.1.1. – ROBOTY MOSTOWE I DROGOWE
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle 
	L.p.
	Numer  SST
	ELEMENT  ROZLICZENIOWY
	Jednostka
	Cena

Jednostko
wa – netto [PLN]
	Wartość netto 

[PLN]

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
robót
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	*

	 
	D.01.01.01
	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
	
	
	
	*

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjna obsługa budowy                                                                                                                                                                            
	km
	0,16
	 
	 

	 
	D.01.02.03.
	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
	
	
	
	*

	2
	D.01.02.03
	Rozbiórka poręczy mostowej z kształtowników stalowych                             
	Mg
	9,48
	 
	 

	3
	D.01.02.03
	Demontaż znaków żeglugi śródlądowej na poręczy mostowej, tymczasowy montaż znaków do konstrukcji ustroju nośnego na czas remontu mostu, montaż docelowy po zakończeniu remontu na elementy barieroporęczy                                                                                               
	szt
	8,00
	 
	 

	4
	D.01.02.03
	Rozbiórka wpustów mostowych żeliwnych
	szt
	8,00
	 
	 

	5
	D.01.02.03
	Demontaż rury stalowej przewodu gazowego o średnicy 150mm             
	Mg
	5,24
	 
	 

	6
	D.01.02.03
	Demontaż zabezpieczenia stalowego na spodzie płyty w przęśle skrajnym od strony Pyskowic
	Mg
	1,57
	 
	 

	7
	D.01.02.03
	Rozbiórka konstrukcji żelbetowej płyty pomostu ze wspornikami chodnikowymi                                                                             
	m3
	222,35
	 
	 

	8
	D.01.02.03
	Demontaż dylatacji stalowych modułowych                                                              
	m
	22,00
	 
	 

	9
	D.01.02.03
	Rozbiórka  ścianek żwirowych żelbetowych                                                                                    
	m3
	27,60
	 
	 

	10
	D.01.02.03
	Rozbiórka górnej części obramowań żelbetowych filarów                         
	m3
	2,80
	 
	 

	 
	D.01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg i ulic
	
	
	
	*

	11
	D.01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 9cm na chodnikach mostu                                                                                     
	m2
	334,08
	 
	 

	12
	D.01.02.04
	Rozbiórka krawężnika betonowego, kamiennego na moście mostowego                                                                  
	m
	185,60
	 
	 

	13
	D.01.02.04
	Rozbiórka warstwy betonu ochronnego gr.4cm                                                         
	m2
	654,24
	 
	 

	14
	D.01.02.04
	Rozbiórka izolacji bitumicznej na płycie ustroju nośnego
	m2
	654,24
	 
	 

	15
	D.01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5cm na chodnikach przed i za mostem                                                                                                                                  
	m2
	14,25
	 
	 

	16
	D.01.02.04
	Rozbiórka chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6cm (do ponownego ułożenia)                                                                                                                                                                                                                         
	m2
	192,75
	 
	 

	17
	D.01.02.04
	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35cm (do ponownego ułożenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	m2
	40,60
	 
	 

	18
	D.01.02.04
	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30cm (do ponownego wbudowania)                                                                                                                                                                                                                                        
	m
	94,50
	 
	 

	19
	D.01.02.04
	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm i ław betonowych na dojazdach                                                                                   
	m
	121,74
	 
	 

	20
	D.01.02.04
	Rozbiórka podbudowy kamiennej gr.25cm                                   
	m2
	100,82
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	
	
	
	*

	 
	D.04.01.01
	Koryto wraz z profilowanie i zagęszczaniem podłoża
	
	
	
	*

	21
	D.04.01.01
	Wykonanie koryta głębokości śr. 25cm pod nawierzchnię chodników                                                        
	m2
	199,18
	 
	 

	 
	D.04.02.01
	Warstwa odsączająca i odcinająca
	
	
	
	*

	22
	D.04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm na chodnikach                                                                                        
	m2
	247,60
	 
	 

	 
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                                                  
	
	 
	 
	*

	23
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  - warstwa gr.15cm  na chodnikach                                                                                                                                
	m2
	247,60
	 
	 

	24
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie  - warstwa gr.20cm                                                             
	m2
	100,82
	 
	 

	 
	D.04.05.01
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
	
	 
	 
	*

	24
	D.04.05.01
	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa gr.15cm                                                                                                                
	m2
	100,82
	 
	

	 
	D.04.07.01
	Podbudowa bitumiczna
	
	 
	 
	*

	26
	D.04.07.01.
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P gr.18cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kamienia łamanego                                                                                                                                                                                                                                                           
	m2
	100,82
	 
	

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	
	 
	 
	*

	 
	D.05.03.05b.
	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego                               
	
	 
	 
	*

	27
	D.05.03.05b.
	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC22W - warstwa wiążąca grubości 8cm  wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy bitumicznej                                                                                                                                                                                                                                                                               
	m2
	100,82
	 
	

	 
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumcznej 
	
	 
	 
	*

	28
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.śr.15cm na moście                                                                                                       
	m2
	654,24
	 
	

	29
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumcznej gr.18cm                                                                                                                                                                                                                                                        
	m2
	100,82
	 
	

	30
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumcznej gr.5cm                                                         
	m2
	641,63
	 
	

	 
	D.05.03.13
	Nawierzchnia z masy SMA                            
	
	 
	 
	*

	31
	D.05.03.13
	Nawierzchnia z masy SMA 11 gr.5cm  na moście wraz z  oczyszczeniem i skropieniem warstwy ochronnej izolacji oraz ułożeniem taśm bitumicznych przy krawężnikach i dylatacjach (213,8m)                                                                  
	m2
	644,96
	 
	

	32
	D.05.03.13.
	Nawierzchnia z masy SMA 11 - warstwa ścieralna grubości 5cm  wraz z  oczyszczeniem i skropienie warstwy wiążącej na dojazdach                                                                                                               
	m2
	742,45
	 
	

	 
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
	
	 
	 
	*

	 
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome
	
	 
	 
	*

	33
	D.07.01.01
	Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego cieńkowarstwowego na jezdni - linie ciągłe, przerywane, powierzchnie wyłączone z ruchu                                                                                                      
	m2
	77,52
	 
	

	 
	D.07.02.01
	Oznakowanie tymczasowe robót
	
	 
	 
	*

	34
	D.07.02.01
	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych, utrzymanie oraz demontaż oznakowania
	kpl
	1,00
	 
	

	 
	D.08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	
	 
	 
	*

	 
	D.08.01.01
	Krawężnik drogowy betonowy
	
	 
	 
	*

	35
	D.08.01.01
	Wbudowanie krawężnika betonowego 20x30cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej z oporem                                                                                                                    
	m
	121,74
	 
	

	 
	D.08.02.01
	Chodnik z płyt betonowych
	
	 
	 
	*

	36
	D.08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowychj 35x35cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm (płyty z odzysku)                                                                    
	m2
	34,51
	 
	

	 
	D.08.02.02
	Chodnik z kostki brukowej
	
	 
	 
	*

	37
	D.08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm (kostka z odzysku)                                                                         
	m2
	192,75
	 
	

	38
	D.08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm (kostka nowa)                                                                         
	m2
	20,34
	 
	

	 
	D.08.03.01
	Betonowe obrzeże chodnikowe
	
	 
	 
	*

	39
	D.08.03.01
	Wbudowanie obrzeża betonowego 8x30cm (materiał z odzysku) na ławie betonowej     
	m
	94,50
	 
	

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	
	 
	 
	*

	 
	M.11.01.02
	Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym
	
	 
	 
	*

	40
	M.11.01.02
	Wykonanie wykopów koparką pod ścianki żwirowe i płyty przejściowe z transportem gruntu samochodami na odległość do 20km                                       
	m3
	189,77
	 
	

	 
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i formowaniem nasypu
	
	 
	 
	*

	41
	M.11.01.04
	Zakup oraz transport gruntu na zasypanie wykopów po wykonaniu ścianki żwirowej i płyt przejściowych                                                                                     
	m3
	126,26
	 
	

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	
	 
	 
	*

	 
	M.12.01.00
	Stal zbrojeniowa
	
	 
	 
	*

	 
	M.12.01.02
	Zbrojenie betonu stalą A-II, A-III N 
	
	 
	 
	*

	42
	M.12.01.02
	Wiercenie otworów Φ 25mm i głębokości 200mm w konstrukcji żelbetowej ustroju nośnego i osadzenie kotew stalowych fi 20mm na zaprawie niskoskurczowej (bez kosztów stali)                                                                          
	szt
	484,00
	 
	 

	43
	M.12.01.02
	jw. Φ 20mm i głębokości 150mm, kotwy stalowe fi 16mm                                                        
	szt
	4004,00
	 
	 

	44
	M.12.01.02
	jw. Φ 16mm i głębokości 130mm, kotwy stalowe fi 12mm                                                              
	szt
	1240,00
	 
	 

	45
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu wraz ze wspornikami   - pręty o śr. 12mm, 16mm, 20mm (stal A II)  
	kg
	6541,37
	 
	 

	46
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu wraz ze wspornikami  - pręty o śr. 12mm, 16mm, 25mm (stal A IIIN) 
	kg
	63313,55
	 
	 

	47
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż kotew talerzowych   -1385,16kg                                                                         
	szt
	194,00
	 
	 

	48
	M.12.01.02
	Wiercenie otworów Φ 20mm i głębokości 200mm w konstrukcji żelbetowej przyczółków i osadzenie kotew stalowych fi 16mm na żywicy epoksydowej (bez kosztów stali)                                                                                                                                
	szt
	292,00
	 
	 


	49
	M.12.01.02
	Przygotowanie  i montaż zbrojenia ścianek żwirowych -  pręty żebrowane  o śr.12, 16, 20, 25mm, stal BSt500S
	kg
	5098,02
	 
	 

	50
	M.12.01.02
	Przygotowanie i osadzenie dwóch połówek rury stalowej 323,9x11mm długości 1000mm w ściankach żwirowych w celu przeprowadzenia wodociągu                                         
	m
	2,15
	 
	 

	51
	M.12.01.02
	Przygotowanie i osadzenie dwóch połówek rury stalowej 219,1x8,8mm długości 1000mm w ściankach żwirowych w celu przeprowadzenia gazociągu                                          
	m
	2,15
	 
	 

	52
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej i płyty przejściowej - pręty  o śr.8, 12, 20 mm            (stal BSt500S)                                                                                                            
	kg
	3234,86
	 
	 

	53
	M.12.01.02
	Przygotowanie i osadzenie dwóch połówek rury stalowej 323,9x11mm długości 4100mm w płytach przejściowych w celu przeprowadzenia wodociągu wraz z ociepleniem z wełny mineralnej gr.10cm,                                         
	m
	8,40
	 
	 

	54
	M.12.01.02
	Przygotowanie i osadzenie dwóch połówek rury stalowej 219,1x8,8mm długości 4100mm w płytach przejściowych w celu przeprowadzenia gazociągu                                          
	m
	8,40
	 
	 

	55
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia warstwy ochronnej - pręty  o śr.6mm - stal BSt500S  
	kg
	198,88
	 
	 

	56
	M.12.01.02
	Wiercenie otworów  Φ 20mm i głębokości 160mm w konstrukcji żelbetowej filara i osadzenie kotew stalowych fi 16mm na żywicy epoksydowej (bez kosztów stali)                                                                                                                                   
	szt
	72,00
	 
	 

	57
	M.12.01.02
	Wiercenie otworów  Φ 16mm i głębokości 140mm w konstrukcji żelbetowej filara i osadzenie kotew stalowych fi 12mm na żywicy epoksydowej (bez kosztów stali)                                                                                                                                
	szt
	166,00
	 
	 

	58
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia obramowania                                                               - pręty żebrowane  o śr.12, 16mm, stal BSt500S
	kg
	732,09
	 
	 

	59
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych - pręty o śr.12, 20mm                              - stal BSt500S 
	kg
	16136,49
	 
	 

	 
	M.13.00.00
	BETON 
	
	 
	 
	*

	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	
	 
	 
	*

	60
	M.13.01.03
	Betonowanie ścianki od str. Pyskowic – beton B-30 (C25/30)     w deskowaniu  (33,30m2)                     
	m3
	12,10
	 
	 

	61
	M.13.01.03
	Betonowanie ścianki od str. Głuchołaz  - beton B-30 (C25/30) w deskowaniu (54,45m2)                 
	m3
	23,60
	 
	 

	62
	M.13.01.03
	Betonowanie obramowań filarów – beton B-30 (C25/30)                       w deskowaniu (13,53m2)
	m3
	3,50
	 
	 

	63
	M.13.01.03a
	Betonowanie ławy fundamentowej płyt  przejściowych – beton B-30 w deskowaniu (19,44m2),                                                                                                        
	m3
	2,80
	 
	 

	64
	M.13.01.03a
	Betonowanie płyt przejściowych  - beton B-30 w deskowaniu (11,34m2), ułożenie styropianu gr.2cm ( 25,16m2), ocieplenie wełną mineralną gr.10cm (6,12m2)                                                                                                          
	m3
	22,40
	 
	 

	65
	M.13.01.03b
	Betonowanie warstwy ochronnej,  beton B-25 w deskowaniu (4,86m2)                                                         
	m3
	5,70
	 
	 

	66
	M.13.01.05
	Betonowanie  płyty pomostu ze wspornikami z betonu B-30 (C25/30) w deskowaniu (813,14m2)                              
	m3
	271,00
	 
	 

	67
	M.13.01.05a
	Zakup oraz montaż studzienki energetycznej z szczelnym włazem rewizyjnym z płytą aluminiową typu MCRP 3034 kl. Obc. A50 
	szt
	2,00
	 
	 

	68
	M.13.01.05a
	Betonowanie kap chodnikowych z betonu B-40, w deskowaniu (1,84m2), ułożenie styropianu gr.20mm (14,11m2), wypełnienie dylatacji poprzecznych i podłużnych 20x30mm kitem elastycznym (246,96m)
	m3
	109,97
	 
	 

	 
	M.13.02.02
	Beton niekonstrukcyjny
	
	 
	 
	*

	69
	M.13.02.02
	Podłoże betonowe pod ściankę żwirową z betonu B-10 gr.10cm                   
	m3
	0,44
	 
	 

	70
	M.13.02.02
	Podłoże betonowe o gr.10cm z betonu B-10 pod płyty przejściowe                                              
	m3
	12,20
	 
	

	71
	M.13.02.02
	Podłoże z betonu B-20 gr.30cm pod kapy za płytą pomostową                              
	m3
	1,98
	 
	

	 
	M.13.00.00
	Prefabrykaty betonowe
	
	 
	 
	*

	72
	M.13.03.01
	Montaż desek gzymsowych polimerobetonowych 40x600x1000mm, uszczelnienie masą zalewową szczelin szerokości 20x30mm pomiędzy deską gzymsową a kapą.            
	szt
	183,00
	 
	

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
	
	 
	 
	*

	 
	M.15.01.01
	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
	
	 
	 
	*

	73
	M.15.01.01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno ścianek żwirowych                                                                                 
	m2
	40,47
	 
	

	 
	M.15.02.03
	Izolacja termozgrzewalna
	
	 
	 
	*

	74
	M.15.02.03
	Wykonanie izolacji płyty z papy temozgrzewalnej na płycie pomostu i płytach przejściowych wraz z przygotowaniem powierzchni
	m2
	1229,96
	 
	

	75
	M.15.02.03
	Ułożenie taśmy uszczelniającej typu DAB 400 na warstwie papy na krawędziach płyty pod chodnikiem  
	m
	185,60
	 
	

	76
	M.15.02.03
	Wykonanie drugiej warstwy izolacji z papy temozgrzewalnej pod chodnikiem                                                                                                             
	m2
	491,84
	 
	

	 
	M.15.03.02
	Nawierzchna chodników na moście
	
	 
	 
	*

	77
	M.15.03.02
	Nawierzchnia na chodniku na bazie szybkowiażącej emulsji bitumicznej modyfikowaną polimerami wraz z przygotowaniem powierzchni                                       
	m2
	454,19
	 
	

	 
	M.15.03.12a
	Nawierzchnia z asfaltu lanego 
	
	 
	 
	*

	78
	M.15.03.12a
	Wykonanie warstwy ochronnej na izolacji z asfaltu lanego (twardolanego) gr 4cm                                                                                                                                       
	m2
	644,96
	 
	

	 
	M.16.00.00
	ODWODNIENIE
	
	 
	 
	*

	 
	M.16.01.01a
	Wpust mostowy
	
	 
	 
	*

	79
	M.16.01.01a
	Wykonanie wpustów mostowych polimerobetonowych  z  żeliwnym korpusem dolnym WM-200 rurami PE fi 200 oraz ich zamocowaniem w konstrukcji żelbetowej                                      
	szt
	8,00
	 
	

	 
	M.16.01.03
	Odwodnienie izolacji - drenaż
	
	 
	 
	*

	80
	M.16.01.03
	Wykonanie drenażu podłużnego  60x30mm z grysu bazaltowego 4-5mm otoczonego kompozycją żywiczną ułożonego na geowłókninie                                                                                                                                                                                                  
	m
	185,00
	 
	 

	81
	M.16.01.03
	Wykonanie drenażu poprzecznego  70x40mm z grysu bazaltowego 4-5mm otoczonego kompozycją żywiczną ułożonego na geowłókninie                                                                                                                                                                                                  
	m
	14,00
	 
	

	 
	M.16.01.04
	Odwodnienie izolacji - sączki
	
	 
	 
	*

	82
	M.16.01.04
	Montaż sączków fi 50mm odwadniających izolację wraz  z  z rurami odpływowymi fi 50mm, kolankami i zamocowaniem do konstrukcji żelbetowej                                                                          
	szt
	36,00
	 
	

	83
	M.16.01.04
	Montaż sączków fi 50mm odwodnienia studzienek energetycznych latarni   
	szt
	2,00
	 
	

	 
	M.18.00.00 
	URZĄDZENIA DYLATACYJNE
	
	 
	 
	*

	 
	M.18.01.01a
	Urządzenia dylatacyjne modułowe
	
	 
	 
	*

	84
	M.18.01.01a
	Wbudowanie jednomodułowych urządzeń dylatacyjnych z profili stalowych z wkładka neoprenową i stalową  płytą wyciszającą  wraz z przyspawaniem rury stalowej fi 133/10mm długości 150mm (4 szt) dla przeprowadzenia rury zasilania latarni od strony górnej wody                       
	m
	21,60
	 
	

	85
	M.18.01.01a
	Zamocowanie blach ze stali nierdzewnej gr. 20mm na chodnikach i w obrębie murków  oraz obsadzenie kątowników 30x30x4mm   
	m2
	6,45
	 
	

	 
	M.19.00.00
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	
	 
	 
	*

	 
	M.19.01.01b
	Krawężnik polimerobetonowy
	
	 
	 
	*

	86
	M.19.01.01b
	Wbudowanie krawężników z polimerobetonu o długości 100cm i wysokości 14cm na warstwie z polibetonu gr.min. 2cm, z ułożeniem pasków poprzecznych włókniny o szerokości 5cm i długości 50cm co 2,0m,  z wypełnieniem styków poprzecznych krawężników masą elastyczną                                                                                                                                                               
	m
	181,60
	 
	 

	 
	M.19.01.03
	Barieroporęcze
	
	 
	 
	*

	87
	M.19.01.03
	Montaż kotew latarni wraz z blachą podstawy         39,4kg
	szt
	2,00
	 
	

	88
	M.19.01.03
	Barieroporęcz sztywna BPS/5 - typ III o wysokośći 1200mm na chodnikach wraz z montażem kotew (182 szt)                                                                                                                                                                     
	m
	181,12
	 
	

	89
	M.19.01.03
	Wypełnienie szczeblinkowe barieroporęczy  za zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie
	kg
	4506,46
	 
	

	 
	M.19.01.04
	Poręcze mostowe
	
	 
	 
	*

	90
	M.19.01.04
	Wykonanie oraz montaż poręczy ochronnej na murkach  wraz z wywierceniem otworów fi 50mm i głębokości 220mm (46szt)  
	kg
	223,42
	 
	

	 
	M.19.01.05
	Osłony z poliwęglanu
	
	 
	 
	*

	91
	M.19.01.05
	Montaż osłon z poliwęglanu jednokomorowego gr.6mm, płyty o wymiarach 1480x1110mm                                            
	m2
	203,71
	 
	

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE
	
	 
	 
	*

	 
	M.20.01.02
	Drenaż za ścianami
	
	 
	 
	*

	92
	M.20.01.02
	Ułożenie rury drenarskiej  z PVC-U fi 113mm karbowanej na podłożu z gruntu spoistego nieprzepuszczalnego (3,26m3), warstwie geowłókniny filtracyjnej (15,5m2), obsypanie grysem 8/16 wokół rury drenarskiej (1,55m3)
	m
	15,50
	 
	

	93
	M.20.01.02
	Ułożenie geokompozytu drenarskiego na płytach przejściowych                            
	m2
	68,88
	 
	

	 
	M.20.01.04
	Ułożenie rur osłonowych
	
	 
	 
	*

	94
	M.20.01.04
	Montaż rur osłonowych dwudzielnych A120PS ściankach żwirowych
	m
	12,40
	 
	

	95
	M.20.01.04
	Montaż rur osłonowych dwudzielnych A160PS ściankach żwirowych
	m
	4,65
	 
	

	 
	M.20.01.15
	Montaż drobnych elementów stalowych
	
	 
	 
	*

	96
	M.20.01.15
	Wykonanie i montaż wsporników stalowych dla urządzeń obcych wraz z osadzeniem kotew stalowych HSA M8x75 (504szt) i zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ocynkowanie                                                                                                                         
	kg
	2628,65
	 
	

	 
	M.20.03.18
	Naprawa powierzchni betonowych i kamiennych
	
	 
	 
	*

	97
	M.20.03.18
	Naprawa istniejącej powierzchni betonowej ustroju nośnego  zaprawami PCC wraz z przygotowaniem powierzchni
	m3
	1,43
	 
	 

	98
	M.20.03.18
	Zabezpieczenie powłoką antykorozyjną sztywną spodu wsporników i powierzchni bocznej skrajnych belek wraz z przygotowaniem powierzchni przez piaskowanie                                                      
	m2
	754,47
	 
	 

	99
	M.20.03.18
	Usunięcie oraz uzupełnienie bloków okładziny kamiennej (piaskowec) przyczółka na zaprawie cementowej
	m3
	1,50
	 
	 

	100
	M.20.03.18
	Montaż bloków kamiennych z piaskowca na skrzydle za pomocą kotew osadzonych na żywicy epoksydowej
	m3
	0,78
	 
	 

	101
	M.20.03.18
	Usunięcie uszkodzonych spoin okładziny kamiennej przyczółków i filarów oraz wypełnienie ubytków spoin zaprawami konserwatorskimi (przyjęto szerokość spoiny 15mm, głębokość 40mm)      
	m3
	0,11
	 
	 

	102
	M.20.03.18
	Wykonanie iniekcji szczelinowej spękanych gloków kamiennych gzymsu oraz spoin pomiedzy blokami  
	m
	10,00
	 
	 

	103
	M.20.03.18
	Przygotowanie oraz naprawa  powierzchni betonowych filara i przyczółka zaprawami PCC                                                                                                                               
	m3
	0,292
	 
	 

	104
	M.20.03.18
	Zabezpieczenie powierzchni kamiennych filarów i przyczółków poprzez impregnację wzmacniającą wraz z przygotowaniem powierzchni przez piaskowanie
	m2
	458,80
	 
	 

	105
	M.20.03.18
	Usunięcie uszkodzonych spoin murków  oraz uzupełnienie spoin zaprawą konserwatorską                                                                                 
	m
	57,60
	 
	 

	106
	M.20.03.18
	Zabezpieczenie powłoką antykorozyjną elastyczną powierzchni kamiennych i betonowych murków wraz z przygotowaniem powierzchni przez piaskowanie             
	m2
	90,32
	 
	 

	 
	 
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	 


*) ceny jednostkowe oraz  wartości należy podać z dokładnością do 1 grosza .
__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

 ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
     Formularz 2.1.2. – ROBOTY BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle 
	 

L.P.
	 

Specyfikacje techniczne
	 

Wyszczególnienie robót
	Jednostka
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	
	Jedn. obm.
	Ilość robót
	zł
	zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	
	*

	 
	D.01.03.00
	Urządzenia obce
	 
	 
	
	*

	 
	D.01.03.02
	Przebudowa kabla średniego napięcia 15 kV
	 
	 
	
	*

	1
	D.01.03.02
	Odkopanie w sposób ręczny kabli energetycznych układanych w rurach w gruncie kat. IV
	m3
	5,00
	
	

	2
	D.01.03.02
	Cięcie kabla
	m
	2,00
	
	

	3
	D.01.03.02
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	m
	120,00
	
	

	4
	D.01.03.02
	Demontaż rur ochronnych stalowych o śr. 125 mm
	m
	120,00
	
	

	5
	D.01.03.02
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 160 osłona rurowa do kabli 160/135 ułożona na konstrukcji
wsporczej [ jedna rura jako zapasowa ].
	m
	240,00
	
	

	6
	D.01.03.02
	Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych HAKnFtA 3*120 mm2 12/20kV
	m
	120,00
	
	

	7
	D.01.03.02
	Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	m 
	5,00
	
	

	8
	D.01.03.02
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	m
	5,00
	
	

	9
	D.01.03.02
	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych typu EPKJ-24C/3SB-3SB-T RAYCHEM
	szt.
	2,00
	
	

	10
	D.01.03.02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	m3
	4,50
	
	

	 
	D.01.03.02
	Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii kablowej niskiego napięcia
	 
	 
	
	*

	11
	D.01.03.02
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 160 osłona rurowa do kabli 160/135 ułożona na konstrukcji wsporczej
	m
	120,00
	
	

	12
	D.01.03.02
	Odkopanie w sposób ręczny kabli telekomunikacyjnych ukladanych w rurach w gruncie kat. IV
	m3
	5,00
	
	

	13
	D.01.03.02
	Cięcie kabla
	m
	2,00
	
	

	14
	D.01.03.02
	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x240 mm2, 0,6/1 kV
	m
	120,00
	
	

	15
	D.01.03.02
	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x240 mm2, 0,6/1 kV
	m
	5,00
	
	

	16
	D.01.03.02
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	m
	1,00
	
	

	17
	D.01.03.02
	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych - typu SMOE 81400 RAYCHEM
	szt.
	2,00
	
	

	18
	D.01.03.02
	Demontaż ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV 100, 1warstw.w ciągu kan. [ w chodniku ]
	m
	120,00
	
	

	19
	D.01.03.02
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2,0-3,0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych -KFTA 4*35 mm22
	m
	120,00
	
	

	20
	D.01.03.02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	m3
	4,50
	
	

	 
	D.01.03.02
	Przebudowa istniejącego oświetlenia na odcinku remontowanego wiaduktu - roboty demontażowe
	 
	 
	
	*

	21
	D.01.03.02
	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
	kpl.
	4,00
	
	

	22
	D.01.03.02
	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
	szt.
	4,00
	
	

	23
	D.01.03.02
	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	szt.
	4,00
	
	

	24
	D.01.03.02
	Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach
	szt.
	32,00
	
	

	25
	D.01.03.02
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	m
	120,00
	
	

	 
	D.01.03.02
	Przebudowa istniejącego oświetlenia na odcinku remontowanego wiaduktu - roboty montażowe
	 
	 
	
	*

	26
	D.01.03.02
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie VISUAL
IVF1-2 + źródło św.
	szt.
	4,00
	
	

	27
	D.01.03.02
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg SŁUP SAL- 80
	szt.
	4,00
	
	

	28
	D.01.03.02
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika YDY-450/750 V 3x2,5mm2
	kpl. przew.
	8,50
	
	

	29
	D.01.03.02
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 160 osłona rurowa
	m
	130,00
	
	

	30
	D.01.03.02
	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV
	m
	130,00
	
	

	31
	D.01.03.02
	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	8,00
	
	

	32
	D.01.03.02
	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt. żył.
	32,00
	
	

	 
	D.01.03.02
	Pomiary
	 
	 
	
	*

	33
	D.01.03.02
	Badanie linii kablowej S.N.
	odc.
	1,00
	
	

	34
	D.01.03.02
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	2,00
	
	


	 
	D.01.03.04
	Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnych TP S.A.
	 
	 
	
	*

	35
	D.01.03.04
	Odkopanie w sposób ręczny kabli telekomunikacyjnych układanych w rurach w gruncie kat. IV
	m3
	4,50
	
	

	36
	D.01.03.04
	Demontaż ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV 100, 1warstw.w ciągu kan. [ w chodniku ]
	m
	100,00
	
	

	37
	D.01.03.04
	Demontaż ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV 100, 1warstw.w ciągu kan. [ podwieszonych ]
	m
	100,00
	
	

	38
	D.01.03.04
	Zabezpieczenie istniejacej sieci tel.kom. TP SA. - odc.100 m x 8szt [ A120PS dzielone osłony rurowe do kabli ]
	m
	100,00
	
	

	39
	D.01.03.04
	Kable telekomunikacyjne w rurach ochronnych układane na konstrukcji metalowej [ wsporniki projektowane ]
	m
	100,00
	
	

	40
	D.01.03.04
	Zasypywanie rowów wykonanych ręcznie w gruncie kat.IV po odkopaniu kanalizacji telef.
	m3
	4,50
	
	

	 
	 
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	


*) ceny jednostkowe oraz  wartości należy podać z dokładnością do 1 grosza .

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

 ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
Formularz 2.2.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )
	ZBIORCZE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT



Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle 
podaję poniżej zbiorcze zestawienie robót 

	Lp.
	Wyszczególnienie  elementów  robót 
	Wartość netto PLN 

	1
	2
	3

	 1
	ROBOTY MOSTOWE I DROGOWE
	 

	 2
	ROBOTY BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
I ELEKTRYCZNEJ
	 

	RAZEM – netto
	 

	 VAT  - 22 %
	 

	 OGÓŁEM – brutto
	 


*) ceny robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

__________________ dnia __ __ 20  _ roku

_____________________________________

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców

warunków udziału  w postępowaniu :

Formularz 3.1.1     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                                     z postępowania ;

Formularz  3.1.2    Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

Formularz 3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        w postępowaniu ;

Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych robót ;

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ;
Formularz 3.1.1.
	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE

O braku podstaw do wykluczenia


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

Uwaga : 

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

Formularz 3.1.2

	( pieczęć Wykonawcy )
	OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle
Oświadczam , że wobec prowadzonej przeze mnie firmy

……………………………………………………..……………………………

-   nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *)

-   ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku firmy*) 

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         ( podpis Wykonawcy )

*) niepotrzebne skreślić 

Uwaga : 

1.  Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt 8.1.2 IDW

Formularz 3.2.1.

	( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców )
	OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U.                          z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Uwaga : 

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu„ powinno być złożone                               w imieniu wszystkich Wykonawców .

Formularz 3.2.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ,w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
	Poz.
	Nazwa Wykonawcy ( podmiotu ), wykazującego posiadanie wiedzy                    i doświadczenia
	Nazwa i adres Zamawiającego
/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych 
w pkt 7.2.2) IDW 
( w tym wykonanie szalunku wspornika pochodnikowego lub całości płyty pomostowej)
	Czas realizacji

	
	
	
	
	początek

dzień /                 m-c /                rok
	koniec

dzień /                  m-c /                   rok

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	
	
	
	


Uwaga : 
1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych               w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1

_____________ dnia __ __ ____ roku                                      __________________________
                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Formularz 3.2.3.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont Mostu nad rz. Odrą

w ciągu drogi krajowej Nr 40 w km  63+075  w m. Kędzierzyn Koźle
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

	Poz
	Stanowisko
	Wymagania stawiane na stanowisku
	Nazwisko                  i imię
	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie    potwierdzające spełnienie wymagań

	1
	Kierownik Budowy      
 - 1 osoba 
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej 1)  
- doświadczenie zawodowe – co najmniej                     5 lat od uzyskania uprawnień ,
	
	

	2
	Kierownik Robót w branży drogowej
- 1 osoba
	 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej 1)   

- doświadczenie zawodowe – co najmniej                      5 lat od uzyskania uprawnień ,
	
	

	3
	Kierownik Robót w branży energetycznej 
– 1 osoba
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej 1)
- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień ,
	
	

	4
	Kierownik Robót w branży tele-komunikacyjnej
- 1 osoba
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej1)
- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
	
	

	5
	Geodeta                  - 1 osoba
	- uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji ( zakres czwarty ) ,

- doświadczenie zawodowe – co najmniej                      3 lata od uzyskania uprawnień ,
	
	


1)  lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
      Uwaga:  Zamawiający dopuszcza aby na stanowisko Kierownika Robót w branży energetycznej oraz Kierownika Robót w branży telekomunikacyjnej (poz nr 3 i nr 4) Wykonawca zaproponował jedną osobę. Osoba ta musi posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania każdej z funkcji.

Oświadczamy, że:

1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW.

Uwaga : Dla osób , dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.5 IDW.
__________________ dnia __ __ 20__ roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )
*) niepotrzebne skreślić
Tom II

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY  

W dniu …………………. w Opolu, pomiędzy:
Skarbem Państwa  - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu                                                             ul. Niedziałkowskiego 6   45-082 Opole

REGON  017511575   
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Marię Burzyńską 
– Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
      Jerzego Roczka 
     – Z-cę Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
a

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 (nazwa i dokładny adres)

KRS …………………………. .   REGON ………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………

…………………………………………………
 ( lub ) 

Przedsiębiorcą .........................................................................................................................., 

zam................................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .......................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

nr w ewidencji działalności gospodarczej .................prowadzonej przez ……………………... 

posiadającym NIP nr...............................................,                                                          

zwanym dalej WYKONAWCĄ
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1

      Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Remont mostu nad r. Odrą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 63+075 

w m. Kędzierzyn Koźle

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1                         do niniejszej umowy oraz  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , stanowiącej załącznik nr 2 w skład której wchodzą między innymi  Dokumentacja projektowa  oraz Specyfikacje Techniczne.

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę . 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ( DzU. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych                     ( zwanych dalej ST ) .

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych     ( ST ) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej               z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie ( Dz.U.z 1999r. Nr 43 , poz.430 ) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2000r Nr 63 poz. 735 )
4.  Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Szczegółowe zasady    postępowania z materiałami z rozbiórki podano w Specyfikacjach Technicznych 

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy w ciągu 10  dni od daty zawarcia umowy.                                                W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentację projektową w ilości  jak  w SST D.00.00.00  pkt. 1.5.1. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 10 dni od terminu przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w ust.3 i 3a.

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ( rozumiany jako złożenie operatu  kolaudacyjnego i przeprowadzenia odbioru ostatecznego ) – do 15.12.2010r
a)   Termin wykonania płyty pomostowej (w zakresie niezbędnym do umożliwienia   przeprowadzenia zawodów sportowych)  - do 25.08.2010r  
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymywania terminu określonego w ust. 3 , termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności .  Postanowienia niniejszego nie stosuje się do ust. 3a.
§ 4

1.
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy .

3.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 w ciągu  3 dni  od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram                                     w ciągu  7  dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§ 5

1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł,

(słownie złotych : …………………………………………………………………. …….)

plus ……. % podatek VAT  : ……………………..zł,

(słownie złotych  : ………………………………………………………………………….)

co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………...)

2.
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w  § 6 i 8 .

3.  W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4.   Maksymalna kwota wynagrodzenia  wynosi 110 % ceny brutto .

5.  W przypadku , gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4 , Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy .

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu ,  na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną    w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego i winno być złożone wraz z : zestawieniem faktur , tabelą elementów rozliczeniowych , tabelami obmiarowymi , szkicami pomiarowymi , wynikami badań    i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane ,w takim zakresie , w jakim dokumenty te będą niezbędne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne , prawidłowo sporządzone, materiały o których mowa w niniejszym punkcie .

2. Do dnia  odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa   w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. niniejszej umowy .

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3  stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki nr 2.1.1 i 2.1.2.  do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy .

5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego  z  konta w _____________nr______________________________________________________

 na konto Wykonawcy w _________________ nr ______________________________

6.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego 

7.  W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający  może wstrzymać zapłatę faktur przejściowych  lub faktury końcowej  w zakresie ( kwocie ) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należności .

8.  Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego.

§ 7

1.   Zamawiający ma prawo , jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy polecać Wykonawcy na piśmie :

1)  wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót ,

2)   wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej ,

3)  dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonania robót ,

4)  pominąć  asortyment robót, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.   Wydane przez Zamawiającego polecenia , o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy , a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany   – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót , o którym mowa w  § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia ,  zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.  

3.  Zmiany wynikające z poleceń , o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez  Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem postanowień § 4 niniejszej umowy

4. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi rozliczone  zostaną  w ramach oddzielnej umowy ( umów )  .

§ 8

1.  Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy , odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym , używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia ,  o którym mowa w § 6 ust. 4 . 

2.  Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót  .                                                             Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu , w którym kalkulacja jest sporządzana  oraz nakładów rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót , dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych  katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.   Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 , Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach .

4.  Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen , w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu  wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian .

5.   Zasady określone w ust. 1 – 4 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach zamówień dodatkowych .

§ 9

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji w terminie określonym   § 3 ust. 1.

2)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3)  zapewnienie nadzoru autorskiego .

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane  ( t.j. Dz.U. z 2006r. , Nr 156 , poz. 1118 ze zm. ) ,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. ST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST,

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST,

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  

      kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i przedłożenie Zamawiającemu,

12) opracowanie planu zapewnienia jakości ( PZJ ), 

13) opracowywanie uaktualnionego szczegółowego harmonogramu robót rzeczowo- finansowego 

  3.   Wykonawca najpóźniej na 2  dni przed terminem przekazania terenu budowy   , o którym mowa w § 3  ust. 1 przedłoży do akceptacji  Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt   11, 12   .

 4.    Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów,                  o których   mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe                     z przyczyn  zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy . Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę   w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  wskazanych osób będą spełniały wymagania w tym zakresie określone w SIWZ 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.
Wykonawca ustanawia :

      kierownika budowy w osobie:                p _________________________        _________

kierownika robót drogowych w osobie   p. ___________________________________     ​​​
      kierownika robót – branża energetyczna w osobie:    p     ___________________    _____ 

kierownika robót – branża telekomunikacyjna w osobie   p. ________________________​​​

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 14

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy    w wysokości 2 500,00zł za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w ramach przeglądu w okresie gwarancji lub rękojmi   z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości              1 200,00zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 2 500,00zł  za każdy dzień przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy ,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto ,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1,           w wysokości 2 500,00zł za każdy dzień zwłoki ,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 15

1.
Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:

- ………………………………………….

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..    

2.
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3.
Powierzenie robót wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy  musi zostać zgłoszone Zamawiającemu na piśmie i przez niego zaakceptowane .

4.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.

5.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót .

6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3 i ust 3a.
7.
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne

§ 16

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST. Natomiast odbiór ostateczny nastąpi   w terminie do 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót   i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt 8.4.2 ST DM.00.00.00, a odbiór pogwarancyjny przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji .     

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru w okresie rękojmi, i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego i protokołu na koniec okresie rękojmi 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o których mowa w § 18 .

§ 17

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. Nie wyklucza to uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

2.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego,
2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  w ustępach poprzedzających , także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ,   to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę …………….. zł   (słownie złotych: …………………………………………………………) .

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………….. 

3.
Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót . Po odbiorze ostatecznym jego część  w wysokości 30% stanowić będzie  zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi .

4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego o ile nie stwierdzono wad w tym okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia ich usunięcia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i dokonaniu odbioru w okresie rękojmi obliczonego zgodnie z przepisami Art. 568 Kodeksu Cywilnego .

5.   Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 19

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

  6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca , odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca- do czasu przejęcia terenu budowy pod swój dozór  przez Zamawiającego. Po przejęciu terenu budowy , zgodnie z §19 ust.3 pkt.3) koszty ponosić będzie Zamawiający.

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót ,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych . 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 .     

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia                     29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. , Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia                                7 lipca 1994 r Prawo Budowlane .

2.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było   

       przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;

b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego  , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia;

c. zmianie uległy stawki podatku VAT.

4.
Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :

     - umowa  

     - oferta 

     - specyfikacje techniczne 

     - dokumentacja projektowa 

     - kosztorysy  ofertowe

     - inne dokumenty stanowiące część umowy 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i  2 egzemplarze dla Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera  ____ ponumerowanych i parafowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ . 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Tom III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamieszczono na stronie internetowej :    www.gddkia.uxnet.pl
Tom IV
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamieszczono na stronie internetowej :    www.gddkia.uxnet.pl
Tom V

PRZEDMIAR ROBÓT

           Zamieszczono na stronie internetowej :    www.gddkia.uxnet.pl













































PAGE  
50
GDDKiA O/Op-R-2/27-418/13/10

