Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 548 000 EURO

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

Zatwierdził:

_________________

(pieczęć i podpis)

Zielona Góra, dnia _____-05-2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Oferta wraz z Formularzami:

Formularz 2.1. „Kosztorys ofertowy”

Formularz 2.1. A „Zbiorcze zestawienie kosztów”

Formularz 2.2. „Informacje dot. doświadczenia KIEROWNIKA BUDOWY”

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Formularz 3.2.	Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz 3.3. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Formularz 3.4. 	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Tom II:	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

Projekt umowy (stanowi odrębny plik)

Tom III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) (stanowi odrębny plik)

- Opis ogólny

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ST – nadzór przyrodniczy

- Przedmiar robót

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

telefon: 68 327 10 68, faks 68 325 34 68

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział Zielona Góra

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: O.ZG.D-3.2411.3.2018

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – środki budżetowe inwestycyjne.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”

Zakres inwestycji obejmuje:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (ruch wahadłowy),

- zabicie stalowych ścianek szczelnych w osi jezdni,

- rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych,

- wygrodzenie strefy cieku koniecznej do prowadzenia robót w obrębie jednego przewodu,

- rozbiórka jednej ze ścian czołowych wraz z połową układu drogowego,

- wykonanie żelbetowej płyty dennej dla jednego przewodu,

- montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych dla jednego przewodu,

- iniekcja przestrzeni między istniejącą a nową konstrukcją,

- wykonanie projektowanego układu drogowego,

- przebudowa urządzeń obcych,

- umocnienie koryta i skarp rzeki,

- przywrócenie stałej organizacji ruchu,

- stabilizacja granic pasa drogowego słupkami PD.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

## 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

## 45262210-6 Fundamentowanie

## 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

## 45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

## 45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” 
lub „Specyfikacją”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

5.2. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ.

5.4. 	Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – IPU  i OPZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) 	sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

b) 	uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) 	rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5.5.	PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW.

d) 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

6. 	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do                 dnia 31-08-2019r.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

„Nie dotyczy”

2)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

„Nie dotyczy”

3)	zdolności technicznej lub zawodowej:

a)	WYKONAWCY:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

1  zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości minimum 1 200 000,00 zł brutto.

Pod pojęciem obiektu mostowego należy rozumieć w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę - zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Należycie wykonane oznacza w szczególności: wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Jako zadanie wykonane (zakończone) - należy rozumieć wykonane roboty dla których wystawiono  co najmniej Świadectwo Przejęcia wg Klauzuli 10.1. WK FIDIC (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

b) 	OSÓB:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będzie dostępna osoba na funkcję wymienioną poniżej, spełniająca określone wymagania:

- osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy

Ilość osób: 1 (jedna)

- Kwalifikacje:

posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności mostowej bez ograniczeń obejmującej kierowanie robotami budowlanymi.

- Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) minimum 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego
o wartości minimum 1 200 000,00 zł brutto na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej.

- osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik robót drogowych

Ilość osób: 1 (jedna)

Kwalifikacje:

posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń obejmujących kierowanie robotami budowlanymi.

- osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik robót sanitarnych

Ilość osób: 1 (jedna)

Kwalifikacje:

posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  obejmujących kierowanie robotami budowlanymi.

- osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik robót elektrycznych

Ilość osób: 1 (jedna)

Kwalifikacje:

posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów)
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń obejmujących kierowanie robotami budowlanymi.

- osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik robót telekomunikacyjnych

Ilość osób: 1 (jedna)

Kwalifikacje:

posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń obejmujących kierowanie robotami budowlanymi.

- osoba proponowana do pełnienia funkcji – Specjalista w zakresie ochrony przyrody:

Ilość osób: 1 (jedna)

Kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe w zakresie biologii lub geografii lub ochrony środowiska lub leśnictwa lub ochrony przyrody lub geologii lub rolnictwa lub architektury krajobrazu lub zootechniki lub ogrodnictwa

Doświadczenie:

- posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną środowiska przy nadzorowaniu inwestycji liniowych lub

- uczestnictwo w przygotowaniu co najmniej dwóch opracowań w zakresie*:

- inwentaryzacji przyrodniczej (np. w odniesieniu do inwentaryzacji wzdłuż inwestycji liniowych np.: drogi, kolei),

lub

- inwentaryzacji przyrodniczych terenów objętych formą ochroną przyrody w myśl ustawy o ochronie przyrody,

lub

- inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby dokumentów planistycznych,

lub

- jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch publikacji naukowych z dziedziny  ochrony przyrody.

*za wystarczające do spełnienia wymagań wymienionych
w pkt. 3 ppkt. a) do c) uznaje się spełnienie tylko po jednym wymaganiu
z wymienionych w ppkt. od a) do c),  przy czym łącznie muszą być wykazane co najmniej 2 wymagania (opracowania).

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art. 12, pkt 7 oraz 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pod pojęciem obiektu mostowego należy rozumieć w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę - zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Należycie wykonane oznacza w szczególności: wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Jako zadanie wykonane (zakończone) - należy rozumieć wykonane roboty dla których wystawiono  co najmniej Świadectwo Przejęcia wg Klauzuli 10.1. WK FIDIC (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.

7.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.	Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

8.3.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu;

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2. 	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Tomie I, Rozdział 3, formularz 3.1 i 3.2. niniejszej IDW.

9.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Tomie I, Rozdział 3, formularz 3.4 niniejszej IDW.

9.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2)	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu – nie dotyczy

9.8. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w Tomie I, Rozdział 3, formularz 3.3 niniejszej IDW.

10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.6.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW.

10.7. 	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) IDW – nie dotyczy - oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.9.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW.

11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW.

Zamawiający wyznacza Panią Hannę Kuliczkowską, Małgorzatę Głąbowską-Guszpit do kontaktowania się z Wykonawcami:

fax. 68 325 34 68, e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31.

12.2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.3.	W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

12.4.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

12.5.	Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.

12.7.	Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

12.8.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.9.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

65-950 Zielona Góra

ul. Bohaterów Westerplatte 31

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.

13.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

13.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

13.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13.8.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

13.9.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

14.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

14.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium.

14.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:

1) 	Kosztorys ofertowy (Tom I, Rozdział 2 IDW);

2)   Zbiorcze zestawienie kosztów (Tom I, Rozdział 2 IDW);

3) 	Dokument „Informacje dot. doświadczenia KIEROWNIKA BUDOWY” (Tom I, Rozdział 2 IDW).

14.6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

- Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1. i 10.7 IDW;

2)	Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW,  w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

4) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

5) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

14.7.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

14.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

14.10.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

14.11.	Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

14.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

Wykonawca, który nie wykaże uzasadnienia zastrzeżenia informacji ponosi ryzyko, że ulegnie ona automatycznemu odtajnieniu, bez powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

14.13.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopia) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 65-950 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31 oraz opisane: OFERTA „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce” Nie otwierać przed dniem …………… godz. ………..”

14.14.	Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

15. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. 	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie KOSZTORYSU OFERTOWEGO (Formularz 2.1.) zawartego w Rozdziale 2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia określone w Tomie II (IPU) oraz Tomie III (OPZ) SIWZ, tj. Dokumentów Wykonawcy, Robót, dostaw i usług oraz usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w KOSZTORYSIE nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Formularza.

15.2.	KOSZTORYS OFERTOWY, o którym mowa powyżej należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych we wzorze. Wykonawca określi kwoty (wartości) netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu.

15.3.  Wykonawca w KOSZTORYSIE OFERTOWYM zsumuje wartości netto poszczególnych pozycji. Wyliczona w ten sposób wartość poszczególnych pozycji danych działów
(poz. „Razem”) zostanie przeniesiona i wpisana do odpowiednich pozycji Formularza 2.1. A „Zbiorcze zestawienie kosztów”.

Wykonawca w Formularzu 2.1. A „Zbiorcze zestawienie kosztów” zsumuje wartości netto poszczególnych działów po czym wyliczy wartość podatku VAT i wyliczy cenę brutto.

Cenę oferty brutto Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu oferty
w pkt. 3.

Dla DZIAŁU 1 - KOSZTY OGÓLNE - KOSZTORYSU OFERTOWEGO (Formularz 2.1.)  Zamawiający przewiduje limit określony w tym formularzu.

W przypadku, gdy w/w limit zostanie przekroczony w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.

15.4.	Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz              w Kosztorysach ofertowych/Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

15.5.	Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

15.6.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.7. Ceny określone przez Wykonawcę w Kosztorysie nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonej w IPU, Tom II SIWZ.

15.8. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

16.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

41 113012220030203604200005

(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.ZG.D-3.2411.3.2018);

b) 	poręczeniach bankowych;

c) 	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) 	gwarancjach bankowych;

e) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

16.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

16.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

16.6. 	Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

1) 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) 	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) 	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) 	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) 	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1.	Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

w pokoju nr 5 - BIURO PODAWCZE, parter, w terminie do 28-05-2018r., do godziny 930

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w terminie 28-05-2018r., o godzinie 1000 w siedzibie wskazanej w ust. 1, w pok. nr 4.

17.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

17.4.	Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

17.5.	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

17.6. 	Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) 	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) 	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena „C”						- 60 % = 60 pkt.

Gwarancja jakości „G”				- 20 % = 20 pkt.

Doświadczenie Kierownika Budowy „KB” 	- 20 % = 20 pkt.

19.1.1.	Kryterium „Cena” – „C”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =; C min; x 60 pkt. C o. gdzie:; C min; – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł). C o; – cena brutto badanej oferty (zł).

19.1.2.	Kryterium „Gwarancja jakości” – „G”:

Kryterium „Gwarancja jakości” nie dotyczy następujących elementów przedmiotu zamówienia:

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Element Przedmiotu Umowy – Oznakowanie poziome cienkowarstwowe posiada określony przez Zamawiającego okres Gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości. Wynosi on 12 miesięcy  liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych

Pozostałe elementy Przedmiotu Umowy będą posiadały okres gwarancji jakości określony przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, podlegający ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości, który wynosić będzie 60-120 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Dla wszystkich powyższych elementów przedmiotu umowy Wykonawca musi zaoferować jednakowy okres gwarancji.

UWAGA!

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium uwzględniony do oceny ofert: 120 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

Wykonawca winien zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach stanowiących wielokrotność 30 m-cy, tj. 60 lub 90 lub 120 m-cy.

Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę.

Liczba punktów w ramach kryterium „Gwarancja jakości” zostanie przyznana następująco:

Gwarancja jakości: 60 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja jakości: 90 miesięcy – 10 pkt.

Gwarancja jakości: 120 miesięcy – 20 pkt.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

19.1.3.	Kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” – „KB”:

Ocena w ramach kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru Formularza nr 2.2.: „Informacje dot. doświadczenia Kierownika Budowy”.

Dokument ten winien zawierać wykaz zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości minimum
1 200 000,00 zł brutto (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) wskazana osoba na stanowisko Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamówienia zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej.

Pod pojęciem obiektu mostowego należy rozumieć w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę - zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Należycie wykonane oznacza w szczególności: wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Jako zadanie wykonane (zakończone) - należy rozumieć wykonane roboty dla których wystawiono  co najmniej Świadectwo Przejęcia wg Klauzuli 10.1. WK FIDIC (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” zostanie przyznana następująco:

Doświadczenie „KB” - doświadczenie w realizacji 1 zadania – 0 pkt

Doświadczenie „KB” - doświadczenie w realizacji 2 zadań – 10 pkt

Doświadczenie „KB” - doświadczenie w realizacji 3 zadań lub więcej – 20 pkt

UWAGA!

- Wykaz „Informacje dot. doświadczenia Kierownika Budowy” do oceny w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” składa się wraz z ofertą.

- Wykaz do oceny w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stosuje art. 26 ust. 3.

- Maksymalna ilość zadań brana pod uwagę przy ocenie (punktowana) –
3 zadania.

- W sytuacji:

- nie złożenia wykazu,

- nie wskazania żadnego zadania spełniającego wymagania,

- nie wskazania imienia i nazwiska osoby,

- gdy wezwany (na podstawie art. 26 ust. 2, ust. 3 ustawy Pzp) Wykonawca zmieni wskazaną w ofercie osobę,

oferta Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika Budowy” otrzyma 0 pkt.

- W sytuacji wskazania zadania bez określenia parametrów niezbędnych do oceny czy zadanie to kwalifikuje się by uzyskać punkty, zadanie to nie będzie brane pod uwagę – nie będzie punktowane.

19.2.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G + KB

gdzie: 	 C -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”

G -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości”

KB -	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”

19.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) 	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) 	unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

19.6. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na stronie internetowej.

20.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

20.2.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21.

21.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53.

21.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

21.3.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.4.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

21.5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

21.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

21.7. 	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

21.8.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

21.9.	Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

22.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

22.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postepowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednia własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5. Terminy wniesienia odwołania:

22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                          w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie                                          10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW        wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu               należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,                           za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

###### Rozdział 2

# Formularz Oferty

# i Formularze załączników do Oferty

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

MY NIŻEJ PODPISANI

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: _____________ zł (słownie złotych: ________________________) zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi**** na elementy objęte przedmiotem zamówienia, na okres: ______ miesięcy (60 lub 90 lub 120 m-cy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

- INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić):

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ________________________________. Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to __________zł netto **.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

_____________________________________________________________________

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).

_____________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

_________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości _____________ PLN w formie _____________________________________

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr ______________________________

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma:______________________________________________________________ 
Imię i nazwisko:______________________________________________________
adres_______________________________________________________________
tel. _______________ fax _______________ e-mail: ________________________

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy (właściwe zakreślić):

- mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ***

- dużym przedsiębiorstwem***

- OFERTĘ składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ ____ roku

___________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

*** Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami):

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

****okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji

Formularz 2.1.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

| Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE (nie więcej niż 15 % łącznej wartości robót poz. 5-148 kosztorysu) | x | x | x | x |
| 1 | D-M.00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 | 1 | ryczałt |  |  |
| 1,1 | D-M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja robót | x | x | x | x |
| 2 | D-M.00.00.00 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu | 1 | ryczałt |  |  |
| 1,2 | D-M.00.00.00 | Stała organizacja robót | x | x | x | x |
| 3 | D-M.00.00.00 | Wykonanie stałej organizacji ruchu | 1 | ryczałt |  |  |
| 2 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 2,3 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x |
| 4 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0,04465 | km |  |  |
| RAZEM DZIAŁ – KOSZTY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| BRANŻA MOSTOWA - Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1,1 | D-01.02.03 | Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich | x | x | x | x |
| 5 | D-01.02.03 | Demontaż balustrad mostowych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego wraz z transportem i wyładunkiem | 0,420 | t |  |  |
| 6 | D-01.02.03 | Demontaż i załadunek elementów stalowych - istniejące dźwigary stalowe wraz z transportem i wyładunkiem | 3,456 | t |  |  |
| 7 | D-01.02.03 | Montaż i demontaż podpór tymczasowych, dwukrotne poprzeczne przecięcie przęsła oraz demontaż przęsła kładki przy użyciu dźwigu | 1 | ryczałt |  |  |
| 8 | D-01.02.03 | Rozbiórka nasypów i stożków przy przyczółkach kładki | 1 | ryczałt |  |  |
| 9 | D-01.02.03 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych, ścian żelbetowych - przyczółki oraz ściana oporowa wraz z transportem i wyładunkiem | 26,0 | m3 |  |  |
| 2 | M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| 2,2 | M-11.01.01 | Wykopy w gruncie niespoistym | x | x | x | x |
| 10 | M-11.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III | 50 | m3 |  |  |
| RAZEM DZIAŁ - BRANŻA MOSTOWA - Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| BRANŻA MOSTOWA - Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Postomia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1,1 | D-01.02.03 | Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich | x | x | x | x |
| 11 | D-01.02.03 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych - żelbetowe balustrady oraz kapy chodnikowe wraz z transportem i wyładunkiem | 24 | m3 |  |  |
| 12 | D-01.02.03 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych - ściany oporowe oraz części istniejących żelbetowych ścian przyczółków wraz z transportem i wyładunkiem | 6 | m3 |  |  |
| 13 | D-01.02.03 | Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych - częściowe skucie istniejącej konstrukcji sklepienia ceglanego wraz z transportem i wyładunkiem | 2,5 | m3 |  |  |
| 14 | D-01.02.03 | Rozbiórka izolacji z papy wraz z transportem i wyładunkiem | 215,6 | m2 |  |  |
| 2 | D-10.00.00 | INNE ROBOTY | x | x | x | x |
| 2,2 | D-10.01.01 | Mury oporowe | x | x | x | x |
| 15 | D-10.01.01 | Wykonanie murów oporowych o wysokości 2,3 m, długości 1,0 m i długości stopy 1,2 m | 17 | szt |  |  |
| 16 | D-10.01.01 | Wykonanie murów oporowych o wysokości 1,8 m, długości 1,0 m i długości stopy 0,95 m | 4 | szt |  |  |
| 17 | D-10.01.01 | Wykonanie murów oporowych o wysokości 1,8 m, długości 0,6 m i długości stopy 0,95 m | 1 | szt |  |  |
| 3 | M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| 3,3 | M-11.01.01 | Wykopy w gruncie niespoistym | x | x | x | x |
| 18 | M-11.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III | 350 | m3 |  |  |
| 3,4 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x |
| 19 | M-11.01.04 | Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II - z dokopu (za prefabrykatami łukowymi) | 340 | m3 |  |  |
| 20 | M-11.01.04 | Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II - z dokopu (stożki i skarpy) | 100 | m3 |  |  |
| 21 | M-11.01.04 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii: I-III | 440 | m3 |  |  |
| 3,5 | M-11.07.01 | Stalowa ścianka szczelna | x | x | x | x |
| 22 | M-11.07.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu, na głębokość: do 6 m - w gruncie kat. III H = 6,0 m wraz z montażem i demontażem rozparcia ścianek szczelnych | 12,5 | m |  |  |
| 23 | M-11.07.01 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu, na głębokość: do 6 m - w gruncie kat. III H = 3,9 m wraz z montażem i demontażem rozparcia ścianek szczelnych | 7,75 | m |  |  |
| 3,6 | M-11.08.09 | Mikropale iniekcyjne | x | x | x | x |
| 24 | M-11.08.09 | Wykonanie mikropali iniekcyjnych 73/175, Nmin=61,5kN/mb | 903 | m |  |  |
| 4 | M-12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |
| 4,7 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 25 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy średnicy prętów: 8, 12, 16, 20 i 25 mm - konstrukcje fundamentów | 25,082 | t |  |  |
| 4,8 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 26 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian przyczółków i skrzydeł, przy średnicy prętów: 8, 12, 16, 20, 25 mm - konstrukcja ściany oporowej | 2,154 | t |  |  |
| 4,9 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 27 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian przyczółków i skrzydeł, przy średnicy prętów: 8, 12, 16, 25 mm - konstrukcja ściany bocznej segmentu S1 | 0,337 | t |  |  |
| 4,10 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 28 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian przyczółków i skrzydeł, przy średnicy prętów: 8, 12, 16 mm - konstrukcja ścian czołowych | 3,974 | t |  |  |
| 29 | M-12.01.02 | Wiercenie w żelbecie, otworów o średnicy 14 mm | 83 | szt |  |  |
| 4,11 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 30 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian przyczółków i skrzydeł, przy średnicy prętów: 8, 12, 16 mm - konstrukcja ściany bocznej segmentu S4 | 0,944 | t |  |  |
| 4,12 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 31 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia ścian przyczółków i skrzydeł, przy średnicy prętów: 12, 25 mm - konstrukcja wporcza dla płyt przejściowych | 0,674 | t |  |  |
| 4,13 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 32 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych, mostów żelbetowych, przy średnicy prętów: 10,12,16 mm | 4,094 | t |  |  |
| 4,14 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III | x | x | x | x |
| 33 | M-12.01.02 | Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12,16 mm | 2,604 | t |  |  |
| 34 | M-12.01.02 | Wiercenie w żelbecie, otworów o średnicy 14 mm | 114 | szt |  |  |
| 5 | M-13.00.00 | BETON | x | x | x | x |
| 5,15 | M-13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu | x | x | x | x |
| 35 | M-13.01.01 | Betonowanie ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - konstrukcje fundamentów z betonu C30/37 wraz z deskowaniem | 117,5 | m3 |  |  |
| 5,16 | M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 36 | M-13.01.03 | Betonowanie ścian skrzydełek, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - konstrukcja ściany oporowej z betonu C30/37 wraz z deskowaniem | 13,5 | m3 |  |  |
| 5,17 | M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 37 | M-13.01.03 | Betonowanie ścian skrzydełek, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - konstrukcja ściany bocznej segmentu S1 z betonu C30/37 wraz z deskowaniem | 2,4 | m3 |  |  |
| 5,18 | M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 38 | M-13.01.03 | Betonowanie ścian skrzydełek, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - konstrukcja ścian czołowych z betonu C30/37 wraz z deskowaniem | 28 | m3 |  |  |
| 5,19 | M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 39 | M-13.01.03 | Betonowanie ścian skrzydełek, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - konstrukcja ściany bocznej segmentu S4 z betonu C30/37 wraz z deskowaniem | 8,5 | m3 |  |  |
| 5,20 | M-13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 40 | M-13.01.03 | Betonowanie ścian skrzydełek, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - konstrukcja wsporcza dla płyt przejściowych z betonu C25/30 wraz z deskowaniem | 18 | m3 |  |  |
| 5,21 | M-13.01.07 | Beton zabudowy chodników | x | x | x | x |
| 41 | M-13.01.07 | Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, z zagęszczeniem betonu wibratorem /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - z betonu C25/30 wraz z deskowaniem | 33,36 | m3 |  |  |
| 5,22 | M-13.01.08 | Beton płyt przejściowych | x | x | x | x |
| 42 | M-13.01.08 | Betonowanie płyt przejściowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - C25/30 wraz z deskowaniem | 7 | m3 |  |  |
| 5,23 | M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25 bez deskowania | x | x | x | x |
| 43 | M-13.02.02 | Betonowanie podbetonu i nadbetonu płyt przejściowych z betonu C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 9 | m3 |  |  |
| 44 | M-13.02.02 | Betonowanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 29,5 | m3 |  |  |
| 45 | M-13.02.02 | Betonowanie podbetony pod kapy chodnikowe z betonu C8/10, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 9,54 | m3 |  |  |
| 46 | M-13.02.02 | Betonowanie nadbetonu na istniejącym sklepieniu ceglanym z betonu C12/15, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 60 | m3 |  |  |
| 47 | M-13.02.02 | Betonowanie betonu samozagęszczalnego pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją z betonu C16/20, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 45 | m3 |  |  |
| 48 | M-13.02.02 | Betonowanie gurtów betonowych 30x80 cm z betonu C16/20 przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ | 3,408 | m3 |  |  |
| 5,24 | M-13.05.01 | Ustroje nośne z żelbetowych prefabrykatów o przekroju łukowym | x | x | x | x |
| 49 | M-13.05.01 | Montaż żelbetowych prefabrykatów łukowych o świetle poziomym 4100 mm i pionowym 2800 mm i długości 2490 mm wraz z wykonaniem projektu technologicznego wsuwania elementów prefabrykowanych | 56,901 | m3 |  |  |
| 6 | M-15.00.00 | IZOLACJA | x | x | x | x |
| 6,25 | M-15.01.02 | Izolacja powłokowa asfaltowa wykonana na zimno | x | x | x | x |
| 50 | M-15.01.02 | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - trzy warstwy izolacji | 783,260 | m2 |  |  |
| 6,26 | M-15.02.03 | Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej | x | x | x | x |
| 51 | M-15.02.03 | Wykonanie izolacji płyty nadbetonu i płytach przejściowych z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża | 189,2 | m2 |  |  |
| 6,27 | M-15.03.01 | Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu | x | x | x | x |
| 52 | M-15.03.01 | Wykonanie nawierzchni grubości 5 mm, z żywic poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża | 134,6 | m2 |  |  |
| 7 | M-18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x |
| 7,29 | M-18.02.01 | Dylatacja pionowa | x | x | x | x |
| 53 | M-18.02.01 | Przekładka z płyt styropianowych | 18,24 | m2 |  |  |
| 54 | M-18.02.01 | Wypełnienie szczeliny masą trwale plastyczną na obwodzie szczeliny dylatacyjnej żelbetowych prefabrykatów | 150,4 | m |  |  |
| 8 | M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x |
| 8,30 | M-19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych | x | x | x | x |
| 55 | M-19.01.04 | Montaż balustrad mostowych z profili zamkniętych (z kotwami) ze stali S235 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | 1,289 | t |  |  |
| 9 | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
| 9,31 | M-20.01.03 | Drenaż pionowych ścian konstrukcji | x | x | x | x |
| 56 | M-20.01.03 | Montaż rur drenarskich o średnicy 110 mm, w otulinie filtracyjnej | 51 | m |  |  |
| 57 | M-20.01.03 | Ścieki z elementów betonowych przy grubości prefabrykatów: 15 cm | 51 | m |  |  |
| 9,32 | M-20.01.04 | Instalacja urządzeń obcych | x | x | x | x |
| 58 | M-20.01.04 | Montaż rury osłonowej ze stali nerdzewnej na kolektor o średnicy 323,9/10 w ścianie oporowej wraz z uszczelnieniem elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym na bazie poliuretanów przestrzeni między rurą ochronną a kanalizacyjną | 0,5 | m |  |  |
| 59 | M-20.01.04 | Montaż rury osłonowej ze stali nerdzewnej na kolektor o średnicy 127/10 w ścianie oporowej wraz z uszczelnieniem elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym na bazie poliuretanów przestrzeni między rurą ochronną a kanalizacyjną | 0,3 | m |  |  |
| 60 | M-20.01.04 | Montaż rury osłonowej HDPE o średnicy 110 mm dla kabla energetycznego NAY2Y-J 4x150mm2 SE - Enea Operator pod kapą chodnikową | 20 | m |  |  |
| 61 | M-20.01.04 | Montaż rury osłonowej HDPE o średnicy 110 mm dla kabla oświetleniowego YAKYy-żo 4x35mm2 - Enea Oświetlenie pod kapą chodnikową | 20 | m |  |  |
| 62 | M-20.01.04 | Montaż kanału technologicznego ulicznego KTu (RO125/108+3xRS40/3,7+WMR40) pod kapą chodnikową | 43 | m |  |  |
| 63 | M-20.01.04 | Regulacja studzienek teletechnicznych | 2 | szt |  |  |
| 64 | M-20.01.04 | Montaż studni teletechnicznych Sk1 (dla KTu) | 2 | szt |  |  |
| 9,33 | M-20.01.05 | Umocnienie stożków przyczółków | x | x | x | x |
| 65 | M-20.01.05 | Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 22 | m |  |  |
| 66 | M-20.01.05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat. I-III | 150 | m2 |  |  |
| 67 | M-20.01.05 | Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 20 cm na podbudowie z betonu C12/15 | 60 | m2 |  |  |
| 9,34 | M-20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu | x | x | x | x |
| 68 | M-20.01.12 | Malowanie farbą na bazie akrylu, betonowanych powierzchni podpór wraz z czyszczeniem i odłuszczaniem powierzchni | 140 | m2 |  |  |
| 9,35 | M-20.01.15 | Punkty pomiarowo-kontrolne | x | x | x | x |
| 69 | M-20.01.15 | Wykonanie reperów stalowych osadzonych na obiekcie inżynierskim | 12 | szt |  |  |
| 70 | M-20.01.15 | Wykonanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie | 1 | szt |  |  |
| 9,36 | M-20.02.06 | Umocnienie koryta rzeki | x | x | x | x |
| 71 | M-20.02.06 | Odmulenie dna rzeki na odcinku 200 m wraz z pompowaniem wody oraz wygrodzenie poszczególnych przęseł workami z piachem | 1 | ryczałt |  |  |
| 72 | M-20.02.06 | Oczyszczenie dna i skarp cieku z roślinności utrudniającej przepływ wody | 1 | ryczałt |  |  |
| 73 | M-20.02.06 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym z kamienia ciężkiego lub średniego (dno rzeki) | 58 | m3 |  |  |
| 74 | M-20.02.06 | Wykonanie palisady z palików dębowych o długości 1,0 m oraz 2 x kiszka faszynowa | 22 | m |  |  |
| 9,37 | M-20.03.08 | Wzmocnienie gruntu geotekstyliami | x | x | x | x |
| 75 | M-20.03.08 | Ułożenie geowłókniny polipropylenowej o masie 500 g/m2 - dwie warstwy oraz geomembrany HDPE o grubości min. 1 mm | 163,4 | m2 |  |  |
| RAZEM DZIAŁ - Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Postomia |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-M-00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1,1 | D-01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU | x | x | x | x |
| 76 | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości do 20 cm wraz z wywozem | 145 | m2 |  |  |
| 1,2 | D-01.02.04 | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG | x | x | x | x |
| 77 | D-01.02.04 | Rozbiórka warstwy konstrukcji nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce | 295 | m2 |  |  |
| 78 | D-01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej | 146,2 | m2 |  |  |
| 79 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm | 89,4 | m |  |  |
| 80 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm | 49 | m |  |  |
| 81 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych | 42 | m |  |  |
| 82 | D-01.02.04 | Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami, obrzeżami i ściekiem | 9,4 | m3 |  |  |
| 83 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | 12 | m2 |  |  |
| 84 | D-01.02.04 | Rozbiórka barierek ochronnych segmentowych | 24 | m |  |  |
| 85 | D-01.02.04 | Rozbiórka studzienek ściekowych wraz z rusztem | 2 | szt |  |  |
| 86 | D-01.02.04 | Wywóz gruzu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją lub składowisko Inwestora. | 72,3 | m3 |  |  |
| 87 | D-01.02.02 | Wywóz humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją, (pozostawienie 12 m3 w celu wykorzystania przy zahumusowaniu) | 29 | m3 |  |  |
| 88 | D-01.02.04 | Wywóz destruktu z frezowania z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją. Przyjęta odległość transportu do 5 km | 32,0 | m3 |  |  |
| 2 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 2,3 | D-02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | x | x | x | x |
| 89 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów, korytowania pod konstrukcję nawierzchni z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. Przyjęta odległość transportu do 5 km | 5 | m3 |  |  |
| 2,4 | D-02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | x | x | x | x |
| 90 | D-02.03.01 | Formowanie nasypu z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) | 5 | m3 |  |  |
| 3 | D-03.00.00 | ODWODNIENIE | x | x | x | x |
| 3,5 | D-03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x | x | x |
| 91 | D-03.02.01 | Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny płaski typu ciężkiego klasy D400 | 2 | szt |  |  |
| 4 | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 4,6 | D-04.01.01 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | x | x | x | x |
| 92 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | 500,5 | m2 |  |  |
| 4,7 | D-04.02.01 | WARSTWA ODSĄCZAJĄCA | x | x | x | x |
| 93 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego grub. 15 cm | 385,3 | m2 |  |  |
| 4,8 | D-04.02.01a | WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY | x | x | x | x |
| 94 | D-04.02.01a | Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny | 394,23 | m2 |  |  |
| 4,9 | D-04.04.00a | PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO | x | x | x | x |
| 95 | D-04.04.00a | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm | 358,51 | m2 |  |  |
| 4,10 | D-04.05.01 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE | x | x | x | x |
| 96 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - cementem klasy C3/4 o grub. 15 cm | 115,2 | m2 |  |  |
| 4,11 | D-04.07.01 i D-04.03.01 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALOWEGO | x | x | x | x |
| 97 | D-04.07.01 i D-04.03.01 | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grub. 23 cm (układanej w dwóch warstwach grub. 13cm + 10cm) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych pod wykonywaną warstwę | 296 | m2 |  |  |
| 5 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 5,12 | D-05.03.05a i D-04.03.01 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA | x | x | x | x |
| 98 | D-05.03.05a i D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grub. 9 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych pod wykonywaną warstwę | 296 | m2 |  |  |
| 5,13 | D-05.03.11 | FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO | x | x | x | x |
| 99 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na głębokość do 10 cm (powierzchnia rozbiórek w zakresie nowej konstrukcji) | 296 | m2 |  |  |
| 100 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na głębokość do 4 cm (powierzchnie dowiązania /wcinek/ do istniejącej nawierzchni pod w-w ścieralną) | 60 | m2 |  |  |
| 5,14 | D-05.03.13a i D-04.03.01 | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) | x | x | x | x |
| 101 | D-05.03.13a i D-04.03.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-65 o grub. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych pod wykonywaną warstwę | 356 | m2 |  |  |
| 5,15 | D-05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | x | x | x | x |
| 102 | D-05.03.23 | Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej typu "cegła" koloru szarego o grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (chodniki) | 115,2 | m2 |  |  |
| 6 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 6,16 | D-06.01.01 | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI | x | x | x | x |
| 103 | D-06.01.01 | Umocnienie terenów płaskich i skarp warstwą humusu o średniej grubości 15 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw (humus z odhumusowania) | 80 | m2 |  |  |
| 7 | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| 7,17 | D-07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME | x | x | x | x |
| 104 | D-07.01.01 | Malowanie linie segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - cienkowarstwowe | 28 | m2 |  |  |
| 105 | D-07.01.01 | Malowanie linie segregacyjnych i krawędziowych przerywanych - cienkowarstwowe | 5 | m2 |  |  |
| 106 | D-07.01.01 | Malowanie Inne znaki i symbole - cienkowarstwowe | 4 | m2 |  |  |
| 7,18 | D-07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x | x | x |
| 107 | D-07.02.01 | Przestawienie słupka pojedynczego do znaku wraz z fundamentem | 2 | szt |  |  |
| 108 | D-07.02.01 | Montaż słupka pojedynczego do znaku wraz z fundamentem | 1 | szt |  |  |
| 109 | D-07.02.01 | Montaż słupka z wysięgnikiem do znaku wraz z fundamentem | 1 | szt |  |  |
| 110 | D-07.02.01 | Montaż tarczy znaku (rodzaje wg. Projektu stałej organizacji ruchu) | 6 | szt |  |  |
| 111 | D-07.02.01 | Montaż tarczy znaku (rodzaje wg. Projektu stałej organizacji ruchu) | 2 | szt |  |  |
| 112 | D-07.02.01 | Demontaż istniejącej tarczy znaku | 2 | szt |  |  |
| 7,19 | D-07.05.01 | BARIERY OCHRONNE STALOWE | x | x | x | x |
| 113 | D-07.05.01 | Montaż bariery stalowej H2W3A wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi | 48 | m |  |  |
| 114 | D-07.05.01 | Montaż barieroporęczy stalowej H2W3A | 43,4 | m |  |  |
| 7,20 | D-07.06.02 | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH | x | x | x | x |
| 115 | D-07.06.02 | Montaż bariery ochronnej segmentowej (U-12b wygr. segmentowe), wykonanej z rur stalowych barwy żółtej z el. odblaskowymi | 100 | m |  |  |
| 8 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 8,21 | D-08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | x | x | x | x |
| 116 | D-08.01.01 | Wbudowanie krawężnika betonowego 20/30/100 cm na ławie betonowej z oporem | 48 | m |  |  |
| 8,22 | D-08.01.02 | KRWĘŻNIKI KAMIENNE | x | x | x | x |
| 117 | D-08.01.02 | Wbudowanie krawężnika kamiennego 20/30/100 cm na ławie betonowej z oporem | 43,4 | m |  |  |
| 8,23 | D-08.03.01 | OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE | x | x | x | x |
| 118 | D-08.03.01 | Wbudowanie obrzeży betonowych 8/30/100 cm na ławie betonowej z oporem | 48 | m |  |  |
| 8,24 | D-08.05.01 | ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH | x | x | x | x |
| 119 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z betonowych elementów prefabrykowanych 8,5/10/28/50 cm na ławie betonowej | 89,3 | m |  |  |
| 9 | D-10.00.00 | INNE ROBOTY | x | x | x | x |
| 9,25 | D-10.01.01 | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK I ZAWORÓW | x | x | x | x |
| 120 | D-10.01.01 | Regulacja wysokościowa pokryw studzienek kanalizacyjnych | 2 | szt |  |  |
| 121 | D-10.01.01 | Regulacja wysokościowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych | 3 | szt |  |  |
| RAZEM DZIAŁ - BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sieć Enea Operator | x | x | x | x |
| 122 | D.07.07.01 | Układanie w gruncie pod kapą chodnikoweą wiaduktu rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu (odkrywki) na głębokość ok. 25 cm | 25 | m |  |  |
| 123 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | 8 | m |  |  |
| 124 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 8 | m |  |  |
| 125 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2 SE | 10 | m |  |  |
| 126 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE | 27 | m |  |  |
| 127 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x50-150 | 2 | szt |  |  |
| 128 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 8 | m |  |  |
| 129 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 8 | m |  |  |
| 130 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 1 | odc |  |  |
| 131 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi ulb rurze przepustowej, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 35 | m |  |  |
| 132 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja | 1 | m3 |  |  |
| 2 | D.07.07.01 | Sieć Enea Oświetlenie | x | x | x | x |
| 133 | D.07.07.01 | Układanie w gruncie pod kapą chodnikoweą wiaduktu rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu (odkrywki) na głębokość ok. 25 cm | 25 | m |  |  |
| 134 | D.07.07.01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III | 1 | m3 |  |  |
| 135 | D.07.07.01 | Przestawienie trasowe słupów oświetleniowych wraz z fundamentem prefabrykowanym | 2 | szt |  |  |
| 136 | D.07.07.01 | Wymiana istniejących opraw zainstalowanych na wysiegniku na nowe w technologii LED o mocy 83W, oprawa drogowa | 2 | szt |  |  |
| 137 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 10 | m |  |  |
| 138 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 10 | m |  |  |
| 139 | D.07.07.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKYy-żo 4x 35;0,6/1kV | 12 | m |  |  |
| 140 | D.07.07.01 | Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm | 27 | m |  |  |
| 141 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 10 | m |  |  |
| 142 | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 10 | m |  |  |
| 143 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 18 | m |  |  |
| 144 | D.07.07.01 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 18 | m |  |  |
| 145 | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar | 2 | szt |  |  |
| 146 | D.07.07.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 1 | odc |  |  |
| 147 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skaładowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja | 1 | m3 |  |  |
| 148 | D.07.07.01 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 35 | m |  |  |
| RAZEM DZIAŁ - BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!!

Wartość kosztów ogólnych (suma poz. 1-4 KOSZTORYSU OFERTOWEGO) nie może przekraczać 15% łącznej wartości robót n/w branż:
a) BRANŻY MOSTOWEJ - Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych
b) BRANŻY MOSTOWEJ - Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Postomia
c) BRANŻA DROGOWA
d) BRANŻA ELEKTRYCZNA
czyli łącznej sumy robót poz. 5-148 KOSZTORYSU OFERTOWEGO

__________________ dnia __ __ ______ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1. A

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |
| --- | --- |

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

| Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Wartość (PLN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY OGÓLNE (nie więcej niż 15 % łącznej wartości robót poz. 5-148 kosztorysu) |  |  |  |  |
| 2 | BRANŻA MOSTOWA - Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych |  |  |  |  |
| 3 | BRANŻA MOSTOWA - Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Postomia |  |  |  |  |
| 4 | BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |
| 5 | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 6 | RAZEM (poz. 1 - 5) |  |  |  |  |
| 7 | PODATEK VAT (23% poz. 6) |  |  |  |  |
| 8 | CENA BRUTTO (poz. 6 + 7) |  |  |  |  |
| Uwaga!!! Wartość kosztów ogólnych (suma poz. 1-4 KOSZTORYSU OFERTOWEGO) nie może przekraczać 15% łącznej wartości robót n/w branż: a) BRANŻY MOSTOWEJ - Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych b) BRANŻY MOSTOWEJ - Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Postomia c) BRANŻA DROGOWA d) BRANŻA ELEKTRYCZNA czyli łącznej sumy robót poz. 5-148 KOSZTORYSU OFERTOWEGO |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __ __ ______ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJE DOT. DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

###### przedkładamy wykaz zadań potwierdzających doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku KIEROWNIKA BUDOWY.

###### Funkcję KIEROWNIKA BUDOWY sprawować będzie:

###### ……………………………

(imię i nazwisko)

W/w osoba posiada doświadczenie w realizacji następujących zadań:

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę, zakres zadania (budowa lub przebudowa lub remont obiektu mostowego - jakiego)

wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………… (wpisać jaką - Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Mostowych lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej)

zadanie zakończone wydaniem

……………………………………………………………………………………………………………………...………………

(wpisać jakiego dokumentu - Świadectwo Przejęcia lub Protokół odbioru robót lub … )

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę, zakres zadania (budowa lub przebudowa lub remont obiektu mostowego - jakiego)

wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………… (wpisać jaką - Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Mostowych lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej)

zadanie zakończone wydaniem

……………………………………………………………………………………………………………………...………………

(wpisać jakiego dokumentu - Świadectwo Przejęcia lub Protokół odbioru robót lub … )

- Przy realizacji zadania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę, zakres zadania (budowa lub przebudowa lub remont obiektu mostowego - jakiego)

wartość zadania ……………………………… zł brutto

sprawował f-cję (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………… (wpisać jaką - Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Mostowych lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej)

zadanie zakończone wydaniem

……………………………………………………………………………………………………………………...………………

(wpisać jakiego dokumentu - Świadectwo Przejęcia lub Protokół odbioru robót lub … )

(…)

__________________ dnia __ __ ______ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

###### Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz 3.1.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA)

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..……………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

prowadzonego przez Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………….………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………….…………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Formularz 3.2.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DOT. SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU)

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………..……………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) …………….. (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu: „a”, „b”, „a i b”)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) ……..  (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu: „a”, „b”, „a i b”), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……….

..………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..…………

………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..……….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Formularz 3.3.

| (nazwa podmiotu oddającego potencjał) | ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- |

Ja:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

________________________________________\________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia,

zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) będę realizował następujące roboty budowlane, do realizacji których są wymagane wskazane zdolności:  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Formularz 3.4.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | GRUPA KAPITAŁOWA Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402
wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374

w miejscowości Krzeszyce”

Numer sprawy: O.ZG.D-3.2411.3.2018

w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________

(wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy)

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie               art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1* 	Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co następujący Wykonawca/ Wykonawcy, którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu:

- ________________________________________________________

- ________________________________________________________

(…)  ________________________________________________________

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

(…) _______________________________________________________________

2*	Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty                    w niniejszym postępowaniu.

3*	Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

__________________ dnia __ __ ______ roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: 	niniejszy „Formularz” przekazuje Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia                          w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 i 9.3. IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Tom II

###### ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

(IPU stanowią odrębny plik)

Tom III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ stanowi odrębny plik)