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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
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Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2
Formularz Oferty i formularze załączników do oferty: 

Formularz 2.1.
Formularz cenowy 

Rozdział 3 
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.1.2. 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.1.3.   
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;  

Formularz 3.2.
Wykaz wykonanych usług;

Formularz 3.3. 
    Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Tom II:
WARUNKI  UMOWY


Wzór „Umowa”

Tom III:
Opis przedmiotu zamówienia
TOM I 

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami
Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.     ZAMAWIAJĄCY


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:

· adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;

· TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
· REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244
· e-mail:awiercioch@gddkia.gov.pl, 
· adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl.
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 108/2012
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy".
            Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.
CPV: 71.24.70.00-1
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

4.2.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
4.3. 
Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2013 r., w tym: 
- nadzór nad robotami budowlanymi – 31.10.2013 r.,

- okres rozliczenia inwestycji – 30.11.2013 r.
6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY PEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:


   Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży wodno-melioracyjnej  W zakres minimum jednego zadania powinien wchodzić nadzór inwestorski nad budową/przebudową  zbiornika retencyjnego lub wałów przeciwpowodziowych
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
a)  Potencjał techniczny


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW.
b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem zawodowym wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania: 

	 Lp. 
	Stanowisko
	Minimalna 

liczba

 personelu
	Wymagane doświadczenie zawodowe

	1
	2
	3
	5

	1.
	Inżynier Rezydent
	1
	2 zadania polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, albo kierowaniu budową/ robotami w branży wodno-melioracyjnej jako Inżynier Rezydent, Inspektor Nadzoru lub Kierownik Budowy.

	2.
	Inspektor nadzoru ds. zbiornika retencyjnego
	1
	2 zadania jako inspektor nadzoru robót melioracyjnych/ wodno-kanalizacyjnych. 

	3. 
	Inspektor nadzoru ds. rowów melioracyjnych
	1
	2 zadania jako inspektor nadzoru robót melioracyjnych/ wodno-kanalizacyjnych.


4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

Potencjał ekonomiczny
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1. IDW.
6.3. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
6.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ
            WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym                         z treścią Formularza 3.1.1
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

7.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym                  z treścią Formularza 3.1.2
7.2.2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Wiedza i Doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2) IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3b) IDW.

7.3. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.3.a.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.
7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.6. Dokument, o którym mowa w pkt 7.4 IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 7.5. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.2.1. IDW oraz zobowiązania o którym mowa w pkt 7.3 IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.8. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.4. i 7.5. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. - 7.2.4. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę
8.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.4.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.4.1. Formularz cenowy
8.5.
 Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.5.1.  Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;

8.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
8.6.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.7.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.8.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.9.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.10.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.11.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
oraz opisane: „Oferta – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"
„Nie otwierać przed dniem 04.12.2012 r., godz. 10:00”
8.12.
Wymagania określone w pkt 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć   z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.14.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: +48 22 323-11-17) lub drogą elektroniczną (e-mail: schada@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 9.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

9.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.3. a także zmiany lub wycofania oferty.
9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
 Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
9.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 9.4

9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej. 

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Pana Sebastiana Chadę, pokój 713, tel. 22 870 65 49 

fax. (22) 323 11 17;

- w sprawach merytorycznych Pana Waldemara Deczewskiego, tel. 22 323 14 92.
10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

10.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
10.3
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. 
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy sporządzony na formularzu, którego wzór załączono do SIWZ. 
11.2.  
Formularz cenowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym oraz w tym formularzu wyliczy cenę oferty brutto.

11.4.  Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

11.5.
Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.

11.6.
Na wypadek wydłużenia okresu realizacji robót przewiduje się „REZERWĘ”, jednak nie dłużej niż 2 miesiące. Stawki określone w Formularzu Cenowym należne Wykonawcy w wydłużonym czasie realizacji robót będą tożsame ze stawkami za okres budowy.
11.7.
 Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.

11.8. 
Formularz cenowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

11.9.
Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.10. 
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

          
Nie wymaga się wniesienia wadium.
13.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1.
Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 04.12.2012r, do godz. 09:30. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie     
przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu 04.12.2012r., o godz. 10:00

13.3. Otwarcie ofert jest jawne.

13.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

14. 
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena brutto oferty ocenianej


14.2.
   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
 wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
16.2.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Nazwa Beneficjenta: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad realizujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5.
Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 2

Formularz Oferty i formularze załączników do oferty
Formularz „Oferta”
	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad 
Oddział w Warszawie

03 – 808 Warszawa

ul. Mińska 25

Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy".
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

………………………………………….PLN, słownie złotych: …………………….…………………………………….…

    zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

(zakres powierzonych prac) 

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:
 

tel. ________________ fax __________________e-mail;_________________________________
12. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 ________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20__ roku

* - niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 Formularz 2.1.

Składając Ofertę w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

	L.p.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn. czasu/ ilości/ rozliczenia 
	Liczba jednostek 
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto 
w PLN

(4 * 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Usługi nadzoru w okresie budowy

	
	Inżynier Rezydent
	Dniówka
	290
	
	

	
	Inspektor nadzoru ds. zbiornika retencyjnego
	Dniówka
	290
	
	

	
	Inspektor nadzoru ds. rowów melioracyjnych
	Dniówka
	240


	
	

	B
	Razem usługi nadzoru w okresie budowy
	

	C
	Usługi nadzoru w okresie rozliczenia inwestycji
	ryczałt
	x
	x
	

	D
	Usługi nadzoru (B+C) 
	

	E
	Usługi nadzoru w okresie Rezerwy
	

	
	Inżynier Rezydent
	Dniówka
	50
	
	

	
	Inspektor nadzoru ds. zbiornika retencyjnego
	Dniówka
	50
	
	

	F
	Razem Usługi nadzoru w okresie Rezerwy
	

	G
	Razem netto (D+F)
	

	H
	Podatek VAT
	23 %
	

	I
	Razem brutto (Cena oferty) (G+H)
	………………… 

PLN


Dniówka – oznacza jedną dobę, w ciągu której poszczególni pracownicy Wykonawcy wykonają prace niezbędne do realizacji zamówienia z należytą starannością bez względu na liczbę godzin przepracowanych w tym czasie

_____________ dnia __ __ 20___ roku                                 

                                                                                 ___________________________

 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"
W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…….

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2012 roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.2.
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"
W imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………………………..………….

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
__________________ dnia __ __ 2012 roku










_______________________________

        








 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.1.3.

	(nazwa podmiotu)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia


Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"
oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________________

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia ___ ___ 2012 roku

         _______________________________
(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Formularz 3.2.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"

Przedkładamy wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia: 

	Poz
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku
	Nazwa i adres Zamawiającego/
Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2.2) IDW
	Czas realizacji



	
	
	
	
	początek dzień/ miesiąc/ rok
	koniec dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


UWAGA

1) Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __   _ __ 2012 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 Formularz 3.3.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy"

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
	Poz.
	Funkcja
	Wymagania dla danej funkcji
	Nazwisko i imię
	Doświadczenie zawodowe, potwierdzające spełnianie wymagań
	Podstawa dysponowania 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Inżynier Rezydent
	(należy wpisać wymagania określone w IDW)
	
	
	

	2
	Inspektor nadzoru ds. zbiornika retencyjnego
	(należy wpisać wymagania określone w IDW)
	
	
	

	3
	Inspektor nadzoru ds. rowów melioracyjnych
	(należy wpisać wymagania określone w IDW)
	
	
	


Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2012 roku

​

 __________________________________

           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Tom II
WARUNKI  UMOWY

Wzór „Umowy”
/wzór/

UMOWA  NR ........./ 2012
Zawarta w  dniu ...............  roku  w  Warszawie  pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1.  …………………………………………… 

2.  ……………………………………………
ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE, 03 - 808  Warszawa,  ul.  Mińska 25

zwanym  dalej  „Zamawiającym”,

a ...................................

zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym  przez:

……………………………………………………….. – ………………………………………………..

Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy" w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Termin wykonania umowy do 30 listopada 2013r. w tym:

- nadzór nad robotami budowlanymi – 31.10.2013

- okres rozliczenia inwestycji – 30.11.2013.

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu realizacji Usługi określonego 
w ramach niniejszego zamówienia odpowiednio do czasu faktycznej realizacji robót obejmujących „Budowę zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy", stosownie do czasu ich trwania, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące w okresie „Rezerwy”, która została przewidziana i zdefiniowana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy).
§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy (załącznik do Oferty - Formularz Cenowy), za wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy określono na kwotę netto .................................. złotych (słownie złotych: ……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... złotych (słownie złotych: ……..............................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne częściowo w okresach miesięcznych odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania niniejszej Umowy 
w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Wykonawcy, natomiast 
w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie odpowiednio dostosowane.

4. W przypadku wydłużenia czasu trwania realizacji Usługi w okresie „Rezerwy”, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, stosowane będą ceny i stawki określone w Formularzu Cenowym.
§ 4

1. Ustala się następującą formę rozliczenia za wykonywaną usługę:

a) 
za  pełnienie  nadzoru  w  okresie  realizacji  robot  zapłata  następować  będzie miesięcznie, po zakończeniu każdego miesiąca. Wartość faktury przejściowej stanowić będzie iloczyn faktycznej ilości przepracowanych dniówek w danym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostkowych zgodnie z Formularzem cenowym,
b) 
za pełnienie nadzoru w okresie rozliczenia inwestycji zapłata nastąpi jednorazowo, po ostatecznym rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla zbiornika retencyjnego.
2. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia faktury.

3.  Stawka dniówkowa  obejmuje wynagrodzenie i  koszty transportu oraz koszty ogólne. Koszty ogólne zawierają: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty utrzymania i wyposażenia biura i  obsługi administracyjnej oraz inne koszty nie wymienione, a związane z pełnieniem nadzoru.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie:

a)  raport miesięczny merytorycznie zaopiniowany przez Kierownika Projektu.

b) Do raportu miesięcznego należy  dołączyć zatwierdzony wcześniej przez Kierownika projektu  harmonogram  planowanych  obecności  personelu  na  budowie  wraz  z podpisaną  za  dany  okres  rozliczeniowy  listą  obecności  przez  poszczególnych członków zespołu nadzoru inwestorskiego.

c) Rezerwa będzie uruchamiana po zatwierdzeniu przez Zamawiającego  umotywowanego wniosku  Wykonawcy. Sposób płatności i wielkość wypłaty z tego tytułu wyniknie z uwarunkowań powodujących konieczność uruchomienia rezerwy lub jej części.
§ 5

1.  Wykonawca zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z zaproponowaną w ofercie. Każda zmiana personelu wymaga akceptacji Zamawiającego.

2. 
Wykonawca zapewni zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach na czas urlopów i zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie.

3. 
Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy.

4. 
Wykonawca zobowiązany jest  do  szkolenia oraz  wyposażenia  personelu w  zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt w ciągu 14 dni od podpisania Umowy,

- zaplecza biurowego wyposażonego w niezbędny sprzęt biurowy,

- środków transportowych dla personelu do wykonywania czynności związanych z nadzorem,

- obsługi administracyjnej.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robot przez wykonawcę robót budowlanych. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót.

2. Należy przewidzieć wystąpienie konieczności wydłużenia czasu pracy w związku z prowadzeniem robót w godzinach co najmniej od 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeśli wymaga tego technologia robót - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1.

3.
Praca personelu Wykonawcy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w systemie dwuzmianowym oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien ją uwzględnić w ramach ustalonego w § 3 ust.1 wynagrodzenia.

4.  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego

5. 
Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie wyznaczony przez Zamawiającego Kierownik Projektu.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę w przypadku zmiany terminu zakończenia wszystkich robot, spowodowanej zmianą zakresu robot lub z innych przyczyn niezależnych od wykonawcy robót.

§ 7

W ramach pełnionego nadzoru do obowiązków Wykonawcy należy:

1.
przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych (zwanego dalej wykonawcą robót),

2.
sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane) i zasadami wiedzy technicznej,

3.
kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem oraz przyjęciem przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

4.
wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umowy,

5.
kontrolowanie prawidłowości realizacji robót z planem BIOZ,

6.
czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji,

7.
udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

8.
dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy,

9.
kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacjami technicznymi  oraz obowiązującymi normami,

10.
podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz informowanie Zamawiającego o konieczności ewentualnej aktualizacji w/w harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian,

11.
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek,

12.
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiór techniczny prób, instalacji i urządzeń technicznych,

13.
dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego poszczególnych części określonych w umowie z wykonawcą robót oraz odbioru końcowego inwestycji i przekazywaniu ich do użytkowania, a w szczególności przygotowanie wraz z wykonawcą robót dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego, 
14.
udział na żądanie Zamawiającego w komisjach technicznych na budowie lub u Zamawiającego,

15.
kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe,

16.
kontrolowanie rozliczenia budowy m.in. sprawdzenie faktur wykonawcy robót pod względem merytorycznym, formalno-prawnym i rachunkowym, kosztorysów powykonawczych oraz innych dokumentów załączonych do rozliczenia tych robót ,

17.
w przypadku wyniknięcia w trakcie lub  po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót, albo w razie skarg osób trzecich, Wykonawca/Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów w tym m.in. opinii, weryfikacji itp. przez cały okres trwania umowy i udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi,

18.
sporządzanie raportów miesięcznych wg wzoru przekazanego przez Kierownika Projektu, 

19.
współpraca z wyznaczonymi przedstawicielami gmin, w których są wykonywane roboty.
§ 8

1. 
Zamawiający może  odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem i powierzyć wykonanie zamówienia innemu Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania zadań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. 
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Praw zamówień publicznych.

§ 9

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- kopię umowy zawartej na realizację robót objętych nadzorem inwestorskim,

- warunki umowy z wykonawcą robót, po jednym egzemplarzu projektów na poszczególne roboty objęte nadzorem inwestorskim, oraz wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

§ 10

1. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem  zmian o których mowa w § 5 Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w
Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych w niniejszej umowie.

4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić  w następujących przypadkach:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności; powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

c)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację  przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

5.
Zmiany  Umowy  będą  mogły  dotyczyć  postanowień,  kształtujących  treść  stosunku prawnego  nawiązywanego  Umową,  na  które  dana,  zindywidualizowana  przyczyna, określona powyżej w ust. 4 wywarła wpływ.

6. 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty 

1  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Oferta Wykonawcy

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla zamawiającego i 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Uwagi ogólne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ( GDDKiA) zamierza przeznaczyć środki na sfinansowanie zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: "Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy".

Roboty budowlane , nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski są przedmiotem odrębnego przetargu ogłoszonego przez GDDKiA.  Część robót będzie wykonywana w bezpośredniej bliskości pasa drogowego Południowej Obwodnicy Warszawy  (POW).

Na podstawie porozumienia zwartego pomiędzy GDDKiA oraz gminami: Michałowice oraz Raszyn, przez które przebiega trasa POW, gminy przygotowały dokumentację projektową dla robót wchodzących w zakres  przedsięwzięcia o którym mowa, oraz zapewniły spełnienie wymogów formalno-prawnych związanych z realizacją robót.

Wykonawca będzie wypełniał czynności  określone w niniejszym Tomie SIWZ, w tym wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”, na zasadach określonych w Umowie.

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem obejmującym budowę zbiornika retencyjnego oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych.

Wykonawca w ramach usługi pełnić będzie - w imieniu Zamawiającego -  kontrolę i nadzór nad robotami, oraz będzie współpracować ze służbami Zamawiającego i przedstawicielami gmin, o których mowa w p.1.3.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.)

i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

1.2. Cel zamówienia

W zakresie usługi, jaka ma być świadczona w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca ma  zapewnić płynną realizację robót budowlanych, nie przekroczenie budżetu zapisanego w umowie z wykonawcą robót budowlanych, terminowy odbiór robót oraz uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zbiornika retencyjnego. Usługa obejmuje także rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót oraz potencjalnych skarg stron trzecich w trakcie realizacji robót i w okresie rękojmi na wykonane roboty obejmujące miedzy innymi rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie sposobów załatwienia roszczenia/skargi.

Ponadto, Wykonawca ma przygotowywać comiesięczne raporty zawierające ocenę jakości i tempa realizowanych robót,  wykaz potencjalnych zagrożeń i szacowanie kosztu końcowego robót. Ostatni raport będzie zawierał  wyniki dokonanej  kontroli finansowej przedsięwzięcia i związane z nim rozliczenia.

1.3. Opis przedsięwzięcia
Zakres rzeczowy robót objętych nadzorem::

1. Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rz. Raszynki w Michałowicach

2. Przebudowa rowu O-2 na odcinku od Kanału Opaczewskiego do ul. Czystej w Opaczy Małej

3. Konserwacja rowu Opaczewskiego od rzeki Raszynki do granicy pasa drogowego Południowej Obwodnicy Warszawy 

4. Konserwacja rowu R46 na odcinku od rzeki Raszynki do granicy pasa drogowego Południowej Obwodnicy Warszawy 

ad  1 

Budowa zbiornika retencyjnego o pow.7,8 ha wraz z budowlami, oraz modernizacja rowów dopływowych i odpływowego

Główne roboty:

- czasza zbiornika o powierzchni 7,8 ha z budowlami na wlocie i wylocie.

- groble o długości 900 m

- rowy o długości 2930 m.

ad 2

Przebudowa rowu odwadniającego O-2 zlokalizowanego na terenie miejscowości Opacz Mała w gminie Michałowice i Raszyn, powiat pruszkowski. Projektem przebudowy objęty jest odcinek rowu od ujścia do Kanału Opaczewskiego do ul. Czystej w Opaczy Małej, przebiegający  przez tereny rolnicze, nieużytki. Rów O-2 przechodzi przepustem (w realizacji) pod trasą Salomea-Wolica (trasa S8). Długość rowu O-2 na odcinku inwestycji wynosi 773m, w tym na terenie gminy Michałowice zlokalizowany jest odcinek o długości 573m, natomiast na terenie gminy Raszyn zlokalizowany jest odcinek ujściowy rowu o długości 200m. W ramach przebudowy rowu O-2 należy ponadto wykonać remont - oczyszczenie istniejących dziewięciu zbieraczy melioracyjnych o średnicach od 7,5cm do 17,5 cm o łącznej długości 578mb.

Główne roboty:

- pogłębienie rowu, wyprofilowanie i umocnienie skarp rowu 

- wymiana 8 istniejących przepustów

- wykonanie nowych konstrukcji wlotów drenarskich i kanalizacji (w miejsce zniszczonych)

remont sięgaczy

ad 3

Konserwacja rowu Opaczewskiego obejmuje  dwa odcinki : od  rzeki Raszynki 

do ul. Pruszkowskiej (długości 940 m), oraz  ul. Pruszkowskiej do granicy pasa drogowego Południowej Obwodnicy Warszawy  (długości 1291 m).

Główne roboty:

- odmulenie rowu

- oczyszczenie z namułu istniejących przepustów rurowych

- wykonanie opasek z kiszek faszynowych

- umocnienie skarp i dna rowu płytami EKO

- wykonanie drobnych elementów betonowych 

ad 4

Konserwacja rowu R-46 o długości 1564 m położonego  we wsi Jaworowa na terenie gminy Raszyn

Główne roboty:

- odmulenie rowu

- oczyszczenie z namułu istniejących przepustów rurowych

- wykonanie opasek z kiszek faszynowych

- umocnienie skarp i dna rowu płytami EKO

- wykonanie drobnych elementów betonowych 

Szczegółowy zakres robót podany jest w część  dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów tego przedsięwzięcia  .

Wykonawca wyceniając koszt usługi powinien wziąć pod uwagę , że harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia zostanie złożony w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wykonawca robót , jednakże biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia, roboty budowlane nie będą wykonywane przez cały okres zimowy tj. minimum od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 



1.4. Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże mu wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi , w tym kompletną dokumentację projektową i  kopię umowy z wykonawcą robót , oraz poinformuje o uwarunkowaniach oraz decyzjach prawnych i administracyjnych mających wpływ na  realizację robót.
2. Wymagania:

2.1. Personel

W celu realizacji zamówienia Wykonawca zapewni personel  niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, w odpowiedniej ilości oraz z odpowiednimi uprawnieniami (w przypadku sprawowania samodzielnej funkcji technicznej).

Minimalne wymagania dotyczące ilości personelu  zostały wykazane w Formularzu Cenowym (Formularz nr 2.1)

Jeśli Wykonawca uzna, że osoba proponowana na stanowisku Inżyniera Rezydenta będzie potrzebowała wsparcia w zakresie swoich obowiązków w celu należytego wykonania Umowy, to uwzględni on w wykazanej w Ofercie stawce wynagrodzenia dla Inżyniera Rezydenta wszelkie koszty takiego wsparcia tj. koszty pracy doradców, prawników, i jakichkolwiek innych ekspertów.

2.2. Wyposażenie biura

Biuro przeznaczone  dla Inżyniera Rezydenta i jego zespołu będzie się mieścić w pomieszczeniach przekazanych bezpłatnie przez wykonawcę robót. 

Inżynier Rezydent  wyposaży to biuro na własny koszt w niezbędne dla całego zespołu nadzoru stosowne meble i sprzęt biurowy i urządzenia (m.in. stół konferencyjny i krzesła), aby zapewniać możliwość równoczesnej pracy wszystkich członków zespołu.

Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media:

- elektryczność,

- wod./ kan.,

- łącze telekomunikacyjne,

- stałe łącze internetowe,

Ponadto biuro Inżyniera Rezydenta musi zawierać 1 stanowisko pracy wraz z wyposażeniem, (tj. biurkiem, dwoma krzesłami, regałem na dokumentację i dostępem do Internetu), które w czasie wizytacji Kontraktu będzie mógł zająć Kierownik Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiającego.

Przed biurem powinien być zapewniony parking dla pojazdu Zamawiającego.

Koszty eksploatacyjne biura Inżyniera Rezydenta powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych 
2.3. Środki transportu i łączności
Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków transportu i łączności, zapewniającą sprawne prowadzenie nadzoru.

W celu identyfikacji pojazdów samochody Wykonawcy będą odpowiednio oznakowane

(naklejki „Nadzór budowy”) i wyposażone w lampy ostrzegawcze.

W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zapewni adres konta poczty

elektronicznej wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

3. Kontrola realizacji przedsięwzięcia

Podstawowym zadaniem Inżyniera Rezydenta jest kontrola zgodności działań wykonawcy

robót z wymaganiami określonymi w dokumentach kontraktowych i obowiązujących przepisach prawa. Personel Inżyniera Rezydenta, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót . Inżynier Rezydent uzgodni z Kierownikiem Projektu tryb zlecania i zakres niezbędnych badań, które będą wykonane w laboratorium Zamawiającego.












(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)





FORMULARZ CENOWY








OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 
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POTENCJAŁ KADROWY


OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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