## Slide 1
Projekt i budowa drogi ekspresowej
S7 w. Lotnisko - obwodnica Grójca

## Slide 2
Lokalizacja: województwo mazowieckie
powiaty:
warszawski (na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy),
pruszkowski (gmina Raszyn),
piaseczyński (gminy: Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn)
Grójecki (gmina Grójec);
Początek Inwestycji: węzeł Lotnisko zlokalizowany na Południowej Obwodnicy Warszawy
Koniec Inwestycji: początek obwodnicy Grójca w ciągu S-7
Wartość Inwestycji: 1,5 mld zł
O Inwestycji

## Slide 3
usprawnienie ruchu tranzytowego na kierunku północ-południe relacji Warszawa – Kraków – granica południowa państwa
usprawnienie funkcjonowania ruchu dla miasta Warszawy i okolic
poprawa bezpieczeństwa ruchu
umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S-7
Cele Inwestycji

## Slide 4
kier. Grójec
kier. Warszawa
Termin realizacji:
34 miesiące (z wyłączeniem miesięcy zimowych) od daty rozpoczęcia, tj. od 17.08.2017 r.
16 miesięcy – projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID
18 miesięcy – realizacja robót (od marca 2019 do marca 2021)
Nadzór Inwestorski: SAFEGE S.A.S.
Wartość umowy: 15 mln zł

## Slide 5
Odcinek A
w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem)
Długość odcinka: 6,6 km
Parametry techniczne:
dwie jezdnie po 3 pasy ruchu
Węzły drogowe:
w. Zamienie, w. Lesznowola
Obiekty inżynierskie:
8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa
Obwód Utrzymania Drogi
(OUD) „Zamienie”
Wykonawca:
Rubau Polska Sp. z o.o. – lider konsorcjum
Construcciones Rubau S.A. – partner
Wartość robót:
221,4 mln zł

## Slide 6
Odcinek B
w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem)
Długość odcinka: 14,8 km
Parametry techniczne:
dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
Węzły drogowe:
w. Antoninów, w. Złotokłos,
w. Tarczyn Północ
Obiekty inżynierskie:
14 wiaduktów, 3 mosty, kładka dla pieszych
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):
MOP II - km 13+150 (strona prawa),
MOP II - km 13+150 (strona lewa)
Remont istniejącej DK7: ok. 17 km
Wykonawca:
IDS-BUD S.A.
Wartość robót:
388,7 mln zł

## Slide 7
Odcinek C
w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca
Długość odcinka: 7,9 km
Parametry techniczne:
dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
Węzły drogowe:
w. Tarczyn Południe
Obiekty inżynierskie:
10 wiaduktów, kładka dla pieszych
Wykonawca:
Mota-Engil Central Europe S.A.
Wartość robót:
203,4 mln zł

## Slide 8
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel. 22 209 25 00
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
www. gddkia.gov.pl
www.facebook.com
www.twitter.com/gddkia