	
	Opis przedmiotu zamówienia
	3



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa przepustów

w  ciągu drogi krajowej Nr 31

na odcinku Witnica – Mieszkowice

od km 71+119 do km 76+335”

SPIS TREŚCI

  
31.
WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI


42.
MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ


53.
SZATA GRAFICZNA


54.
wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


95.
kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


96.
obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


107.
odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


118.
płatności


119.
przepisy związane




1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego


Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa przepustów w ciągu drogi krajowej Nr 31 na odcinku Witnica – Mieszkowice od km 71+119 do km 76+335,”
Dokumentację należy sporządzić osobno dla każdego z przepustów.

Zamawiającym dokumentację techniczną i zadanie inwestycyjne jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. 
Teren objęty dokumentacją projektową pokazano na Załączniku nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiotowy projekt należy wykonać w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego (po podpisaniu umowy) dokumentację pn.: Wzmocnienia drogi krajowej Nr 31 na odc. Witnica - Mieszkowice od km 70+200 do km 76+770.
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia:

· Plan sytuacyjno – wysokościowy ( ze wskazaniem reperów),

· Projekt wykonawczy,

· Projekt budowlany,

· Projekt technologii robót,

· Projekt czasowej organizacji ruchu,
· Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

· Dokumentacja przetargowa,

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST muszą być sprawdzone przez laboratorium drogowe przy tut. Oddziale na koszt Wykonawcy),
· Przedmiar, kosztorys inwestorski i ofertowy,
· Projekty Branżowe (w razie wystąpienia takiej konieczności),

· Dokumentacja w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach.
Uwaga:


Ponadto zamówienie obejmuje sporządzenie materiałów i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU). 


Przebudowa przepustów w technologii przecisku, w przypadku możliwości korekty rowów odprowadzających technologia polegająca na renowacji (wstawieniu rury szczelnej), dopuszcza się przebudowę w uzasadnionych przypadkach z rozebraniem konstrukcji jezdni. Propozycję przebudowy przedstawić do uzgodnienia.
1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego

Informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy m.in. opracowanie inwentaryzacji istniejących przepustów zawierające charakterystykę obiektów istniejących objętych Opisem przedmiotu zamówienia.
1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja polega na przebudowie trzynastu przepustów w ciągu drogi krajowej Nr 31 na odcinku Witnica – Mieszkowice od km 71+119 do km 76+335.
Lokalizacja:

Droga krajowa nr 31 na odcinku Witnica - Mieszkowice

- przepust kamienny P1 – lokalizacja w km 71+119,00;

- przepust kamienny P2 – lokalizacja w km 71+830,00;


- przepust kamienny P3 – lokalizacja w km 72+040,00;

- przepust kamienny P4 – lokalizacja w km 72+322,00;


- przepust kamienny P5 – lokalizacja w km 72+878,00;


- przepust prefabrykowany P6 – lokalizacja w km 73+071,00;


- przepust prefabrykowany P7 – lokalizacja w km 73+190,00;


- przepust prefabrykowany P8 – lokalizacja w km 73+719,00;


- przepust prefabrykowany y P9 – lokalizacja w km 73+818,00;


- przepust prefabrykowany P10 – lokalizacja w km 74+312,00;


- przepust prefabrykowany P11 – lokalizacja w km 75+064,00;


- przepust kamienny P12 – lokalizacja w km 75+420,00;


- przepust prefabrykowany P13 – lokalizacja w km 76+335,00;
Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Poniżej przedstawione są ogólne wymagania dotyczące projektowanego zadania inwestycyjnego dla: obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych.

Obiekty inżynierskie

Klasa obiektu 
A - PN – 85 / S - 10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”, oraz sprawdzenie zgodnie z załącznikiem nr 3 „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”,
· ilość pasów ruchu


2 pasy ruchu

· szerokość jezdni



zgodnie z obowiązującymi przepisami
· wymagania oznakowania pionowego:
folia pierwszego typu
· wymagania oznakowania poziomego:
cienkowarstwowe
· wymagania dotyczące odwodnienia:
projekt powinien uwzględniać analizę poprawnego 






odwodnienia projektowanych elementów
· konstrukcja poboczy


pobocza gruntowe (szer. zgodna z obowiązującymi przepisami)
· wymagania dotyczące urządzeń brd. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami
1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi [11], [12], [13] (w tym z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]), oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki.

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych


Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm, przepisów i z zasadami wiedzy technicznej.

3. SZATA GRAFICZNA


Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie pisana na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga się aby:

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word,

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS Excel,
· całość zgodna ze Standardem Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA (załącznik).
4. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. 
Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady (braki) w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

4.2. 
Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500, powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie [9] i w ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – Wymagania ogólne [14.1] i w ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg [14.2].

Zakres mapy powinien zapewniać poprawne rozwiązanie projektowanych elementów wraz ze wskazaniem reperów.
Zamawiający ma otrzymać mapę numeryczną w formacie danych dwg na nośniku CDR oraz z wersji „papierowej”
4.2.1. Projekt budowlany – 4 egz.
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.

Projekt budowlany powinien zawierać:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać:
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) 

mogą być także załączone do niniejszej Części opisowej. 
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

1. Przedmiot inwestycji.

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej).

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

· zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

· właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia [1.1].

II. Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. 
Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. Opis techniczny ma zawierać zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), schematy obciążeń, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji, geotechniczne warunki posadowienia. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest ona wymagana.
3. Projekty branżowe

4. Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1]. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

Dla obiektów drogowych

· plany sytuacyjne (1:500),

· przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ( 1:100),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100)
Dla obiektów inżynierskich
· widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny osi obiektu i z widokiem na przyczółek i podporę pośrednią wraz z wyposażeniem obiektu ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu)

· przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)

· rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych
· teren budowy z uzgodnieniami właścicieli terenu
· Projekty organizacji ruchu i oznakowania robót dla przyjętych cykli technologicznych
· Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, (jeżeli jest wymagany)
4.2.2. Projekt wykonawczy – 6 egzemplarzy.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty:

Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.

1. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy [4], jeżeli istnieje taka konieczność.
2. Projekty branżowe, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
3. Projekt robót rozbiórkowych.

4. Projekt technologii robót.

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie przepustów - zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), schematy obciążeń, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, obliczenia, oraz zestawienie: obciążeń, sił wewnętrznych i naprężeń – całość załączyć do dwóch pierwszych egzemplarzy.
6. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST – dostosowane do Zarządzenia nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 roku) należy opracować szczegółowo dla danej roboty podając między innymi: lokalizację wraz z ilością projektowanych robót (elementów), opisem robót, wymagania jakościowe proponowanych materiałów (parametry, badania, tolerancje, odbiory, składowanie), odbiory wraz z badaniami (częstotliwość, rodzaj badań, parametry, tolerancje), podstawy płatności z wymienieniem wszystkich czynności, wymagań i badań składających się na ich wykonanie oraz wykazać wszystkie normy, instrukcje i wytyczne obowiązujące dla danej roboty,

7. Projekt gospodarki drzewostanem - inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekt nasadzeń zieleni izolacyjnej oraz określenie zasad ochrony drzew na placu budowy (w razie wystąpienia takiej konieczności).

8. Badania geotechniczne.
9. Rysunki wykonawcze: 

1. Dla obiektów drogowych

· przekroje poprzeczne dróg (1:100),

· profile podłużne,

· schemat tyczenia na odrębnym rysunku;

· projekty: 
objazdów (w tym opracowanie projektów mostu tymczasowego, niezbędnych wzmocnień dróg i obiektów inżynierskich na objazdach po sprawdzeniu ich nośności), organizacji ruchu i oznakowania robót dla przyjętych cykli technologicznych (prędkość min. 60 km/h w terenie niezabudowanym)
· projekt stałej organizacji ruchu

· teren budowy z uzgodnieniami z właścicielami terenu

· projekty organizacji ruchu i oznakowania robót dla przyjętych cykli technologicznych

2. Dla obiektów inżynierskich

· widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny osi obiektu i z widokiem na przyczółek i podporę pośrednią wraz z wyposażeniem obiektu ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu);
· przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50);
· rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych;
· szkic tyczenia oraz określenia przez geodetę współrzędnych punktów osiowych (x, y, z) przepustu w nawiązaniu do reperów państwowych;
· plan orientacyjny ze wskazaniem reperów;
· wyznaczenie terenu budowy z uzgodnieniami z właścicielami zajętego terenu.
3. Dla urządzenia ochrony środowiska
10. plan sytuacyjny w skali jak w części drogowej z czytelnym zaznaczeniem zastosowanych urządzeń. Na planach sytuacyjnych należy wyodrębnić kolorem granice działek oraz ich numery. 

11. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i ślepe kosztorysy dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacja projektową.

4.2.3. Dokumentacja przetargowa – 6 egz.
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych [2]. 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać:

a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKIA). SST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem.

Dokumentację projektową tj.: opis, uzgodnienia i decyzje, oraz następujące rysunki: 

· plan orientacyjny w skali 

1 : 10.000
· plan sytuacyjny w skali

1 : 500
· przekroje normalne w skali

1 : 50
· widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny osi obiektu i z widokiem na przyczółek i podporę pośrednią wraz z wyposażeniem obiektu ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu)

· przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)

· rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych, przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)
b) Przedmiar robót i ślepy kosztorys. Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

4.2.4. Kosztorys inwestorski – 1 egz.
Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w 1 egzemplarzu, który należy dołączyć do pierwszego egzemplarza projektu wykonawczego.

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1. Wstęp:

· opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

· założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym).

2. Przedmiar robót.

3. Kosztorys.

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

Uwaga! Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.

5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego

5.1.1. Narady 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Projektu (ZOPI) - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

· prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia problemów w projektowaniu przy rozstrzygnięciu, których niezbędny jest udział Zamawiającego.

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiający dla Rad projektu.

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu


W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,


Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczałtowo). 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.

7. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych


Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbiór ostateczny 

7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego 


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.2.2 sporządzonych dla:

· opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (zakończenia) zawarty w umowie 

· w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.


Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca przedłoży takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

· kompletne opracowania projektowe,

· oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· protokół zdawczo-odbiorczy, 

· protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, jeżeli są one wymagane, 

· dokumenty projektu (wg pktu 5.3),

· materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, jeżeli były one przekazywane Wykonawcy.
7.3. Przedmiot odbiorów


Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt-u 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:
· Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze niezbędne do uzgodnień
· Projekt wykonawczy – 6 egz.
· Projekt budowlany – 4 egz.
· Dokumentacja przetargowa – 6 egz.
· Kosztorys inwestorski – 1 egz. ( 1 szt. w pierwszym egzemplarzu projektu wykonawczego),

Całość w wersji elektronicznej na płycie CDR – 1 egz. w wersji aktywnej (pliki tekstowe - *.doc lub *.xls; pliki graficzne - *.dwg).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.
Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać:

c) Projekt wykonawczy (kompletny egzemplarz wraz z SST, przedmiarem robót i ślepym kosztorysem).

d) Projekt budowlany (kompletny egzemplarz).
UWAGA:
Materiały przetargowe należy sporządzić oraz dostarczyć Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej na płycie CDR (pliki tekstowe - *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy; pliki graficzne - *.tif 24-bity w rozdzielczości 300-400 dpi).

8. płatności

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

9. przepisy związane

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133(ze zmianami).

[1] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami.
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
 Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.
[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami.

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami.

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami.

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z  późniejszymi zmianami.
[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami.

[11] Katalog robót mostowych część I i II (zgodnie z zarządzeniem nr 8 GDDP z 21 września 1998 r.)
[12] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych (zgodnie z zarządzeniem nr 9 GDDP z 18 marca 2004 r.)
[13] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych (zgodnie z zarządzeniem nr 30 GDDP z 2 listopada 2006 r.)
9.2. Wytyczne i instrukcje.

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[14] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne.

[14] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

[14] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi.

[14] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe.

[14] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.

[14] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,

[15] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

[16] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[17] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998.

[18] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999.

[19] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999.

[20] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998.

[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.

[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002.

[24] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

[25] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999.

[26] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
[27] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998.
[28] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych. 
[29] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000.
[30] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003.
[31] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych IBDIM, 
[32] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.
[33] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002.
[34] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002.
