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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2
Formularz „Oferta” i formularze załączników do oferty: 

Formularze
 

2.1 – 2-3                 Kosztorysy ofertowe i Zestawianie zbiorcze 

Formularz 2.4          WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW
Rozdział 3 
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału   w postępowaniu:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                      z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.2. 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                             w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.3.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /


informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Formularz 3.4.         Potencjał kadrowy;

Formularz 3.5.
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.;
Formularz 3.6.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – 
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;  
Formularz 3.7.         Wiedza i doświadczenie

Formularz 3.8.   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Tom II:
WARUNKI  UMOWY

Rozdział 1
Istotne postanowienia umowy
Tom III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami  

                                  - PROTOKÓŁ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO  OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO
                                 - Wykaz obiektów inżynieryjnych 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

TOM I 

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.
ZAMAWIAJĄCY


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:

· adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa  
· TEL.+48 22 209 25 01 , FAX. +48 22 698 60 45 

· REGON :017511575-00108,  NIP :113-20-97-244

· adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl. 
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2016
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.
Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA       Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  
2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  

    inżynierskiego
          Oznaczenie przedmiotu zamówienie wg CPV:  
45.22.11.11-3 

90 00 00 00-7
4.2.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.


Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.3. 
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA.

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
4.4. 
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67 ustawy pzp.
4.5. 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

5.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 28 miesięcy od daty podpisania umowy.
6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY PEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp.

6.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:



1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:


Doświadczenie 


Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 zadania obejmującego wykonanie remontu, przebudowy lub budowy obiektów mostowych                   o wartości robót mostowych: min. 100 000,00 zł brutto. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku,  w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia




a) Potencjał techniczny


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.


b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostanie jej powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów którzy spełnią następujące wymagania:  

	Stanowisko
	Minimalna 

liczba

personelu 

	Minimalne doświadczenie zawodowe                  i kwalifikacje 

	1
	2
	4

	Kierownik robót 
	1
	1 zadanie polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy obiektu mostowego na stanowisku Kierownika robót mostowych lub Kierownika budowy

	Osoba przeprowadzająca kontrolę obiektów inżynieryjnych
	1 
	Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów




       Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby na w/w stanowiska

4) sytuacji ekonomiczno – finansowej


Potencjał ekonomiczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,       o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.
6.3. 
Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych       w art. 26 ust. 2b, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
6.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden        z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach          o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2. IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

6.6.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

7. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
7.1.2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.2.1.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3.
7.3.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2. IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.
7.3.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.3 b) IDW.
7.3.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Formularz 3.8).
7.3.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.7. („Wiedza i doświadczenie”). Wykaz powinien zawierać roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie odpowiadającym robotom wskazanym w pkt. 6.2.2. IDW wraz z załączeniem dowodów. Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnego wykazu (wszystkich) robót budowlanych.
Dowodami o których mowa powyżej są:  

1) poświadczenia,

2)  inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1) powyżej. 

3)  w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.3.3., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1).
7.4.  W sytuacji gdy, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi  Formularz 3.5.

7.4.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.6. 

7.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.6.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.7. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5. IDW, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 7.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt 7.3.1. IDW oraz Zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.4. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.9. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6. IDW, oraz Dokument wymieniony w pkt 7.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. i 7.3.4. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
8.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

  8.1.
Wykonawca może  złożyć tylko jedna ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.3.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.3.1.
Wypełnione Kosztorysy ofertowe oraz Zestawienie zbiorcze, „Wykaz stawek                   i narzutów” – zgodnie z treścią załączonych w SIWZ formularzy.
8.4.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.4.1.
Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;

8.4.2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.4.3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
8.5.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.6.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.7.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.8.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.9.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.10.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa


oraz opisane: 

„Oferta na: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział                  w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego

„Nie otwierać przed dniem  03.08.2016 r., godz. 12:00”
8.11.
Wymagania określone w pkt 8.9. - 8.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.12.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

9.1. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 810 03 27 lub drogą elektroniczną (e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl)  z uwzględnieniem pkt 9.2.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

9.2.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.4. a także zmiany lub wycofania oferty.

9.3.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

9.4. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek                   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,       w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 9.4.
9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej.

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych p. Małgorzata Bakuła, tel. +48 22 209 24 63,
- w sprawach merytorycznych p. Sławomir Wakuła tel. +48 22 209 23 32.
10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

10.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.3.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1.
Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorysy ofertowe oraz Formularz „Zestawienie zbiorcze”.
11.2.
Wykonawca w Kosztorysach ofertowych  o których mowa w pkt. 11.1. określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tych formularzach, następnie  w tych formularzach wyliczy wartość brutto. 

11.3.
Wartość netto i wartość brutto wykazaną w Kosztorysach ofertowych Wykonawca przeniesie do  Formularza „Zestawienie zbiorcze” i w tych formularzach wyliczy cenę oferty brutto.

11.4   Cenę oferty brutto wykazaną w Formularzach „Zestawienie zbiorcze” Wykonawca przeniesie do Formularza „Oferta”.
11.5.
Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

11.6.
Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.
11.7.
Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.

11.8.
Ceny w poszczególnych pozycjach formularza cenowego oraz cena oferty winny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9.
Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

12.1.
 Nie wymaga się wniesienia wadium
13.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1.
Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 714 (VII piętro), w terminie do 03.08.2016 r., do godziny 11:30. 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 603 (VI piętro), w dniu 03.08.2016 r.,        o godzinie 12:00.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.

13.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – 95%

b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 5%

14.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularz Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 95 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

           Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego 

           wzoru:

	
	C =
	C min
	x 95 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej


14.1.2. Opis kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT”

Kryterium Termin płatności rachunku/faktury VAT” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4. Formularza Oferty.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT wymagany przez Zamawiającego: 14 dni.

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje  termin płatności rachunku/faktury VAT dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie 
z Wykonawcą.

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 5 pkt -  maksymalną liczbę punktów ,

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt.

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednia, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:

	
	T =
	T o. 
	x 5 pkt

	
	
	T max.
	

	gdzie:      
	T o. 
	– termin płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowany w ofercie ocenianej

	
	T max.
	- najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT (30 dni)


W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

14.1.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT”

14.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

    miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

15.2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 16.
16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130 1017 0013 4398 8490 0003.
16.2.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Beneficjent: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
17. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5.
 Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 2

Formularz „Oferta” i formularze załączników do Oferty

Formularz „Oferta”

	(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i  Autostrad 

Oddział w Warszawie

03 – 808 Warszawa

ul. Mińska 25

Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:…………………PLN, słownie złotych: ……………………………………………………………zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym i Zestawieniem zbiorczym.
 Informuję, że (właściwe zakreślić):
- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
4. OFERUJEMY termin płatności rachunku/faktury VAT …….. dni. 

     (Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 14 - 30 dni)

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*.
10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:
 

tel. ________________ fax __________________e-mail;___________________________
14. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 ________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20__ roku

* - niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Kosztorysy ofertowe i Zestawienie zbiorcze 

Formularze 2.1 - 2.3
                               Formularz 2.4
	(pieczęć Wykonawcy)
	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:
	Pozycja


	Wyszczególnienie czynników produkcji
	Jednostka
	Stawka obliczeniowa

	1
	ROBOCIZNA (R)


	złotych 

za 1 r-g
	

	2
	SPRZĘT (S)


	złotych 

za 1 m-g
	wg aktualnych cen podanych przez „SEKOCENBUD”*

	3


	MATERIAŁY (M)
	złotych 

za j.m
	wg rzeczywistych  cen planowanych do wbudowania materiałów, potwierdzonych fakturami zakupu*

	4


	KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz)
	%
	

	5


	KOSZTY POŚREDNIE (Kp)
	%
	

	6


	ZYSK KALKULACYJNY (Z) 


	%
	


Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 8 umowy.

*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian

__________________ dnia __ __ 2016 roku

.............................................................
                                                                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:


Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…….

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia __ __ 20__ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach,               o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.2.
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:


Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………………………..………….

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
__________________ dnia __ __ 20___ roku









_______________________________

        







(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.3.



Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

W imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

informuję że:

*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*) należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	


	2.
	
	


…............................, dn. …............................



…............................................................................................

                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 

*) niepotrzebne skreślić


UWAGA: niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Formularz 3.4.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.3.b) IDW. 

	Poz
	Funkcja
	Nazwisko
i imię
	Kwalifikacje, 

doświadczenie zawodowe,

potwierdzające

spełnianie

wymagań
	Podstawa

dysponowania

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kierownik robót
	
	- doświadczenie zawodowe na stanowisku:……………………………………

przy realizacji zadania………………………………………………………………………………………………………(nazwa zadania)
	

	2
	Osoba przeprowadzająca kontrolę obiektów inżynieryjnych
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(rodzaj uprawnień i określenie specjalności)
	


UWAGA: 

1. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b

_____________ dnia __ __ 20__ roku​


__________________________________

                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.5.
W imieniu: _________________________________________________________

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

_________________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: 


Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

numer sprawy GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2016
1. Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.

__________________ dnia __ __ _____ roku

______________________________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca / osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Formularz 3.6.
	(nazwa podmiotu)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia


Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na: 


Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________________

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia ___ ___ 20___ roku

_______________________________
                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Formularz 3.7.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

Przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.2) IDW.

	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia 
	Nazwa i adres Zamawiającego/

Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 6.2.2) IDW
	Zakończenie realizacji dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	4

	
	
	………………………………………………………………………………

(nazwa i wartość zadania)
	

	
	
	………………………………………………………………………………

(nazwa i wartość zadania)
	


UWAGA

1) Załączamy dowody dotyczące najważniejszych spośród wykazanych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2)  W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b.

__________________ dnia __ __ roku

______________________________

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.8.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  

2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

__________________ dnia __ __ 2016 roku

______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Tom II

WARUNKI  UMOWY

Rozdział 1

Wzór „Umowy”

/wzór/

UMOWA  NR ........./ 2016

Niniejsza Umowa zawarta została w Warszawie w dniu __.__.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

p. ...............................................................................................................................

p. ................................................................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zwanym dalej “Zamawiającym”,

a: 

………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez;

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

Podstawą zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy 55/2016) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w zakresie następujących czynności:
1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości (okres rozliczeniowy 1 miesiąc) 

     2) roboty polegające na naprawie lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  

    Inżynierskiego (okres rozliczeniowy 1 miesiąc).
 2. Zakres i sposób wykonania robót określają:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- załącznik nr 1 do Umowy- dalej         

    SIWZ

2) oferta Wykonawcy- załącznik nr 2 do Umowy 

§ 2

1. Odbiór prac dokonywany będzie na podstawie protokołu odbioru prac.

2. Protokół, o którym mowa w ust.1 sporządzany będzie następująco:

   a) 1 raz w miesiącu – w przypadku  bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w 

       czystości

   b) 1 raz w miesiącu – w przypadku  robót polegających na naprawie lub odtworzeniu 

       zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego.

§ 3

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę     (z zastrzeżeniem postanowień SIWZ).
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2015 poz.1165.) oraz wymaganiom określonym w SIWZ.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie      z zasadami kontroli jakości materiałów i robót.
4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2015r., poz. 122).
§ 4

1. Termin realizacji zamówienia: 28 miesięcy od daty podpisania umowy.
§ 5
1.

1.  Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie całości  przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy  na kwotę netto ……………. zł, (słownie:……………….) plus podatek VAT …………. zł, (słownie:………………………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł (słownie…………………………….)  w tym: 

      1)
Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy za Rozdział I   Zestawienia zbiorczego  na kwotę netto ……………. zł, (słownie:……………….) plus ………. % podatek VAT …………. zł, (słownie:………………………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł (słownie…………………………….).

       2) Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy za Rozdział II  Zestawienia zbiorczego  na kwotę netto ……………. zł, (słownie:……………….) plus ………. % podatek VAT …………. zł, (słownie:………………………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł (słownie…………………………….).

2.
Maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy 107% szacunkowego wynagrodzenia brutto, tj. kwotę ____________ PLN (słownie złotych:______________________________ ).

3.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie
zgodnie z podziałem na: 

1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  - na podstawie faktur VAT 

    wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego 

    określonego w  § 1  pkt.1 ppkt. 1 – na podstawie cen jednostkowych z 

    kosztorysu ofertowego 
     2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  
    inżynierskiego – na podstawie faktur VAT   

    wystawionych przez  Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego  

    o kreślonego w § 1 pkt.1  ppkt.2 na podstawie faktycznie wykonanego 

    zakresu robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
2. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku …………....... o nr …………………………………………………..…  
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do………..dni licząc od daty jej doręczenia do komórki terenowej Zamawiającego, tj. do Rejonu. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 7 

1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w § 5 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione 

    przez wykonawcę koszty:

    1) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2  

       ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  

       pracę; oraz

    2) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub  

        ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  

       społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy.

2. Wynagrodzenie wykonawcy ulega podwyższeniu, zgodnie z ust. 1, o  

    udokumentowaną przez wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego  

    kosztów określonych w ust. 1. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w  

    zakresie, o którym mowa w ust.1 w całości leży po stronie wykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 następuje co roku, począwszy od  

    drugiego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy o kwotę kosztu  

    poniesionego przez wykonawcę w poprzednim roku kalendarzowym.

4. W latach następnych ceny będą podlegały corocznie zmianie (zmniejszeniu lub  

    zwiększeniu) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów   

    i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za rok 

    poprzedni.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu                       niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1) wykonanie robót/prac wynikających z zasad wiedzy technicznej w tym rozwiązań zamiennych, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2) rezygnację z części robót/prac.
2. Jeżeli roboty/usługi wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami ust. 2                   pkt 1 Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

1) Jeżeli roboty/usługi wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami ust. 2 pkt 1 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót/usług z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

2) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, zgodnie z pkt 1.

3) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót/usług wynikających z tych zmian..  
§ 9
1. Do obowiązków Zamawiającego należy wprowadzenie Wykonawcy na teren obejmujący przedmiot umowy administrowany przez Rejon w terminie uzgodnionym przez obie strony
2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia,

3) kontrola jakości materiałów i robót,

4) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót,

6) utrzymanie ładu i porządku w obszarze prowadzonych robót, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza,

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kolizjach i wypadkach,

9) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

10) udostępnienie obszaru robót innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy.

11) Wykonawca ponosi koszty usuwania szkód wyrządzonych przez pracowników Wykonawcy Zamawiającemu lub osobie trzeciej.

                                                       § 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami /robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa prac/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami/robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.


                                             § 12

1. Zamawiający wyznacza  p. …………………………….jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.
2. Wykonawca wyznacza  p. …………………………….do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za daną część Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 14

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

2. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy do wykonania Robót, usług lub dostaw wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:

1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi oraz Zamawiającemu (kopię) dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy tj. umowę z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą lub jej projekt, zawierające co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót/usług/dostaw określonych w umowie lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  jemu umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy;
3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do umowy lub jej projektu 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu;
4) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą/ Usługodawcą/ Dostawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy lub jej projektu w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy do wykonania Robót/usług/dostaw jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy.
4. Do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą/Usługodawcą/ Dostawcą stosuje się procedurę określoną w ust. 3.
5. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy,  Usługodawcy lub Dostawcy z Placu Budowy. 
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą, z tymże termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

7. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca, Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności/ protokole płatności przejściowych przez Inżyniera/Inspektora, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, usług lub dostaw, to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne, Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

8. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 7 dot. podwykonawcy robót Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

9. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 7 dotyczącym Usługodawcy lub Dostawcy Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Usługodawcy/Dostawcy zostały zapłacone to Zamawiający, zapłaci na rzecz Usługodawcy/Dostawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Usługodawcy/Dostawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

10. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
11. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy/Usługodawcy/ Dostawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

12. Umowa z Podwykonawcą, Usługodawcą i Dostawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/Usługodawcę/Dostawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę/ Usługodawcę/Dostawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego,
3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę/dostawcę/usługodawcę jako karę za opóźnienie; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,
4) nakazujących podwykonawcy/dostawcy/usługodawcy wniesienie zabezpieczenie wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp.
13. Wykonawca jest zobowiązany w Umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, Usługodawcami i Dostawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców. 
14. Wszyscy dalsi podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, według zasad określonych w  niniejszym paragrafie.
15. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
§ 15

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót wynikających z poszczególnego zlecenia i gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia tych robót. Zamawiający dokona odbioru częściowego przedmiotu zlecenia w ciągu 20 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.
3. Z czynności odbioru przed upływem okresu gwarancji i odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty polegające na naprawie  

    lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  na okres  36 miesięcy.
2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty   

     potwierdzenia usunięcia   wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót.
     3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie  

         określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
     4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym z Zamawiającym, to 

         Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W   

         tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z  

         zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 17
1.
Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 36 miesięcy.            
2.
Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się

1)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3)
w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym     w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  ………………………….………. zł (słownie:…………………………………………………………………………………).

2.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie …...............................................................

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy  bez wypowiedzenia            w przypadku:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

     przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami  

     inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
3)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

    ze wskazaniami Zamawiającego lub Umową,

2. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół  inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez   Wykonawcę,

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie            z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia  od umowy.
§ 20

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie prowadzonych robót począwszy od daty rozpoczęcia roboty wskazanej w zleceniu          o którym mowa w pkt. 5 OPZ, w tym za zdarzenia których następstwem są szkody poniesione przez osoby trzecie.
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę ( lub inny dokument) ubezpieczenia Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy.
§ 21

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
§ 22

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zmian o których mowa w art. 8 ust. 2 Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić 
w następujących przypadkach:

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

2) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;

za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

4. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku prawnego nawiązanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona w ust. 3 wywarła wpływ.

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą


rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6.  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

    każdej ze stron.
7. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Oferta Wykonawcy z dnia …………………..,

      Zamawiający








Wykonawca 

TOM III

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału        w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki (wykaz obiektów podany w załączniku nr 2 do OPZ)          w następującym zakresie:

● bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości  (cena ryczałtowa  płatna w 

   okresie : 2016 r:  wrzesień – grudzień, 2017 r: styczeń-grudzień ;                   

   2018 r: styczeń- grudzień)

●  roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  

    inżynierskiego
2. Lokalizacja

Obiekty inżynierskie podlegające zabiegom bieżącego utrzymania zlokalizowane są na

Drodze S8 na odcinku Salomea –Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 

3. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonywanie w systemie bieżącym robót związanych z

utrzymaniem  obiektów inżynierskich czystości oraz  robót polegających na naprawie lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu  inżynierskiego.

4. Utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 

Prace porządkowe wykonywane na bieżąco, co najmniej 1 raz na miesiąc, mające

zapewnić ciągłą (każdego dnia) czystość obiektów, polegające na sprzątaniu i/lub

myciu (w okresie bez ujemnych temperatur).

4.1 Zakres prac i sposób ich wykonania:

1. Czyszczenie stożków umocnionych. 

Stan bez ubytków spoin między elementami, dopuszcza się uzupełnienie spoin   zaprawą cementową. Brak roślin w spoinach. Zabezpieczyć chemicznie spoiny między elementami umocnień.

2. Czyszczenie chodników, kładek, schodów, pochylni . 

Polega na usunięciu wszelkich zalegających zanieczyszczeń z powierzchni. Szerokość oczyszczanego pasa jest zmienna i zależy od powierzchni zanieczyszczeń.(kładki, pochylnie). 

3. Opróżnianie koszy wpustów. 
Polega na wyjęciu kosza i usunięciu wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w koszu. 

4. Czyszczenie ścieków przykrawęznikowych i skarpowych. 
Polega na usunięciu zalegającego piasku, liści, gałęzi, chwastów, odrostów, śmieci i innych zanieczyszczeń z jezdni przy krawężniku oraz ze ścieku skarpowego przyobiektowego.

5. Czyszczenie dylatacji. 

Polega na ręcznym wymieceniu zanieczyszczeń ze szczelin urządzeń dylatacyjnych 

     6.  Czyszczenie (mycie)  belek podporęczowych i balustrad. 

          Polega    na zmyciu brudu i innych osadów (mech, porosty, sól) wodą z   

          detergentem z pomocą myjki ze szczotką. 

        7.  Czyszczenie przestrzeni podmostowej. 
           Polega na koszeniu trawy, odrostów i zakrzaczeń pod obiektem oraz na  

           uprzątnięciu nielegalnych składowisk   wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci z              

           przestrzeni podmostowej  (bez koryta cieku) i wywiezienie ich na składowisko  

           komunalne.

  8. Oczyszczanie koryta cieku pod mostami
            Prace polegają na usunięciu i utylizacji zanieczyszczeń (gałęzi, zatorów, zarośli,  

            śmieci) z koryta rzeki na długości do 80 m od podpór mostu w górę i w dół rzeki 

            lub na długości określonej w pozwoleniu wodno-prawnym. 

      9 .Oczyszczenie głowic przepustów:

            -  polega na usunięciu zalegających zanieczyszczeń na głowicy przepustu  

               (gruntów, ciał stałych, gałęzi itp.) .Wszelkie zanieczyszczenia należy przewieść 

               w miejsce dozwolone zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska.

             - wykoszeniu trawy w promieniu 2 m od głowicy przepustu

      10.Odmulenie światła przepustów:

            - polega na usunięciu zalegających zanieczyszczeń (gruntów, ciał stałych, gałęzi 

              itp.)  z wnętrza  komory przepustu oraz wlotu i wylotu obiektu Wszelkie   

              zanieczyszczenia należy przewieść w  miejsce dozwolone zgodnie z Ustawą o  

              ochronie środowiska.

            - rozplantowaniu uzyskanego gruntu w miejscu uzgodnionym z Rejonem. 

            - w razie potrzeby należy wykonać podczyszczenie rowu po około. 3mb z każdej 

              strony w  sposób gwarantujący swobodny i niezakłócony przepływ wód.

      11. Usuwanie graffiti (malowanie)

     Należy usunąć graffiti z powłoki przy zastosowaniu specjalistycznych preparatów, nie uszkadzających istniejącej powłoki np. Sika Antygraffiti S2+S6.Usuwanie graffiti należy poprzedzić próbą preparatu w celu ustalenia jego stężenia nie powodującego uszkodzenia  istniejącej powłoki. Preparat nie może wywoływać odbarwienie istniejącej powłoki.

   4.2   W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca będzie dokonywał kontroli             

            stanu technicznego każdego obiektu raz w miesiącu. Przed      

            przeprowadzeniem kontroli Wykonawca otrzyma Kartę Przeglądu  

            Podstawowego lub Kartę Przeglądu Rozszerzonego każdego obiektu. 

            W protokole należy odnotowywać zmiany które nastąpiły  

            na obiekcie od ostatniego Przeglądu Podstawowego lub Rozszerzonego 

            oraz informacje na temat ewentualnych zagrożeń na obiekcie .W  

            przypadku braku Karty Przeglądu Podstawowego lub Karty Przeglądu 

            Rozszerzonego  należy zamieścić informację o uszkodzeniach na danym 

            elemencie  oraz o zagrożeniach na obiekcie.  Wyniki 

            kontroli należy przekazać do siedziby Rejonu Ożarów Mazowiecki. 

            Protokoły powinna wykonać i podpisać osoba posiadająca  

            uprawnienia budowlane w specjalności mostowej (wykonawcze).            

            Wzór protokołu kontroli podany jest w załączniku nr.1 do OPZ. 
    4.3  Odbiór bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w czystości
            Pierwszego dnia miesiąca następującego po wykonaniu comiesięcznej usługi

            Wykonawca dostarczy do Rejonu pismo z dołączoną płytą

            CD/DVD zawierającą dokumentację fotograficzną sporządzoną po zakończeniu

            prac. Pracownik  Rejonu lub Wydziału Mostów podczas przeprowadzania 

            czynności odbiorowych sporządzi niezależną dokumentację fotograficzną 

            wybranych  obiektów w zakresie uwiecznienia ewentualnych uchybień oraz 

            ogólnego wyglądu obiektów mostowych. Odbiór będzie przeprowadzony na 

            podstawie oceny wizualnej wykonanych prac w trakcie kontroli bieżącego 

            utrzymania oraz dokumentacji

            fotograficznej otrzymanej od Wykonawcy i zdjęć wykonanych przez pracowników

            GDDKiA Oddziału Warszawa (Rejon i Wydział Mostów) sporządzonych w

            dowolnych dniach miesiąca i po jego zakończeniu. W trakcie czynności

            odbiorowych zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach protokół odbioru

            bieżącego utrzymania obiektów w czystości. Protokoły te zostaną  przekazane  

            Wykonawcy w terminie do 5-ciu  dni roboczych od  dnia, w którym Wykonawca 

            przekazał dokumentację fotograficzną za dany miesiąc wykonania w/w usługi.

            Podstawą opłacenia kwoty ryczałtowej za miesiąc rozliczeniowy utrzymania

            danego obiektu mostowego jest potwierdzenie przez odbierającego  wykonania 

            prac na danym obiekcie.

            W przypadku stwierdzenia przez osobę dokonującą odbioru nie wykonania

            na danym obiekcie jednego rodzaju prac wyszczególnionych  w pkt.4 Opisu

            Przedmiotu Zamówienia wówczas miesięczna cena ryczałtowa za bieżące

            utrzymanie  przedmiotowego obiektu w czystości nie będzie podlegała zapłacie za

            ten miesiąc rozliczeniowy. Miesięczna cena ryczałtowa za bieżące utrzymanie w

           czystości za miesiąc, w którym wykazano w protokole zaniedbania

            w świadczeniu usługi nie będzie podlegała zapłacie do końca trwania

            umowy. Potrącenie cen ryczałtowych za dany miesiąc może nastąpić

            również w wyniku kontroli obiektów przez pracowników Wydziału Mostów

GDDKiA O/W-wa w przypadku stwierdzenia przez nich niewłaściwego

wykonania lub stwierdzenia niewykonania wszystkich wymaganych robót.

Uchybienia powodujące konieczność stosowania potrąceń będą

dokumentowane fotograficznie.

Wykonawca na podstawie podpisanych przez upoważnionych

Przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego protokołów odbioru

wystawi faktury  i dostarczy do siedziby Rejonu przed upływem 10 dnia miesiąca następującego po wykonaniu  prac. W przypadku stwierdzenia nie wykonania usługi lub wykonania usługi w sposób nie właściwy na danym obiekcie w dwóch

kolejnych miesiącach, Wykonawca za drugi i każdy następny miesiąc nie

wykonania lub niewłaściwego wykonania usługi bieżącego utrzymania w

czystości na tym obiekcie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 50% sumy miesięcznych cen ryczałtowych określonych w

kosztorysie ofertowym za utrzymanie w czystości tego obiektu.
4.4 Oznakowanie prac (dotyczy utrzymania obiektów inżynierskich w                                                            czystości):
     1.  Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie należytego bezpieczeństwa podczas  

          wykonywania robót oraz odpowiednie oznakowanie sprzętu biorącego udział w          

          poszczególnych robotach.  

     2.  Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

          robót na własny koszt i uzyska jego zatwierdzenie.

5. Roboty polegające  na naprawie lub odtworzeniu zniszczonych 

     elementów obiektu Inżynierskiego (płatne na podstawie ilości wykonanych  

     robót)

Roboty polegające na naprawie lub odtworzeniu zniszczonych  elementów będą   wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia robót przekazanego przez Zamawiającego. Zlecenie to będzie zawierało zakres i lokalizację robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia. Przy uszkodzeniach elementów obiektu inżynierskiego spowodowanego uderzeniem samochodu Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy nie później niż 4 godziny od otrzymania zlecenia  (w takim przypadku zlecenie może zostać przekazane Wykonawcy telefonicznie a następnie potwierdzone następnego dnia roboczego w formie pisemnej).

5.1 Zakres robót i sposób ich wykonania:

5.1.1 Wymiana lub uzupełnienie brakujących rur odwodnienia obiektów  

Są to roboty związane z wymianą lub uzupełnieniem brakujących rur odprowadzających wodę od wylotu rury wpustu do miejsca odbioru wody w poziomie terenu. Odprowadzenie wody odbywa się przy pomocy rur z tworzyw sztucznych o średnicy DN 160 mm. Rury spustowe należy wykonać z tworzywa sztucznego  przeznaczonego do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych w sieciach kanalizacji zewnętrznej . Należy stosować rury z polietylenu (HDPE) odporne na promieniowanie UV. Barwa rury powinna być dostosowana do istniejącego systemu odwodnienia. 
5.1.2  Naprawa ścieków    

  Polega na:

- rozebraniu uszkodzonego ścieku – wyjęciu elementów prefabrykowanych, 

- oczyszczeniu i przesortowaniu rozebranego materiału,

- usunięciu starej podsypki cementowo-piaskowej,

- sprawdzeniu stanu podbudowy i podłoża gruntowego z ewentualną naprawą 
- rozścieleniu nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ułożeniu ścieku (rodzaj i grubość uzupełnianych materiałów należy każdorazowo

  dopasować do materiałów istniejących). Jednostką obmiarowa jest 1mb naprawianego   

  ścieku.

5.1.3 Wymiana nawierzchnio izolacji na chodnikach

  a)   Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię z żywic epoksydowych powinno spełniać następujące warunki:

- podłoże powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, szorstkie, czyste i  

  suche,

- równość - podłoże uznaje się za równe, jeśli na dowolnie wybranych odcinkach o   

  długości 4 m (pomiar łatą długości 4,0 m) prześwity pod łatą mierzone klinem 

  pomiarowym nie przekraczają 3 mm
- gładkość – podłoże jest gładkie, jeśli nie wykazuje lokalnych nierówności i zagłębień 

  przekraczających ±1 mm

- czystość - powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części   

  pylastych i złuszczeń, starej nawierzchni, plam oleju, smarów i zanieczyszczeń 
  Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez czyszczenie strumieniowo-ścierne. Po  

  zmyciu powierzchnia pomostu powinna zostać osuszona,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny   

  być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia głębokości do 0,5 cm wypełnione poprzez   

  szpachlowanie zaprawą na bazie żywic epoksydowych. Jako wypełniacz do żywicy może   

  być stosowany cement, mączka kamienna i piasek oraz ich

  mieszaniny. 

  b)  Gruntowanie podłoża

Przed wykonaniem gruntowania należy uszczelnić styki pomiędzy krawężnikami i krawężnikiem a powierzchnią chodnika.
Gruntowanie wykonać jedna lub dwiema warstwami odpowiedniego materiału.

Po zagruntowaniu każda warstwę przesypać piaskiem kwarcowym (chyba, że instrukcja stosowana mówi inaczej).

  c)  Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Jedna lub więcej warstw materiału zmieszanego z piaskiem kwarcowym.

Przygotowanie materiału do nakładania polega na wymieszaniu lepiszcza i utwardzacza. Mieszać należy wolnoobrotową wiertarką aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Podczas mieszana należy uważać, aby mieszana żywica nie została napowietrzona.

Materiał należy rozprowadzać przy pomocy rakli gumowych lub szpachli zębatych, zachowując odpowiednią, stałą grubość powłoki.

Wykonaną powłokę należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym i posypać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziemieniu.

  d)  Warstwa zamykająca

Materiał poliuretanowy odporny na promieniowanie UV, elastyczny i odporny na ścieranie. Warstwę zamykająca nanosić wałkiem malarskim, ruchami krzyżowymi, w min. dwóch cyklach roboczych.

5.1.4 Naprawa rozmytych nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania naprawy rozmytych nasypów powinien być dokonany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy  przestrzegać następujących zasad :

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej szerokości na całej szerokości nasypu.

d) Kształt nasypu należy dostosować do istniejącej nierozmytej skarpy.  

5.1.5  Uzupełnienie lub wymiana umocnień skarp i chodników

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie umacnianej powierzchni do wymaganej rzędnej oraz ukształtowanie   

  żądanych spadków,

- ułożenie podsypki piaskowo- cementowej,

- ułożenie podbudowy betonowej,

- ułożenie kostki betonowej(lub innego materiału użytego w części istniejącej   

   naprawianego chodnika lub skarpy)

- zaspoinowanie szczelin.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 umocnień (wymiany) wraz z niezbędnymi do ich wykonania robotami towarzyszącymi.

5.1.6   Wymiana krawężników

Prace polegają na usunięciu zniszczonych odcinków krawężnika betonowego lub kamiennego i zastąpieniu go nowymi elementami. Przed ustawieniem nowych krawężników należy przygotować powierzchnie na których będą wbudowane poprzez dokładne ich oczyszczenie z gruzu, odtworzenie miejscowego drenażu i ułożenie warstwy zaprawy niskoskurczowej. Na tak przygotowanym podłożu należy ustawić elementy krawężnika. Grubość  zagęszczonej warstwy zaprawy (min. 2 cm) i ustawionego na niej krawężnika musi być dowiązana do istniejącej niwelety. Szerokość spoin między elementami nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny należy szczelnie wypełnić masą trwale plastyczną. 

Jednostką obmiarową jest 1mb wymienionego krawężnika

5.1.7  Wymiana uszkodzonych balustrad

Zakres prac do wykonania określi przedstawiciel Zamawiającego . Wymieniany fragment balustrady musi odpowiadać parametrom takim jak balustrada istniejąca i być trwale zespolony z nią i podłożem. Wymieniana balustrada musi być zabezpieczona antykorozyjnie w taki sposób jak balustrada istniejąca.

Jednostką obmiarową jest 1 mb wymienionej balustrady.

5.1.8  Wymiana uszkodzonych barier

Zakres prac do wykonania określi przedstawiciel Zamawiającego . Wymieniany fragment bariery musi odpowiadać parametrom takim jak balustrada istniejąca i być trwale zespolony z nią i podłożem. Wymieniana bariera musi być zabezpieczona antykorozyjnie w taki sposób jak balustrada istniejąca. Jednostką obmiarową jest 1 mb wymienionej bariery

5.1.9  Wymiana uszkodzonych barieroporęczy

Zakres prac do wykonania określi przedstawiciel Zamawiającego . Wymieniany fragment barieroporęczy musi odpowiadać parametrom takim jak barieroporęcz istniejąca i być trwale zespolony z nią i podłożem. Wymieniana barieroporęcz musi być zabezpieczona antykorozyjnie w taki sposób jak barieroporęcz  istniejąca.

Jednostką obmiarową jest 1 mb wymienionej barieroporęczy.

5.1.10  Uzupełnienie brakujących sączków

Zakres prac do wykonania przewiduje osadzenie rurki HDPE na rurce stalowej tak aby      docelowo osiągnąć długość 15 cm. W przypadku wyłamania rurki sączka należy rozkuć obrzeże betonowe wokół niego, zamocować rurkę z tworzywa sztucznego (HDPE) i naprawić zaprawami rozkute obrzeże. Rurka z tworzywa sztucznego powinna posiadać średnicę umożliwiającą jej założenie na  rurkę stalową i trwałe zamocowanie. Barwa zamontowanej rurki powinna być dostosowana do istniejącego systemu odwodnienia.

Jednostką obmiarową jest 1 szt. uzupełnionej rurki sączka

5.1.11 Naprawa ubytków konstrukcji betonowej 

Każdorazowo zakres napraw zostanie określony przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

Uzupełnienia ubytków należy wykonać zaprawami niskoskurczowymi typu PCC. Materiały te powinny być dobrane pod względem wzajemnej kompatybilności wszystkich materiałów naprawczych. Dlatego należy stosować materiały naprawcze (materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwę sczepną, zaprawę naprawczą, szpachlówkę) należące do jednego systemu. Zaprawa przeznaczona do napraw betonowych i żelbetowych powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypełniania nieregularnych rozkuć oraz do napraw elementów konstrukcji mostowych obciążonych dynamicznie

Zakres prac obejmuje:

  a) przygotowanie podłoża naprawianej powierzchni,

  - podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być właściwie oczyszczone tj.   

    jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów 

    luźnych części betonu oraz wszelkich innych zanieczyszczeń pogarszających  

    przyczepność.  Sposób oczyszczania należy dostosować do przewidywanego do użycia  

    materiału  naprawczego zgodnie z jego kartą techniczną.

 b)  oczyszczenie wystającego zbrojenia, 

   - w przypadku stwierdzenia korozji zbrojenia należy odsłonić pręty w stopniu     

      pozwalającym  na ich prawidłowe oczyszczenie (dla powierzchniowej korozji prętów    

      zbrojenia od strony otuliny beton należy odsłonić do ½  średnicy pręta, w przypadku   

   korozji na całym obwodzie pręta rozkucie powinno sięgać jeszcze ok. 2 cm poza pręt)  

   metodą  strumieniowo-ścierną do stopnia czystości wymaganą przez producenta 

   materiałów naprawczych. 

- w przypadku stwierdzenia korozji powyżej 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy  

  wzmocnić zbrojenie lub zastąpić zniszczone odcinki nowymi prętami zbrojeniowymi   

  zespolonymi z odcinkami zbrojenia istniejącego. Pręty stanowiące uzupełnienie muszą być   

  oczyszczone do takiego samego stopnia czystości jak oczyszczone zbrojenie istniejące.

c)  zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 

    - wykonać środkiem antykorozyjnym wchodzącym w skład zestawu naprawczego na 

      oczyszczonej powierzchni zbrojenia. Ilość i grubość aplikowanego środka oraz przebieg 

      całego procesu zabezpieczenia antykorozyjnego musi być zgodny z wymaganiami  

      producenta podanymi w karcie technicznej użytego materiału .

 d)  nałożenie warstwy naprawczej. 

    - jeżeli producent zestawu naprawczego nie przewiduje inaczej , zaprawę naprawczą 

      należy nałożyć na podłoże bezpośrednio po wykonaniu warstwy sczepnej metodą 

     „mokre na mokre”. Jeśli warstwa sczepna nie wchodzi w skład zestawu naprawczego 

      wymagane jest zwilżenie powierzchni naprawianych wodą tak, aby powierzchnia ta 

      podczas nakładania zaprawy była matowo-wilgotna. Materiał naprawczy należy nanosić 

      w sposób wskazany przez producenta w karcie technicznej. Materiał należy nakładać 

      starannie tak aby nie powstawały pustki oraz  unikać nanoszenia nadmiaru materiału   

      poza krawędzie rozkucia. Wykonaną naprawę należy chronić przed zbyt szybkim  

      wysychaniem poprzez przykrywanie folią . Nie wolno wykonanej naprawy skrapiać 

      wodą ani posypywać cementem. Niedopuszczalne jest również wygładzanie wykonanej  

      naprawy siłowo „na ostro”. Po wykonaniu naprawy uzupełnienie drobnych ubytków i  

      wyrównanie naprawianej powierzchni należy wygładzić warstwą szpachlówki  

      (najwcześniej po 24 godzinach). Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów 

      dotyczących aplikacji materiałów  zawartych w kartach technicznych.  

      Jednostką obmiarową jest 1m3 wbudowanej zaprawy naprawczej wraz z wszystkimi 

      robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania napraw.

  5.1.12 Zabezpieczenie ustroju niosącego lub podpór powłoką sztywną
  a) Przygotowanie podłoża

     W zakres przygotowania podłoża wchodzą następująca prace:

     − usunięcie pozostałości powłok pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych  

        zanieczyszczeń,

     − usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 

        materiałów z betonem i zmniejszających przyczepność,

     − usunięcie istniejących rys raków itp. czyli przygotowanie podłoża innymi środkami 

        naprawczymi

     − oczyszczenie podłoża betonowego z wody pyłów i części luźnych. 

Dopuszcza się różne metody czyszczenia począwszy od mycia wodą, gorącą wodą lub detergentami, na czyszczeniu mechanicznym i szlifowaniu skończywszy.

  b)  Wykonanie powłoki ochronnej

     Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym   

     przewidzianym przez producenta powłok.

Preparaty należy nanosić za pomocą pędzli, szczotek, wałków lub aparatu do natryskiwania 

Przed położeniem warstwy powłoki ochronnej należy zagruntować podłoże.

Powłoka ochronna powinna mieć grubość minimum 0, 3mm. W miejscu zarysowań należy zastosować lokalnie podwójną grubość zabezpieczenia (dwie warstwy)

Należy pamiętać o przestrzeganiu zaleceń do stosowania wybranego materiału określonych w karcie technicznej produktu (temp. aplikacji, min. czasu między nanoszeniem kolejnych warstw, sposobu aplikacji, temp. punktu rosy itp.). Kolor warstwy wierzchniej powłoki należy ustalić z przedstawicielem Rejonu.

5.1.13  Wymiana paneli ekranów akustycznych

Wymiana paneli ekranów akustycznych polega na demontażu uszkodzonego panelu akustycznego, oczyszczeniu istniejącej konstrukcji słupów, zdemontowaniu uszczelek przylgowych oraz zamontowaniu uszczelek i panelu. Teren po robotach powinien być posprzątany z nieczystości stałych będących pozostałościami po uszkodzonych panelach. Nowy panel musi posiadać cechy fizyczne (materiał, kolor, faktura) takie same jak wymieniany ekran oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty.

 5.2 Oznakowanie robót ( dotyczy robót polegających  na naprawie lub 

       odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego):
5.2.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie należytego bezpieczeństwa podczas  wykonywania robót oraz odpowiednie oznakowanie sprzętu biorącego udział w  poszczególnych robotach.  

5.2.2. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na własny koszt i uzyska jego zatwierdzenie
[image: image2.emf]Droga nr ………… km……………… Miejscowość…………………………………….

Lp.

Zmiany od ostatniego przeglądu 

podstawowego lub rozszerzonego

Zagrożenia trwałości elementu

1

2 Dojazdy w obrębie skrzydeł

3 Nawierzchnia jezdni

4 Nawierzchnia chodników, krawężniki

5 Balustrady, bariery ochronne, osłony

6 Belki podporęczowe, gzymsy

7 Urządzenia odwadniające

8 Izolacja pomostu

9 Konstrukcja pomostu

10 Konstrukcja dźwigarów głównych

11 Łożyska

12 Urządzenia dylatacyjne

13 Przyczółki

14 Filary

15 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa

16 Przeguby

17 Konstrukcje oporowe, skrzydełka

18 Urządzenia ochrony środowiska

19 Zakotwienia cięgien

20 Cięgna

21

22

23 Pylony

Podpis ……………………………………………….

Mechanizm ruchu przęseł

Element

Załącznik Nr 1 do OPZ - PROTOKÓŁ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO  OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

Urządzenia obce

Nasypy i skarpy


Załącznik Nr 2 do OPZ 

 WYKAZ OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 


w okolicznościach, o których mowa 


w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.




















(nazwa Wykonawcy)





OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.




















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)








Informacja 


o przynależności do grupy kapitałowej














 (Nazwa Wykonawcy)








Potencjał kadrowy


osoby zdolne do wykonania zamówienia




















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)


























(nazwa podmiotu oddającego potencjał �w dyspozycję Wykonawcy)








ZOBOWIĄZANIE


do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 











WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - wykaz robót budowlanych




















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE 


że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








� Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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