## Slide 1
Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - „Zadanie A”
PRZYCZÓŁKOWA
PUŁAWSKA
ORGANIZACJA RUCHU
W TRAKCIE BUDOWY

## Slide 2
Inwestor:
Inżynier kontraktu:
Wykonawca:
Współfinansowanie:
Projektanci:
Konsultanci inwestora:
Konsultanci wykonawcy:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - „Zadanie A”

## Slide 3
Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - „Zadanie A”
ZADANIE „A”:
długość: 4600 m, w tym 2335 m w tunelu
układ
drogi: 2 x 14.5 m (trzy pasy 3,50 m + pas awaryjny)
wartość
kontraktu: 1,222 mld PLN
podpisanie
umowy: grudzień 2015
Wzmacnianie
metra: maj 2017
uzyskanie
ZnRID: grudzień 2017

## Slide 4
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI RUCHU:
minimalizacja transportu drogami publicznymi Ursynowa
Utrzymanie przejezdności:
KEN
Płaskowickiej
Rosoła
Stryjeńskich
Dereniowej
Pileckiego
transport trasą S2 – drogą technologiczną na placu budowy

## Slide 5
STAN OBECNY

## Slide 6
STAN OBECNY

## Slide 7
STAN OBECNY

## Slide 8
STAN OBECNY

## Slide 9
STAN OBECNY

## Slide 10
WDROŻENIE 23 – 26 luty 2018
PILECKIEGO
Notes: Zmiana lokalizacji drogi rowerowej . Likwidacja przystanku po południowej stronie ul. Płaskowickiej.

## Slide 11
WDROŻENIE 23 – 26 luty 2018
STRYJEŃSKICH
Notes: Zamknięcie południowej nitki ulicy Płaskowickiej – ruch dwukierunkowy na północnej jezdni ul. Płaskowickiej. Zmiana lokalizacji przystanku Stryjeńskich 04. Likwidacja przystanku po południowej stronie ul. Płaskowickiej.

## Slide 12
WDROŻENIE 23 – 26 luty 2018
BRACI WAGÓW
Notes: Zamknięcie ul. Braci Wagów. Likwidacja przystanku po południowej stronie ul. Płaskowickiej.

## Slide 13
WDROŻENIE 23 – 26 luty 2018
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Notes: Przewężenie ul. Płaskowickiej. Jeden pas do skrętu w prawo i jazdy na wprost.

## Slide 14
14
WDROŻENIE 23 – 26 luty 2018
LANCIEGO
Notes: Zamknięcie ul. Lanciego i przewężenie ul. Płaskowickiej. Likwidacja przystanków autobusowych po południowej stronie ulicy Płaskowickiej.

## Slide 15
WDROŻENIE 23 – 26 luty 2018
ROSOŁA
Notes: Zwężenie ul. Płaskowickiej. Likwidacja pasa dla skręcających w prawo w Rosoła. Zachowanie wszystkich relacji (możliwości skrętu).

## Slide 16
W PRZYSZŁOŚCI:
KEN
przejezdność Płaskowickiej
Rosoła
Stryjeńskich
Dereniowej
Pileckiego
BYPASSY:
zamknięcia na wschód od Rosoła

## Slide 17
Dziękuję za uwagę