OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych na 11 znanych stanowiskach archeologicznych w ciągu drogi krajowej nr dk73 na odcinku obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wraz z opracowaniem wyników badań.
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym jurysdykcją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prace badawcze na następujących stanowiskach:
• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 27 (AZP 100-66/64), rejon około od km 
114+160 do km 114+310 planowanej inwestycji,

• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 28 (AZP 100-66/65), rejon około od km 
113+760 do km 114+000 planowanej inwestycji,,

• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 29 (AZP 100-66/66), rejon około od km 
113+270 do km 113+440 planowanej inwestycji,

• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 30 (AZP 100-66/67), rejon około od km 
113+050 do km 113+130 planowanej inwestycji,,

• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 32 (AZP 100-66/69), rejon około od km 
111+760 do km 111+840 planowanej inwestycji,
• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 34 (AZP 100-66/71), rejon około od km 
110+635 do km 110+700 planowanej inwestycji,
• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 35 (AZP 100-66/72), rejon około od km 
110+395 do km 110+540 planowanej inwestycji,
• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 37 (AZP 100-66/74), rejon około od km 
109+610 do km 109+740 planowanej inwestycji,

• Dąbrowa Tarnowska st. Nr 24 (AZP 100-66/32), rejon około od km 
109+450 do km 109+550 planowanej inwestycji,

• Gruszów Mały st. Nr 2 (AZP 100-66/33), rejon około od km 
108+620 do km 108+715 planowanej inwestycji,

• Gruszów Mały st. Nr 4 (AZP 100-66/76), rejon około od km 
108+065 do km 108+125 planowanej inwestycji,

Tabela 1. Charakterystyka znanych stanowisk archeologicznych kolidujących z przebiegiem drogi:

	Nr stanowiska
	AZP
	Funkcja, kultura bliższa chronologia
	Materiał masowy
	Powierzchnia sondaży w arach

	Dąbrowa Tarnowska, stan 27
	100-66/64
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, późne średniowiecze, nowożytność
	1 okruch krzemienny 25 fr ceramiki
	7

	Dąbrowa Tarnowska, stan 28
	100-66/65
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	3 zabytki krzemienne, 26 fr ceramiki
	8,6

	Dąbrowa Tarnowska, stan 29
	100-66/66
	Punkt osadniczy, nowożytność
	21 fr ceramiki
	6

	Dąbrowa Tarnowska, stan 30
	100-66/67
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	1 zabytek krzemienny, 4 fr ceramiki
	3

	Dąbrowa Tarnowska, stan 32
	100-66/69
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	3 zabytki krzemienne, 2 fr ceramiki
	2,5

	Dąbrowa Tarnowska, stan 34
	100-66/71
	Ślad osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	2 zabytki krzemienne, 3 fr ceramiki
	1

	Dąbrowa Tarnowska, stan 35
	100-66/72
	Punkt osadniczy, późne średniowiecze-nowożytność
	21 fr ceramiki
	4

	Dąbrowa Tarnowska, stan 37
	100-66/74
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	1 zabytek krzemienny, 10 fr ceramiki
	6,5

	Dąbrowa Tarnowska, stan 24
	100-66/32
	Ślad osadniczy, epoka kamienia, wczesna epoka brązu, wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność
	3 zabytki krzemienne, 6 fr ceramiki
	3,5

	Gruszów Mały, stan 2
	100-66/33
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	1 zabytek krzemienny, 6 fr ceramiki
	1

	Gruszów Mały, stan 4
	100-66/76
	Punkt osadniczy, epoka kamienia, nowożytność
	1 zabytek krzemienny, 6 fr ceramiki
	1,5

	RAZEM
	
	
	
	44,6 ara


Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca archeologicznych badań rozpoznawczych w ramach zamówienia ma za zadanie:

· wykonać badania sondażowe na wyżej wymienionych stanowiskach kolidujących z inwestycją. Zakres badań sondażowych zgodnie z decyzją WKZ obejmuje 44,6 ara przy założeniu, iż na każdym stanowisku należy  łącznie wykonać określoną w tabeli ilość arów sondaży. Powierzchnia sondaży winna zostać wykorzystana w całości o ile WKZ w trakcie trwania prac nie nakaże zmniejszenia zakresu badań. 

· opracować naukowo wyniki badań (z uwzględnieniem ewentualnych wniosków i zaleceń konserwatorskich,– 4 egz. w wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie pdf całe opracowanie w postaci jednego pliku; 

· uporządkować teren po zakończeniu prac badawczych;

Termin wykonania badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy.

Opracowanie powinno zawierać:

1) Charakterystykę geograficzno-przyrodniczą obszaru badań;

2) Charakterystykę historyczno-osadniczą obszaru badań;

3) Opis historii, metodyki oraz przebiegu badań zilustrowany fotografiami każdego stanowiska wskazanego do badań;

4) Opis przebadanych sondażowo stanowisk archeologicznych zawierający, w szczególności: 

a) zbiorczy wykaz stanowisk archeologicznych wraz z zaznaczeniem ich na mapie z przebiegiem inwestycji w skali 1:5 000 zawierający dane odnośnie: 

· nazwy miejscowości, 

· nazwy gminy, powiatu i województwa, 

· nr obszaru i stanowiska wg klasyfikacji AZP,

· nr stanowiska na mapie,

· położenia geograficznego,

· kilometrażu w pasie drogowym,

· klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

· charakteru stanowiska,

· pozyskanych lub zaobserwowanych zabytków ruchomych lub nieruchomych,

· przybliżonego zasięgu stanowiska o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie,

· stopnia zagrożenia stanowiska planowaną budową, 

· wskazań konserwatorskich,

b) wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych zawierający:

· nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

· powierzchnię stanowiska,

· powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

· proponowaną powierzchnię badawczą stanowiska do badań wykopaliskowych zlokalizowaną wyłącznie w liniach rozgraniczenia inwestycji,

· informacje odnośnie funkcji, datowania i przynależności kulturowej, charakteru oraz natężenia obiektów i nawarstwień kulturowych, rodzaju podłoża,

c) wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do nadzorów:

· nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

· powierzchnię stanowiska,

· powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

· proponowaną powierzchnię stanowiska do objęcia nadzorem, w tym nadzorem ścisłym,

5) Charakterystykę sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych;

6) Analizę materiałów ruchomych i nieruchomych z podziałem na fazy;

7) Inwentarz materiałów zabytkowych;

8) Zdjęcia oraz rysunki reprezentatywnych zabytków;

9) Zdjęcia oraz rysunki sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych (plany i profile);

10) Karty ewidencji zabytków archeologicznych (KEZA);

11) Wnioski konserwatorskie;

12) Mapę w skali 1:5 000 z zaznaczonym przebiegiem inwestycji oraz lokalizacją wszystkich stanowisk w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dla fragmentów inwestycji, na których zlokalizowano przeznaczone do badań stanowiska archeologiczne.

2. Wykonawca zamówienia ma obowiązek uzyskać od właściwego WKZ:

a. wymagane przepisami pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,

b. pisemną akceptację o przyjęciu  opracowania wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. 

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
III. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

1. Badania sondażowe należy wykonać wyłącznie w liniach rozgraniczających inwestycji.

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sobie obsługę geodezyjną do sprawdzenia czy prowadzone przez niego badania sondażowe mieszczą się w liniach rozgraniczających inwestycji.

3. Wszelkie uzyskane decyzje, zezwolenia, warunki, uzgodnienia i opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. O konieczne oświadczenia organów, opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt.

4. Za datę wykonania umowy uznaje się datę dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawnie wykonanego opracowania wyników badań sondażowych zgodnie z warunkami opisanymi w § 8 załączonego wzoru umowy  
5. Potwierdzenie należytego wykonania opracowania wyników stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru końcowego opracowania wyników bez uwag. W protokole odbioru Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu opracowanie bez uwag.
6. Badania sondażowe rozliczane będą wynikowo.

7. Zakres badań sondażowych zgodnie z decyzją WKZ obejmuje 44,6 ara. Dane szczegółowe odnośnie zakresu prac na poszczególnych stanowiskach określa tabela w punkcie I. Powierzchnia sondaży winna zostać wykorzystana w całości, o ile WKZ w trakcie trwania prac nie nakaże zmniejszenia zakresu badań. 

8. Zamawiający bezzwłocznie udzieli Wykonawcy stosownego zezwolenia na prowadzenie prac w terenie objętym inwestycją.
IV. Ustalenia i informacje dodatkowe
1. Niezależnie od podanych w opisie przedmiotu zamówienie informacji  zaleca się, aby Oferent dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie niezbędne wg niego informacje, potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

2. Zainteresowanym Oferentom Zamawiający udostępni do wglądu następujące opracowania i dokumenty:

· Decyzję Nr A/34 z dnia 28.11.2012r. Małopolskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Tarnowie określającą zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych

· Decyzję Nr  4/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27.07.2012. znak: WI-VIII.7820.33.2011
· karty AZP wymienionych w tabeli stanowisk.
Ww. dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Oddziału przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie, pok. nr 615, w godz. 8.00 - 12.00, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu (tel. 0 12  417-15-14 osoba do kontaktu – Wojciech Tabaszewski).
V. Załączniki :

1. Mapy w skali 1:5000 z naniesioną lokalizacją poszczególnych stanowisk archeologicznych.
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