- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

ul. Bohaterów Warszawy 33

- 70-340 Szczecin

- tel. 091 / 4325301  fax. 091 / 4843873

WYKONANIE WYKOPALISKOWYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH PAS DROGOWY PLANOWANEJ BUDOWY OBWODNICY MIASTA 	STARGARDU SZCZECINSKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM OPRACOWANIA ICH WYNIKÓW,  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

- DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4  pkt 3 lit. e (w oparciu o Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad)

- Zatwierdzam :

..................................................

( pieczęć i podpis)

............................ dnia .................

I. Zamawiający :

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie,

ul. Bohaterów Warszawy 33, 70 - 340 Szczecin,

tel. 091 / 4325301  fax. 091 / 4843873

e – mail : sekretariat@szczecin.gddkia.gov.pl,

adres strony internetowej : www.szczecin.gddkia.gov.pl

1. Informacje ogólne

1.1 W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4  pkt 3 lit. e (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

1.2 Składanie oświadczeń, wniosków, zapytań w niniejszym postępowaniu prowadzone będzie w formie pisemnej, faxem lub e-mailem  w terminie do 3 dni przed otwarciem ofert.

1.3 Zamawiający oświadcza, że ewentualne modyfikacje dokumentacji oraz wszelkie informacje i odpowiedzi na złożone zapytania, będą przesyłane do wszystkich zaproszonych do postępowania oferentów w okresie do 2 dni przed terminem składania ofert  faxem lub e-mailem  z koniecznością poinformowania Zamawiającego o odbiorze modyfikacji faxem lub e-mailem.

1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn.

1.5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, zostanie wykluczony z postępowania i wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

1.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

b) Pełnomocnik przedłoży wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres „Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,

d) jeżeli oferta wykonawców, o których mowa wyżej, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia , umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

1.7. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej dokumentacji.

1.8. Niniejszą dokumentację oraz materiały udostępnione oferentom w czasie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia można wykorzystać wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie należy udostępniać ich osobom trzecim.

1.9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykopaliskowych (ratowniczych) badań archeologicznych obejmujących również prace ziemne (pomocnicze), w liniach rozgraniczających pas drogowy planowanej do budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego wraz z wykonaniem opracowania ich wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Opis przedmiotu zamówienia :

- 1. Zakres wykopaliskowych (ratowniczych) badań archeologicznych w liniach rozgraniczających pas drogowy planowanej budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego obejmuje:

- wykonanie badań na preliminowanej powierzchni badawczej określonej w załączniku nr 1 do umowy określonej w pkt. I.1.1.7.

- wykonanie prac ziemnych (pomocniczych), do których należy m.in.:

- wytyczenie granic stanowiska archeologicznego przez uprawnioną osobę;

- odhumusowanie;

- składowanie humusu;

- zabezpieczenie terenu;

- zasypanie wykopów,

- uporządkowanie terenu;

przy czym szczegółowe zalecenia dotyczące prac ziemnych zostały określone w załączniku nr 6 do umowy określonej w pkt. I.1.1.7.

c) wykonanie sprawozdania i opracowania wyników w 4 egz. drukowanych + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej dla archeologicznych badań wykopaliskowych (ratowniczych) planowanej budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do umowy określonej w pkt I.1.,1.7.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno m. in. odpowiadać:

a) wymaganiom określonym w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.05.2006 r. w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

b) wymaganiom określonym w wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach na prowadzenie badań wykopaliskowych,

c) terminom określonym w niniejszej dokumentacji (pkt. VII),

d) innym informacjom zawartym w niniejszej dokumentacji.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

V. Oferta wariantowa: NIE

VI. Dokumentacja.

- decyzje lokalizacyjne określające przebieg linii rozgraniczających pas drogowy inwestycji wraz z mapami w skali 1:5000 znajdują się do wglądu w GDDKiA Oddział Szczecin, wydział Dokumentacji Technicznej;

- Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.05.2006 w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się do wglądu w GDDKiA Oddział Szczecin, u specjalisty ds. ochrony środowiska;

- plan orientacyjny w skali 1:25 000 oraz plany w skali 1:5 000 z naniesioną lokalizacją stanowisk wraz z liniami rozgraniczenia stanowią załącznik nr 7 do dokumentacji;

- Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicznego stanowią załącznik nr 8 do dokumentacji;

- Tabelaryczne zestawienie stanowisk archeologicznych przeznaczonych do badań z podaniem lokalizacji administracyjnej, lokalizacji wg AZP, specyfiki kulturowej, powierzchni kolidującej z inwestycją, modyfikatorów, szacowanej ilości jednostek normatywnych (dawniej godzin normatywnych) w rozbiciu na prace terenowe i opracowanie wyników badań, stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej dokumentacji.

VII. Termin wykonania zamówienia:

-  Trzy miesiące od momentu podpisania umowy  należy wykonać całość prac ziemnych i terenowych;

-  Pięć miesięcy od zakończenia i odebrania prac terenowych - opracowanie wyników badań.

VIII. Warunki podmiotowe

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, których zakres działania obejmuje prowadzenie badań archeologicznych oraz są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadają doświadczenie w realizacji badań przy inwestycjach o wielkości adekwatnej do przedmiotu zamówienia. Oferent musi wykazać, że realizował badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników badań o wielkości porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. o powierzchni 630 arów w ciągu ostatnich 5 lat (oczekuje się doświadczeń w zakresie badań szeroko płaszczyznowych koordynujących pracę dużych zespołów ludzi, sprzętu, odpowiednich sposobów hałdowania, itp.).

W celu udokumentowania stawianych wymagań oferent powinien wypełnić załącznik nr 2 do dokumentacji oraz dołączyć referencje od poprzednich zamawiających (wraz z krótką charakterystyką zakresu oraz podaniem powierzchni badań) lub zaświadczenie wydane przez WKZ o należytym wywiązaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniem na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych w odniesieniu do konkretnych stanowisk z podaniem powierzchni. W przypadku prowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie województwa zachodniopomorskiego pod drogi krajowe i autostrady, dla których bezpośrednim zamawiającym była GDDKiA przedstawienie referencji nie jest konieczne. W związku z wieloletnim cyklem realizacji umów na badania wykopaliskowe dopuszcza się sytuację, w której przedstawiona referencja będzie dotyczyła badań w toku.

Minimalna ilość referencji:

- dla potwierdzenia doświadczeń oferenta w zakresie badań wykopaliskowych - 1,

5.  Posiadają wiedzę z zakresu regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o własne doświadczenie badawcze (załącznik nr 3 do dokumentacji potwierdzony przez WKZ)

6.  Posiadają do dyspozycji odpowiedni potencjał kadrowy, pozwalający obsadzić wykwalifikowanymi osobami stanowiska archeologiczne konieczne do przebadania. Na potwierdzenie tego warunku oferent dołączy imienną listę kierowników badań posiadających uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) do prowadzenia tych badań wraz z udokumentowanym regionalnym doświadczeniem badawczym (załącznik nr 4 do dokumentacji). Kierownik badań w myśl ww. rozporządzenia powinien mieć tytuł magistra archeologii i zakończoną co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową (po ukończeniu studiów) w zakresie badań wykopaliskowych. Jednocześnie wymaga się znajomości regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych.

Minimalna liczba kierowników – 13 kierowników.

W celu udokumentowania spełnienia wymagań stawianych kandydatom na kierowników badań należy dołączyć kserokopię dyplomu i referencje od poprzednich zamawiających (wraz z krótką charakterystyką zakresu z podaniem powierzchni badań, jakości wykonanych prac oraz opracowań wyników) lub zaświadczenie wydane przez WKZ o należytym wywiązaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniem na prowadzenie badań wykopaliskowych w odniesieniu do konkretnych stanowisk z podaniem przebadanej powierzchni. Dopuszcza się sytuację, w której przedstawiona referencja będzie dotyczyła zaawansowanych badań w toku.

Minimalna ilość referencji dla każdego kandydata na kierownika badań:

- dla potwierdzenia znajomości regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego – ilość referencji  1.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców jedynie w zakresie prac ziemnych.

IX. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wypełniony Formularz Ofertowy wg druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji wraz z wymaganymi dokumentami oraz wypełnionymi załącznikami określonymi w pkt. IX 2-10.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.

- Opis doświadczeń w realizacji badań przy inwestycjach o wielkości adekwatnej do przedmiotu zamówienia - wg druku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji wraz z wymaganymi  referencjami lub zaświadczeniami WKZ określonymi w pkt. VIII. 4.

- Wykaz zrealizowanych prac badawczych na terenie woj. zachodniopomorskiego  potwierdzających znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych - wg druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej dokumentacji potwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Listę imienną kierowników badań posiadających uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) do prowadzenia tych badań - wg druku stanowiącego załącznik 4 do niniejszej dokumentacji wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w pkt. VIII 7 (dyplom oraz referencje lub zaświadczenie WKZ).

- Wypełniony formularz cenowy - wg druku stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej dokumentacji.

- Wypełniony załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy, która stanowi załącznik nr 6 do dokumentacji.

X.   Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji

2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. IX.

3. W przypadku, gdyby oferent zamiast oryginału załączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, powinna posiadać wszystkie ponumerowane strony oraz powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.

7. Wszystkie miejsca, w których oferent wniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz prawo wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt IX 1-7 niniejszej dokumentacji.

9. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

- adresem składającego ofertę,

- adresem Zamawiającego

oraz hasłem : Oferta na archeologiczne wykopaliskowe (ratownicze) badania w pasie rozgraniczającym przy planowanej budowie obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego wraz z wykonaniem opracowania ich wyników,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie otwierać przed dniem 11 października 2007 r. do godz. 13.00

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

10.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Odrzucenie ofert.

1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) będzie sprzeczna z niniejszą dokumentacją,

b) nie będzie kompletna (oferent nie złoży wymaganych załączników i dokumentów),

c) jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji,

d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

e) zostanie złożona po terminie,

f) będzie zawierać błędy w podanej cenie ( za wyjątkiem oczywistych omyłek rachunkowych, których poprawienie przez Oferenta możliwe będzie na wezwanie Zamawiającego).

2. Oferty odrzucone nie podlegają ocenie i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentowi.

XII. Termin związania ofertą ustala się na okres 60 dni licząc pierwszy dzień, jako dzień składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu związania ofertą za zgodą Oferenta.

XIII. Informacji nt. dokumentacji , jak również realizacji przedmiotu zamówienia udziela p. Beata Goszczyńska w GDDKiA O/Szczecin nr tel. 091/ 432-53-67, 
nr fax. 091/ 484 39 97, e–mail: bgoszczynska@szczecin.gddkia.gov.pl, (w godz. 7.00 do 15.00).

XIV. W celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty wykonawcy zobowiązują się do dokonania wizji lokalnej w terenie, gdzie będą prowadzone badania archeologiczne, zapoznania się z istniejącą dokumentacją, dokonania własnego obmiaru.

XV. Kryteria i zasady oceny ofert :

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 17 z dnia 5 maja 2006 r. ) oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej ściśle według kryteriów wyszczególnionych poniżej, stosując zasadę, iż oferta, która uzyskała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

- Doświadczenie w realizacji badań przy inwestycjach o wielkości adekwatnej do przedmiotu zamówienia – limit punktowy: 0-2

- Znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu o własne doświadczenia badawcze na terenie województwa zachodniopomorskiego - limit punktowy: 0-2

- Lista imienna kierowników badań posiadających uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) do prowadzenia tych badań z udokumentowanym regionalnym doświadczeniem badawczym. limit punktowy: 0-2

- Stawka cenowa za 1 jednostkę normatywną. limit punktowy: 0-6

XVI. Cena wykonania  zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r o cenach, cena obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie, których, Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić należność, w tym również podatek VAT.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia wymienione m. in. w pkt III.1.

Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w sposób następujący:

1. Cenę należy podać osobno dla badań terenowych i opracowań za jedną jednostkę normatywną w rozbiciu na stawkę netto, VAT, oraz stawkę brutto.

2.   Cenę w przypadku prac ziemnych należy podać w złotych/metr kwadratowy

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Oferenta na podstawie Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej dokumentacji.

4. Oferent obliczy cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów zamówienia

5. Do tak wyliczonej ceny netto Oferent doda wartość podatku VAT (w przypadku zwolnienia z podatku VAT należy dołączyć: oświadczenie oferenta, że działalność nie podlega podatkowi VAT, cena oferty zawiera kwotę brutto, a w przypadku wystąpienia zmian Oferent nie będzie sobie rościł praw do zwiększenia wynagrodzenia oraz kserokopię orzeczenia Urzędu Statystycznego o zakwalifikowaniu działalności, która na podstawie przepisów zwolniona jest z podatku VAT ). Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza się w ofercie jako cenę ofertową brutto.

XVII. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 11. 10.  2007 r. do godziny 13.00 w siedzibie GDDKiA Oddział Szczecin przy ul. Bohaterów Warszawy 33, w sekretariacie pok. nr 10

XVIII. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11. 10. 2007 r. o godzinie  13.00 w siedzibie GDDKiA Oddział Szczecin przy ul. Bohaterów Warszawy 33, w świetlicy pok. nr 207.

XIX. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybrany oferent, oraz wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze bądź odrzuceniu oferty. Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone w zawiadomieniu.

Załączniki do dokumentacji  :

- Załącznik nr 1 „Formularz oferty”

- Załącznik nr 2 „Doświadczenie wykonawcy”

- Załącznik nr 3 „Wykaz zrealizowanych prac badawczych”

- Załącznik nr 4„Listę imienną kierowników badań pos. uprawnienia”

- Załącznik nr 5 „Formularz cenowy”

- Załącznik nr 6 „Istotne postanowienia umowy”

- Załącznik nr 7 „Mapy”

- Załącznik nr 8 „ Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicznego”

- Załącznik nr 9 „ Stanowiska przeznaczone do nadzorów archeologicznych ”

- Załącznik nr 10 „Stanowiska przeznaczone do wykopaliskowych badań archeologicznych ”

Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Oddział w Szczecinie,

ul. Bohaterów Warszawy 33,

70 - 340 Szczecin,

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na wykonanie wykopaliskowych (ratowniczych) badań archeologicznych w liniach rozgraniczających pas drogowy planowanej budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego oraz wykonanie opracowania ich wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

My niżej podpisani:

...............................................................................................

...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….…………………………………………….

REGON ……………………………………….…………….…………………………….

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy( firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum).

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w dokumentacji.

2. Zobowiązania oferenta

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Kwota netto ............................... zł

(słownie ...................................................................................................... zł)

Podatek VAT ......................%   			VAT ............................ zł

(słownie: ......................................................................................................zł)

Cena wykonania zamówienia brutto : ............................... zł

(słownie: …………………………………………..............………………….....................

...............................................................................................................................................zł)

w tym:

a) wykonanie badań terenowych (badań archeologicznych) przy stawce za 1 jednostkę normatywną …………. zł netto + podatek VAT (……….%) ……………. zł, co daje wartość stawki brutto ……………………zł

słownie brutto……………………………………………………………………………..zł

b) wykonanie opracowania wyników badań przy stawce za jedną jednostkę normatywną …………..zł netto + podatek VAT (………..%) ………………..zł, co daje wartość stawki brutto …………………….zł

słownie brutto …………………………………………………………………………….zł

c) wykonanie prac ziemnych przy stawce za 1 m2 ……………zł netto + podatek VAT (………%) ………………zł, co daje wartość stawki brutto …………………….zł

słownie brutto…………………………………………………………………………….zł

3. Oświadczenia oferenta :

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w dokumentacji.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w dokumentacji i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w dokumentacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji badań i czynności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i kompletne.

- Oświadczamy, że przeprowadziliśmy rozeznanie terenu, na którym mają zostać przeprowadzone przedmiotowe badania.

- Wszelką korespondencję w prawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:......................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ..................... stronach.

4. Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączmy następujące załączniki i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

data ............................................................

………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

w realizacji badań przy inwestycjach o wielkości adekwatnej do przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i zakres usług wykonywanych przez wykonawcę | Powierzchnia badań | Czas realizacji (od ... do...) | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2007 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 3

pieczęć wykonawcy

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH NA TERENIE WOJEWDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ REGIONALNEJ SPECYFIKI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i zakres badań wykonywanych przez wykonawcę | Czas realizacji (od ... do...) |
| --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2007 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

………………………………………………..

(potwierdzenie WKZ, pieczęć i data)

# Załącznik Nr 4

WYKAZ  KIEROWNIKÓW BADAŃ

posiadających uprawnienia w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) do prowadzenia badań z wyszczególnieniem tych osób, które prowadziły badania w danym regionie

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie rok uzyskania | Rodzaj uprawnień. Nr, kiedy i kto wydał | Lata pracy w zawodzie | Krótki opis regionalnego doświadczenia badawczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2007 r.

………………………………………………		......................................................

(potwierdzenie konserwatora, pieczęć i data)	( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 5

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

ofertę na wykonie wykopaliskowych (ratowniczych) badań archeologicznych na trasie planowanej budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego oświadczamy, że oferujemy realizację całości zamówienie zgodnie z poniższymi cenami.

|  |  | Nazwa zadania | Jednostka | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [......%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Szacowana ilość jednostek | Wartość łączna netto [zł] | VAT [zł] | Wartość łączna brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Archeologiczne badania terenowe |  | j.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Opracowanie wyników badań |  | j.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Prace ziemne |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferta cenowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość, dnia: ………………………………						..............................................................................................

(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 6

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr

Zawarta w dniu ...................... roku w , pomiędzy:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70 - 340 Szczecin, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. …………………………		-	……………………………….

2. ……………………….		-	……………………………….

a

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ratowniczych (wykopaliskowych) badań archeologicznych obejmujących również prace ziemne, w liniach rozgraniczających pas drogowy planowanej budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego określonym w decyzji lokalizacyjnej.

- Zakres badań, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych obiektów (stanowisk) narażonych na całkowite zniszczenie oraz opracowanie wyników tych badań, na obiektach (stanowiskach) wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Zakres sprawozdania i opracowania wyników badań, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zmiana zakresu badań, o których mowa w ust. 2 i 3 wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego a w przypadku podpisania porozumienia pomiędzy GDDKiA a KOBIDZ również przez KOBiDZ.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników niezbędną do wykonania prac, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania wyników badań archeologicznych, o których mowa w ust. 2, obejmujące następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie opracowania w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką;

- wprowadzanie opracowania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

- publicznego wystawiania, odtwarzania oraz publicznego udostępniania opracowania.

7.	Wykonawca ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację

wyników badań.

- Wykonawca jest zobowiązany również do prowadzenia na bieżąco dokumentacji polowej i technicznej pozostającej w zgodzie z prowadzonymi pracami na danym stanowisku.

- Zamawiający nabywa na własność 4 egzemplarze opracowania w formie papierowej + 3 egzemplarz w formie elektronicznej (na CD-ROM).

- Dokumentacje określone w ust.9 oraz w załączniku nr 4 pkt I. 4 do umowy, wykonawca zobowiązuje się opracować w formacie kompatybilnym z MS Office.

§ 2

- Termin wykonania archeologicznych badań wykopaliskowych obiektów (stanowisk) narażonych na całkowite zniszczenie, ustala się na 3 miesiące od daty podpisania umowy. Termin ten ulegnie zawieszeniu na czas niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie badań terenowych, pod warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie okresu zawieszenia robót.

- Termin wykonania opracowania wyników tych badań ustala się na 5 miesięcy od terminu zakończenia prac wykopaliskowych, o których mowa w § 1 pkt. 1

- Termin wykonania zamówienia – 8 miesięcy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem treści pkt. 1.

- Kolejność archeologicznych badań ratowniczych powinna uwzględniać gruntów plan prac budowlanych, zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie za wykonanie badań archeologicznych nie przekroczy ....................... zł brutto (słownie: ...................................................................... ........................................................................................................................brutto) w tym za wykonanie prac ziemnych kwota nie przekroczy ........................ zł brutto (słownie:.................................................................................................................................. ........................................................................................................................brutto).

Szczegółowy sposób kalkulacji wynagrodzenia, z wyjątkiem kwoty na prace ziemne,  określają  załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej umowy.

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w §4 ust. 1.

§ 4

- Badania objęte umową będą rozliczane na podstawie faktur częściowych, do wysokości 80% wynagrodzenia, wystawianych przez Wykonawcę, według stopnia zaawansowania tych badań, nie częściej niż w okresach miesięcznych, na podstawie protokołu odbioru, potwierdzonego załącznikiem graficznym, dokumentującym przebadaną przestrzeń badawczą i podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez Dyrektora Oddziału. W przypadku podpisania porozumienia pomiędzy GDDKiA a KOBiDZ odbiorów będą dokonywali również przedstawiciele KOBiDZ-u.

- Odbiór rozpocznie się w terminie 28 dni licząc od dnia zgłoszenia badań do odbioru przez Wykonawcę i będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 4 dołączonym do umowy.

- Odbiory mogą się odbywać nie rzadziej niż raz na 2 miesiące i na nie więcej niż 13 stanowiskach przeznaczonych do odbioru.

- Po dokonaniu odbioru końcowego na wskazanym stanowisku archeologicznym, wykonawca powinien w terminie do 7 dni zasypać i uporządkować odebrane stanowisko.

- W wypadku niedotrzymania, z winy Zamawiającego, warunków wskazanych w ust. 2, Zamawiający ureguluje 50% wartości faktury za badania przedstawione do odbioru, pozostawiając pozostałe 50% jako fundusz gwarancyjny, do czasu dokonania odbioru, ale nie dłużej niż przez  30 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, będzie każdorazowo podstawą 
do wystawienia faktury częściowej, płatnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Archeologiczne badania wykopaliskowe poszczególnych obiektów (stanowisk) zostaną rozliczone w pełnym wymiarze po ich zakończeniu i przedstawieniu sprawozdania, którego zakres określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Opracowania wyników badań na poszczególnych stanowiskach będą rozliczane kwartalnie do wysokości 80% wynagrodzenia, a w pełnym wymiarze finansowym po ich zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego.

- Odbioru badań stanowiących przedmiot umowy oraz końcowego rozliczenia umowy dokona Zamawiający. W przypadku podpisania porozumienia pomiędzy GDDKiA a KOBiDZ opracowanie zostanie odebrane również przez KOBiDZ.

- Protokół końcowy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia końcowego. Faktura końcowa płatna będzie w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane badania następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń (braków, błędów) w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może wstrzymać lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, do czasu uzupełnienia braków lub usunięcia błędów przez Wykonawcę, w uzgodnionym między Stronami zakresie i terminie, o czym pisemnie zawiadamia wykonawcę.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę o planowanej kontroli.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub KOBiDZ wobec sposobu prowadzenia badań terenowych, Zamawiający może zażądać zmiany kierownika badań terenowych.

- W przypadku stwierdzenia uchybień w prowadzonych przez Wykonawcę pracach dokumentacyjnych, Zamawiający ma prawo zażądać wstrzymania prac wykopaliskowych do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę stwierdzonych braków.

§ 7

- W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w  § 2 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W razie zwłoki w usunięciu wad pracy stanowiącej przedmiot umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

- W razie niedotrzymania z winy Zamawiającego terminu realizacji płatności należnych Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy strony przeciwnej, strona ta zapłaci karę  umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15.

- Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1, 2, 4, nie pokrywają udokumentowanej szkody, Strona która jej doznała jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający może odliczyć kwotę kary, o której mowa w ust. 1, od ostatniej płatności należnej Wykonawcy.

- W przypadku wstrzymania prac wykopaliskowych, z przyczyn wymienionych w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień wstrzymania prac.

§ 8

- Nadzór merytoryczny nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

- Wykonawca wyznacza koordynatora ratowniczych badań archeologicznych, którym będzie:

- ......................................... .

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań objętych niniejszą umową.

§ 10

Wykonawca może, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonać korekt bieżących, polegających na przemieszczeniu wysiłku badawczego i środków finansowych pomiędzy pracami cząstkowymi, bez naruszenia ogólnego zakresu rzeczowego i finansowego umowy.

§ 11

      - Wykonawca może, powierzyć wykonanie części prac będących przedmiotem umowy, lecz jedynie w zakresie robót pomocniczych (roboty ziemne ręczne i mechaniczne , prace geodezyjne) podwykonawcy, przyjmując odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za swoje własne.

      - W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawca będzie wyłaniał podwykonawców w postępowaniu konkurencyjnym.

§ 12

- Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie posiadaną dokumentację lokalizacyjną oraz decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z dokumentacją, potrzebną do realizacji przedmiotu umowy.

- W wypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uznanej przez Zamawiającego potrzeby, Zamawiający będzie uczestniczyć w uzgodnieniach współpracy terenowej pomiędzy Wykonawcą a realizatorami prac budowlanych na obwodnicy miasta Stargardu określonej w § 1 ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją lokalizacyjną określającą przebieg linii rozgraniczających pas drogowy planowanej do budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego określonej w § 1 ust. 1 oraz decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z dokumentacją ze szczególnym zwróceniem uwagi na informacje zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej umowy.

- Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentami, o których mowa w ust. 3 oświadcza, iż będzie prowadził prace, o których mowa w § 1 ust. 1, uwzględniając przepisy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

§ 13

1. Wykonawca będzie prowadził prace będące przedmiotem umowy wyłącznie na gruntach udostępnianych protokolarnie przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram badań archeologicznych uwzględniając plan prac budowlanych.

3. Harmonogram zostanie ustalony w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy.

§ 14

1. Wykonawca zapewni wytyczenie granic pola badań w terenie oraz jego odhumusowanie, składowanie humusu w odpowiednio do tego celu wyznaczonych miejscach, zabezpieczenie, zasypanie i uprzątnięcie stanowiska w granicach linii rozgraniczających pas drogowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego określonej w § 1 ust.1.

2. Zakres prac ziemnych określa załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Koszty prac ziemnych, określonych w § 3. ust.1, ureguluje Zamawiający, po przyjęciu ich protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 15

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

- Jeżeli z winy Wykonawcy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania badań przy czym odstąpienie to nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej.

- W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może żądać opracowania wyników badań  wykonanych do czasu rozwiązania umowy, na warunkach niniejszej umowy i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 16

Magazynowanie i przechowywanie ruchomych znalezisk archeologicznych nie obciąża

Zamawiającego.

§ 17

Zmiany umowy mogą być, pod rygorem nieważności, dokonywane wyłącznie na piśmie.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1) Załącznik Nr 1: „Zestawienie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze planowanej budowy obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego z preliminowaną powierzchnią niezbędnych ratowniczych badań wykopaliskowych oraz czasochłonnością przedmiotowych prac”.

3) Załącznik Nr 2: “Zasady oszacowania pracochłonności normatywnej archeologicznych badań wykopaliskowych”.

4) Załącznik Nr 3: “Kalkulacja stawki i wycena prac”.

5) Załącznik Nr 4: „Standardy odbiorów badań terenowych i opracowań”

6) Załącznik Nr 5: „Obszary i obiekty chronione, określone na podstawie przepisów ochrony przyrody znajdujące się w rejonie planowanej obwodnicy miasta Stargardu Szczecinskiego”.

7) Załącznik Nr 6: „Zakres prac ziemnych”

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 20

- Strony umowy postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporów wynikłych z niniejszej umowy będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.

- Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                            		WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy Nr……….z dnia………..

ZESTAWIENIE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE PLANOWANEJ BUDOWY OBWODNICY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO Z PRELIMINOWANĄ POWIERZCHNIĄ NIEZBĘDNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH ORAZ CZASOCHŁONNOSCIĄ PRZEDMIOTOWYCH PRAC.

Załącznik nr 2 do umowy nr … z dnia …………..    2007r.

Normatywy szacowania pracochłonności ratowniczych badań wykopaliskowych i opracowań.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE.

Przyjęte zostają następujące założenia wyjściowe dla kalkulacji pracochłonności 1 ara standardowego:

- Stanowisko jest osadą.

- Brak warstw łącznikowych (ciągłych), brak także rozbudowanych poziomów próchniczych profilu glebowego.

- Podłoże glebowe jest luźne (piasek, piasek słabo gliniasty lub żwir).

- W polu jednego ara znajdują się nie więcej niż trzy obiekty, o średnim lub niewielkim stopniu złożoności.

- Stanowisko jest jedno-kulturowe, przy czym na założenie to nie wpływają ewentualne ślady osadnictwa innych kultur.

- Badania przewidziane są w warunkach właściwych dla późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni.

- Przyjmuje się, że normatywna pracochłonność na 1 arze standardowego pola badań wynosi 146 godzin.

I. PRACE TERENOWE

I.1. PRACE, KTÓRYCH KOSZTY MUSZĄ BYĆ PONIESIONE PRZEZ WYKONAWCĘ:

1. - 	Plan warstwicowy,

2. - 	Eksploracja obiektów i nawarstwień archeologicznych,

3. - 	Pełna dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna obiektów i nawarstwień archeologicznych,

4. - 	Wstępna konserwacja i inwentaryzacja materiałów ruchomych,

5. - 	Sprawozdanie z badań zawierające następujące elementy:

a. - kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii;

b. - informacje ogólne o stanowisku (dane ‘metrykalne’ stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie);

c. - charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii);

d. - wnioski konserwatorskie;

e. - tabele:

- tab. 1. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia;

- tab. 2. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych;

- tab. 3. wykaz zawartości obiektów.

f. - ryciny:

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i przebiegiem trasy autostrady (linie rozgraniczenia);

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją;

- rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i  funkcji  (tylko w przypadkach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany  w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp.

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów).

I.2. OSZACOWANIE PRACOCHŁONNOŚCI NORMATYWNEJ PRAC TERENOWYCH DLA POLA BADAŃ O POWIERZCHNI 1 ARA:

Pracochłonność standardowego 1 ara pola badań wynosi 146 godzin normatywnych.  Ar standardowy jest charakteryzowany przez modyfikatory A-F (wg poniższego wykazu) o wartości 1,0.

Gdy na podstawie wyników badań wykopaliskowych stwierdza się odmienne parametry niż właściwe dla ara standardowego, dokonywana jest korekta podstawowej pracochłonności normatywnej. Korekta ta dokonuje się poprzez zastosowanie współczynników modyfikujących, przez które mnoży się (w ciągu iloczynowym) pracochłonność podstawową.

I.3. MODYFIKATORY OSZACOWANIA  ARA STANDARDOWEGO

A. Funkcja stanowiska

0 - osada lub cmentarzysko ciałopalne - 					1,0

1 - współwystępowanie osady i cmentarzyska ciałopalnego - 		1,1

2 - cmentarzysko szkieletowe lub birytualne, współwystępowanie

osady i cmentarzyska szkieletowego lub birytualnego - 			1,2

3 - stanowisko szczególne - 							1,3 - 2,5

B. Fazy użytkowania

1 - jedna faza użytkowania - 							1,0

2 - dwie fazy użytkowania - 							1,1

3 - trzy fazy użytkowania - 							1,2

4 - cztery fazy użytkowania - 						1,3

5 - powyżej czterech faz użytkowania - 					1,4

C. Ilość obiektów na 1 arzex - 0 obiektów - 				0,25

0 - 0,2 - 3,9 obiektów - 							1,0

1 - 4,0 - 8,9 obiektów - 							1,2

2 - 9,0 - 16 obiektów - 							1,4

3 - powyżej 16 obiektów - 							1,6

zastosowanie tego modyfikatora wymaga następującej kategoryzacji obiektów:

(1) obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m = powierzchnia  w przekroju poziomym do 0,4 m kw.), = 0,2 ‘obiektu’

(2) obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 - 2,5 m = powierzchnia  w przekroju poziomym poniżej 5 m kw.), = 1 ‘obiekt’

(3) obiekty duże (obiekty o średnicy 2,51 - 5,0 m = powierzchnia  w przekroju poziomym do 20 m kw.), = 4 ‘obiekty’

(4) obiekty bardzo duże - (obiekty o średnicy > 5,1 m = powierzchnia w przekroju poziomym > 20 m kw.; nie dotyczy domów słupowych), = 9  ‘obiektów’

D. Średnia głębokość obiektów na 1 arze

0 - do 80 cm - 									1,0

1 - do 140 cm - 								1,2

2 - do 200 cm - 								1,4

3 - powyżej 200 cm - 								1,6

E. Warstwa akumulacyjna

0 - brak warstwy akumulacyjnej - 						1.0

1 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 20 cm - 		1.1

2 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 50 cm - 		1.2

3 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 80 cm - 		1.3

4 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości powyżej 80 cm - 	1.4

F. Gleby

0 - piasek - 									1,0

1 - zgliniony piasek - 								1,1

2 - lessy, gleby pylaste, gliny i gleby bagienne- 				1,5

3 - badania na zrębie leśnym - 		            			1,6

II. OPRACOWANIA

II.

1.PRACE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKONAWCĘ:

1. - 	charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych,

2. - 	charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych,

3. - 	wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska,

4. - 	ekspertyzy przyrodnicze i fizykochemiczne

5. - 	wykonanie ilustracji,

6. - 	archiwizacja danych o stanowisku w komputerowej bazie danych,

7. - 	konserwacja i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane muzeum - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe),

II.2. OSZACOWNIE PRACOCHŁONNOWŚCI NORMATYWNEJ OPRACOWAŃ WYNIKÓW BADAŃ:

a. Pracochłonność bazowa

pracochłonność bazową (PB) oblicza się wg następującego wzoru:

PB = sgt x 0,35

przy czym sgt = SGT:F

gdzie:

SGT- suma godzin terenowych rozliczonych na danym stanowisku,

F - wartość modyfikatora: gleby

0,35 - współczynnik pracochłonności bazowej .

b. Modyfikator datowania obiektów

x - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 0,0- 4,9% obiektów - 	0.8

0 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 5,0-14,9% obiektów - 	1.0

1 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 15,0-24,9% obiektów - 	1.1

2 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 25,0-44,9% obiektów - 	1.2

3 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 45,0-79,9% obiektów - 	1.4

4. oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego >80% obiektów - 		1.5

c. Modyfikator ilości materiałów ruchomych

x - 0,0 - 10 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -		0,8

0 - 10 - 50 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -		1,0

1 - 51- 150 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 		1,1

2 - 151- 300 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 		1,2

3 - 301- 450 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 		1,3

4 - 451- 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 		1,4

4 - > 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 		1,5

Dla cmentarzyska niezależnie od ilości materiałów ruchomych - 1,2

d. Modyfikator ilości ekspertyz

obliczany dla danego stanowiska według wzoru: modyfikator datowania obiektów + modyfikator ilości materiałów ruchomych : 2, z tym że wartość tego modyfikatora nie może być niższa od 1 i nie wyższa niż 1,4.

Uwaga: ażeby nie dopuścić do przekroczenia sumy środków określonych w umowie jako przeznaczonych na opracowania przyjmuje się, że finansowanie opracowań poszczególnych stanowisk będzie realizowane dwuetapowo: najpierw do poziomu wartości przewidzianej we wstępnym oszacowaniu (0,5 wartości prac terenowych na tym stanowisku), potem - jeśli pracochłonność okaże się wyższa -  w granicach możliwości wyznaczonych kwotą umowy, po zbilansowaniu wszystkich opracowań przewidzianych w danej umowie.

Załącznik nr 3 do umowy Nr .................... z dnia

Kalkulacja stawki i wycena prac.

Do kalkulacji kosztów wykopaliskowych badań szerokopłaszczyznowych przyjęto następujące założenia:

I .Stawki podstawowe.

- Stawka podstawowa brutto:

- archeolog                      - .................................zł za jednostkę normatywną pracy (jnp),

- technik dokumentalista - ............................... zł za jednostkę normatywną pracy (jnp),

- pracownik fizyczny       - ................................ zł za jednostkę normatywną pracy (jnp).

- W kalkulacji stawki cenowej za 1 jednostkę normatywną nie uwzględniono prac ziemnych, m.in.:

- kosztów wytyczenia granic pola badań w terenie,

- kosztów odhumusowania,

- składowania humusu,

- kosztów przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- zabezpieczenia i uporządkowania terenu,

- oszacowania i wypłaty ewentualnych odszkodowań.

Przy czym prace ziemne szczegółowo określa załącznik nr 6 do umowy, która stanowi załącznik nr 6 do dokumentacji.

- Narzut kosztów operacyjnych i ogólnych (transport, zakwaterowanie, utrzymanie biura terenowego, delegacje, sprzęt zużywalny, materiały i inne) przyjmuje się na poziomie …………% robocizny bezpośredniej.

- W ramach pozycji koszty ogólne mieszczą się koszty wszystkich czynności i materiałów niezbędnych do realizacji dzieła.

- Kalkulacja stawki sprzedażnej w oparciu o te założenia przedstawia się następująco:

| 1. | Stawka podstawowa średnioważona: 1. archeolog 2. technik 3. prac. fizyczny RAZEM: (wg. wzoru) | jnp. ….. ….. ….. …... | jnp. x (zł/jnp.) ….. ….. ….. ….. | zł ….. ….. ….. ….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składka ZUS | …% | … zł | … zł |
| 3 | Robocizna bezpośrednia (poz. 1+2) | - | … zł | … zł |
| 4 | Narzut kosztów | … % | … zł | … zł |
| 5 | Zysk | … % | … zł | … zł |
| 6 | Razem: (poz. 3, 4 i 5) | …… zł |  |  |

II. Łączny preliminowany koszt badań wynosi:

| Rodzaj prac | Jednostka | Ilość jednostek | Stawka brutto ( za poz. 2) | Kwota brutto (poz. 3 x 4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prace terenowe | j.n. | 142 940 | …………. | ………….. |
| Opracowania wyników | j.n. | 71 466 | …………. | …………… |
| Geodezyjne wytyczenie granic pola w terenie | zł ryczałt | - | - | …………… |
| Odumusowanie | m2 | ……… | ………….. | …………… |
| Rekultywacja terenu | m2 | ……… | …………… | ………….. |
| Ogółem brutto: |  |  |  |  |

Wyjaśnienie sposobu wykonania kalkulacji w załączniku nr 3

1.	Stawka podstawowa brutto:

A

archeolog - ......................................................... zł za jednostkę normatywną pracy,

B

technik dokumentalista - .................................... zł za jednostkę normatywną pracy,

C

- pracownik fizyczny - .......................................... zł za jednostkę normatywną pracy.

| 1. | Stawka podstawowa średnioważona: 1. archeolog 2. technik dokumentalista 3. prac. fizyczny RAZEM: (wg. wzoru) (A∗110)+(B∗25)+(C∗11)(110+25+11)=D | jnp. 110 25 11 | zł A B C D | jnp.x(zł/jnp.) 110 * A 25 * B 11 * C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składka ZUS | x % | x * D =E zł | E zł |
| 3 | Robocizna bezpośrednia (poz. 1+2) | - | D + E = F | F zł |
| 4 | Narzut kosztów | y % | y * D = G | G zł |
| 5 | Zysk | z % | z * D = H | H zł |
| 6 | Razem: (poz. 3, 4 i 5) | F + G +H = I zł |  |  |

| Rodzaj prac | Jednostka | Ilość jednostek | Stawka brutto ( za poz. 2) | Kwota brutto (poz. 3 x 4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prace terenowe | j.n. | 142 940 | I | 142 940* I = J |
| Opracowania wyników | j.n. | 71 466 | I | 71 466* I = K |
| Geodezyjne wytyczenie granic pola w terenie | zł ryczałt | - | - | L |
| Odumusowanie | m2 | c | Ł | c * Ł = M |
| Rekultywacja terenu | m2 | d | N | d * N = O |
| Ogółem brutto: |  |  |  |  |

Łączny preliminowany koszt badań wynosi:

I

142 940

J

1.	Prace terenowe:   ............... zł/ jnp x ….............................. jnp = .......................... zł

I

71 466

K

2	Opracowanie wyników   ............ zł/ jnp x ........................... jnp = ..........................zł

L

3	Geodezyjne wytyczenie granic pola badań w terenie.............................................. zł

M

Ł

c

4	Odhumusowanie   ............... zł/m2 x ......................................   m2 = ...................... zł

N

d

O

5     Rekultywacja terenu   ............... zł/m2 x ……….........................m2 = …………… zł

Załącznik nr 4 do umowy Nr .................... z dnia

Standardy odbiorów badań terenowych i opracowań

I. PRACE TERENOWE

I.1 ODBIÓR PIERWSZY – czynności wymagane od wykonawcy:

- okazanie zezwolenia na badania

- wskazanie muzeum, w którym docelowo złożone zostaną zabytki i dokumentacja z badanego stanowiska – konieczne jest pisemne oświadczenie dyrektora muzeum, że zabytki te przejmie i na jakich warunkach oraz oświadczenie Wykonawcy, że warunki te spełni

- przekazanie pisemnego oświadczenia kierownika badań na stanowisku (osoba posiadająca zezwolenie na badanie danego stanowiska), że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi procedur odbiorowych, metodycznych i dokumentacyjnych, a zwłaszcza obowiązkiem wnioskowania o wizytacje konserwatorskie na stanowisku i koniecznością przedstawienia przy odbiorze końcowym zaświadczenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim do zaistniałych zagrożeń

- okazanie planu warstwicowego stanowiska z zaznaczoną siatką i zasięgiem stanowiska

- prezentacja stanowiska w aspekcie:

- sposobu usunięcia warstwy ornej

- metod wykopaliskowych i dokumentacyjnych

- wglądu do dokumentacji wykopaliskowej

- okazanie dokumentacji odbiorowej (pkt I.4)

I.2 ODBIORY KOLEJNE

Następują na podstawie przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej (pkt I.4) stanowiącej potwierdzenie stopnia zaawansowania prac oraz charakterystyki przestrzenno – kulturowej poszczególnych części badanego stanowiska archeologicznego.

I.3. ODBIÓR KOŃCOWY:

Podstawą do końcowego rozliczenia finansowego prac terenowych jest pełny odbiór końcowy. Dopuszcza się dwuetapowy odbiór końcowy prac terenowych:

  - odbiór samych prac terenowych wg opisanego wyżej standardu (+ oświadczenie WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku)

  - odbiór pozostałej dokumentacji wg poniższego zestawienia:

WYKAZ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

- kopia oświadczenia podpisanego przez właściwego dla danego terenu WZK o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim do zaistniałych zagrożeń

- okazanie dokumentacji wykopaliskowej (rysunkowej, opisowej i fotograficznej) calem stwierdzenia jej kompletności i zgodności z uzgodnionym standardem

- kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii (ksero lub elektroniczna)

- sprawozdanie z badań zawierające dane z poniższej listy:

- nazwiska autorów sprawozdania

- tekst:

- informacje ogólne o stanowisku (dane „metrykalne” stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie)

- charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii)

-wnioski konserwatorskie

- tabele:

- ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów rozbiciu na fazy zasiedlenia

- charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych

- wykaz zawartości obiektów

- ryciny:

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i lokalizacją wykopów

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczoną siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją

- rozplanowanie obiektów w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp.

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mnie niż 5% zarejestrowanych obiektów)

- rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków

I.4. STANDARDOWA DOKUMENTACJA ODBIORU PRAC

- dokumentacja graficzna:

  - plan w skali 1:1000 pokazujący zasięg stanowiska, ewentualny podział stanowiska na sektory (lub hektary itp.), granice powierzchni już odebranych (każda oznaczona rozdzielnie z podaniem daty odbioru) oraz aktualne oddawaną powierzchnie wykopaliskową

  - plan w skali 1:200 obrazujący aktualnie oddawaną powierzchnie wykopaliskową z zaznaczoną średnia głębokością wykopu oraz oznaczonymi obiektami zgodnie z ich rzeczywistym położeniem w terenie, w następującej konwencji:

- obiekty numerowane zgodnie z zestawieniem obiektów powstającym na bieżąco, w toku prac wykopaliskowych.

- obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m) – kółko o średni. 3 mm jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych – uwaga: legenda oznaczeń kulturowych będzie tworzona wg upodobań autorów danej dokumentacji ale musi być jednolita dla wszystkich odbiorów na danym stanowisku

- obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 – 2.5 m = powierzchnia w przekroju poziomym poniżej 5 m kw.) – kółko o średnicy 6 mm (jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych)

- obiekty duże (obiekty o średnicy 2,51 – 5,0 = powierzchnia w przekroju poziomym do 19,6 m kw.) – realistycznie (kreskowanie ukośne, kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych

- obiekty bardzo duże – (obiektu o średnicy > 5,1 m = powierzchnia w przekroju poziomym > 20 m kw.) -  realistycznie (kreskowanie , kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych)

- warstwa kulturowa (nawarstwienie o powierzchni > 100 m kw.) – realistycznie (oznaczenie zasięgu znakiem ‘ψ’ którego podstawa jest skierowana do wnętrza)

- oznaczenia modyfikatorów kolorami dla poszczególnych arów

- opis planu zawierający dane metrykalne stanowiska, datę odbioru oraz charakterystykę ilościową oddawanej powierzchni uwzględniającą efekty poprzednich odbiorów (dane bieżące oraz sumaryczne dla całości prac) zgodnie z załączonym protokołem odbioru

  - dokumentacja fotograficzna (dostępna do wglądu w czasie odbioru)

- każdy ar, który jest przedmiotem odbioru powinien być zilustrowany dwiema fotografiami (każda dla odrębnej połowy ara, ze sfotografowaną! tabliczką znamionową pozwalającą na jednoznaczną lokalizacje na planie) przedstawiającymi widok stropów wszystkich obiektów przedstawianych na dokumentacji graficznej (jeśli obiekty były wyróżniane na kilku poziomach to odpowiednio powinna się zwiększyć liczba fotografii)

- obiekty duże i bardzo duże oraz warstwa kulturowa powinny być zilustrowane także fotografiami ich przekrojów pionowych

- dokumentacja opisowa:

  - zestawienie obiektów odkrytych w toku prac wykopaliskowych ze szczególnym uwzględnieniem:

- średnicy obiektu

- głębokości obiektu

- numeracji obiektu nadawanej w toku prac wykopaliskowych

  - protokół odbioru zawierający opis rozliczanej powierzchni (zgodny z załącznikiem graficznym) – zostanie podpisany przez Komisje Odbioru na zakończenie wizytacji stanowiska, ponadto złożone zostaną parafki Komisji na załączniku graficznym

II. OPRACOWANIA

II.1. PRACE, KTÓRE WINNY BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKONAWCE:

- charakterystyka kulturowo – chronologiczna materiałów ruchomych;

- charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych;

- wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska;

- ekspertyzy przyrodnicze i fizykochemiczne;

- wykonanie ilustracji;

- archiwizacja danych w komputerowej bazie danych;

- konserwacja i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane muzeum m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe);

Przyjmuje się następujący tryb postępowania:

II.2. ODBIÓR PIERWSZY : - zaawansowanie prac do 50%

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni wykonać:

- oznaczenie kulturowo – chronologiczne materiałów ruchomych

- określenie form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych

- wyróżnienie faz zasiedlenia stanowiska

- wprowadzenie danych o stanowisku do bazy danych e-ARCHEO prowadzonej przez KOBiDZ

Do rozliczenia Wykonawcy powinni przekazać:

Protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami do sprawozdania będą:

- tabele 1-3: prace wymienione w p. 1-3 zostaną udokumentowane i rozliczone tabelami zgodnymi ze wzorem obowiązującym w sprawozdaniu z badań terenowych

- płyta CD z danymi wymienionymi w p. 4.

II.2. ODBIÓR DRUGI – zaawansowanie prac do 80%

Podstawą odbioru jest wykonanie pełnego opracowania wyników na stanowisku obejmującego prace wymienione wyżej w p. II.1.1-7.

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni przekazać:

Protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami do sprawozdania będą:

Maszynopis opracowania wraz z rycinami, fotografiami i tabelami, całość wykonana w konwencji publikacji książkowej

Zamawiający w ciągu dwóch miesięcy od podpisania protokołu odbioru opracowania oświadczy – wspierając się dwiema recenzjami opracowania – czy opracowanie przyjmuje, czy też oczekuje poprawek, których listę przekaże Wykonawcy.

W przypadku podpisania porozumienia pomiędzy GDDKiA a KOBiDZ opracowanie zostanie odebrane również przez KOBiDZ, który złoży oświadczenie w/w sprawie w imieniu Zamawiającego.

II.3. ODBIÓR KOŃCOWY – 100% zaawansowania prac

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni przekazać:

- oświadczenie muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia na badania) o przyjęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, stwierdzające, że zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą dokumentacje muzealną i będą przechowywane godnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum, że materiały i dokumentacje przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi

- potwierdzenie odbioru w/w prac przez właściwego WKZ

Załącznik Nr 5 do umowy Nr ….. ………………………z dnia …....................

Obszary i obiekty chronione, określone na podstawie przepisów ochrony przyrody znajdujące się w rejonie planowanej obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego.

- Bazy materiałowo – transportowe oraz zaplecze socjalne budowy należy lokalizować poza obszarami znajdującymi się w obrębie:

- strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych „Lipnik” i „Stargard Południe” oraz powierzchniowych „Miedwie”,

- strefy o wysokim zagrożeniu użytkowego poziomu wodonośnego oraz występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 123 Stargard – Goleniów,

- strefy ochrony konserwatorskiej B ustanowionej dla ochrony układu urbanistycznego miejscowości Święte,

- poza obszarem alei owocowych w km 43+700 i km 45+800,

- poza obszarami gdzie zwierciadło występowania wód gruntowych jest na
 poziomie <2 m p.p.t.;

- Należy zachować szczególna ostrożność podczas prac prowadzonych na obszarach podatnych na zmianę stosunków wodnych i degradację jakości wód takich jak:

- obiekty melioracyjne, w tym obręb ,,Lipnik” i obręb ,,Kunowo” w rejonie km 40+862 do 42+362, zasilające w wodę jezioro Miedwie;

rzeki Ina, Mała Ina i Struga Rzeplińska oraz obiekty melioracyjne w dolinie Iny- km drogi ok. 50+862 do km 51+800;

Załącznik Nr 6 do umowy Nr ….. ………………………z dnia …....................

Zakres prac ziemnych

Zakres prac ziemnych obejmuje:

- wyznaczenie granic stanowiska archeologicznego przez uprawnioną osobę;

- odhumusowanie, przy czym:

  - należy podać powierzchnie i średnią grubość humusu usuwanego z danego stanowiska;

  - zastosowanie maszyn do eksploracji wykopów, w celu zdjęcia nakładu humusu lub uzyskania przekrojów przez stratyfikacje stanowiska jest dopuszczalne, ale każdorazowo użycie tej techniki musi być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz poprzedzone głębokim namysłem i zastanowieniem, czy jest ona rzeczywiście nieodzowna;

- składowanie humusu:

- tak, aby nie został on przemieszany z właściwymi wyeksplorowanymi warstwami stratygraficznymi (gruntem rodzimym)

- w miejscach do tego wyznaczonych, które będą usytuowane w sposób niekolidujący z prowadzonymi pracami archeologicznymi i budowlanymi;

- tylko na terenach znajdujących się w liniach rozgraniczenia inwestycji;

- w bezpiecznej odległości istniejącego pasa drogowego;

- zabezpieczanie terenu w toku prowadzonych prac wykopaliskowych:

  - od momentu rozpoczęcia prac do momentu zasypania stanowiska i odbioru prac, mających na celu zasypanie, przez Zamawiającego;

  - zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP;

- zasypanie wyeksplorowanego stanowiska (gruntu rodzimego):

  - wykonane po dokonaniu procedury odbiorowej danego stanowiska;

  - bez przeprowadzania prac mających na celu zahumusowanie danego stanowiska;

- uporządkowanie terenu, przez które należy rozumieć usunięcie wszelkich pozostałość i odpadów po przeprowadzonych pracach wykopaliskowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 ( Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

.

Załącznik nr 7

PLANY ORIENTACYJNE

Z NANIESIONĄ INWESTYCJĄ WRAZ Z LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI ORAZ ZAZNACZONYMI

STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI

Załącznik nr 8

KARTY

EWIDENCJI

STANOWISKA

ARCHEOLOGICZNEGO

Załącznik nr 9

STANOWISKA

PRZEZNACZONE

DO NADZORÓW

ARCHEOLOGICZNYCH

Załącznik nr 9

„Wykaz stanowisk przeznaczonych do nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi w trakcie budowy obwodnicy miejscowości Stargardu Szczecińskiego od węzła "Lipnik" do węzła "Święte" od km 40+402 do km 53+920 w ciągu drogi krajowej nr 10

| L.p. (nr stan. na trasie) | Miejscowość | Nr stan. w miejsc. | AZP obszar/nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Witkowo | 27 | 33-10 |
| 46 | Witkowo | 26 | 33-10 |

Załącznik nr 10

STANOWISKA

PRZEZNACZONE

DO

WYKOPALISKOWYCH

BADAŃ

ARCHEOLOGICZNYCH

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

| Lp. | Kryterium | Punktacja |
| --- | --- | --- |
|  | Doświadczenie w realizacji badań przy inwestycjach o wielkości adekwatnej do przedmiotu zamówienia (630 arów w przeciągu 5 lat) | 0-2 |
|  | - za wykonanie badań przy jednej inwestycji wraz z udokumentowaniem* (warunek minimalny – obligatoryjny) | 0 |
|  | - za wykonanie badań przy dwóch inwestycjach wraz z udokumentowaniem* | 1 |
|  | - za wykonanie badań przy więcej niż dwóch inwestycjach wraz z udokumentowaniem* - sposób udokumentowania wykonywanych badań podano w pkt. VIII 4 Warunki podmiotowe, minimalna ilość referencji – 1 szt. lub zaświadczenie WKZ. | 2 |
|  | Znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu o doświadczenie badawcze potwierdzające i wykaz prac badawczych potwierdzających znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego (załącznik nr 3 potwierdzony przez WKZ) | 0-2 |
|  | - za wykonanie jednej pracy badawczej na terenie woj. zachodniopomorskiego potwierdzonej przez WKZ | 0 |
|  | - za wykonanie dwóch prac badawczych na terenie woj. zachodniopomorskiego wraz z potwierdzeniem przez WKZ | 1 |
|  | - za wykonanie więcej niż dwóch prac badawczych na terenie woj. zachodniopomorskiego wraz z udokumentowaniem* - sposób udokumentowania wykonywanych badań podano w pkt. VIII 5 Warunki podmiotowe, minimalna ilość referencji – 1 szt. | 2 |
|  | Lista imienna kierowników badań posiadających uprawnienia w myśl rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. nr 150, poz. 1579) do prowadzenia tych badań z udokumentowanym regionalnym doświadczeniem badawczym | 0-2 |
|  | - 1-5 kierowników badań, z potwierdzeniem regionalnego doświadczenia badawczego* | 0 |
|  | - 5-8 kierowników badań, z potwierdzeniem regionalnego doświadczenie badawczego* | 1 |
|  | - 9 i powyżej kierowników badań , z potwierdzeniem regionalnego doświadczenie badawczego* *sposób udokumentowania wykonanych badań podano w pkt. VIII. 7 Warunki podmiotowe, minimalna ilość referencji – 1 szt. | 2 |
|  | Stawka cenowa za 1 jednostkę normatywną liczba punktów=(najniższa stawka x 6 pkt) : stawka oferty ocenianej |  |

Prace nie ujęte w systemie kalkulacji kosztów badań terenowych:

- odhumusowanie,

- szalowanie głębokich wykopów,

- odszkodowania,

- wytyczenie stanowiska przez geodetów.

Stanowisko wymagające szczególnych nakładów pracy w związku z wyjątkowymi cechami lub walorami (np. kopalnia krzemienia, krzemienica). Kwalifikacja do tej kategorii i ustalenie wartości współczynnika (w przedziale od 1,3 do 2,5) wymaga odrębnego protokołu uzgodnień podpisanego na wniosek Wykonawcy przez Inwestora i WKZ.

Ilość faz jest ustalana realistycznie dla każdego ara rozpatrywanego osobno w danym odbiorze. Podział na fazy odnosi się do występowania na danym arze obiektów nieruchomych, które można przypisać odrębnym jednostka kulturowym.

Obiekt, który w przedstawionej kategoryzacji ma wartość od 0,2 do 1 ‘obiektu’ w rozliczeniu musi być przypisany przez Wykonawcę do jednego ara nawet jeśli fizycznie jest zlokalizowany na pograniczu 2 lub więcej arów. Obiekty większe zlokalizowane na pograniczu arów powinny być ‘rozdzielone’ przez Wykonawcę proporcjonalnie między ary zgodnie ze swoją wartością (np.: obiekt o wartości ‘9’ może być rozdzielony między ary w proporcji 4/5; 3/6; 3/3/3).

Do tej kategorii zalicza się też groby ciałopalne o średnicy mniejszej niż 0,7 m.

Średnia głębokość jest obliczana biorąc pod uwagę wartości obiektów przypisywane im w modyfikatorze C, a więc obiekt bardzo mały jest liczony jako 0,2 a obiekt bardzo duży jako 9. Głębokość obiektów jest mierzona od poziomu, na którym zarejestrowano ich strop.

Pojęciem tym określono nawarstwienia popularnie określane wśród archeologów jako “warstwa kulturowa”. W niniejszym opracowaniu jest to pojęcie techniczne, opisujące nawarstwienia glebowe nasycone materiałem archeologicznym, których charakterystyka przestrzenna znacząco przekracza rozmiary przypisywane obiektom nieruchomym. Przyjęto arbitralnie, że warstwą będą określane utwory o powierzchni zasięgu nie mniejszej niż 100 m kw. Zasięg warstwy będzie oznaczany na planach  i liczony realistycznie zgodnie z zasięgiem bez przypisywania do konkretnych arów.

Zastosowanie tego modyfikatora oznacza, że w kosztach badań mieści się również ręczne odhumusowanie stanowiska.

Na wykonanie prac związanych z konserwacją i zabezpieczeniem zbiorów powinno być zarezerwowane do 10% środków przeznaczonych na opracowanie stanowiska.

Przedmiotem odbioru będzie więc nie tylko zgodność dokumentacji graficznej obrazującej lokalizacje. wielkość, głębokość i rodzaj podłoża na powierzchni, z której usunięto warstwę orną, ale i prawidłowość podjętej decyzji co do zastosowanej metody ( w tym ewentualnie rodzaju użytego sprzętu mechanicznego) oraz możliwość kontynuacji wykopalisk jeśli stwierdzi, że warstwę orna usunięto naruszając istniejący jeszcze in situ układ nawarstwień, obiektów lub zabytków. Szczególną uwagę należy zwrócić na stanowiska piaskowe (zwłaszcza wydmy), na których często jedynym sposobem odtworzenia pierwotnego układu osadniczego jest ręczna eksploracja warstwy z jednoczesnym wykonaniem planigrafii materiału ruchomego.

Plan winien być dostarczony w wersji elektronicznej jak również w wersji papierowej.

Dokumentacja fotograficzna może być okazana także w wersji cyfrowej zapisanej na CD. CD powinien mieć opis (etykieta + zapisany plik tekstowy) zawierający informacje o oznaczeniach administracyjnych stanowiska, dacie odbioru i spis fotografii: nazwa pliku - treść

Zestawienie obiektów winno być dostarczone w wersji elektronicznej (1 egzemplarz) w formie papierowej (1 egzemplarz)

nr działki, na której składowany jest humusu należy podać do wiadomości Zamawiającego

nie mniej niż 5 metrów od pasa drogowego.