GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2

WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH  BADAŃ POWIERZCHNIOWO – SONDAŻOWYCH 
NA PLANOWANEJ OBWODNICY ZAMBROWA I WŚNIEWA W CIĄGU Drogi KRAJOWEJ NR 8

[km 575+550 ÷ km 586+620] I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 63 [164+600÷169+452] /województwo podlaskie/.

DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMOWIENIA

bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączenie zgodnie z  art. 4  pkt 3 lit. e (w oparciu o Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

DWZ zawiera:

Rozdział I. Instrukcję dla Wykonawców

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III. Formularz oferty z załącznikami

Rozdział IV. Wzór umowy

ZATWIERDZAM

……………………………………

(pieczęć i podpis)

Białystok, kwiecień 2008 r.

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców

I. Informacje ogólne

- Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy archeologicznych badań rozpoznawczych dotyczących rozpoznania powierzchniowego i sondażowego na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452] /województwo podlaskie/ wraz z opracowaniem wyników badań.

- Wyłonienie Wykonawcy nastąpi w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiającym jest:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2

- Projekt umowy zawarty został w Rozdziale IV. niniejszej Dokumentacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie DWZ.

- Niniejszą DWZ oraz materiały udostępnione Oferentom w czasie postępowania 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia można wykorzystywać wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie należy udostępniać osobom trzecim.

- Zaleca się, aby Oferenci dokonali wizji lokalnej w terenie objętym badaniami archeologicznymi w celu oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania oraz prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zamówienia.

- Zaleca się, aby Oferenci zapoznali się z materiałem archiwalnym znajdującym się 
u właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub złoży ofertę samodzielnie i wspólnie z innymi Oferentami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części postępowania bez podawania przyczyn.

- II. Warunki podmiotowe

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, których zakres działania obejmuje prowadzenie prac archeologicznych.

- Oferent musi znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zadania.

- Oferent musi wykazać, że realizował archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe – zgodnie z Załącznikiem nr 3. z Rozdziału III. niniejszej DWZ. Należy dołączyć, co najmniej 1 referencję od poprzednich zamawiających lub/i zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o należytym wywiązaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych.

- Oferent musi wskazać kandydata na kierownika. Kandydat na kierownika badań musi posiadać uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) oraz powinien wykazać, iż co najmniej raz samodzielnie sprawował funkcję kierownika archeologicznych badań. Od kandydata na kierownika wymaga się znajomości regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych. W celu udokumentowania spełnienia wymagań stawianych kandydatowi na kierownika badań należy dołączyć, co najmniej 1 referencję od poprzednich zamawiających lub/i zaświadczenie wydane przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o należytym wywiązaniu się 
z obowiązków nałożonych pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych.

- Oferent złoży ofertę wraz z załącznikami zawartymi w Rozdziale III. niniejszej DWZ.

- III. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu „OFERTA” zawartym w Rozdziale III. niniejszej DWZ i musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. IV. Rozdziału I. 
niniejszej DWZ.

- Kopie załączonych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną do tego osobę.

- Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie tuszem lub atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone 
i kolejno ponumerowane.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty, należy dołączyć do oferty w oryginale. Pełnomocnictwo powinno w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Przyjmuje się, iż pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą.

- Wszystkie miejsca, w których Oferent wniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz prawo wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość złożonych oświadczeń 
i dokumentów.

- Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Na kopercie należy napisać:

„OFERTA NA

WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH  BADAŃ POWIERZCHNIOWO – SONDAŻOWYCH 
NA PLANOWANEJ OBWODNICY ZAMBROWA I WŚNIEWA W CIĄGU Drogi KRAJOWEJ NR 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 63 [164+600÷169+452] /województwo podlaskie/.

Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2008 r., godziną 10.30”.

- IV. Dokumenty wymagane w ofercie

- Wypełniony formularz „OFERTA” wraz z następującymi załącznikami:

  - Załącznik nr 1 - Formularz cenowy;

  - Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz że znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Załącznik nr 3 - Opis doświadczenia Oferenta w realizacji badań przy inwestycjach porównywalnych z przedmiotem zamówienia;

  - Załącznik nr 4 - Opis potencjału kadrowego;

zgodnie z wzorami zawartymi w Rozdziale III. niniejszej DWZ.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile pełnomocnictwo nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty).

- Dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 
(tj. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – zgodnie z przepisami odrębnymi), wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- V. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 1 lipca 2008 r.

- VI. Termin i miejsce składania ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 2, w pokoju 104 (sekretariat II).

- Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2008 r. , o godzinie 10.15.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- VII. Termin i miejsce otwarcia ofert

- Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali narad  nr 3 (parter)  
w dniu 28 kwietnia 2008 r.

- Otwarcie ofert będzie jawne i odbędzie się o godzinie 10.30.

- VIII. Kryteria i zasady oceny ofert

  - Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

  - W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych ofert, Zamawiający poprosi tych Oferentów do złożenia dodatkowych ofert lub zaprosi do negocjacji (oferty nie mogą być wyższe od pierwotnie złożonych).

  - Minimalne postąpienie w negocjacjach określa się na 500 zł.

IX. Termin związania ofertą

Okres związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- X. Sposób udzielenia informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami wyznacza się Panią Małgorzatę Dzienis tel. 
(085) 664 58 16 (w godz. 7.30 do 15.30).

- XI. Odrzucenie ofert

- Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- będzie sprzeczna z niniejszą DWZ,

- nie będzie kompletna – tj. Oferent, w terminie składania ofert, nie złoży wraz z ofertą wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. IV. Rozdziału I niniejszej DWZ.

- jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferty odrzucone nie podlegają ocenie i zostaną zwrócone Oferentowi.

- W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w wypełnionym Formularzu Cenowym Zamawiający poprawi błędy w obliczeniu ceny informując Strony.

- XII. Zawiadomienie o wyniku postępowania

- Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty bezzwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wynikach postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem  w terminie do 14 dni.

Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia.

I. Zadania Wykonawcy

- Wykonawca archeologicznych badań powierzchniowo - sondażowych w ramach zamówienia wykona:

- rozpoznanie powierzchniowe trasy o długości 15,92 km w pasie 300 m (po 150 m z każdej strony drogi licząc od projektowanej osi drogi) ze szczególnym uwzględnieniem terenu wewnątrz linii rozgraniczających (przedmiotową trasę należy przejść dwukrotnie),

- rozpoznanie sondażowe, w projektowanym pasie drogowym wyznaczonym decyzją 
o ustaleniu lokalizacji drogi, zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych oraz stanowisk nowoodkrytych w czasie badań powierzchniowych, na obszarze nie większym niż 8 arów, nie więcej niż 1 ar na stanowisko,

- opracowanie wyników badań (z uwzględnieniem ewentualnych wniosków i zaleceń konserwatorskich).

- Opracowanie wyników badań powinno zawierać:

  - Informacje ogólne:

  - nazwę i adres Zamawiającego,

  - nazwę i adres Wykonawcy,

  - nazwę zamierzenia budowlanego,

  - imiona, nazwiska, daty i podpisy autorów opracowania oraz sprawdzającego,

  - uzyskane od WKZ:

  - wymagane przepisami pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych,

  - potwierdzenie odbioru prac archeologicznych,

  - potwierdzenie przyjęcia (akceptację) opracowania wyników badań powierzchniowo – sondażowych.

  - Opis stanowisk archeologicznych odkrytych podczas badań powierzchniowych, wraz 
z mapą w skali 1 : 5 000 z zaznaczonymi stanowiskami, z podaniem:

- lokalizacji stanowiska - nazwy miejscowości/gminy/województwa,

- nr obszaru AZP,

- nr stanowiska na mapie,

- nr stanowiska w obrębie miejscowości,

- nr stanowiska w obrębie tego obszaru,

- położenia geograficznego na mapie,

- km w pasie danej drogi,

- klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

- przypuszczalnego charakteru stanowiska,

- przybliżonego zasięgu stanowiska określonego w arach i zaznaczonego na mapie (jaki procent stanowiska znajduje się w liniach rozgraniczających),

- umotywowanych wskazań konserwatorskich,

- stopnia zagrożenia planowaną budową,

  - Opis stanowisk archeologicznych, na których przeprowadzono badania sondażowe, wraz 
z mapą w skali 1 : 5 000 z zaznaczonymi stanowiskami, z podaniem:

- lokalizacji stanowiska - nazwy miejscowości/gminy/województwa,

- nr obszaru AZP,

- nr stanowiska w obrębie miejscowości,

- nr stanowiska w obrębie tego obszaru,

- nr stanowiska na mapie,

- położenie geograficzne na mapie,

- km w pasie danej drogi,

- klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

- przypuszczalnego charakteru stanowiska,

- przybliżonego zasięgu stanowiska o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie (jaki procent stanowiska znajduje się w liniach rozgraniczających),

- umotywowanych wskazań konserwatorskich,

- stopnia zagrożenia planowaną budową,

- charakteru prac sondażowych z określeniem zastosowanej metody

  - opis sondaży wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową (plany i profile sondaży),

  - wykaz materiału zabytkowego,

  - karty zbiorcze sondaży,

  - karty pasów sondaży.

  - Zbiorczy wykaz stanowisk archeologicznych zagrożonych budową planowanej drogi 
z podaniem:

- stanowisk wskazanych do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych wraz 
z preliminowaną powierzchnią do przebadania w liniach rozgraniczających pas drogowy,

- stanowisk wskazanych do ścisłych nadzorów,

- mapy w skali 1:10 000 z naniesioną inwestycją wraz z liniami rozgraniczającymi oraz naniesionymi stanowiskami przeznaczonymi do badań wykopaliskowych w pobliżu inwestycji i bezpośrednio z nią kolidującymi z zaznaczoną strefą kolizji.

- mapy w skali 1:10 000 z naniesioną inwestycja wraz z liniami rozgraniczającymi oraz naniesionymi stanowiskami przeznaczonymi do nadzorów archeologicznych w pobliżu inwestycji i bezpośrednio z nią kolidującymi z zaznaczoną strefą kolizji,

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt, uzyska od właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- wymagane przepisami pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych,

- potwierdzenie odbioru prac archeologicznych,

- potwierdzenie przyjęcia (akceptację) opracowania wyników badań z przeprowadzonych badań powierzchniowo - sondażowych.

Zamówienie zostanie wykonanie zgodnie z Zaleceniami właściwego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.

II. Ustalenia i informacje dodatkowe

  - Zamawiający zezwoli na bezpłatne wejście w teren będący jego własnością, niezbędny do wykonania badań.

  - Ewentualne zgody na wejście w teren niebędący w dyspozycji Zamawiającego oraz koszty z tym związane, Wykonawca uzyska i pokryje we własnym zakresie, uwzględniając je w cenie zamówienia.

Załączniki do Rozdziału II.

Opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatura w Łomży z dnia 24 lipca 2007 r., znak: ZAŁ 40120/MK/35/07 i z dnia 3 września 2007 r.; znak: ZAŁ-40120/MK/39/07.

Do wglądu u Zamawiającego (pokój 203) znajduje się decyzja lokalizacyjna określająca przebieg linii rozgraniczających pas drogowy planowanej inwestycji wraz z mapą w skali 1:5000.

Rozdział III: Formularz oferty z załącznikami

(pieczęć Oferenta)

O F E R T A

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Nawiązując do ogłoszenia zapraszającego do udziału w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Wykonawcy archeologicznych badań powierzchniowo-sondażowych na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452].

My niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, dokładny adres Oferenta/Oferentów)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Warunków Zamówienia:

za kwotę …….……....................... zł netto + podatek VAT (……%),

co daje wartość stawki brutto …………………………zł, (słownie:…………………………………  .............................................................................................................................................................)

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie podanym 
w DWZ.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Dokumentacja Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w DWZ.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

(wypełniają jedynie Oferenci składający wspólną ofertę)

- DEKLARUJEMY, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i kompletne.

- ZOBOWIĄZUJEMY się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w DWZ w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 
o wyborze naszej oferty.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

................................., dn. ……………………....                                                              ……………………………..........................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 1 do Oferty

(pieczęć Oferenta)

Formularz Cenowy

Składając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie archeologicznych badań powierzchniowo - sondażowych na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452].

oferujemy realizację całości zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Realizacja zamówienia: | Cena [zł] |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpoznanie powierzchniowe (długość 15,92 km) | Ogółem …………………… zł. cena za 1 km trasy …………………… zł. |  |
| Rozpoznanie sondażowe wraz z opracowaniem wyników badań (nie więcej niż 8 arów) | Ogółem …………………… zł. za 1 ar sondażu …………………… zł. |  |
| Cena netto |  |  |
| podatek VAT (……%) |  |  |
| Cena za realizację całości zamówienia (brutto) |  |  |

................................., dn. ……………………....                                                              ……………………………..........................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2 do Oferty

(pieczęć Oferenta))

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie archeologicznych badań

na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452].

oświadczamy, że:

- Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Posiadamy uprawnienia wymagane ustawami, niezbędne do wykonania określonych 
w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji i czynności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................., dn. ……………………....                                                              ……………………………..........................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3 do Oferty

(pieczęć Oferenta))

Doświadczenie Oferenta

Składając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie archeologicznych badań powierzchniowo – sondażowych na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452].

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Opis doświadczeń w realizacji archeologicznych badań powierzchniowo-sondażowych (nazwa zadania, lokalizacja, długość przebadanej trasy) | Czas realizacji (od ... do...) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

Uwaga: informacje wymagane w kol. 3 Oferent może podać na odrębnej kartce/ kartkach papieru

................................., dn. ……………………....                                                              ……………………………..........................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do Oferty

(pieczęć Oferenta))

POTENCJAŁ KADROWY

Składając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie archeologicznych badań powierzchniowo - sondażowych na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452].

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następującą osobę  pełniącą funkcję kierownika badań:

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe | Opis doświadczenia zawodowego oraz informacje o regionalnym doświadczeniu badawczym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

Uwaga: informacje wymagane w kol. 4 Oferent może podać na odrębnej kartce/ kartkach papieru

................................., dn. ……………………....                                                              ……………………………..........................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Rozdział IV: Projekt umowy

UMOWA Nr ......................../......................

zawarta w dniu ……………...................... r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15 – 703 Białystok

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- ………………………………… - Dyrektora Oddziału

- ………………………………… - Główną Księgową Oddziału

a

…………………………………………………………....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

archeologiczne badania powierzchniowo - sondażowe na planowanej Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 [km 575+550 ÷ km 586+620] i w ciągu drogi krajowej nr 63 [164+600÷169+452], województwo podlaskie, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy obejmuje:

a)  badania powierzchniowe na odcinku 15,92 km (po 150 m od osi drogi),

b) badania sondażowe (w liniach rozgraniczających pas drogi wyznaczonych decyzją 
     o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej),

wraz z opracowaniem wyników powyższych badań.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy w terminie do 1 lipca 2008 r.

§ 3

Szczegółowy zakres badań, określa Rozdział II. Dokumentacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej DWZ, stanowiącej integralną część umowy.

§ 4

- Zakres opracowania określa szczegółowo Rozdział II. DWZ.

- Opracowanie wyników badań należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(na płycie CD).

§ 5

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników niezbędną do wykonania prac, o których mowa w § 1.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać własnym kosztem i staraniem oraz dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac oraz pisemną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla opracowanych wyników badań, a także potwierdzenie przyjęcia sprawozdania.

- W przypadku braku prawa dysponowania gruntem przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgodnienia wejścia na grunt z właścicielem (władającym), uporządkowania terenu oraz poniesienia związanych z tym kosztów.

§ 6

- Przedmiot umowy wymaga komisyjnego odbioru przez Zamawiającego.

- Z odbioru, o którym mowa w ust. 1 strony umowy sporządzają pisemny protokół odbioru.

- Protokół odbioru, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w wykonaniu przedmiotu umowy, za datę odbioru uważa się datę usunięcia braków lub poprawienia błędów.

- Osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Anna Utko - Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Środowiska.

§ 7

  - Z dniem wydania Zamawiającemu pisemnego opracowania wykonanych na podstawie niniejszej umowy prac, Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania wyników badań archeologicznych, obejmujące następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie opracowania w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką,

- wprowadzanie opracowania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk,

- publicznego wystawiania, odtwarzania oraz publicznego udostępniania opracowania.

  - Wykonawca ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników badań archeologicznych.

  - Z dniem wydania Zamawiającemu opracowania następuje automatyczne nabycie przez niego prawa własności do wydanych egzemplarzy opracowania.

  - Miejscem odbioru opracowania będzie siedziba Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas prowadzenia prac.

- Wykonawca może za zgodą Zamawiającego, przekazać wykonanie części prac uprawnionym osobom prawnym i fizycznym przyjmując odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak swoje własne. Odpis umowy pomiędzy Wykonawcą, a inną uprawnioną osobą prawną lub fizyczną, której powierzono wykonanie części badań, należy przedstawić do wiadomości Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu.

§ 9

- Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Dzienis do nadzorowania sposobu realizacji Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.

- Wykonawca wyznacza Pana/Panią ………………………………….., który jest upoważniony w Jego imieniu do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

§ 10

  - Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy.

  - Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę o planowanej kontroli.

  - W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sposobu prowadzenia badań terenowych, Zamawiający może zażądać zmiany kierownika badań terenowych.

  - W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w badaniach terenowych, określonych w ust. 3, Zamawiający ma prawo zażądać wstrzymania badań powierzchniowo – sondażowych 
do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę stwierdzonych braków lub uchybień.

§ 11

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
w wysokości nie przekraczającej kwoty ……………… PLN brutto 
(słownie: ………………………………………………………………………………………….  ).

- Kwota wynagrodzenia określona w § 1 obejmuje:

    - archeologiczne badania powierzchniowe – …………….. PLN brutto 
(słownie: ...………………………………………………………………………... PLN brutto).

    - archeologiczne badania sondażowe wraz z opracowaniem wyników badań – .……………  zł (słownie:………………… PLN brutto).

- Badania sondażowe  zostaną rozliczone na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych usług (wielkości przebadanej powierzchni) oraz cen jednostkowych określonych 
w formularzu cenowym Dokumentacji Warunków Zamówienia. Rozliczenie za wykonanie tych badań nastąpi na podstawie szczegółowej kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę.

- Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacona jednorazowo, 
w terminie 28 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego (po spełnieniu warunku w § 6 umowy).

- Za datę realizacji płatności uważa się datę wysłania polecenia przelewu przez Zamawiającego.

§ 12

- Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie posiadaną dokumentację lokalizacyjną potrzebną do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją lokalizacyjną określającą przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy inwestycji wymienionej w § 1.

§ 13

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym 
w przypadku:

- pisemnego zakwestionowania przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rzetelności i poziomu merytorycznego prowadzonych prac,

- opóźnienia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych powodów o ponad 14 dni,

- nie uzyskania wymaganych zezwoleń właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt miejsca prowadzonych prac w sposób zapewniający ochronę tych miejsc lub przedmiotów mogących się tam znajdować, przed zniszczeniem, bądź utratą.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, do chwili odstąpienia określonego w spisanym przez obie strony umowy Protokole przerwania prac.

§ 14

  - W razie niedotrzymania przez Wykonawcę z jego winy terminu określonego w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - W razie opóźnienia w usunięciu wad badań stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

  - W razie niedotrzymania z winy Zamawiającego terminu realizacji płatności należnych Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy z winy strony przeciwnej, strona ta zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1.

  - Jeżeli suma kar nie pokryje szkód spowodowanych przez Wykonawcę a poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający może odliczyć kwotę kary umownej od płatności należnej Wykonawcy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Strony umowy postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporów wynikłych z niniejszej umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

            - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

            - Dokumentacja Warunków Zamówienia.

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY